АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МЭР КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 мая 2009 г. N 440

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 - 2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА"

(в ред. Постановлений Мэра Корсаковского городского округа

от 21.04.2011 [N 408](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F32E5657301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A), от 09.06.2012 [N 573](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2295151301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A),

от 20.09.2012 [N 1100](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F228565F351576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A), от 24.09.2012 [N 1103](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2285857311576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A),

от 25.09.2012 [N 1114](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2285857301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A), от 09.10.2012 [N 1187](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F22F5556321576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A))

В целях создания на территории Корсаковского городского округа условий для безопасной жизнедеятельности населения и повышения уровня сейсмической устойчивости жилищного фонда, безопасного функционирования значимых инфраструктурных объектов и систем жизнеобеспечения постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую [программу](#Par39) "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Корсаковском городском округе на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Восход".

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Восход".

Мэр Корсаковского городского округа

Л.Б.Мудрова

Утверждена

постановлением

мэра Корсаковского городского округа

от 07.05.2009 N 440

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА"

(в ред. Постановлений Мэра Корсаковского городского округа

от 21.04.2011 [N 408](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F32E5657301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A), от 09.06.2012 [N 573](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2295151301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A),

от 20.09.2012 [N 1100](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F228565F351576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A), от 24.09.2012 [N 1103](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2285857311576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A),

от 25.09.2012 [N 1114](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2285857301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A), от 09.10.2012 [N 1187](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F22F5556321576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s7A))

Паспорт Программы

Наименование Муниципальное образование "Корсаковский

субъекта бюджетного городской округ"

планирования:

Наименование "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов,

Программы: основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Корсаковском городском округе на 2009 -

2013 годы и на период до 2017 года"

(далее - Программа)

Основание Распоряжение мэра Корсаковского городского

для разработки округа от 06.04.2009 N 115-р "О разработке

Программы: муниципальной целевой программы "Повышение

сейсмоустойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в

Корсаковском городском округе на 2009 -

2013 годы и на период до 2017 года";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F22F5751331576B93F290C05d8s8A) администрации Сахалинской

области от 31.12.2008 N 423-па "Об

утверждении областной целевой программы

"Повышение сейсмоустойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и

на период до 2017 года";

- [распоряжение](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F02D5655391576B93F290C05d8s8A) администрации Сахалинской

области от 02.09.2008 N 647-ра "Об

утверждении концепции областной целевой

программы "Повышение сейсмоустойчивости

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Сахалинской области на 2009 - 2017 годы";

- [распоряжение](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4BC802CAAA26884358DE1F220070B651321E6d6sFA) Правительства Российской

Федерации от 15.08.2008 N 1197-р "О

концепции федеральной целевой программы

"Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в сейсмических районах Российской Федерации

на 2009 - 2013 годы"

Заказчик Программы: Администрация Корсаковскогогородского

округа

Разработчик - Управление архитектуры и градостроительства

координатор Программы: администрации Корсаковскогогородского

округа

Основные - Управление архитектуры и

разработчики градостроительства;

Программы: - департамент городского хозяйства;

- департамент социального развития;

- комитет по управлению имуществом;

- финансовое управление;

- управление по делам ГОЧС администрации

Корсаковского городского округа

Цель Программы: Обеспечение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

Корсаковского городского округа в условиях

высокой сейсмичности, цунами, лавино- и

селеопасности;

- создание условий для устойчивого

функционирования жилищного фонда, основных

объектов жизнеобеспечения;

- создание условий для безопасной

жизнедеятельности населения Корсаковского

городского округа

Задачи Программы: Повышение уровня сейсмоустойчивостижилых

домов, зданий и сооружений;

- повышение готовности руководителей всех

уровней и населения к действиям в

чрезвычайных ситуациях

Сроки и этапы Программа реализуется поэтапно в течение

реализации Программы: 2009 - 2017 годов:

1-й этап - 2009 - 2014 годы - обследование;

2-й этап - 2009 - 2015 годы - разработка

ПСД;

3-й этап - 2009 - 2017 годы -

сейсмоусиление или строительство

сейсмоустойчивых объектов взамен

несоответствующих сейсмичности площадок, по

которым не целесообразно проводить

сейсмоусиление

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2295151301576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s9A) Мэра Корсаковского городского округа от 09.06.2012

N 573)

Объемы и источники Установить потребность в денежных средствах

финансирования на реализацию Программы невозможно без

Программы: проведения комплексного

инженерно-технического обследования зданий

и сооружений и определения целесообразности

выполнения таких работ.

По предварительным расчетам потребность в

денежных средствах на повышение

сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и

сооружений с выявленным дефицитом

сейсмоустойчивости от 1 до 3 баллов

составляет 5,27 млрд. руб., а по областной

[Программе](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F22F5751331576B93F290C0588D016633C728036DBEE39d8s1A) на всю Сахалинскую область на эти

цели предусматривается всего 8,4 млрд. руб.

Потребность в денежных средствах на

проведение комплексного

инженерно-технического обследования жилых

домов, зданий и сооружений с дефицитом

сейсмоустойчивости от 1 до 3 баллов по

предварительным расчетам составляет около

15,0 млн. руб., в том числе за счет

средств:

- областного бюджета - 14,7254 млн. руб.;

- муниципального бюджета - 0,2746 млн. руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2295151301576B93F290C0588D016633C728036DBEE39d8s2A) Мэра Корсаковского городского округа от 09.06.2012

N 573)

Исполнители - Управление архитектуры и

и соисполнители градостроительства;

мероприятий Программы: - департамент городского хозяйства;

- департамент социального развития;

- комитет по управлению имуществом;

- отдел капитального строительства;

- финансовое управление;

- управление экономики, природопользования

и муниципального заказа;

- управление землепользования и

муниципального земельного контроля;

- управление по делам ГОЧС администрации

Корсаковского городского округа

Мероприятия 1. Подготовка документов для участия в

по Программе: отборе муниципальных образований на

получение субсидий из областного [бюджета](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F32B5353391576B93F290C05d8s8A)

2009 года на инженерно-сейсмическое

обследование (ИСО) жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения.

2. Организация проведения аукциона на ИСО

жилых домов, основных объектов и систем

жизнеобеспечения.

3. Корректировка Программы "Повышение

сейсмоустойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в

Корсаковском городском округе на 2009 -

2013 годы и на период до 2017 года" по

результатам ИСО.

4. Подготовка документов для участия в

отборе муниципальных образований на

получение субсидий из областного бюджета на

разработку ПСД по сейсмоусилению объектов

(на основе результатов ИСО и типовых

проектов сейсмоусиления).

5. Организация проведения аукциона на

привязку типовых проектов сейсмоусиленияк

конкретным объектам.

6. Подготовка документов для участия в

отборе муниципальных образований на

получение субсидий из областного бюджета на

проведение первоочередных работ по

сейсмоусилению объектов.

7. Организация проведения аукциона на

подрядные работы по сейсмоусилению

конкретных объектов.

8. Сейсмоусиление объектов.

9. Подготовка документов для участия в

отборе муниципальных образований на

получение субсидий из областного бюджета на

строительство жилых домов для переселения

граждан из домов, не подлежащих

сейсмоусилению.

10. Организация проведения аукциона на

проектирование и строительство жилых домов

для переселения граждан из домов, не

подлежащих сейсмоусилению.

11. Проектирование и строительство жилых

домов

Важнейшие целевые Охват жилых домов, объектов

индикаторы жилищно-коммунального хозяйства, культуры,

и показатели: образования, здравоохранения паспортизацией

в целях обеспечения сейсмобезопасности

территорий;

- отражение полноты результатов

паспортизации, научно-методической и

нормативной базы оценки сейсмической

безопасности территорий в ИСОГД

(информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности);

- выполнение инженерной защиты территорий и

объектов от воздействия вторичных явлений

(снежные лавины, селевые потоки, оползни);

- повышение сейсмоустойчивости жилых домов,

зданий и сооружений, объектов и систем

жизнеобеспечения;

- снижение величины ущерба;

- обеспечение достоверности и доступности

информации о мерах и требованиях

сейсмоустойчивости жилых домов, объектов и

систем жизнеобеспечения

Ожидаемые 1. Создание:

конечные результаты - базы данных по сейсмической уязвимости

реализации Программы зданий, сооружений и карт сейсмического

и оценка риска;

социально-экономической - научных основ, методик и элементов

эффективности: диагностирования в вопросах обеспечения

сейсмобезопасности;

- унифицированных проектов сейсмоусиления

жилых домов, зданий и сооружений.

2. Обеспечение:

- защиты территорий, жилых домов, зданий и

сооружений от вторичных эффектов

землетрясений;

- надежности и безопасности жилых домов,

зданий и сооружений путем усиления и

реконструкции;

- юридической защиты прав граждан на

безопасную среду жизнедеятельности, жилого

и социально-культурного фонда, промышленной

инфраструктуры Корсаковскогогородского

округа при воздействии землетрясений.

3. Повышение уровня подготовки населения и

органов управления к предотвращению и

ликвидации последствий сильных

землетрясений и других стихийных бедствий

Система организации Общий контроль за исполнением Программы

контроля осуществляет администрация Корсаковского

за исполнением городского округа. Координацию хода

Программы: исполнения Программы, мониторинг

выполнения, оперативный контроль

обеспечивает управление архитектуры и

градостроительства администрации

Корсаковского городского округа.

Отчетность в рамках Программы

представляется в установленные сроки

1. Основные понятия и термины

"... Объекты жизнеобеспечения - объекты, на которых сконцентрированы жизненно важные материальные, финансовые средства и услуги, сгруппированные по функциональному назначению и используемые для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также медицинского, санитарно-эпидемиологического, информационного, транспортного, коммунально-бытового обеспечения)" - извлечение из [приказа](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4BC802CAAA268843A80EEF420070B651321E6d6sFA) МВД РФ от 16.11.2006 N 937.

Сейсмичность площадки (выраженная в баллах) - оценка уровня ожидаемого сейсмического воздействия на здания и сооружения, расположенные или планируемые строительством на площадке, характеризуется наличием и уровнем грунтовых вод, составом и несущей способности грунта под основанием фундаментов зданий и сооружений.

Сейсмостойкость (сейсмоустойчивость) здания, сооружения - способность воспринимать сейсмические нагрузки определенного уровня.

Дефицит сейсмостойкости зданий и сооружений - разница фактической сейсмостойкости зданий и сооружений и требуемой по современным нормативным документам.

2. Содержание проблемы

Сахалинская область является единственной островной областью, находящейся в непосредственной близости к разрывам и разломам краевой зоны Тихого океана, и характеризуется высокой степенью сейсмической и вулканической активности и цунамиопасности, открытостью для тропических циклонов и северных холодных ветров, что является основными причинами проходящих на территории области разрушительных тектонических и природных явлений, наносящих существенный материальный ущерб народному хозяйству области и представляющих высокую опасность для ее населения.

По уровню проявления природных и связанных с ними техногенных катастроф Сахалинская область по градации МЧС России относится к субъектам 1-й степени опасности, по уровню сейсмической опасности Сахалинская область занимает одно из первых мест в Российской Федерации среди территорий, находящихся в сейсмоопасных зонах.

На юге области, в Корсаковском городском округе сконцентрированы крупнейшие промышленные комплексы и предприятия: завод по переработке и сжижению природного газа, морской терминал розлива сырой нефти, порт Корсаков. Территория Корсаковского городского округа насыщена нефте- и газопроводными системами. Все эти производства могут быть подвержены землетрясениям силой 7 - 8 и более баллов.

Разрушительная сила землетрясений и цунами многократно возрастает от катастрофических экологических последствий, так как характер промышленного производства округа отличается высокой степенью экологической опасности. Особую озабоченность вызывают экосистема прибрежного шельфа Охотского моря и уникальная нерестовая речная сеть Корсаковского городского округа.

Кроме того, территория Корсаковского городского округа подвержена воздействию опасных геодинамических процессов: снежные лавины, селевые потоки и оползни. Землетрясения способны влиять на динамику этих процессов, а негативные последствия землетрясений, в свою очередь, могут усугубляться вторичными эффектами: сходом снежных лавин, селевых потоков и оползней.

За период 1994 - 2007 годов на территории Сахалинской области произошел ряд сильных разрушительных землетрясений. Основной причиной последствий этих землетрясений явилось снижение нормативной сейсмичности территории Сахалинской области. За последние 50 лет нормативная база по сейсмичности менялась в основном в сторону уменьшения и только в 1995 году после нефтегорского землетрясения была повышена на 2 - 3 балла.

Дефицит сейсмостойкости (1 - 3 балла) имеют здания и сооружения, построенные в Корсаковском городском округе до 1996 года, в том числе жилые дома общей площадью 92,95 тыс. кв. м, а также здания социально-культурного назначения общей площадью 28,04 тыс. кв. м и производственные здания общей площадью 11,99 тыс. кв. м, которые относятся к категории ответственных объектов и сооружений.

Кроме того, на крутых обрывистых склонах территории Корсаковского городского округа при землетрясениях велика вероятность развития так называемых вторичных воздействий природного и техногенного характера в виде оползней, обвалов, проседания грунтов и др.

Для обеспечения надежности и безопасности строящихся и эксплуатируемых жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений на территории Корсаковского городского округа, в первую очередь, необходимо провести комплексное обследование жилых домов, зданий повышенной социальной ответственности и массового пребывания людей, для чего следует использовать разработанные департаментом строительства Сахалинской области методы паспортизации, учитывающие особые климатические условия Корсаковского городского округа, а также современные способы и инновационные технологии сейсмоусиления.

Сложность и комплексность проблем по защите населения, жилых зданий и сооружений, инфраструктуры экологически опасных производств от воздействия землетрясений, цунами и вторичных эффектов от землетрясений обусловливает необходимость интеграции бюджетных средств и инвестиций для их планомерного решения.

Программа определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по обеспечению сейсмической безопасности населения, снижению социального, экономического и экологического ущерба от разрушительных землетрясений. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от оценки сейсмической опасности территорий городского округа до обеспечения сейсмостойкости жилых домов, эксплуатируемых зданий и сооружений.

3. Основные цели задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является комплексное решение проблемы обеспечения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Корсаковского городского округа в условиях высокой сейсмичности, цунами, лавино- и селеопасности, создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения, создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысить уровень сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений;

- повысить готовность руководителей всех уровней и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Учитывая большой объем решаемых задач, Программа будет реализовываться в течение девяти лет, с 2009 по 2017 годы.

Предполагается за этот период:

- выполнить инженерно-сейсмическое обследования и паспортизацию жилых зданий и сооружений;

- принять решение о целесообразности выполнения работ по сейсмоусилению конкретных объектов и жилых домов;

- разработать по ним проектно-сметную документацию;

- провести работы по сейсмоусилению жилых домов и объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, обеспечивающих размещение пострадавшего населения в условиях природных катаклизмов (больницы, школы, кинотеатры, дома культуры и др.), а также защитных сооружений;

- выполнить работы по проектированию и строительству жилых домов взамен домов с высоким сейсмическим риском, по которым не целесообразно проводить сейсмоусиление.

Предполагается, что в рамках реализации Программы будут осуществляться:

- регулярная корректировка перечня реализуемых мероприятий;

- уточнение объемов финансирования;

- уточнение показателей системы целевых индикаторов, позволяющих оценивать ход реализации Программы.

4. Система программных мероприятий

Решение поставленных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- проведение оценки уровня сейсмической опасности территории городского округа и возможности проявления вторичных явлений от землетрясений и их пространственная локализация (оползни, сели, лавины);

- проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки (жилых домов, зданий и сооружений);

- снижение сейсмического риска путем усиления существующей застройки;

- снижение сейсмического риска путем подготовки к землетрясению и защите населения.

Мероприятия Программы предусматривают выполнение следующих видов работ:

- разработка прогнозных карт лавинной, селевой, оползневой опасности территорий населенных пунктов в масштабе 1:5000; схемы планировочных ограничений к генеральным планам;

- разработка и принятие нормативно-технических и правовых документов, в том числе муниципального регламента строительных норм для сейсмических территорий Корсаковского городского округа, документов по страхованию от последствий землетрясений;

- разработка методов и технологий унифицированных проектов сейсмоусиления жилых домов, зданий и сооружений;

- проектирование и строительство инженерных защитных сооружений в наиболее уязвимых территориях;

- инженерно-сейсмическое обследование и паспортизация жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, объектов с опасностью проявления вторичных процессов в виде пожаров, взрывов, утечки вредных и опасных веществ;

- сейсмоусиление жилых домов, зданий и сооружений;

- строительство новых жилых домов с нормативной сейсмоустойчивостью взамен домов с высоким сейсмическим риском, подлежащих сносу в связи с нецелесообразностью выполнения работ по сейсмоусилению.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Из-за отсутствия в Корсаковском городском округе достоверной информации о сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, рекомендаций и методик по определению сейсмоустойчивости и целесообразности выполнения работ по их сейсмоусилению, Программой предлагается на первом этапе установить перечень жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения с дефицитом сейсмоустойчивости от 1 до 3 баллов для проведения работ по инженерно-сейсмическому обследованию и определению целесообразности выполнения работ по сейсмоусилению.

Предварительный дефицит сейсмостойкости зданий можно определить на основании карты-схемы макросейсмического обследования зданий в г. Корсакове, выполненной институтом "Сахалингражданпроект" в 1996 - 1997 годах, и материалов детального сейсмического районирования, утвержденных приказом департамента строительства Сахалинской области от 14.12.2007 N 104-1.

Потребность в денежных средствах на проведение комплексного инженерно-технического обследования жилых домов, зданий и сооружений с дефицитом сейсмоустойчивости от 1 до 3 баллов по предварительным расчетам составляет около 15,0 млн. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 14,7254 млн. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2295151301576B93F290C0588D016633C728036DBEE39d8s5A) Мэра Корсаковского городского округа от 09.06.2012 N 573)

- муниципального бюджета - 0,2746 млн. руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F2295151301576B93F290C0588D016633C728036DBEE39d8s5A) Мэра Корсаковского городского округа от 09.06.2012 N 573)

Предполагаемые [объемы](#Par400) финансирования Программы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, повышение устойчивости жилых домов и объектов жизнеобеспечения, предотвращение гибели людей и снижение материального ущерба при землетрясениях. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов. Целевые [индикаторы](#Par690) и показатели муниципальной целевой Программы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач за оцениваемый период и достижение намеченных целей в рамках Программы, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в Программу.

Реализация Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- создать базу данных по сейсмической уязвимости зданий, сооружений и карт сейсмического риска, обосновать количество и очередность жилых домов, зданий и сооружений, подлежащих сносу, усилению, реконструкции;

- разработать унифицированные проектные решения по сейсмоусилению жилых домов, зданий и сооружений, обеспечивающих после их реализации нормативнуюсейсмоустойчивость;

- разработать и внедрить документы нормативного и методического характера по сейсмостойкому строительству;

- защитить территорию, жилые здания и сооружения от вторичных эффектов землетрясений.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечиваться:

- нормативной сейсмостойкостью и надежностью жилых домов, зданий и сооружений при сильных землетрясениях (с учетом вторичных воздействий природного и техногенного характера) в результате проведения комплекса работ по усилению и реконструкции;

- созданием условий безопасности населения, сокращением числа санитарных и безвозвратных потерь, снижением расходов на компенсации семьям погибших и раненым и расходов на лечение пострадавших, предотвращением эпидемий и массовой заболеваемости;

- снижением расходов на ликвидацию последствий сильных землетрясений, в том числе на переселение людей, строительство нового жилья и выплаты пострадавшим компенсации за утерянное имущество.

Достижение указанных результатов в значительной степени повысит привлекательность территории Корсаковского городского округа для проживания и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию округа в целом.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает участие Корсаковского городского округа в конкурсе по отбору муниципальных образований Сахалинской области на предоставление субсидии из средств областного бюджета в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, утвержденным администрацией области: на проведение инженерно-сейсмического обследования объектов; разработку проектно-сметной документации; сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения; строительство новых домов с нормативнойсейсмоустойчивостью взамен домов с высоким сейсмическим риском не подлежащих сейсмоусилению.

Отбор исполнителей программных мероприятий проводится на конкурсной основе из числа строительных, проектных и научно-исследовательских организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4BC802CAAA268823F8BEEF62C5A016D4A2DE468d2s0A) от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения контрактов (договоров).

Непосредственный контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Корсаковского городского округа. Текущее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивает управление архитектуры и градостроительства администрации Корсаковского городского округа.

Структурные подразделения администрации Корсаковского городского округа, участвующие в реализации Программы, представляют в управление архитектуры и градостроительства отчеты о ходе реализации Программы в следующие сроки:

- квартальную отчетность - до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- полугодовую отчетность - до 7 июля текущего года;

- годовую отчетность - до 12 января года, следующего за отчетным.

Управление архитектуры и градостроительства представляет сводные отчеты о выполнении мероприятий мэру Корсаковского городского округа и в департамент строительства Сахалинской области в установленные областной программой сроки.

Управление архитектуры и градостроительства совместно с другими подразделениями администрации Корсаковского городского округа ежегодно готовит и представляет в срок до 30 января года, следующего за отчетным, мэру Корсаковского городского округа информацию о результатах реализации муниципальной целевой Программы за отчетный год с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

Для анализа и оценки результатов реализации программных мероприятий, представления необходимых рекомендаций будет сформирована межведомственная комиссия по управлению муниципальной целевой программой.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы, организуется разработчиком Программы через печатные и электронные средства массовой информации.

Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Повышение сейсмоустойчивости

жилых домов, основных объектов

и систем жизнеобеспечения

в Корсаковском городском округе

на 2009 - 2013 годы

и на период до 2017 года",

утвержденной постановлением

мэра Корсаковского городского округа

от 07.05.2009 N 440

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ

И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НА 2009 - 2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8417604DBD9FDD5042A4A28D3AC6FE648337D7E5F22F5556321576B93F290C0588D016633C728036DBEE38d8s6A) Мэра Корсаковского городского округа

от 09.10.2012 N 1187)

┌─────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование мероприятия │ Всего │ В том числе по годам реализации Программы │

│ п/п │ │на 2009 -│ (млн. рублей) │

│ │ │2017 годы├──────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤

│ │ │ (млн. │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 - │

│ │ │ рублей) │ │ │ │ │ │ 2017 │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. │Инженерно-сейсмическое │ 15,0 │ 2,86 │ 0,227 │ 0,941 │ 3,065 │ 4,864 │ 3,043 │

│ │обследование (ИСО) жилых │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов, основных объектов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и систем жизнеобеспечения, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 14,7254 │ 2,8 │ 0,2184│ 0,9 │ 3,0 │ 4,807 │ 3,0 │

│ │местного бюджета │ 0,2746 │ 0,06 │ 0,0086│ 0,041 │ 0,065 │ 0,057 │ 0,043 │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2. │Разработка проектно-сметной │ 31,439 │ 5,596│ │ 4,02 │ - │ 21,823 │ │

│ │документации (ПСД) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на сейсмоусиление │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строительство) жилых домов,│ │ │ │ │ │ │ │

│ │основных объектов и систем │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жизнеобеспечения, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 30,74 │ 5,3 │ │ 4,0 │ - │ 21,44 │ │

│ │местного бюджета │ 0,699 │ 0,296│ │ 0,02 │ - │ 0,383 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.1. │Сейсмоусиление ЦРК │ 5,596 │ 5,596│ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 5,3 │ 5,3 │ │ │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,296 │ 0,296│ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.2. │"Сейсмоусиление ДОУ │ 1,907 │ │ │ 1,907 │ │ │ │

│ │"Детский сад N 3 "Ромашка", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,9 │ │ │ 1,9 │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,007 │ │ │ 0,007 │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.3. │Инженерные изыскания │ 0,3018 │ │ │ 0,3018│ │ │ │

│ │по объекту "Строительство │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подпорной стенки в районе │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилого дома N 3/3 по ул. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нагорной в г. Корсакове", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,0018 │ │ │ 0,0018│ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.4. │"Строительство подпорной │ 1,0767 │ │ │ 1,0767│ │ │ │

│ │стенки в районе жилого дома │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3/3 по ул. Нагорной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,07 │ │ │ 1,07 │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,0067 │ │ │ 0,0067│ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.5. │Инженерные изыскания по │ 0,2415 │ │ │ 0,2415│ │ │ │

│ │объекту "Устройство защитной│ │ │ │ │ │ │ │

│ │полки с уполаживанием откоса│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ДОУ "Детский сад │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3 "Ромашка" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Железнодорожной, 1 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 0,24 │ │ │ 0,24 │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,0015 │ │ │ 0,0015│ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.6. │"Устройство защитной полки │ 0,493 │ │ │ 0,493 │ │ │ │

│ │с уполаживанием откоса │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ДОУ "Детский сад │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3 "Ромашка" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Железнодорожной, 1 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 0,49 │ │ │ 0,49 │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,003 │ │ │ 0,003 │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.7. │Сейсмоусиление МБОУ "Средняя│ 2,0 │ │ │ │ │ 2,0 │ │

│ │общеобразовательная школа │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 2" в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Морской, 12, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,96 │ │ │ │ │ 1,96 │ │

│ │местного бюджета │ 0,04 │ │ │ │ │ 0,04 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.8. │Сейсмоусиление основного │ 2,0 │ │ │ │ │ 2,0 │ │

│ │корпуса школы МБОУ "Средняя │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательная школа │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3" в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Окружной, 118а, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,96 │ │ │ │ │ 1,96 │ │

│ │местного бюджета │ 0,04 │ │ │ │ │ 0,04 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.9. │Сейсмоусиление МБОУ "Средняя│ 2,0 │ │ │ │ │ 2,0 │ │

│ │общеобразовательная школа │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 6" в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Подгорной, 41, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,96 │ │ │ │ │ 1,96 │ │

│ │местного бюджета │ 0,04 │ │ │ │ │ 0,04 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.10.│Сейсмоусиление МБОУ │ 2,0 │ │ │ │ │ 2,0 │ │

│ │"Средняя общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа с. Раздольное" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в с. Раздольном │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Школьной, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,96 │ │ │ │ │ 1,96 │ │

│ │местного бюджета │ 0,04 │ │ │ │ │ 0,04 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.11.│Сейсмоусиление МБОУ │ 2,0 │ │ │ │ │ 2,0 │ │

│ │"Средняя общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа с. Чапаево" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в с. Чапаево │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Школьной, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,96 │ │ │ │ │ 1,96 │ │

│ │местного бюджета │ 0,04 │ │ │ │ │ 0,04 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.12.│Строительство двух │ 6,0 │ │ │ │ │ 6,0 │ │

│ │40-квартирных жилых домов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во 2 микрорайоне, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 5,88 │ │ │ │ │ 5,88 │ │

│ │местного бюджета │ 0,12 │ │ │ │ │ 0,12 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.13.│Приобретение типового │ 3,018 │ │ │ │ │ 3,018 │ │

│ │проекта с привязкой │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фундамента по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство двух │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трехэтажных 24-квартирных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домов в г. Корсакове, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Гвардейской, 3; 9", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 3,0 │ │ │ │ │ 3,0 │ │

│ │местного бюджета │ 0,018 │ │ │ │ │ 0,018 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.14.│"Строительство подпорной │ 2,0 │ │ │ │ │ 2,0 │ │

│ │стенки в районе жилого дома │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Краснофлотской, 25/3 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 1,96 │ │ │ │ │ 1,96 │ │

│ │местного бюджета │ 0,04 │ │ │ │ │ 0,04 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│2.15.│Инженерно-строительные │ 0,805 │ │ │ │ │ 0,805 │ │

│ │изыскания по объекту: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Строительство двух │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трехэтажных 24-квартирных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домов в г. Корсакове, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Гвардейской, 3; 9", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 0,8 │ │ │ │ │ 0,8 │ │

│ │местного бюджета │ 0,005 │ │ │ │ │ 0,005 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3. │Проведение первоочередных │384,9304 │10,05 │105,047 │87,5985│42,5322│139,7027│ │

│ │работ по сейсмоусилению │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строительству), │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального бюджета │158,7085 │ 9,913│ 80,424 │68,3715│ - │ - │ │

│ │областного бюджета │221,0797 │ - │ 22,354 │18,026 │42,277 │138,4227│ │

│ │местного бюджета │ 5,1422 │ 0,137│ 2,269 │ 1,201 │ 0,2552│ 1,28 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.1. │Строительство двух │115,097 │10,05 │105,047 │ │ │ │ │

│ │24-квартирных жилых домов во│ │ │ │ │ │ │ │

│ │2 микрорайоне г. Корсакова, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального бюджета │ 90,337 │ 9,913│ 80,424 │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 22,354 │ - │ 22,354 │ │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 2,406 │ 0,137│ 2,269 │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.2. │Строительство жилья │ 72,0405 │ │ │72,0405│ │ │ │

│ │с привлечением средств │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвесторов в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(по адресу: г. Корсаков, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Восточная, д. 27), │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального бюджета │ 68,3715 │ │ │68,3715│ │ │ │

│ │областного бюджета │ 3,226 │ │ │ 3,226 │ │ │ │

│ │местного бюджета │ 0,443 │ │ │ 0,443 │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.3. │Сейсмоусиление центральной │ 58,0902 │ │ │15,558 │42,5322│ │ │

│ │районной котельной, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 57,077 │ │ │14,8 │42,277 │ │ │

│ │местного бюджета │ 1,0132 │ │ │ 0,758 │ 0,2552│ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.4. │Строительство подпорной │ 22,9688 │ │ │ │ │ 22,9688│ │

│ │стенки в районе жилого дома │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3/3 по ул. Нагорной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 22,731 │ │ │ │ │ 22,731 │ │

│ │местного бюджета │ 0,2378 │ │ │ │ │ 0,2378│ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.5. │Устройство защитной полки │ 5,4011 │ │ │ │ │ 5,4011│ │

│ │с уполаживанием откоса │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в районе ДОУ "Детский сад │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 3 "Ромашка", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │ 5,3269 │ │ │ │ │ 5,3269│ │

│ │местного бюджета │ 0,0742 │ │ │ │ │ 0,0742│ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.6. │Сейсмоусиление ДОУ │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │"Детский сад N 3 "Ромашка" │ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.7. │Строительство двух │111,3328 │ │ │ │ │111,3328│ │

│ │18-квартирных жилых домов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во 2 микрорайоне, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │110,3648 │ │ │ │ │110,3648│ │

│ │местного бюджета │ 0,968 │ │ │ │ │ 0,968 │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.8. │Сейсмоусиление МБОУ │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │"Средняя общеобразовательная│ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

│ │школа N 2" в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Морской, 12 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.9. │Сейсмоусиление основного │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │корпуса школы МБОУ │ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

│ │"Средняя общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа N 3" в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Окружной, 118а │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.10.│Сейсмоусиление МБОУ │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │"Средняя общеобразовательная│ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

│ │школа N 6" в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Подгорной, 41 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.11.│Сейсмоусиление МБОУ │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │"Средняя общеобразовательная│ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

│ │школа с. Раздольное" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в с. Раздольном │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по ул. Школьной │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.12.│Сейсмоусиление МБОУ │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │"Средняя общеобразовательная│ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

│ │школа с. Чапаево" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в с. Чапаево по ул. Школьной│ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.13.│Строительство двух │С учетом │ │ │ │ │ │С учетом│

│ │40-квартирных жилых домов │ ПСД │ │ │ │ │ │ ПСД │

│ │в г. Корсакове │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во 2 микрорайоне │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.14.│Строительство объекта: │372,4163 │ │ │ │ │119,7844│252,6319│

│ │"Шесть 12-квартирных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3-этажных жилых домов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по адресу: г. Корсаков, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Нагорная", │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе за счет средств:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета │370,1818 │ │ │ │ │119,0657│251,1161│

│ │местного бюджета │ 2,2345 │ │ │ │ │ 0,7187│ 1,5158│

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│3.15.│"Строительство подпорной │ │ │ │ │ │С учетом│ │

│ │стенки в районе жилого дома │ │ │ │ │ │ ПСД │ │

│ │по ул. Краснофлотской, 25/3 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Корсакове" │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴────────────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┘

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Повышение сейсмоустойчивости

жилых домов, основных объектов

и систем жизнеобеспечения

в Корсаковском городском округе

на 2009 - 2013 годы

и на период до 2017 года",

утвержденной постановлением

мэра Корсаковского городского округа

от 07.05.2009 N 440

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В КОРСАКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   целевых индикаторов   и показателей | Единица   измерения | 2009 год | 2010   год | 2011   год | 2012   год | 2013   год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выполнение графика  проведения детального  сейсмического  районирования  и микрорайонирования  города и населенных  пунктов округа,  детального районирования территории города  и населенных пунктов  округа по опасности  проявления вторичных  эффектов землетрясений  (снежные лавины, селевые потоки, оползни) | % к плану | 100 -  выполнено в 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Охват жилых объектов  жилищно-коммунального  хозяйства, образования,  здравоохранения,  культуры паспортизацией  в целях обеспечения  сейсмобезопасности территорий | % к плану | 33,3 | 33,3 | 33,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень полноты  отражения результатов  паспортизации,  научно-методической  и нормативной базы  оценки сейсмической  безопасности территорий  в информационной системе обеспечения  градостроительной  деятельности | %  по отношению  к показателям 2008 года | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | - | - | - |
| 4. | Инженерная защита  территорий и объектов  от воздействия вторичных явлений (снежные лавины, селевые потоки, оползни) | % к плану | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5. | Повышение  сейсмоустойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения | количество  введенных  объектов  в соответ- ствующем году (в %  от плана) | - | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6. | Снижение величины ущерба | %  по отношению  к показателям 2008 года |  |  |  |  | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| 7. | Уровень достоверности  и доступности информации о мерах и требованиях  сейсмоустойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения | %  по отношению  к показателям 2008 года | 10 - 15 | 20 - 25 | 40 - 45 | 60 - 65 | 85 - 90 | 100 | - | - | - |