

( в редакции постановлений мэра Корсаковского городского округа от 19.03.2015 № 492, от 03.04.2015 № 558, от 28.07.2015 № 1153, от 18.09.2015 № 1549, от 29.09.2015 № 1603, постановлений администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2015 № 2103, от 04.02.2016 № 140, от 31.03.2016 № 511, от 19.05.2016 № 763, от 29.09.2016 № 1546, от 27.12.2016 № 2561, от 26.05.2017 № 1524, от 22.08.2017 № 2257, от 20.12.2017 № 3240, от 10.01.2018 № 5, от 26.03.2018 № 471, от 27.09.2018 № 1585, от 08.11.2018 № 1871, от 14.02.2019 № 265, от 18.03.2019 № 452, от 08.04.2019 № 587, от 20.05.2019 № 803, от 05.09.2019 № 1487, от 30.10.2019 № 1811, от 17.12.2019 № 2124, от 30.12.2019 № 2219, от 25.02.2020 № 211, от 30.03.2020 № 444, от 30.04.2020 № 648, от 20.08.2020 № 1274, от 09.10.2020 № 1560, от 19.11.2020 № 1795, от 25.12.2020 № 2033, от 11.02.2021 № 181, от 01.04.2021 № 454, от 16.08.2021 № 1231, от 27.12.2021 № 2159, от 27.01.2022 № 144, от 02.02.2022 № 206, от 24.03.2022 № 500, от 09.06.2022 № 1118, от 07.07.2022 № 1347, от 31.08.2022 № 1735, от 19.09.2022 № 1874, от 30.12.2022 № 2770, от 06.03.2023 № 376, от 14.03.2023 № 443, от 28.03.2023 № 598, от 22.06.2023 № 1363, от 03.08.2023 № 1814, от 20.12.2023 № 2974, от 27.02.2024 № 429, от 28.02.2024 № 439)

От\_\_23.09.2014\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_1597\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэра Корсаковского городского округа от 17.03.2014 № 397 «Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа», от 15.04.2014 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа», от 07.05.2014 № 722 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Корсаковского городского округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход».

Мэр

Корсаковского городского округа Л.Б.Мудрова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_23.09.2014 № \_1597\_

( в редакции постановлений мэра Корсаковского городского округа от 19.03.2015 № 492, от 03.04.2015 № 558, от 28.07.2015 № 1153, от 18.09.2015 № 1549, от 29.09.2015 № 1603, постановлений администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2015 № 2103, от 04.02.2016 № 140, от 31.03.2016 № 511, от 19.05.2016 № 763, от 29.09.2016 № 1546, от 27.12.2016 № 2561, от 26.05.2017 № 1524, от 22.08.2017 № 2257, от 20.12.2017 № 3240, от 10.01.2018 № 5, от 26.03.2018 № 471, от 27.09.2018 № 1585, от 08.11.2018 № 1871, от 14.02.2019 № 265, от 18.03.2019 № 452, от 08.04.2019 № 587, от 20.05.2019 № 803, от 05.09.2019 № 1487, от 30.10.2019 № 1811, от 17.12.2019 № 2124, от 30.12.2019 № 2219, от 25.02.2020 № 211, от 30.03.2020 № 444, от 30.04.2020 № 648, от 20.08.2020 № 1274, от 09.10.2020 № 1560, от 19.11.2020 № 1795, от 25.12.2020 № 2033, от 11.02.2021 № 181, от 01.04.2021 № 454, от 16.08.2021 № 1231, от 27.12.2021 № 2159, от 27.01.2022 № 144, от 02.02.2022 № 206, от 24.03.2022 № 500, от 09.06.2022 № 1118, от 07.07.2022 № 1347, от 31.08.2022 № 1735, от 19.09.2022 № 1874, от 30.12.2022 № 2770, от 06.03.2023 № 376, от 14.03.2023 № 443, от 28.03.2023 № 598, от 22.06.2023 № 1363, от 03.08.2023 № 1814, от 20.12.2023 № 2974, от 27.02.2024 № 429, от 28.02.2024 № 439)

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент имущественных отношений |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства, департамент соци­ального развития, департамент земельных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа», муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» Корсаковского городского округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение объемов жилищного строительства.  2. Развитие системы инженерной и транспортной инфраструктуры с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства.  3. Снижение уровня ветхого и аварийного жилищного фонда.  4. Обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях высокой сейсмичности, лавино- и селеопасности.  5. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией.  2. Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно муниципальных земельных участков.  3. Развитие конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками, основанной на антимонопольной политике.  4. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.  5. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.  6. Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 10 290 794,2 тыс. рублей, в том числе:  а) по годам реализации:  2015 год – 533 269,1 тыс. рублей;  2016 год – 259 782,1 тыс. рублей;  2017 год – 200 106,0 тыс. рублей;  2018 год – 404 567,4 тыс. рублей;  2019 год – 792 828,5 тыс. рублей;  2020 год – 1 089 505,0 тыс. рублей;  2021 год – 800 991,5 тыс. рублей;  2022 год – 1 428 207,3 тыс. рублей;  2023 год – 2 837 089,6 тыс. рублей;  2024 год – 1 510 693,1 тыс. рублей;  2025 год – 420 729,5 тыс. рублей;  2026 год – 13 025,1 тыс. рублей,  в том числе:  - средства федерального бюджета – 1 088 322,4 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 990,5 тыс. рублей;  2016 год – 3 119,5 тыс. рублей;  2017 год – 1 958,1 тыс. рублей;  2018 год – 112 591,0 тыс. рублей;  2019 год – 142 386,8 тыс. рублей;  2020 год – 180 872,2 тыс. рублей;  2021 год – 17 708,0 тыс. рублей;  2022 год – 592 948,3 тыс. рублей;  2023 год – 11 028,9 тыс. рублей;  2024 год – 12 037,6 тыс. рублей;  2025 год – 12 681,5 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей,  - средства областного бюджета – 8 692 205,2 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 475 041,4 тыс. рублей;  2016 год – 190 836,7 тыс. рублей;  2017 год – 169 316,2 тыс. рублей;  2018 год – 225 265,5 тыс. рублей;  2019 год – 599 181,7 тыс. рублей;  2020 год – 881 574,0 тыс. рублей;  2021 год – 770 303,8 тыс. рублей;  2022 год – 805 532,4 тыс. рублей;  2023 год – 2 713 416,9 тыс. рублей;  2024 год – 1 466 212,6 тыс. рублей;  2025 год – 395 524,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей,  - средства местного бюджета – 510 266,6 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 57 237,2 тыс. рублей;  2016 год – 65 825,9 тыс. рублей;  2017 год – 28 831,7 тыс. рублей;  2018 год – 66 710,9 тыс. рублей;  2019 год – 51 260,0 тыс. рублей;  2020 год – 27 058,8 тыс. рублей;  2021 год – 12 979,7 тыс. рублей;  2022 год – 29 726,6 тыс. рублей;  2023 год – 112 643,8 тыс. рублей;  2024 год – 32 442,9тыс. рублей;  2025 год – 12 524,0 тыс. рублей;  2026 год – 13 025,1 тыс. рублей, |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | - формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки;  - ликвидация (снос и утилизация) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения;  - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  - общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов);  - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия;  - общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты;  - общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья;  - обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории;  - размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений;  - количество врачей-специалистов, обеспеченных квартирами;  - количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков);  - общая площадь приобретенных квартир на вторичном рынке жилья в собственность Корсаковского городского округа;  - общая площадь построенного (приобретенного на первичном и вторичном рынке) жилья;  - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями;  - создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков;  - годовой объем ввода жилья, построенного с привлечением средств областного бюджета;  - площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012;  - выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа, в том числе в части с. Соловьевка и с. Охотское, а также территории чересполосного участка «Подорожное»;  - компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар»;  - строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области;  - количество участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека» (единиц) |

Раздел 1. Характеристика основных проблем, решение которых осуществляется

путем реализации муниципальной программы

С 2006 года в Российской Федерации реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В муниципальном образовании «Корсаковский городской округ» Сахалинской области в рамках реализации областных программ основным механизмом реализации данного приоритетного национального проекта являлись: муниципальная программа «Строительство жилья в Корсаковском городском округе на 2010 - 2015 годы», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 18.10.2010 № 1011, муниципальная целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Корсаковском городском округе Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 07.05.2009 № 440, муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в Корсаковском районе, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009-2015 годах», утвержденная постановлением главы муниципального образования Корсаковского района от 17.11.2008 № 938, и муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=D99A3D859CECA6DCFEEEFC68996E01D9F39A9B1B293589454D6B11F84B32489D8A840E6670C418F85E22BBoEiCG) «Обеспечение жильем молодых семей в Корсаковском городском округе на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 18.01.2012 № 16 (далее - муниципальные программы).

В период реализации муниципальных программ жилищная политика в Корсаковском городском округе осуществлялась в рамках следующих основных направлений:

- предоставление государственной поддержки при строительстве жилья в составе жилищно-строительных кооперативов отдельным категориям граждан;

- разработка документов территориального планирования;

- обеспечение формирования и инженерной подготовки земельных участков для их комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;

- строительство новых сейсмоустойчивых жилых домов взамен жилых домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно;

- выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

- обеспечение жильем молодых семей;

Основные показатели действующих муниципальных программ, характеризующие развитие жилищного строительства в Корсаковском городском округе, демонстрируют положительную динамику, подтверждая тем самым результативность политики в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения в муниципальном образовании «Корсаковский городской округ».

Еще одним из направлений в решении жилищной проблемы является «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия «Дальневосточная ипотека.

Основные показатели,

характеризующие развитие жилищного строительства

в муниципальном образовании «Корсаковский городской округ»

в 2010 - 2013 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Годы | | | | Прирост в 2013 году к 2010 году (процентов) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ввод жилых домов (тыс. кв. метров) | 5,53 | 8,7 | 9,686 | 10,763 | 94,6 |
| Обеспеченность жилой площадью (кв. метров на чел.) | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 23,0 | 5,5 |

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Корсаковский городской округ» на конец 2013 года составила 922,3 тыс. кв. метров, в том числе 742,1 тыс. кв. метров (80,5 процента) в г. Корсакове и 180,2 тыс. кв. метров (19,5 процента) в сельской местности.

В 2013 году ввод жилья составил 10,763 тыс. кв. метров, уровень ввода жилья по сравнению с 2010 годом увеличился на 94,6 процента в связи с увеличением объемов строительства жилья.

В рамках реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D99A3D859CECA6DCFEEEFC68996E01D9F39A9B1B293589454D6B11F84B32489D8A840E6670C418F85E22BBoEiCG) «Обеспечение жильем молодых семей в Корсаковском городском округе на 2012-2015 годы» улучшили жилищные условия в 2012 году 14 молодых семей, в 2013 году 6 молодых семей.

В рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=D99A3D859CECA6DCFEEEFC68996E01D9F39A9B1B293A8C4A4A6B11F84B32489D8A840E6670C418F85E22BBoEiFG) «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Корсаковском городском округе Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года» за период с 2010 по 2013 годы введены в эксплуатацию 3 жилых дома (77 квартир) общей площадью 3,59 тыс. кв. метров, строительство данных домов осуществлялось взамен жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости и сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих в Корсаковском районе, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009-2015 годах» за период с 2010 по 2013 годы для 37 семей приобретено квартир общей площадью 1,5 тыс. кв. метров. В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ расселены 54 человека из 9 аварийных многоквартирных домов общей площадью 0,661 тыс. кв. метров.

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» в 2010-2013 годах в рамках муниципальной программы «Строительство жилья в Корсаковском городском округе на 2010-2015 годы», составил 15,4 млн. рублей.

В настоящее время в Корсаковском городском округе разработаны:

- документ территориального планирования – генеральный план Корсаковского городского округа, утвержденный решением Собрания Корсаковского городского округа от 03.11.2011 года № 45;

- документ градостроительного зонирования - правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа, утвержденные решением Собрания Корсаковского городского округа от 06.09.2013 № 89;

- документация по планировке территории: проект планировки и проект межевания села Соловьёвка, утвержденный постановлением мэра Корсаковского городского округа от 24.06.2011 № 661; проект планировки и проект межевания села Охотское, утвержденный постановлением мэра Корсаковского городского округа от 25.07.2014 № 1242; проект планировки и проект межевания 2 микрорайона в г. Корсакове, утвержденный постановлением мэра Корсаковского городского округа от 12.01.2011 № 6.

Разработана «дорожная карта» по обеспечению ввода жилья в муниципальном образовании «Корсаковский городской округ» на 2013-2016 годы, в соответствии с которой сформирован реестр земельных участков, планируемых к формированию и вовлечению (с указанием сроков) в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства, в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в количестве, достаточном для удовлетворения таких потребностей. Также в «дорожной карте» предусмотрены мероприятия по обеспечению (с указанием сроков) вышеназванных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.

Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства в муниципальном образовании «Корсаковский городской округ» сформировались как результат планомерной реализации мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

Несмотря на очевидные достижения в сфере жилищного строительства и улучшение жилищных условий жителей муниципального образования «Корсаковский городской округ», достигнутые в городском округе за последние годы, уровень удовлетворенности населения жилищными условиями по-прежнему недостаточен.

Жилищный фонд имеет тенденцию к старению. Основными причинами являются: замедление темпов строительства жилья в 90-е годы из-за незначительной поддержки бюджетов всех уровней, сокращения объемов капитального ремонта жилья, в особенности комплексного. Ведомственное жилье было передано в муниципальную собственность без финансирования в достаточных объемах необходимого капитального ремонта.

Основная задача муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» (далее – Программа) - обеспечение реализации права граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в установленном порядке непригодными для проживания, на улучшение жилищных условий.

Жилищный фонд, признанный аварийным и непригодным для проживания, создает социальные и экологические проблемы, ухудшает демографическую ситуацию, понижает инвестиционную привлекательность Корсаковского городского округа, ухудшает внешний облик населенных пунктов Корсаковского городского округа.

В муниципальном образовании «Корсаковский городской округ» по состоянию на 01.01.2014 общая площадь жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, составляла 27,5 тыс. кв. метров. Продолжается обследование многоквартирных жилых домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация (снос и утилизация) аварийного жилищного фонда (согласно приложениям № 6 и 7 к Программе). Необходимо продолжить переселение граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и признанных малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда, из непригодного для проживания жилищного фонда (согласно приложению № 8 к Программе).

Расчетная площадь жилья, необходимая для переселения граждан, составляет ориентировочно 30,8 тыс. кв. метров.

Муниципальное образование «Корсаковский городской округ», учитывая высокую степень дотационности своего бюджета, самостоятельно проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда решить не может. Следовательно, решить ее можно только программным методом.

Еще одним из направлений в решении жилищной проблемы является обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, предоставляемыми на безвозмездной основе.

2. Описание основных целей и задач муниципальной программы

Целями Программы являются:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- развитие системы инженерной и транспортной инфраструктуры с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков, а также земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;

- снижение уровня ветхого и аварийного жилищного фонда;

- обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях высокой сейсмичности, лавино- и селеопасности;

- создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения.

Основными задачами Программы являются:

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно муниципальных земельных участков;

- развитие конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками, основанной на антимонопольной политике;

- ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения;

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

- повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений;

- государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодым семьям – участникам мероприятия «Дальневосточная ипотека».

3. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2026 года в один этап.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Достижение целей и решение поставленных задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Информация по объектам капитального строительства Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия «Дальневосточная ипотека» представлено в приложении № 8 к Программе.

5. Нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы

В целях нормативно-правового обеспечения Программы будут издаваться нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, возникающие в процессе реализации Программы.

6. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Программе.

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета Корсаковского городского округа, средств федерального и областного бюджетов, других внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на весь срок ее реализации, в том числе по годам ее реализации, определен в приложениях № 4, № 4.1 к настоящей Программе.

Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации по годам муниципальной программы и по итогам ее реализации, а также в целом результативности муниципальной программы исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) в целом осуществляется по формуле:

СД1 + СД2 + … + СДn

СД = -------------------------------- ,

N

где:

СД – сводный показатель достижения плановых значений индексов (показателей) муниципальной программы;

СД1 + СД2 + … + СДn – показатель достижения плановых значений каждого индекса (показателя) муниципальной программы;

N – количество индексов (показателей) муниципальной программы.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (СРС) рассчитывается по формуле:

СРС = КР /УР,

где:

КР – объем кассовых расходов местного бюджета по муниципальной программе в отчетном периоде;

УР – утвержденный объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) (СР) рассчитывается по формуле:

СР = МВ/МЗ,

где:

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

МЗ – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭП) в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

Е1 + Е2 + … + Еn

ЭП = -------------------------------- ,

М

где:

Е1 + Е2 + … + Еn – значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M – количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85.

Уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_\_ № \_\_1597\_\_\_

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  реализации | Окончание реализации | Краткое описание непосредственного результата реализации мероприятия | Значение (количественное, процентное и т.д.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа  качественным жильем» | | | | | | |
| 1. | Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки | Администрация Корсаковского городского округа, отдел землепользова­ния департамента имущественных отношений | 2015 | 2025 | Количество сформированных земельных участков | 483 земельных участков. Значение ожидаемого результата представлено в пункте 1 приложения № 3 к программе |
| 2. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2025 | Ликвидация 80 тыс. кв. метров аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и 1,1 тыс. кв. метров неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 2 приложения № 3 к программе |
| 3. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2015 | Количество переселенных семей (человек) | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 3 приложения № 3 к программе. За 2015 год – 9 семей (22 человека). |
| 4. | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2025 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 4, 5 приложения № 3 к программе |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальной выплаты для приобретения жилья | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2025 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 6 приложения № 3 к программе |
| 4.2. | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, ранее участвовавшим в программах на территории Сахалинской области, целью которых была государственная поддержка молодых семей в решении жилищных вопросов, утвержденных нормативными правовыми актами Сахалинской области | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2025 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |
| 5. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент имущественных отношений, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2017 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда |  |
| 6. | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа», департамент городского хозяйства | 2015 | 2025 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой | 164 земельных участка |
| 6.1. | Инженерное обеспечение земельных участков в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, Офицерская, Амурская в г. Корсакове | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2025 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 11 приложения № 3 к программе |
| 6.2. | Строительство трансформаторной подстанции для обустройства земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, офицерская, Амурская в г. Корсакове | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2017 | 2020 | Трансформаторная подстанция | Строительство одной трансформаторной подстанции |
| 7. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Корсаковского городского округа | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2025 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда |  |
| 7.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений | 2018 | 2025 | 1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда  2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 19, 20 приложения № 3 к программе |
| 7.2. | Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений | 2021 | 2025 | 1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда  2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 26, 27 приложения № 3 к программе |
| 8. | Стимулирование жилищного строительства |  | 2015 | 2025 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.1. | Развитие системы градостроительной деятельности | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба обеспечения») | 2015 | 2025 | 1) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;  2) обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | 1) 100%  2) Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8 приложения № 3 к программе |
| 8.1.1. | Подготовка (внесение изменений) генеральных планов городов и населенных пунктов Корсаковского городского округа, проектов планировки и проектов межевания территорий Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2015 | 2025 |  |  |
| 8.1.2. | Подготовка (внесение изменений) правил землепользования и застройки Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба обеспечения») | 2015 | 2025 |  |  |
| 8.1.3. | Выполнение проекта «Определение границ зон затопления, подтопления на территории Корсаковского городского округа» | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2015 | 2025 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8 приложения № 3 к программе |
| 8.1.4. | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития с. Соловьевка Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2016 | 2016 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8 приложения № 3 к программе |
| 8.1.5. | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2017 | 2025 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8, 35 приложения № 3 к программе |
| 8.1.6. | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, в том числе подготовка топографической карты | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2017 | 2017 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8 приложения № 3 к программе |
| 8.1.7. | Подготовка (внесение изменений) генерального плана и правил землепользования и застройки Корсаковского городского округа, выполнение аэрофотосъемки для подготовки генерального плана Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба обеспечения») | 2018 | 2025 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8, 35 приложения № 3 к программе |
| 8.1.8. | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития улично-дорожной сети части территории города Корсакова Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2018 | 2025 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8, 34 приложения № 3 к программе |
| 8.1.9. | Подготовка проекта дизайн-кода городской среды Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2018 | 2025 | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документацией по планировке территории | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 8 приложения № 3 к программе |
| 8.1.10. | Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2022 | 2025 | Количество граждан – участников мероприятия «Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости» | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 33 приложения № 3 к программе |
| 8.1.11. | Приобретение неисключительного права использования научно-исследовательской работы | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | 2023 | 2025 | Приобретение неисключительных прав использования результатов научно-исследовательской работы | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 36 приложения № 3 к программе |
| 8.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2025 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 7 приложения № 3 к программе |
| 8.2.1. | Разработка проектной документации по объекту: Инженерное обеспечение земельных участков в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, Офицерская, Амурская в г. Корсакове | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2025 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.2.2. | Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа | 2019 | 2021 | Создание (реконструкция) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 16 приложения № 3 к программе |
| 8.2.3. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2019 | 2019 | Создание (реконструкция) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, строительства | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 15 приложения № 3 к программе |
| 8.3. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2025 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 7, 12,13 приложения № 3 к программе |
| 8.3.1. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем сорока восьми квартир в двух строящихся 24-квартирных домах по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2015 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.3.2. | Строительство квартир в IV микрорайоне г. Корсакова» (I очередь – 72 квартиры; II очередь – 69 квартир) | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2013 | 2014 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.3.3. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем тридцати шести квартир в многоквартирном доме по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Гвардейская, 8 | Департамент имущественных отношений | 2014 | 2015 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.3.4. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа квартир в многоквартирных домах по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2020 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.3.5. | Приобретение в муниципальную собственность квартир в многоквартирных домах, в том числе строительство которых не завершено, по ул. Центральной в с. Озерское Корсаковского района Сахалинской области | Департамент имущественных отношений | 2014 | 2015 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 8.3.6. | Приобретение квартир на вторичном рынке жилья в собственность Корсаковского городского округа | Департамент имущественных отношений | 2016 | 2016 | Общая площадь приобретенных квартир на вторичном рынке жилья в собственность Корсаковского городского округа | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 12 приложения № 3 к программе (2016 год). Значение ожидаемого результата представлено в пункте 17 приложения № 3 к программе (2017 год) |
| 8.3.7. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2022 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном и вторичном рынке жилья | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 17 приложения № 3 к программе |
| 8.3.8. | Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Департамент имущественных отношений | 2019 | 2021 | Объем построенного (введенного в эксплуатацию/приобретенного) жилья с привлечением средств областного бюджета | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 17 приложения № 3 к программе |
| 8.3.9. | Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, в том числе: Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Жилье» | Департамент имущественных отношений | 2019 | 2021 | Объем построенного (введенного в эксплуатацию/приобретенного) жилья с привлечением средств областного бюджета | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 17 приложения № 3 к программе |
| 8.3.10. | Приобретение жилья на вторичном рынке для медицинских работников | Департамент имущественных отношений | 2016 | 2020 | Количество врачей-специалистов, обеспеченных квартирами | Значение ожидаемого результата представлено в пункте 10 приложения № 3 к программе |
| 8.4. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2025 | Общее количество допусков учетов в эксплуатацию |  |
| 9. | Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения |  | 2015 | 2025 |  |  |
| 9.1. | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства), Департамент имущественных отношений, департамент социального развития | 2015 | 2025 | Подготовка (приобретение) проектной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в наиболее уязвимых территориях. Количество приобретенной (подготовленной) проектной документации |  |
| 9.2. | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Департамент архитектуры и градостроительства, Департамент имущественных отношений, департамент социального развития, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2015 | 2025 | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья |  |
| 10. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Департамент имущественных отношений | 2015 | 2025 | Количество обеспеченных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 100 человек. Значение ожидаемого результата представлено в пункте 14 приложения № 3 к программе |
| 11. | Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» |  | 2019 | 2025 |  |  |
| 11.1. | Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» | Департамент имущественных отношений | 2019 | 2025 | Количество участников мероприятия, имеющих право на получение компенсации расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» | 187 человек. Значение ожидаемого результата представлено в пункте 19 приложения № 3 к программе |
| 12. | Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом |  | 2019 | 2025 |  |  |
| 12.1. | Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | Департамент имущественных отношений | 2019 | 2025 | Количество участников мероприятия, имеющих право на получение компенсации расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | 10 человек. Значение ожидаемого результата представлено в пункте 22 приложения № 3 к программе |
| 13. | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Департамент имущественных отношений | 2020 | 2025 | Количество участников мероприятия, имеющих право на получение поддержки на улучшение жилищных условий | 10 человек. Значение ожидаемого результата представлено в пункте 24 приложения № 3 к программе |
| 14. | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодым семьям – участникам мероприятия «Дальневосточная ипотека» | Департамент имущественных отношений | 2020 | 2025 | Количество участников мероприятия, имеющих право на получение поддержки на улучшение жилищных условий | 9 человек. Значение ожидаемого результата представлено в пункте 25 приложения № 3 к программе |
| 15. | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Департамент имущественных отношений | 2021 | 2025 | Создание условий для развития жилищного строительства в сельской местности |  |
| 16. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Департамент имущественных отношений | 2021 | 2025 | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от 23.09.2014 № 1597

Информация по объектам капитального строительства муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта  строительства | Сроки  строительства | Наличие   проектно-сметной  документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс.  рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный  результат (дата ввода в эксплуатацию) |
| всего | федеральный  бюджет | областной  бюджет | местный бюджет | привлеченные  сред- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа  качественным жильем» | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем сорока восьми квартир в двух строящихся 24-квартирных домах по адресу: Сахалинская область, г. Корса-ков, ул. Нагорная, в том числе по годам: | 2013-  2014  годы | имеется | 2159,9  кв. метров | 129 594,4 | 58 012,2 |  | 57 482,9 | 529,3 |  | Приобретение в собственность 2159,9  кв. метров, 48 квартир (2015 год) |
|  | 2015 |  |  |  |  | 58 012,2 |  | 57 482,9 | 529,3 |  |  |
| 2. | Строительство квартир в IV мик-рорайоне г. Корса-кова» (I очередь – 72 квартиры; II оче-редь – 69 квартир), в том числе по годам: | 2013 -2014  годы | имеется | 2164,5  кв. метров в 2014 году | 401 814,0 | 37 605,9 |  | 37 229,8 | 376,1 |  | Строительство 6676,2 кв. метров, 141 квартира (2014 год) |
| 2015 |  |  |  |  | 37 605,9 |  | 37 229,8 | 376,1 |  |  |
| 3. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем тридцати шести квартир в многоквартирном доме по адресу: Сахалинская область, г. Корса-ков, ул. Гвардей-ская, 8, в том числе по годам: | 2014  год | имеется | 1789,68  кв. метров | 107 380,8 | 62 382,4 |  | 61 758,6 | 623,8 |  | Приобретение 1789,68 кв. метров, 36 квартир (2015 год) |
| 2015 |  |  |  |  | 62 382,4 |  | 61 758,6 | 623,8 |  |  |
| 4. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа квартир в многоквартирных домах по адресу: Сахалинская область,  г. Корсаков, в том числе по годам: | 2014  год |  | 3818,7  кв. метров | 229 122,0 | 36 109,6 |  | 35 748,5 | 361,1 |  | Приобретение 3818,7 кв. метров, 81 квартира (2014 год) |
|  | 2015 |  |  |  |  | 36 109,6 |  | 35 748,5 | 361,1 |  |  |
| 5. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья, в том числе по годам: | 2015-2025  годы |  | 3747,6  кв. метров | 244 571,3 | 357 997,4 |  | 154 034,2 | 203 963,2 |  | Приобретение 412,8 кв. метров, 7 квартир |
| 2015 |  |  |  |  | 7 760,0 |  | 0,0 | 7 760,0 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 23 339,0 |  | 0,0 | 23 339,0 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  | 201 259,5 |  | 154 034,2 | 47 225,3 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  | 28 900,0 |  | 0,0 | 28 900,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 12 400,0 |  | 0,0 | 12 400,00 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  | 7 490,0 |  | 0,0 | 7 490,0 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  | 76 848,9 |  | 0,0 | 76 848,9 |  |  |
| 6. | Приобретение в муниципальную собственность квартир в многоквартирных домах, в том числе строительство которых не завер-шено, по ул. Цент-ральной в с. Озерс-кое Корсаковского района Сахалинс-кой области, в том числе по годам: | 2014 -2015  годы | имеется | 5105,4 кв. метров | 316 683,6 | 210 952,5 |  | 208 843,0 | 2 109,5 |  | Приобретение 5105,4 кв. метров (2015 год) |
| 2015 |  |  |  |  | 210 952,5 |  | 208 843,0 | 2 109,5 |  |  |
| 7. | Приобретение жилья на вторичном рынке для медицинских работников, в том числе по годам: | 2016-2017 |  |  |  | 19 887,0 |  | 15 910,0 | 3 977,0 |  | Приобретение 5 квартир (2016 год), 3 квартиры (2017 год) |
|  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 13 587,0 |  | 10 870,0 | 2 717,0 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 6 300,0 |  | 5 040,0 | 1 260,0 |  |  |
| 8. | Приобретение квартир на вторичном рынке жилья в собственность Корсаковского городского округа, в том числе по годам: |  |  |  |  | 100 729,1 |  | 100 000,0 | 729,1 |  | Приобретение 97,9 кв. метров, 2 квартиры (2016 год); приобретение 0,3 тыс. кв. метров (2017 год) |
| 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 5 050,5 |  | 5 000,0 | 50,5 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 95 678,6 |  | 95 000,0 | 678,6 |  |  |
| 9. | Разработка проектной документации по объекту: Инженерное обеспечение земельных участков в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, Офи-церская, Амурская в г. Корсакове, в том числе по годам: | 2014-2015 годы |  | проект | 4 600,0 | 4 057,2 |  | 1 817,3 | 2 239,9 |  | (2015) |
| 2015 |  |  |  |  | 3 107,2 |  | 1 817,3 | 1 289,9 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  | 950,0 |  | 0,0 | 950,0 |  |  |
| 10. | Строительство подпорной стенки между домами по ул. Краснофлот-ской, 37/1 и ул. Окружной, 9 в г. Корсакове | 2015 |  | Инженерные изыскания |  | 2 404,9 |  | 846,7 | 1 558,2 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  | 851,4 |  | 846,7 | 4,7 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 1 553,5 |  | 0,0 | 1 553,5 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11. | Разработка проектной документации по объекту: «Строительство подпорной стенки между домами по ул. Краснофлот-ской, 37/1 и ул. Окружной, 9 в г. Корсакове» | 2019 |  | Проект | 1 378,0 | 2 731,0 |  | 0,0 | 2 731,0 |  | Подрядные работы (2019-2020) |
| 2019 |  |  |  |  | 781,0 |  | 0,0 | 781,0 |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  | 1 950,0 |  |  | 1 950,0 |  |  |
| 12. | Строительство подпорной стенки в районе жилого дома по ул. Красноф-лотской, д. 19/1 в г. Корсакове | 2015 |  | Инженерные изыскания |  | 99,9 |  | 98,8 | 1,1 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  | 99,9 |  | 98,8 | 1,1 |  |  |
| 13. | Строительство подпорной стенки в районе жилого дома № 3/3 по ул. Нагорной в г. Корсакове. 1 этап | 2016 | имеется | 110,4 кв. метров | 18 826,2 | 18 826,0 |  | 18 674,0 | 152,0 |  | Строительство 110,4 кв. метров подпорной стенки (2016 год) |
|  | 2016 |  |  |  |  | 18 826,0 |  | 18 674,0 | 152,0 |  |  |
| 14. | Строительство подпорной стенки в районе жилого дома № 3/3 по ул. Нагорной в г. Корсакове. 2 этап | 2019 |  | Проект | 2 122,0 | 1 000,0 |  | 0,0 | 1 000,0 |  | Подрядные работы (2019 год) |
| 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15. | Приобретение однокомнатных квартир в г. Кор-сакове для обеспе-чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, в том числе по годам: | 2015-2025 |  |  |  | 653 482,0 | 58 523,0 | 594 959,0 | 0,0 |  | Приобретение квартир 22 -(2016 год), 21- (2017 год), 15 - (2018 год), 13 – (2019), 21 – (2020),  19 – (2021), 17 – (2022) |
| 2015 |  |  |  |  | 44 800,0 |  | 44 800,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 41 800,0 |  | 41 800,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 41 300,0 |  | 41 300,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  | 29 880,0 |  | 29 880,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  | 37 351,9 | 2 730,7 | 34 621,2 | 0,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 63 600,0 | 2 204,0 | 61 396,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | 75 850,1 | 9 805,3 | 66 044,8 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  | 69 300,0 | 12 397,0 | 56 903,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  | 62 400,0 | 9 936,0 | 52 464,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  | 96 000,0 | 9 936,0 | 86 064,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  | 91 200,0 | 11 514,0 | 79 686,0 | 0,0 |  |  |
| 16. | Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках, в том числе по годам: | 2015 |  |  |  | 8 932,3 |  | 8 843,0 | 89,3 |  | Приобретение 0,4 тыс. кв. метров |
| 2015 |  |  |  |  | 8 932,3 |  | 8 843,0 | 89,3 |  |  |
| 17. | Строительство трансформаторной подстанции для обустройства земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, Офицерская, Амур-ская в г. Корсакове | 2017-2018 |  |  |  | 14 023,0 |  | 0,0 | 14 023,0 |  | Строительство трансформаторной подстанции (2018 год) |
| 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 7 110,0 |  | 0,0 | 7 110,0 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  | 6 913,0 |  | 0,0 | 6 913,0 |  |  |
| 18. | Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраивае-мым территориям в соответствии с пот-ребностями жилищ-ного, общественно-делового и про-мышленного строи-тельства муници-пальных образова-ний Сахалинской области | 2019-2020 |  |  |  | 17 001,1 |  | 16 675,6 | 325,5 |  | 400 п. метров (2019-2020) |
|  | 2019 |  |  |  |  | 2 741,5 |  | 2 697,2 | 44,3 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 14 259,6 |  | 13 978,4 | 281,2 |  |  |
| 19. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | 2019 |  |  |  | 14 296,4 |  | 14 067,6 | 228,8 |  | 200 п. метров (2019) |
| 2019 |  |  |  |  | 14 296,4 |  | 14 067,6 | 228,8 |  |  |
| 20. | Приобретение сооружения электроэнергетики ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами, расположенного по адресу: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Советская, 57 | 2021 |  |  |  | 5 180,0 |  | 5 128,2 | 51,8 |  | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц), 2021 – 1 единица |
|  | 2021 |  |  |  |  | 5 180,0 |  | 5 128,2 | 51,8 |  |
| 21. | Приобретение локальных очистных сооружений многоквартирного дома, расположенных по адресу: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Советская, 57 | 2021 |  |  |  | 8 900,0 |  | 8 811,0 | 89,0 |  | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц), 2021 – 1 единица |
|  | 2021 |  |  |  |  | 8 900,0 |  | 8 811,0 | 89,0 |  |
| 22. | Приобретение локальных очистных сооружений многоквартирного дома, расположенных по адресу: Сахалинская обл., Корсаковский городской округ, с. Чапаево, ул. Центральная, 13 | 2021 |  |  |  | 8 420,0 |  | 8 335,8 | 84,2 |  | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (единиц), 2021 – 1 единица |
|  | 2021 |  |  |  |  | 8 420,0 |  | 8 335,8 | 84,2 |  |
| 23. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищ-ном фонде, приз-нанном таковым после 01.01.2012 | 2018-2025 |  |  |  | 5 330 143,3 | 897 778,5 | 4 376 283,6 | 56 081,2 |  | Приобретение квартир (2018-2025) |
| 2018 |  |  |  |  | 113 082,1 | 111 100,0 | 1 157,1 | 825,0 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  | 354 644,0 | 139 282,3 | 210 786,3 | 4 575,4 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 179 969,6 | 178 169,9 | 0,0 | 1 799,7 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  | 429 452,1 | 0,0 | 424 987,5 | 4 464,6 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  | 830 461,0 | 469 226,3 | 352 870,9 | 8 363,8 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  | 2 397 514,2 | 0,0 | 2 373 538,2 | 23 976,0 |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  | 1 025 020,3 | 0,0 | 1 012 943,6 | 12 076,7 |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 24. | Приобретение на первичном рынке жилья квартир в собственность муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области | 2020 |  |  |  | 627 082,0 | 0,0 | 620 811,2 | 6 270,8 |  | Приобретение квартир (2020)  Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Жилье» |
|  | 2020 |  |  |  |  | 627 082,0 | 0,0 | 620 811,2 | 6 270,8 |  |  |
| 25. | Приобретение на первичном рынке жилья квартир в собственность муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области | 2020-2022 |  |  |  | 15 768,7 | 0,0 | 15 611,0 | 157,7 |  | Приобретение квартир (2020-2022) |
|  | 2020 |  |  |  |  | 15 768,7 | 0,0 | 15 611,0 | 157,7 |  |  |
| 26. | Софинансирование расходов муници-пальных образова-ний Сахалинской области на строи-тельство (приобре-тение на первичном и вторичном рынке) жилья для различ-ных категорий граждан | 2019 |  |  |  | 10 000,0 | 0,0 | 9 840, 0 | 160,0 |  | Приобретение квартир на вторичном рынке жилья (2019-2025) |
|  | 2019 |  |  |  |  | 10 000,0 | 0,0 | 9 840, 0 | 160,0 |  |  |
| 27. | Софинансирование расходов муници-пальных образова-ний Сахалинской области на строи-тельство (приобре-тение на первичном и вторичном рынке) жилья для различ-ных категорий граждан | 2019 |  |  |  | 1 004 724,0 | 0,0 | 987 948,8 | 16 775,2 |  | Участие в долевом строительстве (2019-2025)  Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Жилье» |
| 2019 |  |  |  |  | 288 962,4 | 0,0 | 286 579,0 | 2 383,4 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | 129 162,1 | 0,0 | 127 870,3 | 1 291,8 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  | 187 067,7 | 0,0 | 184 093,2 | 2 974,5 |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  | 97 278,7 | 0,0 | 96 305,9 | 972,8 |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  | 178 035,6 | 0,0 | 176 255,1 | 1 780,5 |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  | 120 459,1 | 0,0 | 116 845,3 | 3 613,8 |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  | 3 758,4 | 0,0 | 0,0 | 3 758,4 |  |  |
| 28. | Приобретение построенной инженерной инфраструктуры «Система канализации микрорайона Южный, расположенного в границах улиц Артиллерийская-Лермонтова-Красноармейская в г. Корсаков» |  |  |  |  | 62 200,0 | 0,0 | 61 576,8 | 623,2 |  | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории (2022 год) |
|  | 2022 |  |  |  |  | 62 200,0 | 0,0 | 61 576,8 | 623,2 |  |  |
| 29. | Приобретение построенной инженерной инфраструктуры «Строительство ЛЭП 10кВ от ВЛ-10 кВ (19л-К-10 и 13л-Гр-10) до проектируемой трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ; Комплексная трансформаторная подстанция КТПН2х1000 кВ» |  |  |  |  | 14 030,0 | 0,0 | 13 889,7 | 140,3 |  | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории (2022 год) |
|  | 2022 |  |  |  |  | 14 030,0 | 0,0 | 13 889,7 | 140,3 |  |  |
| 30. | Приобретение построенной инженерной инфраструктуры «Система водоснабжения микрорайона Южный, расположенного в границах улиц Артиллерийская-Лермонтова-Красноармейская в г. Корсаков, местоположение: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков (Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство)» |  |  |  |  | 120 583,3 | 0,0 | 119 377,5 | 1 205,8 |  | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории (2022 год) |
|  | 2022 |  |  |  |  | 120 583,3 | 0,0 | 119 377,5 | 1 205,8 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_\_ № \_\_1597\_\_\_

Сведения об индикаторах и (или) показателях муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора и (или) показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовое значение (2013 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа  качественным жильем» | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки | количество земельных участков | - | 47 | 59 | 46 | 101 | 30 | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ликвидация (снос и утилизация) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв. метров | - | 0,5 | 6,4 | 4,7 | 3,1 | 2,7 | 2,0 | 0,8 | 10,7 | 6,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров | 0,035 | 8,7 | 1,8 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) | количество семей | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия | % | 36,8 | 40 | 40 | 35 | 41,7 | 42,8 | 42,8 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты | количество семей | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Общая площадь построенного или приобретенного на первичном рынке жилья | тыс. кв. метров | 10,763 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования и документации по планировке территории | % от общего количества подлежащих утверждению | 10% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 9. | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | млрд. рублей | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество врачей-специалистов, обеспеченных квартирами | человек | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество земельных участ-ков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | количество земельных участков | 0 | 0 | 133 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | 13 |
| 12. | Общая площадь приобретенных квартир на вторичном рынке жилья в собственность Корсаковского городского округа | квадратные метры | 0 | 0 | 97,9 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,7 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Общая площадь построенного (приобретенного на первичном и вторичном рынке) жилья | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями | человек | 0 | 26 | 22 | 21 | 15 | 13 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 15. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, строительства | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию/приобретен-ного) жилья с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,1 | 1,46 | 1,07 | 1,53 | 0 | 0,50 | 0,92 | 0,61 | 0 |
| 18. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 7,65 | 5,11 | 3,34 | 12,3 | 8,69 | 0 | 0 |
| 20. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0,325 | 0,218 | 0,142 | 0,521 | 0,383 | 0 | 0 |
| 21. | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа, в том числе в части с. Соловьевка и с. Охотское, а также территории чересполосного участка «Подорожное» | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Количество участников мероприятия, предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Количество участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,28 | 1,68 | 1,5 | 1,26 | 1,15 | 0 |
| 27. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,012 | 0,048 | 0,059 | 0,056 | 0,051 | 0 |
| 28. | Количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и единиц подлежащими сносу | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (ежегодно) | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (ежегодно) | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности | %, с нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности | %, с нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Количество граждан – участников мероприятия «Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития улично-дорожной сети части территории города Корсакова Сахалинской области | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Приобретение неисключительных прав использования результатов научно-исследовательской работы, | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_\_ № \_\_1597\_\_\_

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» | |  | Всего | х | х | 0900000000 | х | 3 280 058,1 | 533 269,1 | 259 782,1 | 200 106,0 | 404 567,4 | 792 828,5 | 1 089 505,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 0900000000 | х | 441 918,1 | 990,5 | 3 119,5 | 1 958,1 | 112 591,0 | 142 386,8 | 180 872,2 |
| областной бюджет | х | х | 0900000000 | х | 2 541 215,5 | 475 041,4 | 190 836,7 | 169 316,2 | 225 265,5 | 599 181,7 | 881 574,0 |
| местный бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 296 924,5 | 57 237,2 | 65 825,9 | 28 831,7 | 66 710,9 | 51 260,0 | 27 058,8 |
| Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 2 964 355,1 | 487 942,5 | 132 782,4 | 165 446,0 | 359 345,7 | 742 629,3 | 1 076 209,2 |
| федеральный бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 433 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 100,0 | 142 013,0 | 180 872,2 |
| областной бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 2 298 566,5 | 458 275,6 | 76 344,0 | 141 340,0 | 191 149,2 | 562 272,1 | 869 185,6 |
| местный бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 231 803,4 | 29 666,9 | 56 438,4 | 24 106,0 | 57 096,5 | 38 344,2 | 26 151,4 |
| Администрация Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 107 871,3 | 8 878,2 | 15 311,0 | 13 565,1 | 28 248,2 | 28 573,0 | 13 295,8 |
| федеральный бюджет | 902 | х | 0900000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | х | 0900000000 | х | 75 717,5 | 0,0 | 9 490,0 | 12 162,8 | 21 676,3 | 20 000,0 | 12 388,4 |
| местный бюджет | 902 | х | 0900000000 | х | 32 153,8 | 8 878,2 | 5 821,0 | 1 402,3 | 6 571,9 | 8 573,0 | 907,4 |
| Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 143 597,6 | 29 343,5 | 93 100,0 | 11 200,0 | 3 500,0 | 6 454,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 915 | х | 0900000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 915 | х | 0900000000 | х | 126 228,0 | 13 116,5 | 92 169,0 | 11 088,0 | 3 465,0 | 6 389,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 915 | х | 0900000000 | х | 17 369,6 | 16 227,0 | 931,0 | 112,0 | 35,0 | 64,6 | 0,0 |
| Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 64 234,1 | 7 104,9 | 18 588,7 | 9 894,9 | 13 473,5 | 15 172,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 918 | х | 0900000000 | х | 7 932,9 | 990,5 | 3 119,5 | 1 958,1 | 1 491,0 | 373,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | х | 0900000000 | х | 40 703,5 | 3 649,3 | 12 833,7 | 4 725,4 | 8 975,0 | 10 520,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 918 | х | 0900000000 | х | 15 597,7 | 2 465,1 | 2 635,5 | 3 211,4 | 3 007,5 | 4 278,2 | 0,0 |
| 1 | Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки | Администрация Корсаковского городского округа (отдел землепользования ) | Всего | х | х | 0900100000 | х | 4 219,2 | 320,0 | 836,5 | 673,5 | 594,7 | 1 234,1 | 560,4 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900120040 | 240 | 1 638,9 | 320,0 | 836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,4 |
| Департамент имущественных отношений (отдел землепользования департамента имущественных отношений) | местный бюджет | 905 | 0412 | 0900120040 | 240 | 2 580,3 | 0,0 | 0,0 | 673,5 | 594,7 | 1 234,1 | 78,0 |
| 2 | Ликвидация ава-рийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе: |  | Всего | х | х | 0900200000 | х | 69 942,1 | 29 343,5 | 11 200,0 | 12 500,0 | 7 411,9 | 3 718,0 | 5 768,7 |
| Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | областной бюджет | 915 | 0501 | х | 240 | 13 116,5 | 13 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 915 | 0501 | х | 240 | 16 227,0 | 16 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | областной бюджет | 905 | 0501 | 0900263030 | 240 | 13 917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 077,9 | 3 680,8 | 4 159,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09002S3030 | 240 | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 37,2 | 42,1 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900220120 | 240 | 26 540,2 | 0,0 | 11 200,0 | 12 500,0 | 1 272,6 | 0,0 | 1 567,6 |
| 2.1 | Ликвидация ава-рийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводствен ного назначения |  | Всего | х | х | 0900200000 | х | 68 448,8 | 29 343,5 | 11 200,0 | 12 500,0 | 7 411,9 | 3 718,0 | 4 275,4 |
| Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | областной бюджет | 915 | 0501 | х | 240 | 13 116,5 | 13 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 915 | 0501 | х | 240 | 16 227,0 | 16 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского | областной бюджет | 905 | 0501 | 0900263030 | 240 | 12 439,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 077,9 | 3 680,8 | 2 680,7 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09002S3030 | 240 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 37,2 | 27,1 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900220120 | 240 | 26 540,2 | 0,0 | 11 200,0 | 12 500,0 | 1 272,6 | 0,0 | 1 567,6 |
| 2.2 | Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными иподлежащими сносу | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900200000 | х | 454 443,0 | 436 339,7 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 493,3 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900263030 | 240 | 1 478,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 478,3 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09002S3030 | 240 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 3 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 243 299,7 | 226 689,7 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 209 650,0 | 209 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900343010 | 410 | 33 649,7 | 17 039,7 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 41 279,5 | 24 669,5 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 240 | 9 650,0 | 9 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900343010 | 240 | 31 629,5 | 15 019,5 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 32 529,5 | 15 919,5 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 240 | 9 650,0 | 9 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900343010 | 240 | 22 879,5 | 6 269,5 | 14 910,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Приобретение квартиры в г. Корсакове | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 8 750,0 | 8 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 240 | 8 750,0 | 8 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 202 020,2 | 202 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 2 020,2 | 2 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Приобретение в муниципальную собственность квартир в многоквартирных домах, в том числе строительство которых не завершено, по ул. Центральной в с. Озерское Корсаковского района Сахалинской области | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 202 020,2 | 202 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 2 020,2 | 2 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900400000 | х | 78 907,8 | 7 104,9 | 18 588,7 | 9 894,9 | 13 473,5 | 15 172,1 | 14 673,7 |
| федеральный бюджет | 918 | 1003 | 0900400000 | 320 | 7 932,9 | 990,5 | 3 119,5 | 1 958,1 | 1 491,0 | 373,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | 0900400000 | 320 | 40 703,5 | 3 649,3 | 12 833,7 | 4 725,4 | 8 975,0 | 10 520,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 918 | 1003 | 0900400000 | 320 | 15 597,7 | 2 465,1 | 2 635,5 | 3 211,4 | 3 007,5 | 4 278,2 | 0,0 |
| Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | федеральный бюджет | 905 | 1004 | 0900400000 | 320 | 4 321,2 | 0,0 | 0,0 | 1 958,1 | 1 491,0 | 373,8 | 498,3 |
| областной бюджет | 905 | 1004 | 0900400000 | 320 | 14 028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 028,6 |
| местный бюджет | 902 | 1004 | 0900400000 | 320 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальной выплаты для приобретения жилья | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900400000 | х | 78 624,2 | 6 972,7 | 18 588,7 | 9 894,9 | 13 322,1 | 15 172,1 | 14 673,7 |
| федеральный бюджет | 918 | 1003 | х | 320 | 990,5 | 990,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 918 | 1003 | 0900450200 | 320 | 3 119,5 | 0,0 | 3 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 918 | 1003 | 09004R4970 | 320 | 3 822,9 | 0,0 | 0,0 | 1 958,1 | 1 491,0 | 373,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | х | 320 | 3 583,2 | 3 583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | 09004R0200 | 320 | 17 559,1 | 0,0 | 12 833,7 | 4 725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | 09004R4970 | 320 | 19 419,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 899,3 | 10 520,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 918 | 1003 | 0900420090 | 320 | 15 239,9 | 2 399,0 | 2 635,5 | 3 211,4 | 2 825,9 | 4 168,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 918 | 1003 | 09004R4970 | 320 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 110,1 | 0,0 |
| Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | федеральный бюджет | 918 | 1003 | 09004R4970 | 320 | 4 321,2 | 0,0 | 0,0 | 1 958,1 | 1 491,0 | 373,8 | 498,3 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | 09004R4970 | 320 | 14 028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 028,6 |
| местный бюджет | 918 | 1003 | 09004R4970 | 320 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 |
| 4.2 | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, ранее участвовавшим в программах на территории Сахалин-ской области, целью которых была государственная поддержка молодых семей в решении жи-лищных вопросов, утвержденных нормативными правовыми актами Сахалинской области | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900400000 | х | 283,6 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | х | 320 | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 918 | 1003 | 0900463030 | 320 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 918 | 1003 | х | 320 | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 918 | 1003 | 0900420090 | 320 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение меро-приятий по пере-селению граждан из аварийного жилищ-ного фонда с учетом необходимости раз-вития малоэтажного жилищного строи-тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | 905 | 0501 | 0900500000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обустройство земельных участков, подлежащих предо-ставлению семьям, имеющим трех и более детей | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900600000 | х | 128 277,1 | 0,0 | 93 100,0 | 18 310,0 | 10 413,0 | 6 454,1 | 0,0 |
| областной бюджет | х | 0502 | 0900600000 | 240 | 113 111,5 | 0,0 | 92 169,0 | 11 088,0 | 3 465,0 | 6 389,5 | 0,0 |
| местный бюджет | х | 0502 | 0900600000 | 240 | 15 165,6 | 0,0 | 931,0 | 7 222,0 | 6 948,0 | 64,6 | 0,0 |
| 6.1 | Инженерное обеспечение зе-мельных участков в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, Офицерская, Амурская в г. Корсакове | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900600000 | х | 114 254,1 | 0,0 | 93 100,0 | 11 200,0 | 3 500,0 | 6 454,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0502 | 0900663030 | 240 | 113 111,5 | 0,0 | 92 169,0 | 11 088,0 | 3 465,0 | 6 389,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 915 | 0502 | 09006S3030 | 240 | 1 142,6 | 0,0 | 931,0 | 112,0 | 35,0 | 64,6 | 0,0 |
| 6.2 | Строительство трансформаторной подстанции для обустройства земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николевская, Офицерская, Амурская в г. Корсакове | Департамент имущесвенных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900600000 | х | 14 023,0 | 0,0 | 0,0 | 7 110,0 | 6 913,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 0900643100 | 410 | 14 023,0 | 0,0 | 0,0 | 7 110,0 | 6 913,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Корсаковского городского округа | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 1 290 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 082,1 | 354 644,0 | 822 820,3 |
| федеральный бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 428 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 100,0 | 139 282,3 | 178 169,9 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900763500 | 410 | 848 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 157,1 | 210 786,3 | 636 422,2 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S3500 | 410 | 11 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 4 575,4 | 6 428,5 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 1 799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 799,7 |
| 7.1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900700000 | х | 1 290 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 082,1 | 354 644,0 | 822 820,3 |
| федеральный бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 428 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 100,0 | 139 282,3 | 178 169,9 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900763500 | 410 | 848 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 157,1 | 210 786,3 | 636 422,2 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S3500 | 410 | 11 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 4 575,4 | 6 428,5 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 1 799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 799,7 |
| 7.1.1 | Приобретение на первичном рынке жилья квартир в собственность муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900700000 | х | 1 290 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 082,1 | 354 644,0 | 822 820,3 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 428 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 100,0 | 139 282,3 | 178 169,9 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900763500 | 410 | 848 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 157,1 | 210 786,3 | 636 422,2 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S3500 | 410 | 11 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 4 575,4 | 6 428,5 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 1 799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 799,7 |
| 8 | Стимулирование жилищного строительства | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостро-ительства), департамент имущественных отношений, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 1 169 268,9 | 224 059,7 | 57 661,0 | 115 727,6 | 229 712,2 | 373 473,3 | 168 635,1 |
| областной бюджет | х | х | 0900800000 | х | 1 003 574,3 | 202 880,1 | 25 360,0 | 112 202,8 | 175 710,5 | 333 183,8 | 154 237,1 |
| местный бюджет | х | х | 0900800000 | х | 165 694,6 | 21 179,6 | 32 301,0 | 3 524,8 | 54 001,7 | 40 289,5 | 14 398,0 |
| 8.1 | Развитие системы градостроительной деятельности | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 105 739,4 | 8 480,0 | 14 059,7 | 13 565,1 | 28 248,2 | 28 573,0 | 12 813,4 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 75 717,5 | 0,0 | 9 490,0 | 12 162,8 | 21 676,3 | 20 000,0 | 12 388,4 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 8 480,0 | 8 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 21 541,9 | 0,0 | 4 569,7 | 1 402,3 | 6 571,9 | 8 573,0 | 425,0 |
| 8.1.1 | Подготовка (внесение изменений) генеральных планов городов и населенных пунктов Корсаковского городского округа, проектов планиров-ки и проектов меже-вания территорий Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2 | Подготовка (внесение изменений) правил землепользования и застройки Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | х | 240 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3 | Выполнение работ по топографической съемке села Раздольного, подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план Корсаковского городского округа в части села Раздольного, подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа в части градостроительного зонирования территории села Раздольного, подготовке документации по планировке территории села Раздольного | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 6 989,7 | 0,0 | 6 989,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 2 490,0 | 0,0 | 2 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 4 499,7 | 0,0 | 4 499,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.4 | Выполнение научно-исследовательских работ направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития села Соловьевка Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 11 335,1 | 0,0 | 7 070,0 | 4 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 9 916,0 | 0,0 | 7 000,0 | 2 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 1 419,1 | 0,0 | 70,0 | 1 349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.5 | Выполнение научно-исследовательских работ направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-право-вому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 20 413,4 | 0,0 | 0,0 | 5 320,0 | 2 280,0 | 0,0 | 12 813,4 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 17 655,2 | 0,0 | 0,0 | 5 266,8 | 0,0 | 0,0 | 12 388,4 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 2 333,2 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
| 8.1.6 | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, в том числе подготовка топографической карты | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 5 883,1 | 0,0 | 0,0 | 3 980,0 | 1 903,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 5 876,1 | 0,0 | 0,0 | 3 980,0 | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.7 | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе реки Сусуя в районе села Дачное Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.8 | Выполнение научно-исследовательских работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.9 | Подготовка топографической основы М 1:1000 для разработки проекта планировки и проекта межевания территории Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 3 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 490,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 3 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 490,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.10 | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа, в том числе в части с. Соловьевка и с. Охотское, а также территории чересполосного участка «Подорожное» | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 19 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 19 780,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 780,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.11 | Разработка проекта "Определение границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Корсаковского городского округа" | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.12 | Внесение изменений в генеральный план Корсаковского городского округа в части уточнения границ населенных пунктов Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.13 | Внесение изменений в генеральный план Корсаковского городского округа в части корректировки функциональных зон, внесение изменений в правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа в части корректировки территориальных зон | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.14 | Внесение изменений в генеральный план Корсаковского городского округа в части с. Чапаево, внесение изменений в правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа в части с. Чапаево, разработка документации по планировке территории с. Чапаево | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.15 | Внесение изменений в генеральный план Корсаковского городского округа в части г. Корсакова, внесение изменений в правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа в части г. Корсакова, разработка документации по планировке территории части г. Корсакова | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.16 | Внесение изменений в генеральный план Корсаковского городского округа в части с. Соловьевка, с. Дачное, с. Третья Падь, внесение изменений в правила землепользования и застройки Корсаковского городского округа в части с. Соловьевка, с. Дачное, с. Третья Падь | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.17 | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, разработка документации по планировке территории | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.18 | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа Сахалинской области, в том числе в части г. Корсакова, с. Соловьевка, с. Третья Падь, с. Чапаево | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 26 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 573,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 6 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 573,0 | 0,0 |
| 8.2 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 35 354,7 | 3 107,2 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 17 037,9 | 14 259,6 |
| областной бюджет | 905 | 0502 | х | 410 | 32 560,5 | 1 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 764,8 | 13 978,4 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | х | 410 | 2 794,2 | 1 289,9 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 273,1 | 281,2 |
| 8.2.1 | Разработка проектной документации по объекту: Инженерное обеспечение земельных участков в границах улиц Байкальская, Депрерадовича, Николаевская, Офицерская, Амурская в г. Корсакове | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 4 057,2 | 3 107,2 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0502 | 0900863030 | 410 | 1 817,3 | 1 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 0900820050 | 410 | 2 239,9 | 1 289,9 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области | Департамент имущественных отношений, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 17 001,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 741,5 | 14 259,6 |
| областной бюджет | 905 | 0502 | 0900863500 | 410 | 16 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 697,2 | 13 978,4 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 09008S3500 | 410 | 325,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 281,2 |
| 8.2.3 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Департамент имущественных отношений, МКУ«Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 14 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 296,4 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0502 | 0900863500 | 410 | 14 067,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 067,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 09008S3500 | 410 | 228,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,8 | 0,0 |
|
| 8.3 | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 1 025 441,5 | 210 802,4 | 41 976,5 | 101 978,6 | 201 259,5 | 327 862,4 | 141 562,1 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 201 062,8 | 201 062,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 566 363,2 | 0,0 | 15 870,0 | 100 040,0 | 154 034,2 | 296 419,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F163500 | 410 | 127 870,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 870,3 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 1 979,6 | 1 979,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900843020 | 410 | 114 367,6 | 7 760,0 | 23 339,0 | 0,0 | 41 968,6 | 28 900,0 | 12 400,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 12 506,2 | 0,0 | 2 767,5 | 1 938,6 | 5 256,7 | 2 543,4 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F163500 | 410 | 1 291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 291,8 |
| 8.3.1 | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем сорока восьми квартир в двух строящихся 24-квартирных домах по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 58 012,2 | 58 012,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 57 482,9 | 57 482,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 529,3 | 529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.2 | Строительство квартир в IV микрорайоне г. Корсакова» (I очередь – 72 квартиры; II очередь – 69 квартир) | МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 37 605,9 | 37 605,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 37 229,8 | 37 229,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 376,1 | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.3 | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем тридцати шести квар-тир в многоквар-тирном доме по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Гвардейская, 8 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 62 382,4 | 62 382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 61 758,6 | 61 758,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 623,8 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.4 | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа квартир в многоквартирных домах по адресу: Сахалинская область,  г. Корсаков | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 36 109,6 | 36 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 35 748,5 | 35 748,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 361,1 | 361,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.5 | Приобретение в муниципальную собственность квартир в многоквартирных домах, в том числе строительство которых не завершено, по ул. Центральной в с. Озерское Корсаковс-кого района Саха-линской области | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 8 932,3 | 8 932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 8 843,0 | 8 843,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 89,3 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.6 | Приобретение квартир на вторичном рынке жилья в собственность Корсаковского городского округа | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 100 729,1 | 0,0 | 5 050,5 | 95 678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 100 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 729,1 | 0,0 | 50,5 | 678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.7 | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 273 658,5 | 7 760,0 | 23 339,0 | 0,0 | 201 259,5 | 28 900,0 | 12 400,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 154 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 034,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900843020 | 410 | 114 367,6 | 7 760,0 | 23 339,0 | 0,0 | 41 968,6 | 28 900,0 | 12 400,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 5 256,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 256,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.8 | Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 9 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 840,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| 8.3.9 | Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, в том числе: Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Жилье» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 418 124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288 962,4 | 129 162,1 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 286 579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286 579,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 2 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 383,4 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F163500 | 410 | 127 870,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 870,3 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F163500 | 410 | 1 291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 291,8 |
| 8.3.10 | Приобретение жилья на вторичном рынке для медицинских работников | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 19 887,0 | 0,0 | 13 587,0 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 15 910,0 | 0,0 | 10 870,0 | 5 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 3 977,0 | 0,0 | 2 717,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств. | Департамент имущественных отношений, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 2 733,3 | 1 670,1 | 674,8 | 183,9 | 204,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 0900820650 | 240 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 183,9 | 204,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | х | х | 0900843030 | 240 | 2 344,9 | 1 670,1 | 674,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств. | Департамент имущественных отношений, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 2 240,3 | 1 591,9 | 260,0 | 183,9 | 204,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 0900820650 | 240 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 183,9 | 204,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | 905 | 0502 | 0900843030 | 240 | 1 851,9 | 1 591,9 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств. | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 493,0 | 78,2 | 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0502 | 0900843030 | 240 | 493,0 | 78,2 | 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Повышение сейс-моустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 25 368,2 | 951,3 | 21 685,9 | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 1 950,0 |
| областной бюджет | х | х | 0900900000 | 240 | 19 619,5 | 945,5 | 18 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0900900000 | х | 5 748,7 | 5,8 | 3 011,9 | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 1 950,0 |
| 9.1 | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 6 542,2 | 951,3 | 2 859,9 | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 1 950,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | х | 945,5 | 945,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | х | 5 596,7 | 5,8 | 2 859,9 | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 1 950,0 |
| 9.1.1 | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство подпорной стенки между домами по ул. Краснофлотской, 37/1 и ул. Окружной, 9 в г. Корсакове» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 851,4 | 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 846,7 | 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | 410 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2 | Выполнение ин-женерных изысканий по объекту: «Строительство подпорной стенки в районе жилого дома по ул. Красноф-лотской, д. 19/1 в г. Корсакове» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900943100 | 410 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900920490 | 410 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3 | Разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации по объекту: «Строительство подпорной стенки между домами по ул. Краснофлотской, 37/1 и ул. Окружной, 9 в г. Корсакове» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 4 284,5 | 0,0 | 1 553,5 | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 1 950,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900943100 | 410 | 4 284,5 | 0,0 | 1 553,5 | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 1 950,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Государственная экспертиза проектной документации по объекту: «40 квартирный 5-ти этажный жилой дом КПД-97с, расположенный по адресу: г. Корсаков, пер. Мирный 10» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 1 306,4 | 0,0 | 1 306,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900920490 | 612 | 1 306,4 | 0,0 | 1 306,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.5 | Строительство подпорной стенки в районе жилого дома № 3/3 по ул. Нагорной в г. Корсакове. 2 этап | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900961060 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 906 | 0502 | 0900943100 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 18 826,0 | 0,0 | 18 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900961060 | 410 | 18 674,0 | 0,0 | 18 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09009S1060 | 410 | 152,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 906 | 0502 | 0900943100 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.1 | Строительство подпорной стенки в районе жилого дома № 3/3 по ул. Нагорной в г. Корсакове.1 этап. | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 18 826,0 | 0,0 | 18 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900961060 | 410 | 18 674,0 | 0,0 | 18 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09009S1060 | 410 | 152,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.2 | Строительство подпорной стенки между домами по ул. Краснофлотской, 37/1 и ул. Окружной, 9 в г. Корсакове | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900961060 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900943100 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0901000000 | х | 258 731,9 | 44 800,0 | 41 800,0 | 41 300,0 | 29 880,0 | 37 351,9 | 63 600,0 |
|
| федеральный бюджет | 905 | 1004 | 09010R0820 | 410 | 4 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 730,7 | 2 204,0 |
| областной бюджет | 905 | 1004 | 09010R0820 | 410 | 6 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 619,8 | 2 921,6 |
| областной бюджет | 905 | 1004 | 0901062600 | 410 | 247 255,8 | 44 800,0 | 41 800,0 | 41 300,0 | 29 880,0 | 31 001,4 | 58 474,4 |
| 11 | Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0901100000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0901200000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 090F000000 | х | 11 496,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 496,8 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 240 | 11 331,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 331,1 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 240 | 165,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,7 |
| 13.1 | Капитальный ремонт квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 090F363030 | х | 931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,6 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 410 | 871,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 410 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанного таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 090F363030 | х | 10 565,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 565,2 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 410 | 10 459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 459,5 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 410 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,7 |
| 14 | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодым семьям – участникам мероприятия «Дальневосточная ипотека» | Департамент имущественных отношений Корсаковского городского округа | местный бюджет | х | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4.1

к муниципальной программе

Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_ № \_\_1597\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2021 по 2026 годы | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители | Источники финансирова- ния | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» | |  | Всего | х | х | 0900000000 | х | 7 010 736,1 | 800 991,5 | 1 428 207,3 | | 2 837 089,6 | 1 510 693,1 | 420 729,5 | 13 025,1 |
| федеральный бюджет | х | х | 0900000000 | х | 646 404,3 | 17 708,0 | 592 948,3 | | 11 028,9 | 12 037,6 | 12 681,5 | 0,0 |
| областной бюджет | х | х | 0900000000 | х | 6 150 989,7 | 770 303,8 | 805 532,4 | | 2 713 416,9 | 1 466 212,6 | 395 524,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0900000000 | х | 213 342,1 | 12 979,7 | 29 726,6 | | 112 643,8 | 32 442,9 | 12 524,0 | 13 025,1 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» | | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 6 862 906,3 | 796 446,9 | 1 367 275,4 | | 2 820 821,6 | 1 492 423,9 | 375 954,4 | 9 984,1 |
| федеральный бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 646 404,3 | 17 708,0 | 592 948,3 | | 11 028,9 | 12 037,6 | 12 681,5 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 6 016 487,6 | 765 986,8 | 747 869,9 | | 2 698 946,5 | 1 450 011,5 | 353 672,9 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | х | 0900000000 | х | 200 014,4 | 12 752,1 | 26 457,2 | | 110 846,2 | 30 374,8 | 9 600,0 | 9 984,1 |
| Администрация Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 120 945,9 | 4 544,6 | 60 931,9 | | 7 168,0 | 9 869,2 | 35 675,1 | 2 757,1 |
| федеральный бюджет | 902 | х | 0900000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | х | 0900000000 | х | 108 700,1 | 4 317,0 | 57 662,5 | | 5 643,4 | 8 053,1 | 33 024,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | х | 0900000000 | х | 12 245,8 | 227,6 | 3 269,4 | | 1 524,6 | 1 816,1 | 2 651,0 | 2 757,1 |
| Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900000000 | х | 26 883,9 | 0,0 | 0,0 | | 9 100,0 | 8 400,0 | 9 100,0 | 283,9 |
| федеральный бюджет | 915 | х | 0900000000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 915 | х | 0900000000 | х | 25 802,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 827,0 | 8 148,0 | 8 827,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 915 | х | 0900000000 | х | 1 081,90 | 0,0 | 0,0 | | 273,0 | 252,0 | 273,0 | 283,9 |
| 1 | Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки | Администрация Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900100000 | х | 6 021,5 | 153,2 | 386,9 | | 590,0 | 1 567,0 | 1 629,6 | 1 694,8 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900120040 | 240 | 6 021,5 | 153,2 | 386,9 | | 590,0 | 1 567,0 | 1 629,6 | 1 694,8 |
| 2 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900200000 | х | 156 051,9 | 16 436,5 | 100 339,1 | | 18 179,9 | 14 748,0 | 5 090,0 | 1 258,4 |
|  | областной бюджет | 905 | 0501 | 0900263030 | 240 | 126 186,8 | 12 000,0 | 93 333,8 | | 13 384,0 | 3 589,0 | 3 880,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 905 | 0501 | 09002S3030 | 240 | 1 833,8 | 121,2 | 942,8 | | 414,0 | 111,0 | 120,0 | 124,8 |
|  | местный бюджет | 905 | 0501 | 0900220120 | 240 | 28 031,3 | 4 315,3 | 6 062,5 | | 4 381,9 | 11 048,0 | 1 090,0 | 1 133,6 |
| 3 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900300000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900300000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900343010 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900400000 | х | 61 041,3 | 18 564,1 | 22 761,7 | | 4 898,9 | 9 420,0 | 5 233,3 | 163,3 |
| федеральный бюджет | х | х | 0900400000 | 320 | 17 447,5 | 7 902,7 | 5 182,8 | | 1 092,9 | 2 101,6 | 1 167,5 | 0,0 |
| областной бюджет | х | х | 0900400000 | 320 | 42 430,6 | 10 475,7 | 17 351,3 | | 3 659,0 | 7 035,8 | 3 908,8 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0900400000 | 320 | 1 163,2 | 185,7 | 227,6 | | 147,0 | 282,6 | 157,0 | 163,3 |
| 4.1 | Предоставление | Департамент | Всего | х | х | 0900400000 | х | 61 041,3 | 18 564,1 | 22 761,7 | | 4 898,9 | 9 420,0 | 5 233,3 | 163,3 |
|  | молодым семьям социальной | имущественных отношений | федеральный бюджет | 905 | 1004 | 09004R4970 | 320 | 7 902,7 | 7 902,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выплаты для приобретения | администрации Корсаковского | 905 | 1004 | 09004L4970 | 320 | 9 544,8 | 0,0 | 5 182,8 | | 1 092,9 | 2 101,6 | 1 167,5 | 0,0 |
|  | жилья | городского | областной бюджет | 905 | 1004 | 09004R4970 | 320 | 10 475,7 | 10 475,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | округа | 905 | 1004 | 09004L4970 | 320 | 31 954,9 | 0,0 | 17 351,3 | | 3 659,0 | 7 035,8 | 3 908,8 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 1004 | 09004R4970 | 320 | 185,7 | 185,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 905 | 1004 | 09004L4970 | 320 | 977,5 | 0,0 | 227,6 | | 147,0 | 282,6 | 157,0 | 163,3 |
| 5 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-тельства, за счет средств, поступив-ших от государст-венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900500000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900600000 | х | 26 883,9 | 0,0 | 0,0 | | 9 100,0 | 8 400,0 | 9 100,0 | 283,9 |
|  | областной бюджет | 915 | 0502 | 0900663030 | 240 | 25 802,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 827,0 | 8 148,0 | 8 827,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 915 | 0502 | 09006S3030 | 240 | 1 081,9 | 0,0 | 0,0 | | 273,0 | 252,0 | 273,0 | 283,9 |
| 7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-ного | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900700000 | х | 5 336 888,9 | 453 530,1 | 970 571,3 | | 2 559 791,2 | 1 194 220,3 | 153 972,0 | 4 804,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 0900700000 | х | 575 368,5 | 0,0 | 575 368,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | х | х | 0900700000 | х | 4 693 816,5 | 448 824,7 | 385 437,8 | | 2 533 133,6 | 1 177 067,6 | 149 352,8 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0900700000 | х | 67 703,9 | 4 705,4 | 9 765,0 | | 26 657,6 | 17 152,7 | 81 619,2 | 4 804,0 |
| 7.1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900700000 | х | 4 682 447,6 | 429 452,1 | 830 461,0 | | 2 397 514,2 | 1 025 020,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 905 | 0501 | 0900755050 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 905 | 0501 | 0900767483 | 410 | 469 226,3 | 0,0 | 469 226,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900763500 | 410 | 424 987,5 | 424 987,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900767484 | 410 | 352 870,9 | 0,0 | 352 870,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F367483 | 410 | 1 368 275,5 | 0,0 | 0,0 | | 1 201 092,8 | 167 182,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F367484 | 410 | 2 018 206,3 | 0,0 | 0,0 | | 1 172 445,4 | 845 760,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S7484 | 410 | 3 564,4 | 0,0 | 3 564,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S7483 | 410 | 4 799,4 | 0,0 | 4 799,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S3500 | 410 | 4 464,6 | 4 464,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 090F3S7483 | 410 | 14 246,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 132,8 | 2 113,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 090F3S7484 | 410 | 21 806,7 | 0,0 | 0,0 | | 11 843,2 | 9 963,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900700000 | х | 654 441,3 | 24 078,0 | 140 110,3 | | 162 277,0 | 169 200,0 | 153 972,0 | 4 804,0 |
| федеральный бюджет | 905 | 0501 | 0900767483 | 240 | 106 142,2 | 0,0 | 106 142,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900763030 | 240 | 388 628,7 | 23 837,2 | 0,0 | | 51 314,7 | 164 124,0 | 149 352,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900767484 | 240 | 32 566,9 | 0,0 | 32 566,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F367483 | 240 | 31 357,5 | 0,0 | 0.0 | | 31 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F367484 | 240 | 76 923,2 | 0,0 | 0,0 | | 76 923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S3030 | 240 | 16 327,1 | 240,8 | 0,0 | | 1 587,1 | 5 076,0 | 4 619,2 | 4 804,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S7483 | 240 | 1 072,2 | 0,0 | 1 072,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 09007S7484 | 240 | 329,0 | 0,0 | 329,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 090F3S7483 | 240 | 317,3 | 0,0 | 0,0 | | 317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 090F3S7484 | 240 | 777,2 | 0,0 | 0,0 | | 777,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Стимулирование жилищного строительства | Администрация Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 1 006 600,1 | 213 959,1 | 264 848,3 | | 182 129,6 | 186 337,8 | 154 504,6 | 4 820,7 |
| (департамент архитектуры и градостроительства), департамент | областной бюджет | х | х | 0900800000 | х | 899 318,6 | 210 685,2 | 252 506,5 | | 101 949,3 | 184 308,2 | 149 869,4 | 0,0 |
| имущественных отношений, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | местный бюджет | х | х | 0900800000 | х | 107 281,5 | 3 273,9 | 12 341,8 | | 80 180,3 | 2 029,6 | 4 635,2 | 4 820,7 |
| 8.1 | Развитие системы градостроительной деятельности | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Служба обеспечения" КГО) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 114 924,4 | 4 391,4 | 60 545,0 | | 6 578,0 | 8 302,2 | 34 045,5 | 1 062,3 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 8 784,6 | 4 317,0 | 3 662,5 | | 805,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0411 | 0900863030 | 240 | 99 915,5 | 0,0 | 54 000,0 | | 4 838,3 | 8 053,1 | 33 024,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0411 | 09008S3030 | 240 | 3 028,0 | 0,0 | 545,5 | | 149,7 | 249,1 | 1 021,4 | 1 062,3 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 136,3 | 74,4 | 37,0 | | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 1003 | 0900820820 | 360 | 1 060,0 | 0,0 | 300,0 | | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1 | Подготовка (внесение изменений) генеральных планов городов и населенных пунктов Корсаковского городского округа, проектов планировки и | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 600,0 | 0,0 | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 594,0 | 0,0 | 594,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | проектов межевания территорий Корсаковского городского округа |  | местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2 | Подготовка (внесение изменений) правил землепользования и застройки Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Служба обеспечения" КГО) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 600,0 | 0,0 | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 594,0 | 0,0 | 594,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3 | Выполнение проекта "Определение границ зон затопления, подтопления на территории Корсаковского городского округа" | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 2 499,5 | 0,0 | 2 499,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 2 474,5 | 0,0 | 2 474,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.4 | Выполнение научно-исследовательс-ких работ направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совер-шенствованию развития села Соловьевка Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.5 | Выполнение научно-иссле-довательских работ, направ-ленных на разработку предложений и рекомендаций по норматив-но-правовому обеспечению и совершенствованию развития Корсаковского городского округа Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 52 789,4 | 4 391,4 | 0,0 | | 4 988,0 | 8 302,2 | 34 045,5 | 1 062,3 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 4 317,0 | 4 317,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 74,4 | 74,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 902 | 0411 | 0900863030 | 240 | 45 915,5 | 0,0 | 0,0 | | 4 838,3 | 8 053,1 | 33 024,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 902 | 0411 | 09008S3030 | 240 | 2 482,5 | 0,0 | 0,0 | | 149,7 | 249,1 | 1 021,4 | 1 062,3 |
| 8.1.6 | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, в том числе подготовка топографичес-кой карты | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.7 | Подготовка (внесение изменений) генерального плана и правил землепользо-вания и застройки Корсаковского городского округа, выполнение аэрофотосъем-ки для подготовки генерального плана Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского | Всего | х | х | 0900800000 | х | 830,0 | 0,0 | 0,0 | | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городского округа | областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 805,1 | 0,0 | 0,0 | | 805,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| (департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "Служба обеспечения" КГО) | местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.8 | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития улично-дорожной сети части территории города Корсакова Сахалинской области | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 54 545,5 | 0,0 | 54 545,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0411 | 0900863030 | 240 | 54 000,0 | 0,0 | 54 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0411 | 09008S3030 | 240 | 545,5 | 0,0 | 545,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.9 | Подготовка проекта дизайн-кода городской среды Корсаковского городского округа | Администрация Корсаковского городского округа (департамент архитектуры и градостроительства) | Всего | х | х | 0900800000 | х | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 902 | 0412 | 0900820050 | 240 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.10 | Предоставле-ние единовре-менной компенсацион-ной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государствен-ного кадастрового учета и госу-дарственной регистрации права на созданный объект недвижимости | Администрация Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 1 060,0 | 0,0 | 300,0 | | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (департамент архитектуры и градостроительства) | местный бюджет | 902 | 1003 | 0900820820 | 360 | 1 060,0 | 0,0 | 300,0 | | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.11 | Приобретение неисключительного права использования научно-исследовательской работы | Администрация Корсаковского | Всего | х | х | 0900800000 | х | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городского округа | областной бюджет | 902 | 0412 | 0900863030 | 240 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (департамент архитектуры и градостроительства) | местный бюджет | 902 | 0412 | 09008S3030 | 240 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 219 313,3 | 22 500,0 | 196 813,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0502 | 0900800000 | 410 | 217 119,0 | 22 275,0 | 194 844,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0502 | 0900800000 | 410 | 2 194,3 | 225,0 | 1 969,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.1 | Разработка проектной документации по объекту: Инженерное обеспечение земельных участков в границах улиц Байкальская, ДепрерадовичаНиколаевская, Офицерская, Амурская в г. Корсакове | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.2 | Строительство инженерной инфраструк-туры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышлен-ного строи-тельства му-ниципальных образований Сахалинской области | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.3 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Департамент имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 219 313,3 | 22 500,0 | 196 813,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 905 | 0502 | 090F163500 | 410 | 217 119,0 | 22 275,0 | 194 844,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 905 | 0502 | 090F1S3500 | 410 | 2 194,3 | 225,0 | 1 969,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Строительство (приобретение на первичном и  вторичном рынке) жилья | Департамент имущественных  отношений администрации Корсаковского городского округа,  МКУ «Управление капитального  строительства Корсаковского городского  округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 670 938,4 | 187 067,7 | 7 490,0 | | 175 551,6 | 178 035,6 | 120 459,1 | 3 758, 4 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F163500 | 410 | 573 499,5 | 184 093,2 | 0,0 | | 96 305,9 | 176 255,1 | 116 845,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F1S3500 | 410 | 13 100,0 | 2 974,5 | 0,0 | | 972,8 | 1 780,5 | 3 613,8 | 3 758,4 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F363500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 905 | 0501 | 090F3S3500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 0900843020 | 410 | 84 338,9 | 0,0 | 7 490,0 | | 76 848,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 0900820580 | 240 | 1 424,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.1 | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 85 762,9 | 0,0 | 7 490,0 | | 78 272,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900820580 | 240 | 1 424,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900843020 | 410 | 84 338,9 | 0,0 | 7 490,0 | | 76 848,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.2 | Софинансирование расходов муниципаль-ных образований | Департамент имущественных отношений администрации | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сахалинской области на строительство | Корсаковского городского округа | областной бюджет | 905 | 0501 | 0900863500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 09008S3500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.3 | Софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, в том числе: Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Жилье» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0900800000 | х | 586 599,5 | 187 067,7 | 0,0 | | 97 278,7 | 178 035,6 | 120 459,1 | 3 758,4 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F163500 | 410 | 573 499,5 | 184 093,2 | 0,0 | | 96 305,9 | 176 255,1 | 116 845,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F1S3500 | 410 | 13 100, | 2 974,5 | 0,0 | | 972,8 | 1 780,5 | 3 613,8 | 3 758,4 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F363500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F3S3500 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электро-сетевого хозяйства (включая их проектирова-ние, строи-тельство, ре-конструкцию) к присоедине-нию энергопринимающих устройств | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900800000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 905 | 0502 | 0900820650 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-чения | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0900900000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 0900943100 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обеспечение детей-сирот и детей, | Департамент имущественных | Всего | х | х | 0901000000 | х | 394 750,1 | 75 850,1 | 69 300,0 | | 62 400,0 | 96 000,0 | 91 200,0 | 0,0 |
| оставшихся без попечения родителей, лиц из | отношений администрации Корсаковского | федеральный бюджет | 905 | 1004 | 09010R0820 | 410 | 53 588,3 | 9 805,3 | 12 397,0 | | 9 936,0 | 9 936,0 | 11 514,0 | 0,0 |
| числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | городского округа | областной бюджет | 905 | 1004 | 09010R0820 | 410 | 155 071,2 | 12 997,8 | 41 503,0 | | 28 759,7 | 33 264,0 | 38 546,7 | 0,0 |
| родителей, жилыми помещениями |  | областной бюджет | 905 | 1004 | 0901062600 | 410 | 186 090,6 | 53 047,0 | 15 400,0 | | 23704,3 | 52 800,0 | 41 139,3 | 0,0 |
| 11 | Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы «Дальневосточ ный гектар» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | Всего | х | х | 0901100000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | х | х | 0901100000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0901100000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Государственная поддержка граждан, построивших | Департамент имущественных отношений администрации | Всего | х | х | 0901200000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| индивидуальный деревянный жилой дом | Корсаковского городского округа | областной бюджет | х | х | 0901200000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | х | х | 0901200000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0901300000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | х | х | 0901300000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0901300000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Капитальный ремонт квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного | Департамент имущественных отношений адмистрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 090F300000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| таковым после 01.01.2012 |  | областной бюджет | 905 | 0501 | 090F363030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 905 | 0501 | 090FS63030 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека» | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | Всего | х | х | 0901400000 | х | 22 498,4 | 22 498,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 905 | 0501 | 090F163030 | 320 | 22 273,4 | 22 273,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 905 | 0501 | 090F1S3030 | 320 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | местный бюджет | х | х | 0901500000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа | местный бюджет | х | х | 0901600000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_\_ № \_\_1597\_\_\_

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Исполнители муниципальной подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | Рз Пр | ВР | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа  качественным жильем на 2015-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | Х | 144 267,2 | 32 122,8 | 17 858,9 | 21 256,9 | 23 733,3 | 24 325,0 | 24 970,3 |
| Администрация Корсаковского городского округа (управление землепользова­ния и муниципального земельного контроля) | 902 | Х | Х | Х | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Департамент городского хозяйства | 915 | Х | Х | Х | 8 414,0 | 5 000,0 | - | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 895,5 |
| Комитет  по управлению имуществом | 905 | Х | Х | Х | 48 560,6 | 14 062,8 | 4 217,8 | 6 179,5 | 8 042,6 | 8 033,8 | 8 024,1 |
| Департамент социального развития | 918 | Х | Х | Х | 16 275,0 | 2 410,0 | 2 528,0 | 2 649,0 | 2 774,0 | 2 896,0 | 3 018,0 |
| Администрация Корсаковского городского округа (управление архитектуры и градостроительства) | 902 | Х | Х | Х | 63 817,6 | 9 450,0 | 9 913,1 | 10 388,9 | 10 877,2 | 11 355,7 | 11 832,7 |
| 1. Формирование земельных участков под жилищное строительство | Администрация Корсаковского городского округа (управление землепользова­ния и муниципального земельного контроля) | 902 | Х | 0412 | Х | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 2. Ликвидация (снос и утилизация) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Департамент городского хозяйства | 915 | Х | 0501 | Х | 8 414,0 | 5 000,0 |  | 839,5 | 839,5 | 839,5 | 895,5 |
| 3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом | 905 | Х | 0501 | Х | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Департамент социального развития | 918 | Х | 1003 | Х | 16 275,0 | 2 410,0 | 2 528,0 | 2 649,0 | 2 774,0 | 2 896,0 | 3 018,0 |
| 5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению имуществом, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов | Комитет по управлению имуществом, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8: «Развитие жилищного строительства» |  | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Развитие системы градостроительного планирования | Администрация Корсаковского городского округа (управление архитектуры и градостроительства) | 902 | Х | 0412 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Комитет по управлению имуществом, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья | Комитет по управлению имуществом, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 9: «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Научно-иссле-довательские и опытно-конструк-торские работы | Администрация Корсаковского городского округа (управление архитектуры и градостроительства) | 902 | Х | 0412 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Комитет по управлению имуществом | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент социального развития | 918 | Х | 1003 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Администрация Корсаковского городского округа (управление архитектуры и градостроительства) | 902 | Х | 0412 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по управлению имуществом | 905 | Х | 0501 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| департамент социального развития | 918 | Х | 1003 | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4.Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Администрация Корсаковского городского округа (управление архитектуры и градостроительства),  комитет по управлению имуществом, департамент социального развития, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 902  905  918 | Х  Х  Х | 0412  0501  1003 | Х  Х  Х | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_\_ № \_\_1597\_\_\_

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими сносу,

по муниципальному образованию «Корсаковский городской округ» Сахалинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес аварийного многоквартирного дома | Планируемая дата окончания переселения из аварийного дома | Планируемая дата сноса аварийного дома | Число жителей аварийного дома, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений в аварийном доме | | | Расселяемая площадь жилых помещений в аварийном доме | Способы переселения из аварийного дома | | | | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | Строительство малоэтажного дома | | | Приобретение жилых помещений в малоэтажных жилых домах у застройщиков | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. метров | кв. метров | тыс. руб. | тыс. руб. | кв. метров | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по муниципальному образованию «Корсаковский городской округ» | | х | х | 45 | 21 | 15 | 6 | 1105,7 | 176,9 | 9764,0 | х | 1017,9 | 60828,6 | х |
| 1 | с. Раздольное, ул. Окружная, д. 4 | 2014 | 2015 | 24 | 6 | 4 | 2 | 235,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,9 | 15948,6 | 59,1 |
| 2 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 3 | 2014 | 2015 | 26 | 12 | 7 | 5 | 489,7 | 91,4 | 5484,0 | 60,0 | 445,2 | 26712,0 | 60,0 |
| 3 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 4 | 2014 | 2015 | 11 | 6 | 6 | 0 | 287,6 | 53,1 | 3186,0 | 60,0 | 235,3 | 14118,0 | 60,0 |
| 4 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 9 | 2014 | 2015 | 3 | 2 | 2 | 0 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 4050,0 | 60,0 |
| 5 | г. Корсаков, ул. Октябрьская, д. 16 | 2014 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32,2 | 32,4 | 1094,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от 23.09.2014 № 1597

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 и подлежащими сносу** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по муниципальному образованию «Корсаковский городской округ» Сахалинской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | улица/переулок/населенный пункт | № мкд | год постройки\* | | | количество этажей\* | | | количество квартир\* | | | | материал стен\* | | общая площадь жилых помещений\* | № документа МО о признания МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения |
| **населенный пункт город Корсаков** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Толстого | 101 | | 1955 | | | 2 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 417,2 | 126-р от 26.12.2014 | 2024 |
| 2 | Морская | 10 | | 1959 | | | 2 | | | 10 | | | шлакобетонные | | 351,9 | 105-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 3 | Морская | 10/1 | | 1959 | | | 2 | | | 10 | | | шлакобетонные | | 362,8 | 124-р от 10.08.2015 | 2024 |
| 4 | Морская | 8/1 | | 1950 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 405,5 | 120-р от 10.08.2015 | 2024 |
| 5 | Серафимовича | 34 | | 1955 | | | 2 | | | 10 | | | рубленые | | 520,9 | 32-р от 30.03.2015 | 2024 |
| 6 | Серафимовича | 39 | | 1954 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 400,5 | 185-р от 19.07.2016 | 2024 |
| 7 | Толстого | 95 | | 1950 | | | 2 | | | 12 | | | шлакобетонные | | 795,0 | 124-р от 26.12.2014 | 2024 |
| 8 | Толстого | 97 | | 1950 | | | 2 | | | 12 | | | шлакобетонные | | 785,7 | 100-р от 24.10.2014 | 2024 |
| 9 | пер. Северный | 56 | | 1973 | | | 1 | | | 10 | | | каркасно-засыпные | | 286,8 | 232-р от 08.12.2015 | 2020 |
| 10 | Вокзальная | 48 | | 1962 | | | 2 | | | 8 | | | блочные | | 272,0 | 104-р от 05.08.2015 | 2020 |
| 11 | Гвардейская | 130а | | 1979 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 153,8 | 230-р от 22.12.2015 | 2022 |
| 12 | Гвардейская | 35 | | 1954 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 135,7 | 30-р от 30.03.2015 | 2020 |
| 13 | Гвардейская | 40 | | 1951 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 110,0 | 28-р от 30.03.2015 | 2020 |
| 14 | Гвардейская | 48 | | 1955 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 109,7 | 26-р от 30.03.2015 | 2022 |
| 15 | Гвардейская | 58 | | 1957 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 389,6 | 23-р от 27.03.2015 | 2022 |
| 16 | Гвардейская | 64 | | 1947 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 110,3 | 231-р от 22.12.2015 | 2022 |
| 17 | Гвардейская | 76 | | 1968 | | | 1 | | | 6 | | | каркасно-засыпные | | 166,7 | 68-р от 25.05.2015 | 2022 |
| 18 | Заозерная | 28 | | 1968 | | | 1 | | | 7 | | | каркасно-засыпные | | 140,8 | 256-р от 18.10.2016 | 2020 |
| 19 | Заозерная | 32 | | 1956 | | | 1 | | | 10 | | | каркасно-засыпные | | 319,3 | 35-р от 30.03.2015 | 2022 |
| 20 | Калинина | 10 | | 1953 | | | 1 | | | 4 | | | шлакобетонные | | 122,4 | 34-р от 24.02.2016 | 2022 |
| 21 | Калинина | 12 | | 1953 | | | 1 | | | 4 | | | шлакобетонные | | 138,1 | 19-р от 19.03.2015 | 2022 |
| 22 | Кирпичная | 39 | | 1978 | | | 1 | | | 3 | | | каркасно-засыпные | | 139,3 | 169-р от 29.06.2016 | 2022 |
| 23 | Корсаковская | 34 | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 332,8 | 115-р от 26.08.2013 | 2022 |
| 24 | Красноармейская | 30 | | 1954 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 138,6 | 119-р от 10.08.2015 | 2022 |
| 25 | Красноармейская | 78 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 140,0 | 119-р от 10.08.2015 | 2022 |
| 26 | Крутая | 23 | | 1953 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 402,6 | 112-р от 17.11.2014 | 2022 |
| 27 | Крутая | 52 | | 1956 | | | 1 | | | 12 | | | сборно-щитовые | | 369,4 | 207-р от 03.12.2015 | 2022 |
| 28 | Крутая | 64 | | 1968 | | | 1 | | | 7 | | | каркасно-засыпные | | 234,1 | 134-р от 17.11.2014 | 2022 |
| 29 | Нагорная | 58 | | 1956 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 112,2 | 217-р от 09.12.2015 | 2022 |
| 30 | Овражная | 42 | | 1962 | | | 1 | | | 3 | | | каркасно-засыпные | | 133,6 | 71-р от 03.06.2015 | 2022 |
| 31 | Окружная | 117 | | 1958 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 405,6 | 33-р от 30.03.2015 | 2022 |
| 32 | Окружная | 60 | | 1952 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 163,1 | 97-р от 20.10.2014 | 2022 |
| 33 | Окружная | 65 | | 1954 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 395,0 | 207-р от 27.12.2013 | 2022 |
| 34 | Окружная | 79 | | 1954 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 400,5 | 102-р от 24.10.2014 | 2020 |
| 35 | Островского | 6 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 66,8 | 134-р от 18.08.2015 | 2022 |
| 36 | Первомайская | 48а | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 142,7 | 20-р от 24.03.2015 | 2022 |
| 37 | Первомайская | 73 | | 1935 | | | 1 | | | 3 | | | каркасно-засыпные | | 97,1 | 21-р от 24.03.2015 | 2020 |
| 38 | Первомайская | 78 | | 1971 | | | 1 | | | 5 | | | каркасно-засыпные | | 147,4 | 148-р от 15.06.2016 | 2022 |
| 39 | Подгорная | 47 | | 1932 | | | 1 | | | 5 | | | каркасно-засыпные | | 197,4 | 95-р от 20.10.2014 | 2022 |
| 40 | Подгорная | 50 | | 1930 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 175,9 | 160-р от 09.10.2015 | 2020 |
| 41 | Подгорная | 56 | | 1930 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 123,5 | 93-р от 20.10.2014 | 2022 |
| 42 | Пролетарская | 8 | | 1966 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 76,3 | 131-р от 17.05.2016 | 2022 |
| 43 | Рабочая | 14 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 73,2 | 74-р от 18.03.2016 | 2022 |
| 44 | Речная | 1 | | 1963 | | | 2 | | | 16 | | | шлакобетонные | | 546,7 | 172-р от 29.10.2013 | 2020 |
| 45 | Речная | 6 | | 1947 | | | 2 | | | 12 | | | рубленые | | 574,3 | 116-р от 05.06.2015 | 2022 |
| 46 | Свердлова | 67 | | 1959 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 333,4 | 77-р от 29.06.2015 | 2022 |
| 47 | Серафимовича | 32 | | 1954 | | | 2 | | | 10 | | | рубленые | | 511,1 | 27-р от 30.03.2015 | 2022 |
| 48 | Серафимовича | 8а | | 1934 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 141,0 | 135-р от 31.12.2014 | 2022 |
| 49 | Солнечная | 64 | | 1963 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 99,2 | 123-р от 10.08.2015 | 2022 |
| 50 | Толстого | 103 | | 1953 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 405,0 | 44-р от 02.06.2014 | 2022 |
| 51 | Толстого | 99 | | 1955 | | | 2 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 426,9 | 125-р от 26.12.2014 | 2020 |
| 52 | Ушакова | 1а | | 1927 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 81,2 | 11-р от 26.01.2016 | 2022 |
| 53 | Ушакова | 35 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 101,8 | 32-р от 24.02.2016 | 2022 |
| 54 | Ушакова | 71 | | 1971 | | | 1 | | | 6 | | | каркасно-засыпные | | 193,6 | 122-р от 10.08.2015 | 2022 |
| 55 | Ушакова | 73 | | 1971 | | | 1 | | | 9 | | | каркасно-засыпные | | 278,2 | 121-р от 10.08.2015 | 2020 |
| 56 | Флотская | 7 | | 1959 | | | 2 | | | 24 | | | рубленые | | 650,6 | 64-р от 20.05.2015 | 2020 |
| 57 | Южно-Сахалинская | 11 | | 1929 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 176,1 | 191-р от 31.12.2012 | 2020 |
| 58 | Южно-Сахалинская | 16 | | 1954 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 128,2 | 25-р от 30.03.2015 | 2022 |
| 59 | Южно-Сахалинская | 16а | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 170,2 | 31-р от 30.03.2015 | 2022 |
| 60 | Южно-Сахалинская | 27а | | 1930 | | | 1 | | | 6 | | | каркасно-засыпные | | 196,4 | 267-р от 01.11.2016 | 2020 |
| 61 | Южно-Сахалинская | 30 | | 1959 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 103,8 | 70-р от 20.08.2014 | 2022 |
| 62 | Южно-Сахалинская | 32 | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 105,6 | 66-р от 20.08.2014 | 2020 |
| 63 | Южно-Сахалинская | 41 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 171,0 | 24-р от 27.03.2015 | 2022 |
| 64 | Толстого | 101 | | 1955 | | | 2 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 417,2 | 126-р от 26.12.2014 | 2024 |
| 65 | Восточная | 62 | | 1936 | | | 1 | | | 3 | | | каркасно-засыпные | | 101,8 | 113-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 66 | пер. Гвардейский | 10 | | 1929 | | | 1 | | | 5 | | | рубленые | | 149,9 | 158-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 67 | Гвардейская | 34 | | 1953 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 402,6 | 167-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 68 | Гвардейская | 55 | | 1967 | | | 1 | | | 6 | | | каркасно-засыпные | | 167,5 | 166-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 69 | Зеленая | 8 | | 1968 | | | 1 | | | 5 | | | каркасно-засыпные | | 171,2 | 165-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 70 | Корсаковская | 32 | | 1955 | | | 2 | | | 11 | | | шлакобетонные | | 719,4 | 106-р от 23.11.2017 | 2026 |
| 71 | Котовского | 20 | | 1972 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 84,8 | 163-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 72 | Лермонтова | 5/3 | | 1930 | | | 1 | | | 6 | | | каркасно-засыпные | | 130,4 | 162-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 73 | Морская | 38а | | 1960 | | | 3 | | | 12 | | | шлакобетонные | | 418,7 | 161-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 74 | Морская | 44 | | 1950 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 76,1 | 160-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 75 | Нагорная | 49б | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 35,5 | 155-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 76 | Нагорная | 56 | | 1948 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 112,9 | 101-р от 10.11.2017 | 2026 |
| 77 | Овражная | 39 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 43,2 | 156-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 78 | Первомайская | 51 | | 1953 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 484,9 | 168-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 79 | Первомайская | 67 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 42,4 | 171-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 80 | Портовая | 17 | | 1957 | | | 2 | | | 16 | | | рубленые | | 527,4 | 172-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 81 | пер. Пролетарский | 10 | | 1950 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 91,6 | 173-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 82 | Пролетарская | 19 | | 1962 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 339,7 | 169-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 83 | Пролетарская | 40 | | 1954 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 60,8 | 159-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 84 | Речная | 2 | | 1948 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 576,5 | 157-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 85 | Речная | 49 | | 1956 | | | 1 | | | 4 | | | шлакобетонные | | 117,9 | 153-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 86 | пер. Рыбацкий | 2 | | 1960 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 127,4 | 149-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 87 | Свердлова | 69 | | 1959 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 322,7 | 148-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 88 | Серафимовича | 37 | | 1953 | | | 2 | | | 16 | | | рубленые | | 480,9 | 152-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 89 | Ушакова | 27 | | 1967 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 98,5 | 150-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 90 | Ушакова | 30 | | 1935 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 101,3 | 154-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 91 | Толстого | 105 | | 1950 | | | 2 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 547,7 | 151-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 92 | Невельская | 15а | | 1959 | | | 1 | | | 6 | | | шлакобетонные, рубленые | | 249,0 | 175-р от 08.12.2017 | 2026 |
| 93 | Речная | 47 | | 1957 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 106,2 | 54-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 94 | Пролетарская | 33 | | 1954 | | | 1 | | | 8 | | | рубленые | | 233,2 | 55-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 95 | Зеленая | 4 | | 1950 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 121,6 | 56-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 96 | Авиационная | 51 | | 1981 | | | 1 | | | 6 | | | каркасно-засыпные | | 211,2 | 52-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 97 | Морская | 38 | | 1961 | | | 3 | | | 12 | | | шлакобетонные | | 413,2 | 53-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 98 | Нагорная | 41а | | 1989 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 151,3 | 46-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 99 | Гастелло | 13 | | 1955 | | | 1 | | | 10 | | | рубленые | | 237,5 | 47-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 100 | Строительная | 11 | | 1949 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 94,0 | 41-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 101 | Серафимовича | 37а | | 1953 | | | 2 | | | 22 | | | рубленые | | 490,0 | 40-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 102 | Красноармейская | 85в | | 1959 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 124,2 | 39-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 103 | Красноармейская | 98 | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 129,1 | 48-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 104 | Речная | 4 | | 1947 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 561,1 | 51-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 105 | Толстого | 70а | | 1971 | | | 2 | | | 8 | | | каркасно-засыпные | | 253,6 | 42-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 106 | Окружная | 74б | | 1970 | | | 1 | | | 7 | | | каркасно-засыпные | | 166,9 | 43-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 107 | пер. Нагорный | 8 | | 1950 | | | 1 | | | 2 | | | сборно-щитовые | | 53,4 | 104-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 108 | Авиационная | 32 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 62,9 | 92-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 109 | Крутая | 23а | | 1953 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 398,1 | 101-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 110 | Крутая | 57 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 127,4 | 99-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 111 | Морская | 46 | | 1939 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 58,0 | 98-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 112 | пер. Нагорный | 4 | | 1967 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 58,7 | 97-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 113 | Невельская | 20а | | 1953 | | | 1 | | | 2 | | | сборно-щитовые | | 47,0 | 91-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 114 | Островского | 1 | | 1926 | | | 1 | | | 3 | | | каркасно-засыпные | | 84,1 | 96-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 115 | Первомайская | 33а | | 1959 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 343,5 | 95-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 116 | Первомайская | 42б | | 1960 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 329,5 | 94-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 117 | Свердлова | 54 | | 1951 | | | 1 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 209,9 | 29-р от 07.03.2019 | 2026 |
| 118 | Строительная | 24 | | 1950 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 362,2 | 63-р от 03.06.2019 | 2026 |
| 119 | Толстого | 93 | | 1924 | | | 1 | | | 5 | | | каркасно-засыпные | | 151,6 | 72-р от 07.06.2019 | 2026 |
| 120 | Толстого | 93а | | 1971 | | | 1 | | | 8 | | | каркасно-засыпные | | 289,1 | 71-р от 07.06.2019 | 2026 |
| 121 | Железнодорожная | 22 | | 1951 | | | 1 | | | 4 | | | шлакобетонные | | 114,1 | 92-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 122 | Зеленая | 10 | | 1953 | | | 1 | | | 4 | | | кирпичные | | 112,9 | 88-р от 05.07.2019 | 2026 |
| 123 | Заозерная | 17А | | 1960 | | | 1 | | | 3 | | | шлакобетонные | | 109,7 | 93-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 124 | Пролетарская | 35 | | 1953 | | | 1 | | | 8 | | | рубленые | | 235,5 | 90-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 125 | Котовского | 12 | | 1959 | | | 1 | | | 2 | | | шлакобетонные | | 93,0 | 94-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 126 | Зеленая | 16 | | 1969 | | | 1 | | | 8 | | | каркасно-засыпные | | 216,8 | 104-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 127 | Котовского | 8 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 83,1 | 103-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 128 | Морская | 38Б | | 1961 | | | 3 | | | 12 | | | шлакобетонные | | 417,9 | 98-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 129 | Гвардейская | 38 | | 1962 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 331,0 | 100-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 130 | Невельская | 26 | | 1953 | | | 1 | | | 2 | | | сборно-щитовые | | 57,8 | 99-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 131 | пер. Рейдовый | 12 | | 1954 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 102,5 | 101-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 132 | Солнечная | 35 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 53,7 | 102-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 133 | Восточная | 98 | | 1952 | | | 1 | | | 2 | | | шлакобетонные | | 101,1 | 125-р от 30.10.2019 | 2026 |
| 134 | Крутая | 54 | | 1955 | | | 1 | | | 12 | | | сборно-щитовые | | 352,1 | 128-р от 01.11.2019 | 2026 |
| 135 | Гвардейская | 37А | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 339,8 | 129-р от 01.11.2019 | 2026 |
| 136 | Корсаковская | 25/1 | | 1960 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 331,6 | 140-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 137 | Заозерная | 24Б | | 1989 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 482,5 | 142-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 138 | Заозерная | 24В | | 1991 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 483,4 | 143-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 139 | Гвардейская | 35А | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 335,0 | 144-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 140 | Октябрьская | 18 | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | кирпичные | | 258,6 | 146-р от 03.12.2019 | 2026 |
| 141 | Красноармейская | 42 | | 1988 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 144,5 | 162-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 142 | Красноармейская | 80а | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 124,6 | 163-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 143 | Красноармейская | 82б | | 1960 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 120,4 | 164-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 144 | Красноармейская | 87б | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 136,1 | 165-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 145 | Красноармейская | 92 | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 151,7 | 166-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 146 | Нагорная | 51Б | | 1976 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 144,0 | 167-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 147 | Невельская | 18а | | 1958 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 102,0 | 185-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 148 | пер. Пролетарский | 14 | |  | | |  | | | 5 | | | рубленые | | 112,3 | 184-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 149 | Строительная | 12 | | 1935 | | | 1 | | | 3 | | | каркасно-засыпные | | 105,5 | 181-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 150 | Флотская | 28 | | 1969 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 92,6 | 179-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 151 | Гастелло | 14 | | 1954 | | | 1 | | | 5 | | | рубленые | | 193,3 | 178-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 152 | Гвардейская | 38а | | 1964 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 305,0 | 177-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 153 | Красноармейская | 84б | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 133,5 | 176-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 154 | Морская | 42 | | 1950 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 73,2 | 175-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 155 | Нагорная | 49а | | 1930 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 130,9 | 174-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 156 | Окружная | 68 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 56,6 | 173-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 157 | пер. Пролетарский | 8 | | 1950 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 96,2 | 172-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 158 | Первомайская | 40 | | 1930 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 136,7 | 170-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 159 | Первомайская | 42 | | 1930 | | | 1 | | | 5 | | | каркасно-засыпные | | 163,4 | 171-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 160 | Строительная | 19 | | 1950 | | | 1 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 203,1 | 169-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 161 | Толстого | 68а | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 111,6 | 168-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 162 | Толстого | 101а | | 1964 | | | 1 | | | 4 | | | шлакобетонные | | 156,8 | 160-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 163 | Ушакова | 31 | | 1992 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 100,5 | 161-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 164 | Красноармейская | 123 | | 1964 | | | 1 | | | 6 | | | рубленые | | 167,8 | 159-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 165 | Речная | 51 | | 1956 | | | 1 | | | 3 | | | шлакобетонные | | 119,4 | 158-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 166 | Восточная | 86 | | 1930 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 64,3 | 17-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 167 | Строительная | 3 | | 1950 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 101,5 | 26-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 168 | Красноармейская | 86 | | 1957 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 152,0 | 22-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 169 | Красноармейская | 89 | | 1959 | | | 1 | | | 5 | | | рубленые | | 133,0 | 23-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 170 | Красноармейская | 97а | | 1961 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 152,0 | 24-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 171 | Крутая | 57а | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 126,5 | 25-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 172 | Невельская | 27б | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 133,7 | 29-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 173 | Путинная | 10 | | 1958 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 72,3 | 20-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 174 | Путинная | 14 | | 1958 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 82,8 | 19-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 175 | Дзержинского | 7 | | 1962 | | | 1 | | | 2 | | | шлакобетонные | | 96,5 | 18-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 176 | Калинина | 14 | | 1953 | | | 1 | | | 3 | | | шлакобетонные | | 97,7 | 21-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 177 | Нагорная | 57а | | 1990 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 141,4 | 16-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 178 | пер.  Артиллерийский | 19е | |  | | | 2 | | | 8 | | |  | | 310,2 | 100-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 179 | пер. Гвардейский | 15 | | 1953 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 106.4 | 85-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 180 | Гвардейская | 105 | | 1948 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 87,3 | 87-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 181 | Гвардейская | 128а | | 1981 | | | 1 | | | 5 | | |  | | 193,9 | 86-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 182 | Дзержинского | 13 | | 1930 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 84,3 | 94-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 183 | Железнодорожная | 20а | | 1927 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 121,6 | 93-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 184 | Заозерная | 24 | | 1980 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 358,5 | 92-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 185 | пер. Красноармейский | 3 | | 1976 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 127,0 | 99-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 186 | Красноармейская | 93 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 142,9 | 88-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 187 | Окружная | 50 | | 1952 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 405,5 | 91-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 188 | Портовая | 31 | | 1960 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 399,2 | 90-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 189 | Ушакова | 39 | | 1947 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 59,9 | 84-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 190 | Ушакова | 72 | | 1971 | | | 1 | | | 7 | | |  | | 196,0 | 83-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 191 | Чехова | 9 | | 1956 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 408,4 | 95-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 192 | Кирпичная | 28 | | 1953 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 94,9 | 109-р от 27.08.2020 | 2026 |
| 193 | Красноармейская | 96 | | 1961 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 132,4 | 89-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 194 | Красноармейская | 95 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 140,8 | 108-р от 27.08.2020 | 2026 |
| 195 | Строительная | 10 | | 1946 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 103,1 | 114-р от 23.09.2020 | 2026 |
| 196 | Строительная | 21 | | 1975 | | | 1 | | | 2 | | | шлакобетонные | | 125,3 | 120-р от 16.10.2020 | 2026 |
| 197 | Федько | 20/2 | | 1986 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 150,4 | 138-р от 11.12.2020 | 2026 |
| 198 | Путинная | 2 | | 1959 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 125,7 | 139-р от 11.12.2020 | 2026 |
| 199 | Зеленая | 25 | | 1935 | | | 1 | | | 5 | | | каркасно-засыпные | | 153,5 | 145-р от 30.12.2020 | 2026 |
| 200 | Гвардейская | 117 | | 1977 | | | 1 | | | 3 | | | рубленые | | 107,2 | 5-р от 21.01.2021 | 2026 |
| 201 | Строительная | 30А | | 1930 | | | 1 | | | 7 | | | каркасно-засыпные | | 214,8 | 6-р от 21.01.2021 | 2026 |
| 202 | пер. Рейдовый | 21 | | 1950 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 96,9 | 7-р от 21.01.2021 | 2026 |
| 203 | Свердлова | 73 | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 305,1 | 10-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 204 | Строительная | 20 | | 1947 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 91,9 | 11-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 205 | Серафимовича | 18 | | 1935 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 114,6 | 12-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 206 | Невельская | 17 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 127,0 | 13-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 207 | Островского | 9 | | 1982 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 150,3 | 14-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 208 | Пролетарская | 31 | | 1968 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 70,6 | 15-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 209 | Путинная | 8 | | 1958 | | | 1 | | | 2 | | | рубленые | | 73,1 | 16-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 210 | пер. Рейдовый | 19 | | 1958 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 133,8 | 17-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 211 | Красноармейская | 113а | | 1970 | | | 1 | | | 4 | | | каркасно-засыпные | | 75,2 | 18-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 212 | Красноармейская | 61 | | 1935 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 67,4 | 19-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 213 | Красноармейская | 93А | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | | рубленые | | 140,6 | 20-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 214 | Корсаковская | 25/2 | | 1960 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 227,0 | 21-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 215 | Портовая | 9 | | 1948 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 572,9 | 22-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 216 | Корсаковская | 142 | | 1976 | | | 2 | | | 16 | | | рубленые | | 724,8 | 23-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 217 | пер. Артиллерийский | 19ж | | 1968 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 328,2 | 54-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 218 | Восточная | 34 | | 1962 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 79,1 | 55-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 219 | Восточная | 44 | | 1926 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 52,3 | 40-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 220 | Восточная | 46 | | 1928 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 121,9 | 56-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 221 | Восточная | 48 | | 1927 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 106,4 | 57-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 222 | Вокзальная | 50 | | 1968 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 271,6 | 58-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 223 | пер. Гвардейский | 21 | | 1973 | | | 1 | | | 7 | | |  | | 218,8 | 59-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 224 | Гвардейская | 36 | | 1962 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 332,1 | 60-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 225 | Гвардейская | 95 | | 1975 | | | 3 | | | 14 | | |  | | 589,7 | 61-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 226 | Железнодорожная | 20б | | 1927 | | | 1 | | | 5 | | |  | | 117,6 | 62-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 227 | Заозерная | 24а | | 1981 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 352,3 | 43-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 228 | Кирпичная | 19а | | 1960 | | |  | | | 4 | | |  | | 124,8 | 42-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 229 | Корсаковская | 2 | | 1971 | | |  | | | 5 | | |  | | 129,2 | 64-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 230 | Корсаковская | 23/1 | | 1961 | | |  | | | 10 | | |  | | 494,9 | 63-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 231 | Корсаковская | 25/3 | | 1959 | | |  | | | 10 | | |  | | 397,4 | 65-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 232 | Корсаковская | 134 | | 1972 | | |  | | | 8 | | |  | | 311,8 | 66-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 233 | Корсаковская | 136 | | 1974 | | |  | | | 8 | | |  | | 357,1 | 67-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 234 | Корсаковская | 138 | | 1975 | | |  | | | 8 | | |  | | 362,6 | 68-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 235 | Корсаковская | 140 | | 1975 | | |  | | | 8 | | |  | | 362,5 | 69-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 236 | пер. Красноармейский | 12 | | 1962 | | |  | | | 4 | | |  | | 123,1 | 41-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 237 | Красноармейская | 71В | | 1969 | | |  | | | 6 | | |  | | 171,4 | 53-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 238 | Красноармейская | 77б | | 1961 | | |  | | | 8 | | |  | | 365,4 | 52-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 239 | Красноармейская | 85а | | 1959 | | |  | | | 4 | | |  | | 130,1 | 51-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 240 | Красноармейская | 99 | | 1960 | | |  | | | 4 | | |  | | 145,4 | 50-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 241 | Октябрьская | 2а | | 1956 | | |  | | | 8 | | |  | | 254,0 | 49-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 242 | Пролетарская | 36 | | 1953 | | |  | | | 12 | | |  | | 226,0 | 48-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 243 | Свердлова | 71А | | 1964 | | |  | | | 22 | | |  | | 421,8 | 47-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 244 | Солнечная | 24 | | 1929 | | |  | | | 2 | | |  | | 64,5 | 46-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 245 | Солнечная | 52 | | 1920 | | |  | | | 3 | | |  | | 87,5 | 45-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 246 | Федько | 6 | | 1952 | | |  | | | 25 | | |  | | 807,8 | 44-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 247 | Железнодорожная | 16б | | 1927 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 68,3 | 102-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 248 | Железнодорожная | 18а | | 1927 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 68,3 | 100-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 249 | Лермонтова | 5/4 | |  | | | 1 | | | 5 | | | рубленые | | 130,5 | 67-р от 02.08.2017 | 2026 |
| 250 | Чапаева | 3а | | 1958 | | | 2 | | | 8 | | | рубленые | | 317,7 | 93-р от 29.03.2021 | 2026 |
| 251 | Пролетарский | 9 | | 1964 | | | 1 | | | 2 | | | каркасно-засыпные | | 81,2 | 94-р от 29.03.2021 | 2026 |
| 252 | Солнечная | 58 | | 1958 | | | 1 | | | 2 | | | шлакобетонные | | 58,1 | 108-р от 16.04.2021 | 2026 |
| 253 | Невельская | 49 | | 1968 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 158,5 | 109-р от 16.04.2021 | 2026 |
| 254 | Окружная | 42 | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | шлакобетонные | | 281,8 | 126-р от 19.05.2021 | 2026 |
| 255 | Рыбацкий | 1 | | 1960 | | | 1 | | | 3 | | | рубленные | | 136,3 | 125-р от 19.05.2021 | 2026 |
| 256 | Строительная | 13 | |  | | | 1 | | | 2 | | | рубленные | | 94,2 | 172-р от 31.08.2021 | 2026 |
| 257 | Почтовая | 15 | |  | | | 1 | | | 2 | | | рубленные | | 84,6 | 171-р от 31.08.2021 | 2026 |
| 258 | Невельская | 68 | | 1974 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 160,1 | 179-р от 15.09.2021 | 2026 |
| 259 | Восточная | 35 | | 1937 | | | 1 | | | 3 | | | рубленные | | 64,9 | 200-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 260 | Гвардейская | 38б | | 1964 | | | 2 | | | 8 | | | рубленные | | 306,9 | 201-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 261 | Гвардейская | 51 | | 1966 | | | 1 | | | 2 | | | рубленные | | 106,9 | 199-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 262 | Гвардейская | 90 | | 1967 | | | 1 | | | 2 | | | рубленные | | 108,9 | 198-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 263 | Гвардейская | 132а | | 1985 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 132.3 | 207-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 264 | Гвардейский | 17 | | 1977 | | | 1 | | | 3 | | | рубленные | | 121,4 | 208-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 265 | Калинина | 5 | | 1953 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 150,5 | 209-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 266 | Комсомольская | 6а | | 1958 | | | 3 | | | 16 | | | шлакобетонные | | 620,8 | 209-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 267 | Морская | 40 | | 1950 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 74,6 | 185-р от 15.10.2021 | 2026 |
| 268 | Нагорная | 51Г | | 1974 | | | 1 | | | 5 | | | рубленные | | 139,6 | 205-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 269 | Окружная | 150 | | 1952 | | | 2 | | | 11 | | | шлакобетонные | | 381,4 | 206-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 270 | Подгорная | 13а | | 1975 | | | 1 | | | 7 | | | рубленные | | 243,5 | 202-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 271 | Речная | 43 | | 1957 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 93,2 | 203-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 272 | Чкалова | 29а | | 1958 | | | 1 | | | 4 | | | рубленные | | 119,6 | 197-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 273 | Вокзальная | 52 | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | | рубленные | | 395,0 | 207-р от 27.12.2013 | 2026 |
| 274 | Котовского | 7 | | 1969 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 113,6 | 43-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 275 | Красноармейская | 78а | | 1959 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 145,1 | 34-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 276 | Крутая | 57б | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 127,8 | 33-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 277 | Лермонтова | 5/2 | | 1936 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 65,3 | 32-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 278 | Невельская | 28 | | 1950 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 73,0 | 37-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 279 | Окружная | 64б | | 1960 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 271,6 | 36-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 280 | Толстого | 35 | | 1940 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 61,5 | 35-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 281 | Калинина | 8 | | 1953 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 122,6 | 53-р от 07.04.2022 | 2027 |
| 282 | пер. Красноармейский | 2 | | 1962 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 132,1 | 63-р от 27.04.2022 | 2027 |
| 283 | Красноармейская | 86а | | 1960, 1976 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 126,8 | 61-р от 25.04.2022 | 2027 |
| 284 | Невельская | 15 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 128,0 | 62-р от 25.04.2022 | 2027 |
| 285 | Невельская | 25а | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 134,2 | 60-р от 25.04.2022 | 2027 |
| 286 | Красноармейская | 78б | | 1969 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 126,5 | 77-р от 01.06.2022 | 2027 |
| 287 | Красноармейская | 85б | | 1960 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 123,3 | 83-р от 22.06.2022 | 2027 |
| 288 | Красноармейская | 80 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 133,9 | 123-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 289 | Дачная | 4 | | 1955 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 115,3 | 124-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 290 | Железнодорожная | 26 | | 1948, 1967 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 89,8 | 137-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 291 | Зеленая | 12 | | 1958 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 129,1 | 125-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 292 | Красноармейская | 87 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 130,8 | 126-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 293 | Красноармейская | 91а | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 149,7 | 127-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 294 | Красноармейская | 95а | | 1960, 1974 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 145,7 | 128-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 295 | Красноармейская | 99а | | 1961 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 140,3 | 129-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 296 | Красноармейская | 102 | | 1963, 1987 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 91,5 | 130-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 297 | переулок Красноармейский | 4 | | 1962, 1985 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 136,6 | 132-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 298 | Первомайская | 76 | | 1968 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 79,7 | 135-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 299 | Пролетарская | 32 | | 1953 | | | 1 | | | 7 | | |  | | 237,4 | 136-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 300 | Путинная | 4 | | 1958, 1968 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 82,8 | 134-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 301 | Путинная | 9 | | 1958 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 95,1 | 133-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 302 | Путинная | 12 | | 1958 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 65,3 | 138-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 303 | Юго-Восточная | 11 | | 1976 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 372,5 | 139-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 304 | Ушакова | 56 | | 1948, 1968 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 67,8 | 140-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 305 | Строительная | 3а | | 1958 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 114,3 | 141-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 306 | Пригородная | 5/2 | | 1978 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 222,0 | 144-р от 05.09.2022 | 2027 |
| 307 | Толстого | 33 | | 1930, 1976 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 56,2 | 148-р от 08.09.2022 | 2027 |
| 308 | Невельская | 22А | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 102 | 167 р от 19.10.2022 | 2027 |
| 309 | Красноармейская | 117 | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 91,5 | 168-р от 19.10.2022 | 2027 |
| 310 | Первомайская | 47 | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 186,6 | 200-р от 02.12.2022 | 2027 |
| 311 | Чкалова | 5а | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 135,9 | 201-р от 02.12.2023 | 2027 |
| 312 | Невельская | 25б | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 140,3 | 208-р от 13.12.2022 | 2027 |
| 313 | Корсаковская | 25 | |  | | | 2 | | | 8 | | |  | | 332 | 206-р от 13.12.2022 | 2027 |
| 314 | Нагорный | 6 | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 74,7 | 209-р от 13.12.2022 | 2027 |
| 315 | Первомайская | 52 | |  | | | 2 | | | 8 | | |  | | 148,5 | 5-р от 19.01.2023 | 2027 |
| 316 | Пролетарская | 10 | |  | | | 2 | | | 8 | | |  | | 369,8 | 4-р от 19.01.2023 | 2027 |
| 317 | Красноармейская | 97 | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 134,5 | 18-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 318 | Красноармейская | 63 | |  | | | 1 | | | 3 | | |  | | 67,9 | 20-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 319 | Красноармейская | 80Б | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 125,5 | 23-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 320 | Красноармейская | 87А | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 109,8 | 28-р от 16.02.2023 | 2027 |
| 321 | Матросова | 2б | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 109,2 | 27-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 322 | Гвардейская | 33 | |  | | | 2 | | | 12 | | |  | | 273,9 | 22-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 323 | Первомайская | 53 | |  | | | 2 | | | 10 | | |  | | 249,9 | 19-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 324 | Первомайская | 32а | |  | | | 1 | | | 3 | | |  | | 100,7 | 21-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 325 | Толстого | 77 | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 110 | 26-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 326 | Речная | 41 | |  | | |  | | |  | | |  | | 141,00 | 31-р от 20.02.2023 | 2027 |
| 327 | Свердлова | 116 | | 1960 | | | 1 | | | 3 | | |  | | 147.3 | 71-р от 12.05.2023 | 2027 |
| 328 | Краснофлотская | 19 | | 1961 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 461,4 | 50-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 329 | пер. Красноармейский | 6 | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 149,2 | 54-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 330 | Лесная | 5 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 164,1 | 49-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 331 | Федько | 4 | | 1950 | | | 2 | | | 25 | | |  | | 864.7 | 51-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 332 | Пригородная | 3 | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 201,1 | 52-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 333 | пер. Рыбацкий | 6 | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 112,5 | 56-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 334 | Строительная | 5 | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 96,0 | 93-р от 06.07.2023 | 2027 |
| 335 | Чкалова | 26а | |  | | | 1 | | | 3 | | |  | | 144,80 | 105-р от 21.08.2023 | 2027 |
| 336 | Чкалова | 10 | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 73,7 | 115-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 337 | Островского | 4 | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 111,5 | 123-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 338 | А.Матросова | 2А | |  | | | 1 | | | 4 | | |  | | 106,6 | 137-р от 03.10.2023 | 2027 |
| 339 | пер.Рейдовый | 27 | |  | | | 1 | | | 2 | | |  | | 88,3 | 124-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 340 | пер.Красноармейский | 1 | | 1962 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 146,6 | 116-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 341 | пер.Красноармейский | 5 | | 1962 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 124,3 | 120-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 342 | пер.Красноармейский | 8 | | 1962 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 125,9 | 119-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 343 | Красноармейская | 103 | | 1960 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 123,2 | 117-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 344 | Красноармейская | 115 | | 1962 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 79,2 | 118-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 345 | Адмирала Макарова | 19 | | 1980 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 482.9 | 121-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 346 | Адмирала Макарова | 19А | | 1980 | | | 2 | | | 8 | | |  | | 499,1 | 122-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 347 | Заозерная | 28А | |  | | | 1 | | | 6 | | |  | | 280,9 | 166-р от 28.11.2023 | 2027 |
| 348 | Путинная | 3 | | 1958 | | | 1 | | | 2 | | |  | | 73,5 | 138-р от 03.10.2023 | 2027 |
| 349 | Красноармейская | 91 | | 1959 | | | 1 | | | 4 | | |  | | 130,4 | 184-р от 28.12.2023 | 2027 |
| **населенный пункт село Раздольное** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Окружная | 1 | | 1968 | | | 2 | | | | 8 | рубленые | | | 303,3 | 49-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 2 | Окружная | 3 | | 1968 | | | 2 | | | | 8 | рубленые | | | 301,4 | 44-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 3 | Школьная | 19 | | 1979 | | | 1 | | | | 4 | рубленые | | | 161,3 | 107-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 4 | Школьная | 21 | | 1987 | | | 2 | | | | 1 | рубленые | | | 142,9 | 180-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 5 | Окружная | 2 | | 1967 | | | 2 | | | | 8 | рубленные | | | 297,7 | 190-р от 22.10.2021 | 2026 |
| **населенный пункт село Соловьёвка** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сельская | 8 | | 1957 | | | 1 | | | | 4 | рубленые | | | 121,9 | 124-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 2 | Сельская | 14 | | 1958 | | | 1 | | | | 4 |  | | | 124,1 | 107-р от 27.08.2020 | 2026 |
| 3 | Сельская | 9 | | 1956 | | | 1 | | | | 4 | рубленные | | | 138,8 | 191-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 4 | Центральная | 9 | |  | | | 1 | | | | 4 |  | | | 73,2 | 152-р от 26.10.2023 | 2027 |
| 5 | Сельская | 6 | | 1961 | | | 1 | | | | 4 |  | | | 123,2 | 173-р от 07.12.2023 | 2027 |
| 6 | Сельская | 12 | | 1959 | | | 1 | | | | 4 |  | | | 144,0 | 113-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 7 | Сельская | 10 | |  | | |  | | | | 4 |  | | | 175,6 | 55-р от 20.03.2023 | 2027 |
| **населенный пункт село Дачное** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | село Дачное | 6 | | 1983 | | | 2 | | | | 8 | рубленые | | | 337,9 | 147-р от 28.11.2018 | 2026 |
| 2 | село Дачное | 7 | |  | | | 2 | | | | 8 |  | | | 408,1 | 92-р от 06.07.2023 | 2027 |
| **населенный пункт село Третья Падь** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | село Третья Падь | 4-2 | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 115,5 | | 9-р от 01.02.2017 | 2026 |
| 2 | село Третья Падь | 4/2 | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 102,9 | | 123-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 3 | Малая Садовая | 5 (4-3) | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 94,5 | | 29-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 4 |  | 4/4 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 96,3 | | 41-р от 24.03.2022 | 2027 |
| **населенный пункт село Первая Падь** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Арсенальная | 10 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 324,0 | | 226-р от 31.08.2016 | 2020 |
| 2 | Арсенальная | 12 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 |  | | 338,8 | | 101-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 3 | Океанская | 3 | | | 1955 | | | 1 | | | 3 | каркасно-засыпные | | 46,7 | | 136-р от 07.12.2020 | 2026 |
| 4 | Прибрежная | 28/1 | | | 1987 | | | 2 | | | 8 | рубленные | | 365,8 | | 189-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 5 | Инвентарный № 2218 | 1 | | | 1987 | | | 2 | | | 8 | рубленные | | 297,7 | | 190-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 6 |  | 1 | | | 1927, 1979 | | | 1 | | | 3 |  | | 78,6 | | 114-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 7 | Океанская | 16 | | | 1927 | | | 1 | | | 4 |  | | 147,0 | | 38-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 8 | Прибрежная | 41 | | | 1954 | | | 1 | | | 5 |  | | 189,3 | | 39-р от 24.03.2022 | 2027 |
| **населенный пункт село Новиково** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Горная | 4 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 289,0 | | 137-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 2 | Горная | 6 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 328,5 | | 136-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 3 | Горная | 7 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 339,0 | | 135-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 4 | Горная | 10 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 339,0 | | 134-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 5 | Горная | 12 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 210,0 | | 133-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 6 | Набережная | 5 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 337,0 | | 132-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 7 | Набережная | 7 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 339,3 | | 131-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 8 | Набережная | 9 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 338,3 | | 130-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 9 | Советская | 23/а | | | 1966 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 337,9 | | 142-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 10 | Советская | 25 | | | 1966 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 260,0 | | 141-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 11 | Советская | 25/б | | | 1966 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 336,7 | | 140-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 12 | Советская | 27 | | | 1966 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 340,0 | | 139-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 13 | Советская | 29 | | | 1966 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 300,4 | | 138-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 14 | Советская | 29/а | | | 1966 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 340,0 | | 143-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 15 | Советская | 39 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 338,0 | | 144-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 16 | Советская | 41 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 338,0 | | 145-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 17 | Советская | 41/а | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 334,0 | | 146-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 18 | Советская | 43 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 298,0 | | 147-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 19 | Советская | 45 | | | 1964 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 336,9 | | 129-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 20 | Советская | 49 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 298,0 | | 128-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 21 | Пограничная | 18 | | | 1980 | | | 1 | | | 4 | рубленые | | 167,6 | | 57-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 22 | Советская | 39а | | | 1965 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 330,4 | | 183-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 23 | Пограничная | 16 | | | 1980 | | | 1 | | | 4 | рубленые | | 169,2 | | 24-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 24 | Горная | 5 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 333,0 | | 82-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 25 | Горная | 8 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 333,6 | | 81-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 26 | Советская | 23 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 333,0 | | 80-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 27 | Советская | 25а | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 338,0 | | 79-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 28 | Советская | 47 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 337,2 | | 78-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 29 | Энтузиастов | 1 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 333,6 | | 77-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 30 | Энтузиастов | 2 | | | 1966 | | | 2 | | | 8 |  | | 334,3 | | 76-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 31 | Энтузиастов | 3 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 333,0 | | 75-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 32 | Энтузиастов | 4 | | | 1965 | | | 2 | | | 8 |  | | 333,4 | | 74-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 33 | Пограничная | 14 | | |  | | | 1 | | | 4 |  | | 169,4 | | 17-р от 15.02.2023 | 2027 |
| **населенный пункт село Чапаево** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Корсаковская | 33 | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | шлакобетонные | | 112,1 | | 144-р от 06.06.2016 | 2024 |
| 2 | Корсаковская | 17 | | | 1956 | | | 1 | | | 4 | рубленные | | 139,8 | | 118-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 3 | Центральная | 28 | | | 1966 | | | 1 | | | 2 | каркасно-засыпные | | 88,5 | | 114-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 4 | Корсаковская | 5 | | | 1979 | | | 1 | | | 4 | рубленые | | 144,0 | | 121-р от 31.08.2018 | 2026 |
| 5 | Корсаковская | 32 | | | 1960 | | | 1 | | | 4 | шлакобетонные | | 101,3 | | 45-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 6 | Школьная | 1 | | |  | | |  | | | 8 | рубленые | | 325,0 | | 106-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 7 | Центральная | 21 | | | 1987 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 113,7 | | 27-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 8 | с. Чапаево-2 Корсаковская | 11 | | | 1965 | | | 2 | | | 10 | рубленые | | 531,8 | | 96-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 9 | Корсаковская | 35 | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | шлакобетонные | | 112,2 | | 3-р от 21.01.2021 | 2026 |
| 10 | Заречная | 9 | | | 1954 | | | 1 | | | 2 |  | | 61,1 | | 71-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 11 | Школьная | 8 | | | 1986 | | | 1 | | | 2 |  | | 122,8 | | 70-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 12 | Центральная | 15 | | | 1963 | | | 1 | | | 6 |  | | 117,7 | | 42-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 13 | Центральная | 26 | | | 1987 | | | 1 | | | 2 |  | | 109,4 | | 89-р от 05.07.2022 | 2027 |
| 14 | Центральная | 22 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 96,6 | | 186-р от 18.11.2022 | 2027 |
| 15 | Центральная | 20 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 124,00 | | 41-р от 09.03.2023 | 2027 |
| 16 | Заречная | 20 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 129,7 | | 130-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 17 | Корсаковская | 36 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 123,7 | | 129-р от 25.09.2023 | 2027 |
| **населенный пункт село Охотское** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Набережная | 2 | | | 1991 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 351,6 | | 50-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 2 | пер. Школьный | 1 | | | 1970 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 121,1 | | 28-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 3 | Кедровая | 4 | | |  | | | 2 | | | 16 |  | | 619,7 | | 132-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 4 | Набережная | 3 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 92,2 | | 187-р от 18.11.2022 | 2027 |
| **населенный пункт село Озерское** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лесная | 4 | | | 1968 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 334,3 | | 132-р от 24.10.2014 | 2024 |
| 2 | Набережная | 107 | | | 1974 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 93,7 | | 91-р от 03.08.2015 | 2024 |
| 3 | Набережная | 29 | | | 1964 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 54,0 | | 46-р от 15.05.2015 | 2024 |
| 4 | Набережная | 75 | | | 1965 | | | 1 | | | 3 | рубленые | | 94,5 | | 51-р от 15.05.2015 | 2024 |
| 5 | Центральная | 20 | | | 1946 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 92,3 | | 56-р от 15.05.2015 | 2024 |
| 6 | Центральная | 35 | | | 1966 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 87,1 | | 57-р от 10.03.2016 | 2024 |
| 7 | Центральная | 40 | | | 1968 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 331,6 | | 131-р от 31.12.2014 | 2024 |
| 8 | Центральная | 53 | | | 1952 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 411,7 | | 54-р от 15.05.2015 | 2024 |
| 9 | Центральная | 55 | | | 1976 | | | 2 | | | 8 | рубленые | | 390,7 | | 58-р от 15.05.2015 | 2024 |
| 10 | Центральная | 6 | | | 1973 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 108,9 | | 55-р от 15.05.2015 | 2024 |
| 11 | Центральная | 59б | | | 1968 | | | 1 | | | 3 | рубленые | | 105,0 | | 103-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 12 | Центральная | 70 | | | 1970 | | | 2 | | | 12 | шлакобетонные | | 500,9 | | 139-р от 24.10.2018 | 2026 |
| 13 | Центральная | 83 | | | 1992 | | | 2 | | | 12 | шлакобетонные | | 574,7 | | 138-р от 24.10.2018 | 2026 |
| 14 | Центральная | 91 | | | 1985 | | | 2 | | | 12 | шлакобетонные | | 565,1 | | 137-р от 24.10.2018 | 2026 |
| 15 | Набережная | 47 | | | 1987 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 96,2 | | 105-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 16 | Центральная | 111 | | | 1978 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 102,2 | | 150-р от 04.12.2019 | 2026 |
| 17 | Центральная | 111а | | | 1974 | | | 1 | | | 3 | рубленые | | 106,7 | | 149-р от 04.12.2019 | 2026 |
| 18 | Центральная | 69 | | | 1970 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 106,1 | | 182-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 19 | Центральная | 135 | | | 1970 | | | 1 | | | 2 |  | | 79,4 | | 98-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 20 | Центральная | 139 | | | 1970 | | | 1 | | | 2 |  | | 80,3 | | 97-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 21 | Озерная | 37 | | | 1953 | | | 1 | | | 4 |  | | 191,2 | | 72-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 22 | Озёрная | 49 | | | 1983 | | | 1 | | | 2 | рубленные | | 140,1 | | 144-р от 29.06.2021 | 2026 |
| 23 | Набережная | 67 | | | 1964 | | | 1 | | | 2 | рубленные | | 72,4 | | 195-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 24 | Набережная | 119 | | | 1965 | | | 1 | | | 4 | рубленные | | 184,7 | | 194-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 25 | Центральная | 14 | | | 1960 | | | 1 | | | 4 | рубленные | | 138,8 | | 192-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 26 | Центральная | 82 | | | 1965, 1989 | | | 1 | | | 2 |  | | 89,8 | | 90-р от 05.07.2022 | 2027 |
| 27 | Набережная | 125 | | | 1966 | | | 1 | | | 4 |  | | 140,7 | | 119-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 28 | Центральная | 129 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 87,00 | | 24-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 29 | Центральная | 22 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 92,4 | | 128-р от 25.09.2023 | 2027 |
| **населенный пункт село Пихтовое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Зеленая | 2 | | | 1990 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 72,0 | | 4-р от 14.01.2016 | 2024 |
| 2 | Нагорная | 5 | | | 1950 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 102,2 | | 112-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 3 | Нагорная | 7 | | | 1951 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 74,8 | | 111-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 4 | Охотничья | 3 | | | 1961 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 77,5 | | 93-р от 03.08.2015 | 2024 |
| 5 | Подгорная | 4 | | | 1961 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 106,4 | | 110-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 6 | Почтовая | 12 | | | 1982 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 103,5 | | 108-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 7 | Почтовая | 14 | | | 1950 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 95,6 | | 107-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 8 | Центральная | 13 | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 97,6 | | 101-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 9 | Центральная | 15 | | | 1963 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 76,3 | | 217-р от 24.08.2016 | 2024 |
| 10 | Центральная | 21 | | | 1989 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 49,0 | | 103-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 11 | Центральная | 24 | | | 1960 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 114,1 | | 115-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 12 | Центральная | 28 | | | 1963 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 76,1 | | 113-р от 05.08.2015 | 2024 |
| 13 | Центральная | 3 | | | 1977 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 93,9 | | 98-р от 03.08.2015 | 2024 |
| 14 | Центральная | 8 | | | 1954 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 119,0 | | 88-р от 03.08.2015 | 2024 |
| 15 | Школьная | 2 | | | 1950 | | | 1 | | | 4 | рубленые | | 197,7 | | 90-р от 03.08.2015 | 2024 |
| 16 | Нагорная | 11 | | | 1954 | | | 1 | | | 3 | рубленые | | 125,0 | | 126-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 17 | Новая | 5 | | | 1977 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 93,9 | | 127-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 18 | Почтовая | 8 | | | 1957 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 93,5 | | 125-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 19 | Охотничья | 2 | | | 1963 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 77,3 | | 93-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 20 | Нагорная | 9 | | | 1950 | | | 1 | | | 3 | рубленые | | 104,0 | | 113-р от 22.09.2020 | 2026 |
| 21 | Нагорная | 18 | | | 1991 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 91,3 | | 135-р от 07.12.2020 | 2026 |
| 22 | Центральная | 20 | | | 1950 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 55,4 | | 4-р от 21.01.2021 | 2026 |
| 23 | Подгорная | 9 | | | 1962 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 125,1 | | 25-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 24 | Подгорная | 3 | | | 1954 | | | 1 | | | 4 | рубленые | | 120,4 | | 26-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 25 | Подгорная | 1 | | | 1963 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 77,0 | | 27-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 26 | Нагорная | 12 | | | 1952 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 77,1 | | 28-р от 22.01.2021 | 2026 |
| 27 | Новая | 6 | | | 1967 | | | 1 | | | 2 |  | | 78,0 | | 73-р от 26.02.2021 | 2026 |
| 28 | Почтовая | 17 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 92,00 | | 53-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 29 | Нагорная | 8 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 94,1 | | 79-р от 05.06.2023 | 2027 |
| 30 | Нагорная | 15 | | | 1988 | | | 1 | | | 2 |  | | 95,4 | | 40-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 31 | Новая | 14 | | | 1976 | | | 1 | | | 2 |  | | 95,2 | | 115-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 32 | Охотничья | 9 | | | 1963 | | | 1 | | | 2 |  | | 77,5 | | 116-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 33 | Почтовая | 9 | | | 1981 | | | 1 | | | 2 |  | | 112,2 | | 117-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 34 | Подгорная | 12 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 122,9 | | 216-р от 23.12.2022 | 2027 |
| 35 | Центральная | 6 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 82,7 | | 217-р от 23.12.2022 | 2027 |
| **населенный пункт село Тамбовское** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Центральная | 13 | | | 1978 | | | 2 | | | 8 |  | | 340,0 | | 118-р от 30.08.2022 | 2027 |
| **населенный пункт село Береговое** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная | 10 | | | 1966 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 95,1 | | 86-р от 03.08.2015 | 2020 |
| 2 | Центральная | 8а | | | 1957 | | | 1 | | | 3 | рубленые | | 110,4 | | 91-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 3 | Центральная | 4 | | | 1962 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 79,0 | | 196-р от 22.10.2021 | 2026 |
| 4 | Центральная | 5 | | | 1956 | | | 1 | | | 2 | рубленые | | 72,1 | | 131-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 5 | Центральная | 1 | | |  | | | 1 | | | 2 |  | | 108,9 | | 25-р от 15.02.2023 | 2027 |

\* Данные представлены на основании имеющиеся информации, могут быть уточнены

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского городского округа

качественным жильем»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского городского округа

от \_\_\_23.09.2014\_ № \_\_1597\_\_\_

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»

В рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программы «Дальневосточная ипотека» предоставляется субсидия администрацией Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - Администрация) за счет средств областного и местного бюджета Сахалинской области для предоставления социальных выплат гражданам на приобретение (на первичном рынке у застройщиков) или строительство жилого помещения, в соответствии с мероприятием, утвержденной настоящей Программой (далее - Мероприятие).

Реализация Мероприятия, включенного в муниципальную программу, должно быть основано на следующих принципах:

- добровольность участия граждан;

- софинансирование улучшения жилищных условий собственными либо заемными средствами граждан.

Участником Мероприятия может быть молодая семья (с детьми или без детей), в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста), имеющие постоянное место жительства на территории Сахалинской области и соответствующие следующим условиям:

- на дату подачи заявления для участия в Мероприятии нуждаются в улучшении жилищных условий;

- имеют собственные либо заемные денежные средства, достаточные для оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты и ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека».

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Мероприятия понимаются граждане, отвечающие одному из следующих условий:

- не являющиеся собственниками жилых помещений либо нанимателями, проживающие в жилом помещении по договору социального найма;

- являющиеся собственниками жилых помещений либо нанимателями, проживающие в жилом помещении по договору социального найма, обеспеченные менее 42 кв. метров для семьи, состоящей из двух человек, либо менее 18 квадратных метров на одного члена в семье, состоящей из трех и более человек;

- не совершавшие в течение одного года до момента подачи заявления на участие в Мероприятии каких-либо действий, приведших к ухудшению жилищных условий. Действиями, повлекшими ухудшение гражданами своих жилищных условий, признаются в целях настоящего Мероприятия следующие действия, в результате которых уменьшилась жилищная обеспеченность граждан:

- раздел или обмен жилого помещения;

- вселение в занимаемое гражданами жилое помещение иных граждан (за исключением супругов и их несовершеннолетних детей);

- отчуждение жилого помещения либо доли жилого помещения, принадлежавшей гражданину на праве собственности;

- невыполнение условий договора социального найма, повлекшее выселение гражданина в судебном порядке;

- расторжение договора социального найма по инициативе гражданина.

Под членами семьи для расчета социальной выплаты и определения нуждаемости в улучшении жилищных условий в рамках Мероприятия понимаются:

- в полной семье - супруги и их ребенок (дети);

- в неполной семье - родитель и его ребенок (дети).

Размер предоставляемой за счет средств областного и местного бюджетов социальной выплаты для граждан - участников Мероприятия составляет 60% от среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Сахалинской области в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с учетом предельного размера общей площади жилья.

Расчет социальной выплаты производится на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации» на IV квартал года, предшествующего году подачи заявления на участие в Мероприятии.

Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты для участников Мероприятия, составляет:

- для семьи, состоящей из двух человек, - 42 кв. метра;

- для семьи, состоящей из трех и более человек, - по 18 кв. метров на одного члена семьи.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств областного и местного бюджетов предоставляется гражданам - участникам Мероприятия один раз.

В случае участия граждан - участников Мероприятия, получивших социальную выплату ранее, повторно, в составе новой семьи, социальная выплата не рассчитывается.

Право участника Мероприятия на получение социальной выплаты возникает после утверждения постановления Администрации либо уполномоченного ею органа об утверждении списка участников, претендующих на получение социальной выплаты, а также уведомлением (письмом), которое выдается (направляется почтовым отправлением) участнику Мероприятия Администрацией или уполномоченным ею органом (далее - Уведомление).

Участник Мероприятия может реализовать свое право на получение социальной выплаты в течение 12 месяцев после утверждения и опубликования списка участников Мероприятия, претендующих на получение социальной выплаты, постановлением Администрации либо уполномоченного ею органа.

Размер социальной выплаты указывается в Уведомлении и остается неизменным до момента реализации участником Мероприятия своего права на социальную выплату (в случае если расчетная сумма предоставляемой социальной выплаты не превышает 65 процентов от фактической стоимости строящегося/приобретаемого жилья).

Право на получение социальной выплаты имеют участники Мероприятия, отвечающие следующим условиям:

- заключившие и зарегистрировавшие в Росреестре договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома или договор купли-продажи с застройщиком;

- документально подтвердившие возможность оплаты полной стоимости строящегося жилья в соответствии с договором долевого участия в строительстве многоквартирного дома или жилья, продаваемого застройщиком в соответствии с договором купли-продажи;

- документально подтвердившие предварительное одобрение кредитной организации по заявке, поданной на получение «Дальневосточной ипотеки».

Социальная выплата по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома (или договора купли-продажи с застройщиком) должна предоставляться участникам Мероприятия в безналичной форме путем единовременного размещения таких средств на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке в соответствии со [статьей 15.5](consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7CBB571E3DB67CEC6EE4CDAD478FB21A99B0541B743F8A161906A4051FE54AE0F0D2B2BFC2DEBA89A3A7A09A53AF136Z5E) Федерального закона № 214-ФЗ, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве (в случае заключения договора купли-продажи социальная выплата перечисляется на счет застройщика, указанный в договоре купли-продажи).

После заключения с кредитной организацией договора на получение «Дальневосточной ипотеки» (далее - кредитный договор) и перечисления средств в рамках указанного договора на счет эскроу (либо на счет застройщика, указанный в договоре купли-продажи), открытый в уполномоченном банке в соответствии со [статьей 15.5](consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7CBB571E3DB67CEC6EE4CDAD478FB21A99B0541B743F8A161906A4051FE54AE0F0D2B2BFC2DEBA89A3A7A09A53AF136Z5E) Федерального закона № 214-ФЗ, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве (или договора купли-продажи с застройщиком) участник Мероприятия в 10-дневный срок обязан представить в Администрацию либо уполномоченный ею орган копию кредитного договора и платежного поручения, подтверждающего факт перечисления кредитных средств на счет эскроу (либо на счет застройщика, указанный в договоре купли-продажи), заверенные кредитной организацией, выдавшей «Дальневосточную ипотеку».

В случае непредставления вышеуказанных документов в установленный срок участник Мероприятия обязан вернуть социальную выплату в бюджет Администрации, перечислившую указанную социальную выплату, в полном объеме.

Списки участников Мероприятия формируются в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией.

Официальное объявление о начале формирования списков лиц, желающих участвовать в Мероприятии, размещается Администрацией либо уполномоченным(и) ею органом(и) на формирование и ведение списков участников Мероприятия в газете «Восход» либо на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Распределение субсидий Администрацией на реализацию мероприятия осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления и распределения субсидии Администрацией на обеспечение населения качественным жильем.