| От 02.10.2024 № 2458 |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» |  |

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 05.03.2025 № 493, от 31.03.2025 № 702, от 09.06.2025 № 1326, от 12.11.2025 № 2590, от 22.12.2025 № 2888, от 29.01.2026 № 154, от 05.02.2026 № 212, от 21.05.2026 № 921)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих    принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области,   постановлениями администрации Корсаковского городского округа от 20.06.2024 № 1504 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа на период с 2025 по 2030 годы», от 10.06.2024 № 1414 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа» администрация Корсаковского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» (прилагается) (далее – Программа,       муниципальная программа).

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

2. Признать утратившими силу постановления мэра Корсаковского городского округа:

- от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения   Корсаковского городского округа качественным  жильем»;

- от 19.03.2015 № 492 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 03.04.2015 № 558 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 28.07.2015 № 1153 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 18.09.2015 № 1549 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 29.09.2015 № 1603 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем».

3. Признать утратившими силу постановления администрации Корсаковского городского округа:

- 28.12.2015 № 2103 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 04.02.2016 № 140 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 31.03.2016 № 511 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 19.05.2016 № 763 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 29.09.2016 № 1546 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 27.12.2016 № 2561 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 26.05.2017 № 1524 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 22.08.2017 № 2257 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 20.12.2017 № 3240 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 10.01.2018 № 5 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 26.03.2018 № 471 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 27.09.2018 № 1585 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 08.11.2018 № 1871 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 14.02.2019 № 265 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 18.03.2019 № 452 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 08.04.2019 № 587 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 20.05.2019 № 803 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 05.09.2019 № 1487 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 30.10.2019 № 1811 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 17.12.2019 № 2124 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 30.12.2019 № 2219 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 25.02.2020 № 211 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 30.03.2020 № 444 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 30.04.2020 № 648 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 20.08.2020 № 1274 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 09.10.2020 № 1560 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 19.11.2020 № 1795 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 25.12.2020 № 2033 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 11.02.2021 № 181 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 01.04.2021 № 454 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 16.08.2021 № 1231 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 27.12.2021 № 2159 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 27.01.2022 № 144 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 02.02.2022 № 206 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 24.03.2022 № 500 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 09.06.2022 № 1118 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 07.07.2022 № 1347 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 31.08.2022 № 1735 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 19.09.2022 № 1874 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 30.12.2022 № 2770 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 06.03.2023 № 376 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 14.03.2023 № 443 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 28.03.2023 № 598 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 22.06.2023 № 1363 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 03.08.2023 № 1814 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 20.12.2023 № 2974 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 27.02.2024 № 429 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем»;

- от 05.04.2024 № 818«О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1597 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Восход».

Мэр

Корсаковского городского округа                                                                            А.В. Ивашов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Корсаковского городского округа

от 02.10.2024  №  2458

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 05.03.2025 № 493, от 31.03.2025 № 702, от 09.06.2025 № 1326, от 12.11.2025 № 2590)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА            КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

1. Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики»

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

Общая площадь жилищного фонда Корсаковского муниципального округа Сахалинской области по данным на 01 января 2026 года составила 1090,8 тыс. кв. метров, количество жилых единиц (квартир и индивидуальных жилых домов) – 21,8 тыс. единиц, при этом средняя общая площадь жилой единицы достигала 50,0 кв.метров.

Основная часть жилищного фонда Корсаковского муниципального округа сконцентрирована в г. Корсакове (76,7 процентов), на сельскую местность приходится лишь 23,3 процента общего жилищного фонда.

В 2024 году ввод жилья составил 32,88 тыс. кв. метров, уровень ввода жилья по сравнению с 2023 годом увеличился на 22 процента в связи с увеличением объемов строительства жилья.

В рамках реализации мероприятий, направленных на переселение граждан в Корсаковском муниципальном округе из ветхого и аварийного жилищного фонда, за период с 2020 по 2025 годы для 1312 семей приобретено квартир общей площадью 67,0 тыс. кв. метров.

В 2025 году общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, составила 5,5 тыс. кв. метров.

Всего по состоянию на 01 января 2026 года признано аварийным 88,1 тыс. кв. метров жилья (приложение № 6 к муниципальной программе). Информационные данные, характеризующие объем аварийного жилого фонда, отражены в следующем порядке:

- поадресный перечень аварийного жилого фонда, соответствующий данным по аварийному жилищному фонду, включенному в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым в связи с физическим износом с 01.01.2017 по 31.12.2021, утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.03.2021 № 113 (приложение № 7 к муниципальной программе);

- поадресный перечень аварийного жилого фонда, соответствующий данным по аварийному жилищному фонду, признанному таковым после 01.01.2022, не подлежащего расселению в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда (приложение № 8 к муниципальной программе);

- поадресный перечень аварийного жилого фонда, включенный в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, реализация которых завершена, но остались жилые помещения, не расселенные в силу определенных «непредвиденных обстоятельств» (местонахождение гражданина не определено, судебные споры, вступление в наследство и так далее) (приложение № 9 к муниципальной программе);

-  поадресный перечень аварийного жилого фонда, признанного таковым по причинам, не относящимся к физическому износу (пожар, влияние окружающей среды, причины техногенного характера, и так далее), не подлежащего расселению в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда (приложение № 10 к муниципальной программе);

- поадресный перечень жилых домов (индивидуально-определенных зданий), жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, не подлежащих расселению в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда (приложение № 11 к муниципальной программе).

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 21.05.2026 № 921)

Проблема по переселению граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, частично решается за счет строительства жилья с участием средств Публичной правовой компании - Фонд развития территорий (далее - Фонд). Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяются с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также за счет увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда расселены 2,026 тыс. человек из 1 165    аварийных многоквартирных домов общей площадью 48,0 тыс. кв. метров.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий, направленных на стимулирование жилищного строительства, в том числе строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, составил 511,7 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям за 2020-2023 годы улучшили жилищные условия 21 молодая семья.

За 2020-2023 годы обеспечено жилыми помещениями 71 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий по развитию    градостроительной деятельности в 2020-2023 годах составил 84,3 млн. рублей.

В настоящее время в рамках мероприятия в Корсаковском муниципальном округе:

- проведены научно-исследовательские работы и утвержден проект планировки и межевания территории на улично-дорожной сети в части города Корсакова. Постановление об утверждении ППМТ от 27.10.2023 № 2417 (3 очередь);

- выполнены работы по разработке дизайн-кода городской среды Корсаковского     муниципального округа;

- в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости в 2023 году предоставлена единовременная компенсационная выплата 74 гражданам – участникам.

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства в муниципальном образовании «Корсаковский муниципальный округ» сформировались как результат планомерной реализации мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

Еще одним из направлений в решении жилищной проблемы является обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального     жилищного строительства, предоставляемыми на безвозмездной основе. Данное направление реализуется во исполнение Закона Сахалинской области от 24.11.2011  № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и юридических лиц».

Также одним из важных направлений развития сферы жилищного строительства    является строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры муниципальных образований под комплексное освоение территорий в соответствии с генеральными планами (схемами территориального планирования) муниципальных образований         Сахалинской области.

### II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики

### в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики муниципального образования «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области в сфере жилищного строительства определены следующими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных  целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»;

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года»;

- постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

Основными приоритетами в жилищной политики являются:

- Обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья.

- Ввод более 200 тыс. кв. метров жилья (за период 2025 - 2030 годов) и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой;

- вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом для достижения национальной цели по увеличению объема жилищного строительства;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с   детьми, молодые профессионалы и др.);

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- реализация новой программы расселения;

- выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- активное формирование и развитие рынка арендного жилья.

Реализации Программы и достижению указанных приоритетов будут способствовать следующие цели программы:

Цель 1. «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году».

Цель 2. «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года».

Цель 3. «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда».

Указанные цели Программы соответствуют показателям национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ             Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309) и государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным      жильем» (постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421).

Достижение целей Программы планируется путем реализации:

- муниципального проекта «Жилье»;

- комплекса процессных мероприятий «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»;

- комплекса процессных мероприятий «Формирование современного механизма градостроительного планирования».

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского      муниципального округа качественным жильем» (далее - муниципальная программа) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации программы

Ключевыми задачами муниципального управления в сфере обеспечения населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем определены:

- создание условий для обеспечения граждан жильем;

- создание условий для обновления жилищного фонда.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках Программы путем реализации мероприятий национального проекта «Комфортная и безопасная среда для жизни», муниципального проекта «Жилье» (Приложение № 2 к Программе).

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

Ожидаемые результаты реализации программы приведены в «Разделе 2. Показатели муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» паспорта муниципальной программы «Обеспечение     населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» (Приложение  № 1 к Программе).

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

IV. Задачи программы, определенные в соответствии

с национальными целями

Достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для    жизни» осуществляется путем решения следующих задач:

- Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на          человека к 2030 году.

- Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по   сравнению с показателем 2019 года.

Решение указанных задач будет работать на:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- создание условий для повышения эффективности использования земель;

- увеличение количества сформированных земельных участков, предназначенных под жилищное строительство;

- создание условий для долгосрочного планирования улучшения жилищных       условий;

- увеличение количества граждан, обеспеченных жильем;

- увеличение количества квадратных метров расселенного жилищного фонда;

- создание условий для комфортного проживания граждан в районах массовой      жилой застройки в части обеспечения объектами инфраструктурного развития.

Реализация муниципальной программы:

1. Будет способствовать достижению показателей национальной цели Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

- обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году;

- обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по     сравнению с показателем 2019 года.

2. Позволит достичь определенных значений показателей, отражающих решение   актуальных проблем населения Корсаковского муниципального округа.

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

Реализация комплекса программных мероприятий:

1. Позволит создать условия для устойчивого сокращения непригодного для       проживания жилищного фонда.

2. Обеспечит условия для формирования современного механизма градостроительного планирования.

2. Раздел «Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

Паспорт Программы приведен в Приложении № 1 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА         КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа                            от 22.11.2024 № 2979, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 12.11.2025 № 2590, от 22.12.2025 № 2888, от 29.01.2026 № 154)

Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений; департамент муниципального хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского муниципального округа» Сахалинской области (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |
| Участники | Департамент социального развития администрации Корсаковского муниципального округа; муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году» Цель 2. «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года» Цель 3. «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования программы составит 444 036,7 тыс. рублей. (в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 12.11.2025 № 2590, от 22.12.2025 № 2888, от 29.01.2026 № 154, от 05.02.2026 № 212) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, от 29.01.2026 № 154)

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение (2024) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| Цель 1 «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, обеспеченных жильем |  |  | тыс. человек |  | 0,242 | 0,130 | 0,258 |  | 0,266 |  | 0,274 |  |  | 0,282 | 0,290 |  |  | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году |
| Цель 2 «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда |  |  | тыс. кв. метров |  | 1 078,1 | 1 114,1 | 1 150,1 |  | 1 186,1 |  | 1 222,1 |  |  | 1 258,1 | 1 294,1 |  |  | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| Цель 3 «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв. метров |  | 11,2 |  | 11,1 |  | 12,6 |  | 13,1 |  | 13,6 | 14,2 |  |  | 14,7 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |  | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия |  | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Муниципальный проект «Жилье» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, администрация Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |  |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 1.1. | Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки |  | Реализация мероприятия, направленных на увеличение объема жилищного строительства на территории Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда |  |
| 1.2. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан |  | 1. Приобретение квартир в собственность муниципального образования «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) 2. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными 3. Выплата денежного возмещения за изымаемые жилые помещения | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда. Количество граждан, обеспеченных жильем |  |
| 1.3. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |  | 1. Создание условий для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан в районах массовой жилой застройки в части обеспечения объектами инфраструктурного развития 2. Приобретение (строительство) объектов инженерной инфраструктуры | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда. Количество граждан, обеспеченных жильем |  |
| 1.4. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств |  | Выполнение работ по технологическому присоединению к инженерным сетям | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |  |  |  | Срок реализации (2025 - 2030) |
| 2.1. | Создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | - Проведение обследования жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу. 2. Организация и проведение работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения. |  |  | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современного механизма градостроительного планирования» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений администрации Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |  |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 3.1. | Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней |  | Подготовка документации по градостроительному зонированию, территориальному планированию и пространственному развитию территории Корсаковского муниципального округа, соответствующая системе требований к пространственным данным градостроительной документации Сахалинской области, что позволит планомерно выстроить систему перспективных действий по развитию территорий муниципального округа, создать отвечающую современным требованиям систему градостроительного регулирования в условиях рыночной экономики (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений администрации Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |  |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 4.1. | Увеличение количества граждан, обеспеченных муниципальной поддержкой, в связи с подготовкой технического плана в отношении объектов индивидуального жилищного строительства |  | Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости | Количество граждан, получивших муниципальную поддержку, в связи с подготовкой технического плана в отношении объектов индивидуального жилищного строительства |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 12.11.2025 № 2590,                                              от 22.12.2025 № 2888, от 29.01.2026 № 154, от 05.02.2026 № 212)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем на 2025-2030 годы» | Всего, в том числе: | 444 036,7 | 239 766,9 | 60 253,5 | 19 906,2 | 111 336,8 | 6 281,0 | 6 492,3 |
|  | Местный бюджет | 28 784,3 | 9 393,0 | 2 680,6 | 597,2 | 3 340,2 | 6 281,0 | 6 492,3 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 415 252,4 | 230 373,9 | 57 572,9 | 19 309,0 | 107 996,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальный проект «Жилье» | Всего | 186 028,3 | 181 539,2 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,4 | 1 982,7 |
|  | Местный бюджет | 10 722,3 | 6 233,2 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,4 | 1 982,7 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 175 306,0 | 175 306,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» | Всего | 243 622,0 | 48 771,1 | 56 723,7 | 19 906,2 | 111 336,8 | 3 374,6 | 3 509,6 |
|  | Местный бюджет | 15 118,1 | 2 594,8 | 1 701,7 | 597,2 | 3 340,2 | 3 374,6 | 3 509,6 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 228 503,9 | 46 176,3 | 55 022,0 | 19 309,0 | 107 996,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современного механизма градостроительного планирования» | Всего | 11 796,4 | 9 166,6 | 2 629,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 353,9 | 275,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 11 442,5 | 8 891,6 | 2 550,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на | Всего | 2 590,0 | 290,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| мероприятий «Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости» | Местный бюджет | 2 590,0 | 290,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

Раздел 5. Поквартальный план

достижения показателей в 2025 году муниципальной программы

«Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, от 29.01.2026 № 154)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы: «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество граждан, обеспеченных жильем | тыс. человек | 0,062 | 0,125 | 0,130 | 0,130 |
| 2. | Цель 2 муниципальной программы: «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда | тыс. кв. метров | 278,5 | 557,0 | 8,5,5 | 1 114,1 |
| 3. | Цель 3 муниципальной программы: «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв. метров | 2,9 | 6,0 | 8,9 | 11,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа               качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Жилье»

(наименование муниципального проекта)

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Реализация мероприятий на увеличение объема жилищного строительства на территории Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта1 | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа Лавлинский Иван Владимирович (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, от 21.05.2026 № 921) |  |  |
| Руководитель муниципального проекта2 | Заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа Киштеева Елена Леонидовна (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, от 21.05.2026 № 921) |  |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | 1. Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году 2. Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |  |  |

- Цели и показатели проекта

((в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа

от 29.01.2026 № 154)

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение1 |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество граждан, обеспеченных жильем, тыс. человек | 0,242 | 2024 | 0,130 | 0,258 | 0,266 | 0,274 | 0,282 | 0,290 |
| 2. | Цель 2: Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров обновленного жилищного фонда, тыс. кв. метров | 1 078,1 | 2024 | 1 114,1 | 1 150,1 | 1 186,1 | 1 222,1 | 1 258,1 | 1 294,1 |

3. Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по формированию земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки | 2025-2030 | Обеспечено увеличение объема жилищного строительства на территории Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |
| 2. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан | 2025-2030 | Обеспечено приобретение квартир в собственность муниципального образования «Корсаковский муниципального округ» Сахалинской области для последующего предоставления гражданам. (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) Произведено фактическое расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными. Выплачены денежные возмещения за изымаемые жилые помещения |
| 3. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Корсаковского муниципального округа (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) | 2025-2030 | Приобретены (построены) инженерные сети на земельных участках, предназначенных под жилищное строительство. Созданы условия для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан в районах массовой жилой застройки в части обеспечения объектами инфраструктурного развития |
| 4. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств | 2025-2030 | Обеспечено выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к инженерным сетям |

- Бюджет проекта

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 12.11.2025 № 2590, от 22.12.2025 № 2888, от 29.01.2026 № 154, от 05.02.2026 № 212)

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Выполнение работ по формированию земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки | 2 819,7 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,4 | 1 982,7 | 7 308,8 |
| 1.1 | Местный бюджет | 2 819,7 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,4 | 1 982,7 | 7 308,8 |
| 2. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан | 169 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 338,0 |
| 2.1 | Местный бюджет | 3 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 132,0 |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 166 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 206,0 |
| 3. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Корсаковского муниципального округа | 9 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 381,5 |
| 3.1 | Местный бюджет | 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,5 |
| 3.2 | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 |
| 4. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в том числе по готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 181 539,2 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,4 | 1 982,7 | 186 028,3 |
| Местный бюджет |  | 6 233,2 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,4 | 1 982,7 | 10 722,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 175 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 306,0 |

Куратор проекта - вице-мэр Корсаковского муниципального округа, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы Корсаковского муниципального округа в отношениях со всеми участниками проекта.

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

2 Руководитель муниципального проекта – заместитель руководителя структурного подразделения администрации Корсаковского муниципального округа, на которого возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа          качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979) |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа

от 29.01.2026 № 154)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое Значение1 | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Тыс. кв. метров | 11,2 | 11,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 14,7 |  |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа

от 29.01.2026 № 154)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)2 | Характеристика3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по организации работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано техническое задание, заключены муниципальные контракты (договоры), разработаны проекты организации работ по сносу объектов капитального строительства | единиц | - | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | Проведение работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано техническое задание, заключены муниципальные контракты (договоры), выполнены работы по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв. метров | 11,2 | 11,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 14,7 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ              «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых     и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» (в редакции         постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 29.01.2026 № 154, от 05.02.2026 № 212)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения4 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (всего), в том числе: | 243 622,0 | 48 771,1 | 56 723,7 | 19 906,2 | 111 336,8 | 3 374,6 | 3 509,6 |
| Местный бюджет | 15 118,1 | 2 594,8 | 1 701,7 | 597,2 | 3 340,2 | 3 374,6 | 3 509,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 228 503,9 | 46 176,3 | 55 022,0 | 19 309,0 | 107 996,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведение работ по организации работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» всего, в том числе: | 5 755,9 | 1 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 249,7 | 2 339,6 |
| Местный бюджет | 5 755,9 | 1 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 249,7 | 2 339,6 |
| 2. Мероприятие (результат) «Проведение работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» всего, в том числе: | 237 866,1 | 47 604,5 | 56 723,7 | 19 906,2 | 111 336,8 | 1 124,9 | 1 170,0 |
| Местный бюджет | 9 362,2 | 1 428,2 | 1 701,7 | 597,2 | 3 340,2 | 1 124,9 | 1 170,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 228 503,9 | 46 176,3 | 55 022,0 | 19 309,0 | 107 996,6 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки5 | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведение работ по организации работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного» |  | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, директор департамента имущественных отношений (в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2979, от 21.05.2026 № 921) |  |
| - Контрольная точка: подготовлены документы и размещена информация в системе закупок | 30.10 ежегодно |  | Пакет документов, необходимых для размещения информации в системе закупок |
| - Контрольная точка: заключены (одобрены, сформированы) контракты (договоры), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия) | 30.11 ежегодно |  | Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ и контроль их исполнения |
| 1.3. Контрольная точка: услуги оказаны (работы выполнены) | 31.12 ежегодно |  | Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) |
| 2. Мероприятие (результат) «Проведение работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка: подготовлены документы и размещена информация в системе закупок | 30.10 ежегодно |  | Пакет документов, необходимых для размещения информации в системе закупок |
| 2.2. Контрольная точка: заключены (одобрены, сформированы) контракты (договоры), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия) | 30.11 ежегодно |  | Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ и контроль их исполнения |
| 2.3. Контрольная точка: услуги оказаны (работы выполнены) | 31.12 ежегодно |  | Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024            № 2979, постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 29.01.2026

№ 154)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений |
| --- | --- |
| Участники |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое Значение1 | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию | Единиц | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | Администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)2 | Характеристика3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Подготовка документации по градостроительному зонированию, территориальному планированию и пространственному развитию территории Корсаковского муниципального округа, соответствующей системе требований к пространственным данным градостроительной документации Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Корсаковского муниципального округа, в том числе разработка проекта планировки и проекта межевания территории | Осуществление текущей деятельности | Документация по градостроительному зонированию, территориальному планированию и пространственному развитию территории КГО, соответствующая системе требований к пространственным данным градостроительной документации Сахалинской области | Единиц | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование современного механизма градостроительного планирования»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа

от 05.02.2026 № 212)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения4 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Формирование современного механизма градостроительного планирования всего, в том числе: | 11 796,4 | 9 166,6 | 2 629,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 353,9 | 275,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 11 442,5 | 8 891,6 | 2 550,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Корсаковского муниципального округа, в том числе разработка проекта планировки и проекта межевания территории всего, в том числе: | 11 796,4 | 9 166,6 | 2 629,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 353,9 | 275,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 11 442,5 | 8 891,6 | 2 550,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 ГОДУ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Подготовка документации по градостроительному зонированию, территориальному планированию и пространственному развитию территории Корсаковского муниципального округа, соответствующей системе требований к пространственным данным градостроительной документации Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию | Единиц | 0 | 1 | 3 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024             № 2979, постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 29.01.2026      № 154)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с         подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений |
| --- | --- |
| Участники | Департамент финансов администрации Корсаковского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественным жильем» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое Значение1 | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Увеличение количества граждан, обеспеченных муниципальной поддержкой, в связи с подготовкой технического плана в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, обеспеченных муниципальной поддержкой из числа обратившихся физических лиц в связи с подготовкой технического плана и завершивших строительство индивидуального жилого дома на территории Корсаковского муниципального округа после 01.01.2022. | % | 100 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений и департамента финансов |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)2 | Характеристика3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Увеличение количества граждан, обеспеченных муниципальной поддержкой, в связи с подготовкой технического плана в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение муниципальной поддержкой граждан- физических лиц в связи с подготовкой технического плана и завершивших строительство индивидуального жилого дома на территории Корсаковского муниципального округа | Выплаты физическим лицам | Повышение заинтересованности физических лиц в подготовке технического плана в целях постановки на ГКУ построенного ИЖД | % | 100 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с         подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа

от 05.02.2026 № 212)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения4 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости всего, в том числе: | 2 590,0 | 290,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Местный бюджет | 2 590,0 | 290,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Обеспечение муниципальной поддержкой физических лиц в связи с подготовкой технического плана и завершивших строительство индивидуального жилого дома на территории Корсаковского муниципального округа всего, в том числе: | 2 590,0 | 290,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Местный бюджет | 2 590,0 | 290,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 ГОДУ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Предоставление единовременной компенсационной выплаты физическим лицам в связи с         подготовкой технического плана в целях осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на созданный объект недвижимости»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Увеличение количества граждан, обеспеченных муниципальной поддержкой, в связи с подготовкой технического плана в отношении объектов индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, получивших муниципальную поддержку, в связи с подготовкой технического плана в отношении объектов индивидуального жилищного строительства | человек | 0 | 0 | 5 | 29 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 05.03.2025 № 493, от 21.05.2026 № 921)

| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по муниципальному образованию Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | улица/переулок | № мкд | год постройки* |  | количество этажей | количество квартир | материал стен* | общая площадь жилых помещений* | № документа МО о признании МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| населенный пункт город Корсаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Толстого | 101 | 1955 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 417,2 | 126-р от 26.12.2014 | 2025 |
| 2 | Морская | 10 | 1959 |  | 2 | 10 | шлакобетонные | 351,9 | 105-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 3 | Морская | 10/1 | 1959 |  | 2 | 10 | шлакобетонные | 362,8 | 124-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 4 | Морская | 8/1 | 1950 |  | 2 | 8 | рубленые | 405,5 | 120-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 5 | Серафимовича | 34 | 1955 |  | 2 | 10 | рубленые | 520,9 | 32-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 6 | Серафимовича | 39 | 1954 |  | 2 | 8 | рубленые | 400,5 | 185-р от 19.07.2016 | 2025 |
| 7 | Толстого | 95 | 1950 |  | 2 | 12 | шлакобетонные | 795,0 | 124-р от 26.12.2014 | 2025 |
| 8 | Толстого | 97 | 1950 |  | 2 | 12 | шлакобетонные | 785,7 | 100-р от 24.10.2014 | 2025 |
| 9 | переулок Северный | 56 | 1973 |  | 1 | 10 | каркасно-засыпные | 286,8 | 232-р от 22.12.2015 | 2025 |
| 10 | Вокзальная | 48 | 1962 |  | 2 | 8 | блочные | 272,0 | 104-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 11 | Гвардейская | 130а | 1979 |  | 1 | 4 | рубленые | 153,8 | 230-р от 22.12.2015 | 2025 |
| 12 | Гвардейская | 35 | 1954 |  | 1 | 4 | рубленые | 135,7 | 30-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 13 | Гвардейская | 40 | 1951 |  | 1 | 3 | рубленые | 110,0 | 28-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 14 | Гвардейская | 48 | 1955 |  | 1 | 3 | рубленые | 109,7 | 26-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 15 | Гвардейская | 58 | 1957 |  | 2 | 8 | рубленые | 389,6 | 23-р от 27.03.2015 | 2025 |
| 16 | Гвардейская | 64 | 1947 |  | 1 | 3 | рубленые | 110,3 | 231-р от 22.12.2015 | 2025 |
| 17 | Гвардейская | 76 | 1968 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 166,7 | 68-р от 25.05.2015 | 2025 |
| 18 | Заозерная | 28 | 1968 |  | 1 | 7 | каркасно-засыпные | 140,8 | 256-р от 18.10.2016 | 2025 |
| 19 | Заозерная | 32 | 1956 |  | 1 | 10 | каркасно-засыпные | 319,3 | 35-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 20 | Калинина | 10 | 1953 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 122,4 | 34-р от 24.02.2016 | 2025 |
| 21 | Калинина | 12 | 1953 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 138,1 | 19-р от 19.03.2015 | 2025 |
| 22 | Кирпичная | 39 | 1978 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 139,3 | 169-р от 29.06.2016 | 2025 |
| 23 | Корсаковская | 34 | 1961 |  | 2 | 8 | рубленые | 332,8 | 115-р от 26.08.2013 | 2025 |
| 24 | Красноармейская | 30 | 1954 |  | 1 | 4 | рубленые | 138,6 | 118-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 25 | Красноармейская | 78 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 140,0 | 119-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 26 | Крутая | 23 | 1953 |  | 2 | 8 | рубленые | 402,6 | 112-р от 17.11.2014 | 2025 |
| 27 | Крутая | 52 | 1956 |  | 1 | 12 | сборно-щитовые | 369,4 | 207-р от 03.12.2015 | 2025 |
| 28 | Крутая | 64 | 1968 |  | 1 | 7 | каркасно-засыпные | 234,1 | 134-р от 31.12.2014 | 2025 |
| 29 | Нагорная | 58 | 1956 |  | 1 | 4 | рубленые | 112,2 | 217-р от 09.12.2015 | 2025 |
| 30 | Овражная | 42 | 1962 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 133,6 | 71-р от 03.06.2015 | 2025 |
| 31 | Окружная | 117 | 1958 |  | 2 | 8 | рубленые | 405,6 | 33-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 32 | Окружная | 60 | 1952 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 163,1 | 97-р от 20.10.2014 | 2025 |
| 33 | Окружная | 65 | 1954 |  | 2 | 8 | рубленые | 395,0 | 207-р от 27.12.2013 | 2025 |
| 34 | Окружная | 79 | 1954 |  | 2 | 8 | рубленые | 400,5 | 102-р от 24.10.2014 | 2025 |
| 35 | Островского | 6 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 66,8 | 134-р от 18.08.2015 | 2025 |
| 36 | Первомайская | 48а | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 142,7 | 20-р от 24.03.2015 | 2025 |
| 37 | Первомайская | 73 | 1935 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 97,1 | 21-р от 24.03.2015 | 2025 |
| 38 | Первомайская | 78 | 1971 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 147,4 | 148-р от 15.06.2016 | 2025 |
| 39 | Подгорная | 47 | 1932 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 197,4 | 95-р от 20.10.2014 | 2025 |
| 40 | Подгорная | 50 | 1930 |  | 1 | 4 | рубленые | 175,9 | 160-р от 09.10.2015 | 2025 |
| 41 | Подгорная | 56 | 1930 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 123,5 | 93-р от 20.10.2014 | 2025 |
| 42 | Пролетарская | 8 | 1966 |  | 1 | 2 | рубленые | 76,3 | 131-р от 17.05.2016 | 2025 |
| 43 | Рабочая | 14 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 73,2 | 74-р от 18.03.2016 | 2025 |
| 44 | Речная | 1 | 1963 |  | 2 | 16 | шлакобетонные | 546,7 | 172-р от 29.10.2013 | 2025 |
| 45 | Речная | 6 | 1947 |  | 2 | 12 | рубленые | 574,3 | 116-р от 05.06.2015 | 2025 |
| 46 | Свердлова | 67 | 1959 |  | 2 | 8 | рубленые | 333,4 | 77-р от 29.06.2015 | 2025 |
| 47 | Серафимовича | 32 | 1954 |  | 2 | 10 | рубленые | 511,1 | 27-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 48 | Серафимовича | 8а | 1934 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 141,0 | 135-р от 31.12.2014 | 2025 |
| 49 | Солнечная | 64 | 1963 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 99,2 | 123-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 50 | Толстого | 103 | 1953 |  | 2 | 8 | рубленые | 405,0 | 44-р от 02.06.2014 | 2025 |
| 51 | Толстого | 99 | 1955 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 426,9 | 125-р от 26.12.2014 | 2025 |
| 52 | Ушакова | 1а | 1927 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 81,2 | 11-р от 26.01.2016 | 2025 |
| 53 | Ушакова | 35 | 1930 |  | 1 | 2 | рубленые | 101,8 | 32-р от 24.02.2016 | 2025 |
| 54 | Ушакова | 71 | 1971 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 193,6 | 122-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 55 | Ушакова | 73 | 1971 |  | 1 | 9 | каркасно-засыпные | 278,2 | 121-р от 10.08.2015 | 2025 |
| 56 | Флотская | 7 | 1959 |  | 2 | 24 | рубленые | 650,6 | 64-р от 20.05.2015 | 2025 |
| 57 | Южно-Сахалинская | 11 | 1929 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 176,1 | 191-р от 31.12.2010 | 2025 |
| 58 | Южно-Сахалинская | 16 | 1954 |  | 1 | 4 | рубленые | 128,2 | 25-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 59 | Южно-Сахалинская | 16а | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 170,2 | 31-р от 30.03.2015 | 2025 |
| 60 | Южно-Сахалинская | 27а | 1930 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 196,4 | 267-р от 01.11.2016 | 2025 |
| 61 | Южно-Сахалинская | 30 | 1959 |  | 1 | 3 | рубленые | 103,8 | 70-р от 20.08.2014 | 2025 |
| 62 | Южно-Сахалинская | 32 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 105,6 | 66-р от 20.08.2014 | 2025 |
| 63 | Южно-Сахалинская | 41 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 171,0 | 24-р от 27.03.2015 | 2025 |
| 64 | Толстого | 101 | 1955 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 417,2 | 126-р от 26.12.2014 | 2025 |
| 65 | Восточная | 62 | 1936 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 101,8 | 113-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 66 | переулок Гвардейский | 10 | 1929 |  | 1 | 5 | рубленые | 149,9 | 158-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 67 | Гвардейская | 34 | 1953 |  | 2 | 8 | рубленые | 402,6 | 167-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 68 | Гвардейская | 55 | 1967 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 167,5 | 166-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 69 | Зеленая | 8 | 1968 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 171,2 | 165-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 70 | Корсаковская | 32 | 1955 |  | 2 | 11 | шлакобетонные | 719,4 | 106-р от 23.11.2017 | 2026 |
| 71 | Котовского | 20 | 1972 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 84,8 | 163-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 72 | Лермонтова | 5/3 | 1930 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 130,4 | 162-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 73 | Морская | 38а | 1960 |  | 3 | 12 | шлакобетонные | 418,7 | 161-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 74 | Морская | 44 | 1950 |  | 1 | 3 | рубленые | 76,1 | 160-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 75 | Нагорная | 49б | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 35,5 | 155-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 76 | Нагорная | 56 | 1948 |  | 1 | 4 | рубленые | 112,9 | 101-р от 10.11.2017 | 2026 |
| 77 | Овражная | 39 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 43,2 | 156-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 78 | Первомайская | 51 | 1953 |  | 2 | 8 | рубленые | 484,9 | 168-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 79 | Первомайская | 67 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 42,4 | 171-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 80 | Портовая | 17 | 1957 |  | 2 | 16 | рубленые | 527,4 | 172-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 81 | переулок Пролетарский | 10 | 1950 |  | 1 | 3 | рубленые | 91,6 | 173-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 82 | Пролетарская | 19 | 1962 |  | 2 | 8 | рубленые | 339,7 | 169-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 83 | Пролетарская | 40 | 1954 |  | 1 | 2 | рубленые | 60,8 | 159-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 84 | Речная | 2 | 1948 |  | 2 | 8 | рубленые | 576,5 | 157-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 85 | Речная | 49 | 1956 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 117,9 | 153-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 86 | переулок Рыбацкий | 2 | 1960 |  | 1 | 2 | рубленые | 127,4 | 149-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 87 | Свердлова | 69 | 1959 |  | 2 | 8 | рубленые | 322,7 | 148-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 88 | Серафимовича | 37 | 1953 |  | 2 | 16 | рубленые | 480,9 | 152-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 89 | Ушакова | 27 | 1967 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 98,5 | 150-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 90 | Ушакова | 30 | 1935 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 101,3 | 154-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 91 | Толстого | 105 | 1950 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 547,7 | 151-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 92 | Невельская | 15а | 1959 |  | 1 | 6 | шлакобетонные, рубленые | 249,0 | 175-р от 08.12.2017 | 2026 |
| 93 | Речная | 47 | 1957 |  | 1 | 4 | рубленые | 106,2 | 54-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 94 | Пролетарская | 33 | 1954 |  | 1 | 8 | рубленые | 233,2 | 55-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 95 | Зеленая | 4 | 1950 |  | 1 | 2 | рубленые | 121,6 | 56-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 96 | Авиационная | 51 | 1981 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 211,2 | 52-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 97 | Морская | 38 | 1961 |  | 3 | 12 | шлакобетонные | 413,2 | 53-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 98 | Нагорная | 41а | 1989 |  | 1 | 4 | рубленые | 151,3 | 46-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 99 | Гастелло | 13 | 1955 |  | 1 | 10 | рубленые | 237,5 | 47-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 100 | Строительная | 11 | 1949 |  | 1 | 2 | рубленые | 94,0 | 41-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 101 | Серафимовича | 37а | 1953 |  | 2 | 22 | рубленые | 490,0 | 40-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 102 | Красноармейская | 85в | 1959 |  | 1 | 2 | рубленые | 124,2 | 39-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 103 | Красноармейская | 98 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 129,1 | 48-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 104 | Речная | 4 | 1947 |  | 2 | 8 | рубленые | 561,1 | 51-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 105 | Толстого | 70а | 1971 |  | 2 | 8 | каркасно-засыпные | 253,6 | 42-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 106 | Окружная | 74б | 1970 |  | 1 | 7 | каркасно-засыпные | 166,9 | 43-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 107 | переулок Нагорный | 8 | 1950 |  | 1 | 2 | сборно-щитовые | 53,4 | 104-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 108 | Авиационная | 32 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 62,9 | 92-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 109 | Крутая | 23а | 1953 |  | 2 | 8 | рубленые | 398,1 | 101-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 110 | Крутая | 57 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 127,4 | 99-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 111 | Морская | 46 | 1939 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 58,0 | 98-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 112 | переулок Нагорный | 4 | 1967 |  | 1 | 2 | рубленые | 58,7 | 97-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 113 | Невельская | 20а | 1953 |  | 1 | 2 | сборно-щитовые | 47,0 | 91-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 114 | Островского | 1 | 1926 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 84,1 | 96-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 115 | Первомайская | 33а | 1959 |  | 2 | 8 | рубленые | 343,5 | 95-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 116 | Первомайская | 42б | 1960 |  | 2 | 8 | рубленые | 329,5 | 94-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 117 | Свердлова | 54 | 1951 |  | 1 | 8 | шлакобетонные | 209,9 | 29-р от 07.03.2019 | 2026 |
| 118 | Строительная | 24 | 1950 |  | 2 | 8 | рубленые | 362,2 | 63-р от 03.06.2019 | 2026 |
| 119 | Толстого | 93 | 1924 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 151,6 | 72-р от 07.06.2019 | 2026 |
| 120 | Толстого | 93а | 1971 |  | 1 | 8 | каркасно-засыпные | 289,1 | 71-р от 07.06.2019 | 2026 |
| 121 | Железнодорожная | 22 | 1951 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 114,1 | 92-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 122 | Зеленая | 10 | 1953 |  | 1 | 4 | кирпичные | 112,9 | 88-р от 05.07.2019 | 2026 |
| 123 | Заозерная | 17А | 1960 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 109,7 | 93-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 124 | Пролетарская | 35 | 1953 |  | 1 | 8 | рубленые | 235,5 | 90-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 125 | Котовского | 12 | 1959 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 93,0 | 94-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 126 | Зеленая | 16 | 1969 |  | 1 | 8 | каркасно-засыпные | 216,8 | 104-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 127 | Котовского | 8 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 83,1 | 103-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 128 | Морская | 38Б | 1961 |  | 3 | 12 | шлакобетонные | 417,9 | 98-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 129 | Гвардейская | 38 | 1962 |  | 2 | 8 | рубленые | 331,0 | 100-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 130 | Невельская | 26 | 1953 |  | 1 | 2 | сборно-щитовые | 57,8 | 99-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 131 | переулок Рейдовый | 12 | 1954 |  | 1 | 3 | рубленые | 102,5 | 101-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 132 | Солнечная | 35 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 53,7 | 102-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 133 | Восточная | 98 | 1952 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 101,1 | 125-р от 30.10.2019 | 2026 |
| 134 | Крутая | 54 | 1955 |  | 1 | 12 | сборно-щитовые | 352,1 | 128-р от 01.11.2019 | 2026 |
| 135 | Гвардейская | 37А | 1961 |  | 2 | 8 | рубленые | 339,8 | 129-р от 01.11.2019 | 2026 |
| 136 | Корсаковская | 25/1 | 1960 |  | 2 | 8 | рубленые | 331,6 | 140-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 137 | Заозерная | 24Б | 1989 |  | 2 | 8 | рубленые | 482,5 | 142-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 138 | Заозерная | 24В | 1991 |  | 2 | 8 | рубленые | 483,4 | 143-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 139 | Гвардейская | 35А | 1961 |  | 2 | 8 | рубленые | 335,0 | 144-р от 02.12.2019 | 2026 |
| 140 | Октябрьская | 18 | 1961 |  | 2 | 8 | кирпичные | 258,6 | 146-р от 03.12.2019 | 2026 |
| 141 | Красноармейская | 42 | 1988 |  | 1 | 4 | рубленые | 144,5 | 162-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 142 | Красноармейская | 80а | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 124,6 | 163-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 143 | Красноармейская | 82б | 1960 |  | 1 | 2 | рубленые | 120,4 | 164-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 144 | Красноармейская | 87б | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 136,1 | 165-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 145 | Красноармейская | 92 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 151,7 | 166-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 146 | Нагорная | 51Б | 1976 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 144,0 | 167-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 147 | Невельская | 18а | 1958 |  | 1 | 3 | рубленые | 102,0 | 185-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 148 | переулок Пролетарский | 14 |  |  |  | 5 | рубленые | 112,3 | 184-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 149 | Строительная | 12 | 1935 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 105,5 | 181-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 150 | Флотская | 28 | 1969 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 92,6 | 179-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 151 | Гастелло | 14 | 1954 |  | 1 | 5 | рубленые | 193,3 | 178-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 152 | Гвардейская | 38а | 1964 |  | 2 | 8 | рубленые | 305,0 | 177-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 153 | Красноармейская | 84б | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 133,5 | 176-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 154 | Морская | 42 | 1950 |  | 1 | 4 | рубленые | 73,2 | 175-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 155 | Нагорная | 49а | 1930 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 130,9 | 174-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 156 | Окружная | 68 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 56,6 | 173-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 157 | переулок Пролетарский | 8 | 1950 |  | 1 | 3 | рубленые | 96,2 | 172-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 158 | Первомайская | 40 | 1930 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 136,7 | 170-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 159 | Первомайская | 42 | 1930 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 163,4 | 171-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 160 | Строительная | 19 | 1950 |  | 1 | 8 | шлакобетонные | 203,1 | 169-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 161 | Толстого | 68а | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 111,6 | 168-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 162 | Толстого | 101а | 1964 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 156,8 | 160-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 163 | Ушакова | 31 | 1992 |  | 1 | 4 | рубленые | 100,5 | 161-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 164 | Красноармейская | 123 | 1964 |  | 1 | 6 | рубленые | 167,8 | 159-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 165 | Речная | 51 | 1956 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 119,4 | 158-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 166 | Восточная | 86 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 64,3 | 17-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 167 | Строительная | 3 | 1950 |  | 1 | 3 | рубленые | 101,5 | 26-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 168 | Красноармейская | 86 | 1957 |  | 1 | 4 | рубленые | 152,0 | 22-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 169 | Красноармейская | 89 | 1959 |  | 1 | 5 | рубленые | 133,0 | 23-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 170 | Красноармейская | 97а | 1961 |  | 1 | 4 | рубленые | 152,0 | 24-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 171 | Крутая | 57а | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 126,5 | 25-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 172 | Невельская | 27б | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 133,7 | 29-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 173 | Путинная | 10 | 1958 |  | 1 | 3 | рубленые | 72,3 | 20-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 174 | Путинная | 14 | 1958 |  | 1 | 2 | рубленые | 82,8 | 19-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 175 | Дзержинского | 7 | 1962 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 96,5 | 18-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 176 | Калинина | 14 | 1953 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 97,7 | 21-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 177 | Нагорная | 57а | 1990 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 141,4 | 16-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 178 | переулок Артиллерийский | 19е | 1966 |  | 2 | 8 | рубленые | 312,9 | 100-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 179 | переулок Гвардейский | 15 | 1953 |  | 1 | 3 | рубленые | 106,4 | 85-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 180 | Гвардейская | 105 | 1948 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 87,3 | 87-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 181 | Гвардейская | 128а | 1981 |  | 1 | 5 | рубленые | 193,9 | 86-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 182 | Дзержинского | 13 | 1930 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 84,3 | 94-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 183 | Железнодорожная | 20а | 1927 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 121,6 | 93-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 184 | Заозерная | 24 | 1980 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 358,5 | 92-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 185 | переулок Красноармейский | 3 | 1962 |  | 1 | 2 | рубленые | 127,0 | 99-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 186 | Красноармейская | 93 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 142,9 | 88-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 187 | Окружная | 50 | 1952 |  | 2 | 8 | рубленые | 405,5 | 91-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 188 | Портовая | 31 | 1960 |  | 2 | 8 | рубленые | 399,2 | 90-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 189 | Ушакова | 39 | 1947 |  | 1 | 2 | рубленые | 59,9 | 84-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 190 | Ушакова | 72 | 1971 |  | 1 | 7 | каркасно-засыпные | 196,0 | 83-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 191 | Чехова | 9 | 1956 |  | 2 | 8 | рубленые | 408,4 | 95-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 192 | Кирпичная | 28 | 1953 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 94,9 | 109-р от 27.08.2020 | 2026 |
| 193 | Красноармейская | 96 | 1961 |  | 1 | 4 | рубленые | 132,4 | 89-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 194 | Красноармейская | 95 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 140,8 | 108-р от 27.08.2020 | 2026 |
| 195 | Строительная | 10 | 1946 |  | 1 | 2 | рубленые | 103,1 | 114-р от 23.09.2020 | 2026 |
| 196 | Строительная | 21 | 1975 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 125,3 | 120-р от 16.10.2020 | 2026 |
| 197 | Федько | 20/2 | 1986 |  | 1 | 2 | рубленые | 150,4 | 138-р от 11.12.2020 | 2026 |
| 198 | Путинная | 2 | 1959 |  | 1 | 2 | рубленые | 125,7 | 139-р от 11.12.2020 | 2026 |
| 199 | Зеленая | 25 | 1935 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 153,5 | 145-р от 30.12.2020 | 2026 |
| 200 | Гвардейская | 117 | 1977 |  | 1 | 3 | рубленые | 107,2 | 5-р от 21.01.2021 | 2027 |
| 201 | Строительная | 30А | 1930 |  | 1 | 7 | каркасно-засыпные | 214,8 | 6-р от 21.01.2021 | 2027 |
| 202 | переулок Рейдовый | 21 | 1950 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 96,9 | 7-р от 21.01.2021 | 2027 |
| 203 | Свердлова | 73 | 1961 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 305,1 | 10-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 204 | Строительная | 20 | 1947 |  | 1 | 2 | рубленые | 91,9 | 11-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 205 | Серафимовича | 18 | 1935 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 114,6 | 12-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 206 | Невельская | 17 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 127,0 | 13-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 207 | Островского | 9 | 1982 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 150,3 | 14-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 208 | Пролетарская | 31 | 1968 |  | 1 | 2 | рубленые | 70,6 | 15-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 209 | Путинная | 8 | 1958 |  | 1 | 2 | рубленые | 73,1 | 16-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 210 | переулок Рейдовый | 19 | 1958 |  | 1 | 4 | рубленые | 133,8 | 17-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 211 | Красноармейская | 113а | 1970 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 75,2 | 18-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 212 | Красноармейская | 61 | 1935 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 67,4 | 19-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 213 | Красноармейская | 93А | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 140,6 | 20-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 214 | Корсаковская | 25/2 | 1960 |  | 2 | 8 | рубленые | 227,0 | 21-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 215 | Портовая | 9 | 1948 |  | 2 | 8 | рубленые | 572,9 | 22-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 216 | Корсаковская | 142 | 1976 |  | 2 | 16 | рубленые | 724,8 | 23-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 217 | переулок Артиллерийский | 19ж | 1968 |  | 2 | 8 | рубленые | 328,2 | 54-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 218 | Восточная | 34 | 1962 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 79,1 | 55-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 219 | Восточная | 44 | 1926 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 52,3 | 40-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 220 | Восточная | 46 | 1928 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 121,9 | 56-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 221 | Восточная | 48 | 1927 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 106,4 | 57-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 222 | Вокзальная | 50 | 1968 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 271,6 | 58-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 223 | переулок Гвардейский | 21 | 1973 |  | 1 | 7 | каркасно-засыпные | 218,8 | 59-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 224 | Гвардейская | 36 | 1962 |  | 2 | 8 | рубленые | 332,1 | 60-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 225 | Гвардейская | 95 | 1975 |  | 3 | 14 | рубленые | 589,7 | 61-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 226 | Железнодорожная | 20б | 1927 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 117,6 | 62-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 227 | Заозерная | 24а | 1981 |  | 2 | 8 | из прочих материалов | 352,3 | 43-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 228 | Кирпичная | 19а | 1960 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 124,8 | 42-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 229 | Корсаковская | 2 | 1971 |  | 1 | 5 | каркасно-засыпные | 129,2 | 64-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 230 | Корсаковская | 23/1 | 1961 |  | 2 | 10 | рубленые | 494,9 | 63-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 231 | Корсаковская | 25/3 | 1959 |  | 2 | 10 | рубленые | 397,4 | 65-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 232 | Корсаковская | 134 | 1972 |  | 2 | 8 | рубленые | 311,8 | 66-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 233 | Корсаковская | 136 | 1974 |  | 2 | 8 | рубленые | 357,1 | 67-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 234 | Корсаковская | 138 | 1975 |  | 2 | 8 | рубленые | 362,6 | 68-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 235 | Корсаковская | 140 | 1975 |  | 2 | 8 | рубленые | 362,5 | 69-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 236 | переулок Красноармейский | 12 | 1962 |  | 1 | 4 | рубленые | 123,1 | 41-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 237 | Красноармейская | 71В | 1969 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 171,4 | 53-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 238 | Красноармейская | 77б | 1961 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 365,4 | 52-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 239 | Красноармейская | 85а | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 130,1 | 51-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 240 | Красноармейская | 99 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 145,4 | 50-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 241 | Октябрьская | 2а | 1956 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 254,0 | 49-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 242 | Пролетарская | 36 | 1953 |  | 2 | 12 | рубленые | 226,0 | 48-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 243 | Свердлова | 71А | 1964 |  | 2 | 22 | шлакобетонные | 421,8 | 47-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 244 | Солнечная | 24 | 1929 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 64,5 | 46-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 245 | Солнечная | 52 | 1920 |  | 1 | 3 | рубленые | 87,5 | 45-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 246 | Федько | 6 | 1952 |  | 2 | 25 | шлакобетонные | 807,8 | 44-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 247 | Железнодорожная | 16б | 1927 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 68,3 | 102-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 248 | Железнодорожная | 18а | 1927 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 68,3 | 100-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 249 | Лермонтова | 5/4 |  |  | 1 | 5 | рубленые | 130,5 | 67-р от 02.08.2017 | 2026 |
| 250 | Чапаева | 3а | 1958 |  | 2 | 8 | рубленые | 317,7 | 93-р от 29.03.2021 | 2027 |
| 251 | Пролетарский | 9 | 1964 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 81,2 | 94-р от 29.03.2021 | 2027 |
| 252 | Солнечная | 58 | 1958 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 58,1 | 108-р от 16.04.2021 | 2027 |
| 253 | Невельская | 49 | 1968 |  | 1 | 4 | рубленые | 158,5 | 109-р от 16.04.2021 | 2027 |
| 254 | Окружная | 42 | 1961 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 281,8 | 126-р от 19.05.2021 | 2027 |
| 255 | Рыбацкий | 1 | 1960 |  | 1 | 3 | рубленые | 136,3 | 125-р от 19.05.2021 | 2027 |
| 256 | Строительная | 13 |  |  | 1 | 2 | рубленые | 94,2 | 172-р от 31.08.2021 | 2027 |
| 257 | Почтовая | 15 |  |  | 1 | 2 | рубленые | 84,6 | 171-р от 31.08.2021 | 2027 |
| 258 | Невельская | 68 | 1974 |  | 1 | 4 | рубленые | 160,1 | 179-р от 15.09.2021 | 2027 |
| 259 | Восточная | 35 | 1937 |  | 1 | 3 | рубленые | 64,9 | 200-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 260 | Гвардейская | 38б | 1964 |  | 2 | 8 | рубленые | 306,9 | 201-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 261 | Гвардейская | 51 | 1966 |  | 1 | 2 | рубленые | 106,9 | 199-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 262 | Гвардейская | 90 | 1967 |  | 1 | 2 | рубленые | 108,9 | 198-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 263 | Гвардейская | 132а | 1985 |  | 1 | 4 | рубленые | 132.3 | 207-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 264 | Гвардейский | 17 | 1977 |  | 1 | 3 | рубленые | 121,4 | 208-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 265 | Калинина | 5 | 1953 |  | 1 | 4 | рубленые | 150,5 | 209-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 266 | Комсомольская | 6а | 1958 |  | 3 | 16 | шлакобетонные | 620,8 | 209-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 267 | Морская | 40 | 1950 |  | 1 | 4 | рубленые | 74,6 | 185-р от 15.10.2021 | 2027 |
| 268 | Нагорная | 51Г | 1974 |  | 1 | 5 | рубленые | 139,6 | 205-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 269 | Окружная | 150 | 1952 |  | 2 | 11 | шлакобетонные | 381,4 | 206-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 270 | Подгорная | 13а | 1975 |  | 1 | 7 | рубленые | 243,5 | 202-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 271 | Речная | 43 | 1957 |  | 1 | 4 | рубленые | 93,2 | 203-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 272 | Чкалова | 29а | 1958 |  | 1 | 4 | рубленые | 119,6 | 197-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 273 | Вокзальная | 52 | 1961 |  | 2 | 8 | рубленые | 395,0 | 207-р от 27.12.2013 | 2026 |
| 274 | Котовского | 7 | 1969 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 113,6 | 43-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 275 | Красноармейская | 78а | 1959 |  | 1 | 3 | рубленые | 145,1 | 34-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 276 | Крутая | 57б | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 127,8 | 33-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 277 | Лермонтова | 5/2 | 1936 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 65,3 | 32-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 278 | Невельская | 28 | 1950 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 73,0 | 37-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 279 | Окружная | 64б | 1960 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 271,6 | 36-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 280 | Толстого | 35 | 1940 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 61,5 | 35-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 281 | Калинина | 8 | 1953 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 122,6 | 53-р от 07.04.2022 | 2027 |
| 282 | переулок Красноармейский | 2 | 1962 |  | 1 | 4 | рубленые | 125,9 | 63-р от 27.04.2022 | 2027 |
| 283 | Красноармейская | 86а | 1960, 1976 |  | 1 | 2 | рубленые | 126,8 | 61-р от 25.04.2022 | 2027 |
| 284 | Невельская | 15 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 128,0 | 62-р от 25.04.2022 | 2027 |
| 285 | Невельская | 25а | 1959 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 134,2 | 60-р от 25.04.2022 | 2027 |
| 286 | Красноармейская | 78б | 1969 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 126,5 | 77-р от 01.06.2022 | 2027 |
| 287 | Красноармейская | 85б | 1960 |  | 1 | 3 | из прочих материалов | 123,3 | 83-р от 22.06.2022 | 2027 |
| 288 | Красноармейская | 80 | 1959 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 133,9 | 123-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 289 | Дачная | 4 | 1955 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 115,3 | 124-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 290 | Железнодорожная | 26 | 1948, 1967 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 89,8 | 137-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 291 | Зеленая | 12 | 1958 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 129,1 | 125-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 292 | Красноармейская | 87 | 1959 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 130,8 | 126-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 293 | Красноармейская | 91а | 1959 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 149,7 | 127-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 294 | Красноармейская | 95а | 1960, 1974 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 145,7 | 128-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 295 | Красноармейская | 99а | 1961 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 140,3 | 129-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 296 | Красноармейская | 102 | 1963, 1987 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 91,5 | 130-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 297 | переулок Красноармейский | 4 | 1962, 1985 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 136,6 | 132-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 298 | Первомайская | 76 | 1968 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 79,7 | 135-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 299 | Пролетарская | 32 | 1953 |  | 1 | 7 | из прочих материалов | 237,4 | 136-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 300 | Путинная | 4 | 1958, 1968 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 82,8 | 134-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 301 | Путинная | 9 | 1958 |  | 1 | 3 | из прочих материалов | 95,1 | 133-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 302 | Путинная | 12 | 1958 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 65,3 | 138-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 303 | Юго-Восточная | 11 | 1976 |  | 2 | 8 | из прочих материалов | 372,5 | 139-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 304 | Ушакова | 56 | 1948, 1968 |  | 1 | 3 | из прочих материалов | 67,8 | 140-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 305 | Строительная | 3а | 1958 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 114,3 | 141-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 306 | Пригородная | 5/2 | 1978 |  | 1 | 3 | из прочих материалов | 222,0 | 144-р от 05.09.2022 | 2027 |
| 307 | Толстого | 33 | 1930, 1976 |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 56,2 | 148-р от 08.09.2022 | 2027 |
| 308 | Невельская | 22А | 1953 |  | 1 | 2 | сборно-щитовой | 102 | 167 р от 19.10.2022 | 2027 |
| 309 | Красноармейская | 117 | 1963 |  | 1 | 2 | рубленые | 91,5 | 168-р от 19.10.2022 | 2027 |
| 310 | Первомайская | 47 | 1958 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 186,6 | 200-р от 02.12.2022 | 2027 |
| 311 | Чкалова | 5а | 1958 |  | 1 | 4 | рубленые | 135,9 | 201-р от 02.12.2023 | 2027 |
| 312 | Невельская | 25б | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 140,3 | 208-р от 13.12.2022 | 2027 |
| 313 | Корсаковская | 25 | 1980 |  | 2 | 8 | рубленые | 332 | 206-р от 13.12.2022 | 2027 |
| 314 | Нагорный | 6 | 1967 |  | 1 | 2 | сборно-щитовой | 74,7 | 209-р от 13.12.2022 | 2027 |
| 315 | Первомайская | 52 | 1951 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 148,5 | 5-р от 19.01.2023 | 2027 |
| 316 | Пролетарская | 10 | 1972 |  | 2 | 8 | рубленые | 369,8 | 4-р от 19.01.2023 | 2027 |
| 317 | Красноармейская | 97 | 1961 |  | 1 | 4 | рубленые | 134,5 | 18-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 318 | Красноармейская | 63 | 1930 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 67,9 | 20-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 319 | Красноармейская | 80Б | 1959 |  | 1 | 2 | рубленые | 125,5 | 23-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 320 | Красноармейская | 87А | 1959 |  | 1 | 4 | сборно-щитовой | 109,8 | 28-р от 16.02.2023 | 2027 |
| 321 | Гвардейская | 33 | 1967 |  | 2 | 12 | шлакобетонные | 273,9 | 22-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 322 | Первомайская | 53 | 1953 |  | 2 | 10 | рубленые | 249,9 | 19-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 323 | Первомайская | 32а | 1938 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 100,7 | 21-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 324 | Толстого | 77 | 1930 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 110 | 26-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 325 | Речная | 41 | 1992 |  | 1 |  | рубленые | 141,00 | 31-р от 20.02.2023 | 2027 |
| 326 | Свердлова | 116 | 1960 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 147.3 | 71-р от 12.05.2023 | 2027 |
| 327 | Краснофлотская | 19 | 1961 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 461,4 | 50-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 328 | переулок Красноармейский | 6 | 1962 |  | 1 | 4 | рубленые | 149,2 | 54-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 329 | Лесная | 5 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 164,1 | 49-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 330 | Федько | 4 | 1950 |  | 2 | 25 | шлакобетонные | 864.7 | 51-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 331 | Пригородная | 3 | 1974 |  | 1 | 4 | рубленые | 201,1 | 52-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 332 | переулок Рыбацкий | 6 | 1962 |  | 1 | 4 | рубленые | 112,5 | 56-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 333 | Строительная | 5 | 1948 |  | 1 | 2 | рубленые | 96,0 | 93-р от 06.07.2023 | 2027 |
| 334 | Чкалова | 26а | 1981 |  | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 144,80 | 105-р от 21.08.2023 | 2027 |
| 335 | Чкалова | 10 | 1953 |  | 1 | 2 | рубленые | 73,7 | 115-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 336 | Островского | 4 | 1969 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 111,5 | 123-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 337 | переулок Рейдовый | 27 | 1950 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 88,3 | 124-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 338 | переулок Красноармейский | 1 | 1962 |  | 1 | 4 | рубленые | 146,6 | 116-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 339 | переулок Красноармейский | 5 | 1962 |  | 1 | 4 | рубленые | 124,3 | 120-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 340 | переулок Красноармейский | 8 | 1962 |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 125,9 | 119-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 341 | Красноармейская | 103 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 123,2 | 117-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 342 | Красноармейская | 115 | 1962 |  | 1 | 2 | рубленые | 79,2 | 118-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 343 | Адмирала Макарова | 19 | 1980 |  | 2 | 8 | рубленые | 482.9 | 121-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 344 | Адмирала Макарова | 19А | 1981 |  | 2 | 8 | рубленые | 499,1 | 122-р от 22.09.2023 | 2027 |
| 345 | Заозерная | 28А | 1971 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 280,9 | 166-р от 28.11.2023 | 2027 |
| 346 | Путинная | 3 | 1958 |  | 1 | 2 | рубленые | 73,5 | 138-р от 03.10.2023 | 2027 |
| 347 | Красноармейская | 91 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 130,4 | 184-р от 28.12.2023 | 2027 |
| 348 | Ушакова | 38 | 1938 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 74,1 | 63-р от 06.05.2024 | 2027 |
| 349 | Речная | 45 | 1957 |  | 1 | 4 | рубленые | 93,6 | 75-р от 06.06.2024 | 2027 |
| 350 | переулок Гвардейский | 16Б | 1968 |  | 1 | 3 | рубленые | 65,5 | 80-р от 20.06.2024 | 2027 |
| 351 | Красноармейская | 101 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 123,4 | 97-р от 09.08.2024 | 2027 |
| 352 | Первомайская | 86 | 1927 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 106,8 | 111-р от 23.09.2024 | 2027 |
| 353 | Красноармейская | 89А | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 158,2 | 110-р от 23.09.2024 | 2027 |
| 354 | Корсаковская | 30 | 1953 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 412 | 123-р от 16.10.2024 | 2027 |
| 355 | Чкалова | 33А | 1958 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 117,5 | 124-р от 16.10.2024 | 2027 |
| 357 | Невельская | 27А | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 204 | 149-р от 11.12.2024 | 2027 |
| 358 | Невельская | 29 | 1961 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 125 | 150-р от 11.12.2024 | 2027 |
| 359 | Артиллерийская | 35 | 1954 |  | 1 | 3 | рубленые | 100,3 | 13-р от 07.02.2024 | 2027 |
| 360 | Красноармейская | 119 | 1963 |  | 1 | 2 | рубленые | 103,9 | 30-р от 21.03.2024 | 2027 |
| 361 | Восточная | 14 | 1957 |  | 2 | 8 | рубленые | 410,7 | 32-р от 21.03.2024 | 2027 |
| 362 | Чкалова | 31а | 1958 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 128,8 | 31-р от 21.03.2024 | 2027 |
| 363 | переулок Авиационный | 14 | 1959 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 51,1 | 39-р от 10.04.2024 | 2027 |
| 364 | Гвардейская | 29а | 1935 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 57,2 | 56-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 365 | переулок Гвардейский | 19г | 1985 |  | 1 | 3 | рубленые | 147,3 | 52-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 366 | Крутая | 60 | 1973 |  | 1 | 6 | каркасно-засыпные | 221,3 | 50-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 367 | Красноармейская | 88 | 1960 |  | 1 | 4 | рубленые | 135,1 | 51-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 368 | Толстого | 68 | 1960 |  | 1 | 3 | шлакобетонные | 158 | 55-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 369 | Дзержинского | 21 | 1930 |  | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 78.1 | 49-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 370 | Портовая | 33 | 1961 |  | 2 | 8 | шлакобетонные | 269,5 | 47-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 371 | Нагорная | 72 | 1981 |  | 2 | 8 | рубленые | 386,9 | 48-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 372 | Артиллерийская | 30А | 1959 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 62,6 | 54-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 373 | Пригородная | 5 | 1974 |  | 1 | 3 | рубленые | 193,8 | 88-р от 25.06.2025 | 2027 |
| 374 | Чкалова | 19 | 1958 |  | 1 | 4 | шлакобетонные | 137,5 | 104-р от 18.08.2025 | 2027 |
| 375 | Дзержинского | 54 | 1959 |  | 1 | 3 | рубленые | 96,2 | 105-р от 18.08.2025 | 2027 |
| 376 | Путинная | 7 | 1958 |  | 1 | 3 | рубленые | 86,8 | 117-р от 26.08.2025 | 2027 |
| 377 | Пограничный | 14 | 1970 |  | 1 | 2 | рубленые | 86,9 | 106-р от 18.08.2025 | 2027 |
| 378 | Ад. Макарова | 21 | 1954 |  | 1 | 2 | шлакобетонные | 100,8 | 107-р от 18.08.2025 | 2027 |
| 379 | Первомайская | 48 | 1938 |  | 1 | 4 | каркасно-засыпные | 171,3 | 108-р от 18.08.2025 | 2027 |
| 380 | Гвардейская | 128 | 1952 |  | 1 | 2 | рубленые | 118,1 | 129-р от 22.09.2025 | 2027 |
| населенный пункт село Раздольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Окружная | 1 | 1968 |  | 2 | 8 | рубленые | 303,3 | 49-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 2 | Окружная | 3 | 1968 |  | 2 | 8 | рубленые | 301,4 | 44-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 3 | Школьная | 19 | 1979 |  | 1 | 4 | рубленые | 161,3 | 107-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 4 | Окружная | 2 | 1967 |  | 2 | 8 | рубленые | 297,7 | 190-р от 22.10.2021 | 2027 |
| населенный пункт село Соловьёвка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельская | 8 | 1957 |  | 1 | 4 | рубленые | 121,9 | 124-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 2 | Сельская | 14 | 1958 |  | 1 | 4 | рубленые | 124,1 | 107-р от 27.08.2020 | 2026 |
| 3 | Сельская | 9 | 1956 |  | 1 | 4 | рубленые | 138,8 | 191-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 4 | Центральная | 9 | 1957 |  | 1 | 4 | рубленые | 73,2 | 152-р от 26.10.2023 | 2027 |
| 5 | Сельская | 6 | 1961 |  | 1 | 4 | рубленые | 123,2 | 173-р от 07.12.2023 | 2027 |
| 6 | Сельская | 12 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 144,0 | 113-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 7 | Сельская | 10 | 1959 |  | 1 | 4 | рубленые | 175,6 | 55-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 8 | Сельская | 4 | 1955 |  | 1 | 4 | рубленые | 136,5 | 39-р от 10.04.2024 | 2027 |
| 9 | Железнодорожная | 2 | 1991 |  | 1 | 4 | рубленые | 294,7 | 112-р от 18.08.2025 | 2027 |
| населенный пункт село Дачное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | село Дачное | 6 | 1983 |  | 2 | 8 | рубленые | 337,9 | 147-р от 28.11.2018 | 2026 |
| 2 | село Дачное | 7 |  |  | 2 | 8 | из прочих материалов | 408,1 | 92-р от 06.07.2023 | 2027 |
| населенный пункт село Третья Падь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | село Третья Падь | 4-2 |  | 1960 | 1 | 2 | рубленые | 115,5 | 9-р от 01.02.2017 | 2026 |
| 2 | село Третья Падь | 4/2 |  | 1960 | 1 | 2 | рубленые | 102,9 | 123-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 3 | Малая Садовая | 5 (4-3) |  | 1960 | 1 | 2 | рубленые | 94,5 | 29-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 4 |  | 4/4 |  | 1960 | 1 | 2 | из прочих материалов | 96,3 | 41-р от 24.03.2022 | 2027 |
| населенный пункт село Первая Падь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арсенальная | 10 |  | 1964 | 2 | 8 | рубленые | 324,0 | 226-р от 31.08.2016 | 2025 |
| 2 | Арсенальная | 12 |  | 1964 | 2 | 8 | из прочих материалов | 338,8 | 101-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 3 | Океанская | 3 |  | 1955 | 1 | 3 | каркасно-засыпные | 46,7 | 136-р от 07.12.2020 | 2026 |
| 4 | Прибрежная | 28/1 |  | 1987 | 2 | 8 | рубленые | 365,8 | 189-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 5 | Инвентарный № 2218 | 1 |  | 1987 | 2 | 8 | рубленые | 297,7 | 190-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 6 |  | 1 |  | 1927, 1979 | 1 | 3 | из прочих материалов | 78,6 | 114-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 7 | Океанская | 16 |  | 1927 | 1 | 4 | из прочих материалов | 147,0 | 38-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 8 | Прибрежная | 41 |  | 1954 | 1 | 5 | из прочих материалов | 189,3 | 39-р от 24.03.2022 | 2027 |
| населенный пункт село Новиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горная | 4 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 289,0 | 137-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 2 | Горная | 6 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 328,5 | 136-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 3 | Горная | 7 |  | 1964 | 2 | 8 | рубленые | 339,0 | 135-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 4 | Горная | 10 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 339,0 | 134-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 5 | Горная | 12 |  | 1964 | 2 | 8 | рубленые | 210,0 | 133-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 6 | Набережная | 5 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 337,0 | 132-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 7 | Набережная | 7 |  | 1964 | 2 | 8 | рубленые | 339,3 | 131-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 8 | Набережная | 9 |  | 1964 | 2 | 8 | рубленые | 338,3 | 130-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 9 | Советская | 23/а |  | 1966 | 2 | 8 | рубленые | 337,9 | 142-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 10 | Советская | 25 |  | 1966 | 2 | 8 | рубленые | 260,0 | 141-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 11 | Советская | 25/б |  | 1966 | 2 | 8 | рубленые | 336,7 | 140-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 12 | Советская | 27 |  | 1966 | 2 | 8 | рубленые | 340,0 | 139-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 13 | Советская | 29 |  | 1966 | 2 | 8 | рубленые | 300,4 | 138-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 14 | Советская | 29/а |  | 1966 | 2 | 8 | рубленые | 340,0 | 143-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 15 | Советская | 39 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 338,0 | 144-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 16 | Советская | 41 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 338,0 | 145-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 17 | Советская | 41/а |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 334,0 | 146-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 18 | Советская | 43 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 298,0 | 147-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 19 | Советская | 45 |  | 1964 | 2 | 8 | рубленые | 336,9 | 129-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 20 | Советская | 49 |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 298,0 | 128-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 21 | Пограничная | 18 |  | 1980 | 1 | 4 | рубленые | 167,6 | 57-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 22 | Советская | 39а |  | 1965 | 2 | 8 | рубленые | 330,4 | 183-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 23 | Пограничная | 16 |  | 1980 | 1 | 4 | рубленые | 169,2 | 24-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 24 | Горная | 5 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 333,0 | 82-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 25 | Горная | 8 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 333,6 | 81-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 26 | Советская | 23 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 333,0 | 80-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 27 | Советская | 25а |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 338,0 | 79-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 28 | Советская | 47 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 337,2 | 78-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 29 | Энтузиастов | 1 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 333,6 | 77-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 30 | Энтузиастов | 2 |  | 1966 | 2 | 8 | из прочих материалов | 334,3 | 76-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 31 | Энтузиастов | 3 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 333,0 | 75-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 32 | Энтузиастов | 4 |  | 1965 | 2 | 8 | из прочих материалов | 333,4 | 74-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 33 | Пограничная | 14 |  |  | 1 | 4 | из прочих материалов | 169,4 | 17-р от 15.02.2023 | 2027 |
| населенный пункт село Чапаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корсаковская | 33 |  | 1960 | 1 | 2 | шлакобетонные | 112,1 | 144-р от 06.06.2016 | 2025 |
| 2 | Корсаковская | 17 |  | 1956 | 1 | 4 | рубленые | 139,8 | 118-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 3 | Центральная | 28 |  | 1966 | 1 | 2 | каркасно-засыпные | 88,5 | 114-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 4 | Корсаковская | 5 |  | 1979 | 1 | 4 | рубленые | 144,0 | 121-р от 31.08.2018 | 2026 |
| 5 | Корсаковская | 32 |  | 1960 | 1 | 4 | шлакобетонные | 101,3 | 45-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 6 | Школьная | 1 |  |  |  | 8 | рубленые | 325,0 | 106-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 7 | Центральная | 21 |  | 1987 | 1 | 2 | рубленые | 113,7 | 27-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 8 | с. Чапаево-2 Корсаковская | 11 |  | 1965 | 2 | 10 | рубленые | 531,8 | 96-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 9 | Корсаковская | 35 |  | 1960 | 1 | 2 | шлакобетонные | 112,2 | 3-р от 21.01.2021 | 2027 |
| 10 | Заречная | 9 |  | 1954 | 1 | 2 | из прочих материалов | 61,1 | 71-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 11 | Школьная | 8 |  | 1986 | 1 | 2 | из прочих материалов | 122,8 | 70-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 12 | Центральная | 15 |  | 1963 | 1 | 6 | из прочих материалов | 117,7 | 42-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 13 | Центральная | 26 |  | 1987 | 1 | 2 | из прочих материалов | 109,4 | 89-р от 05.07.2022 | 2027 |
| 14 | Центральная | 22 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 96,6 | 186-р от 18.11.2022 | 2027 |
| 15 | Центральная | 20 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 124,00 | 41-р от 09.03.2023 | 2027 |
| 16 | Заречная | 20 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 129,7 | 130-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 17 | Корсаковская | 36 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 123,7 | 129-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 18 | Центральная | 8 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 84,4 | 74-р от 06.06.2024 | 2027 |
| 19 | Таежная | 3 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 184,8 | 104-р от 09.09.2024 | 2027 |
| 20 | Корсаковская | 3А |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 121 | 108-р от 18.09.2024 | 2027 |
| 21 | Школьная | 10 |  | 1970 | 1 | 2 | из прочих материалов | 83,6 | 126-р от 16.10.2024 | 2027 |
| 22 | Заречная | 14 |  | 1979 | 1 | 2 | из прочих материалов | 114.0 | 110-р от 18.08.2025 | 2027 |
| населенный пункт село Охотское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная | 2 |  | 1991 | 2 | 8 | рубленые | 351,6 | 50-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 2 | переулок Школьный | 1 |  | 1970 | 1 | 2 | рубленые | 121,1 | 28-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 3 | Кедровая | 4 |  |  | 2 | 16 | из прочих материалов | 619,7 | 132-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 4 | Набережная | 3 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 92,2 | 187-р от 18.11.2022 | 2027 |
| населенный пункт село Озерское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесная | 4 |  | 1968 | 2 | 8 | рубленые | 334,3 | 132-р от 31.12.2014 | 2025 |
| 2 | Набережная | 107 |  | 1974 | 1 | 2 | рубленые | 93,7 | 91-р от 03.08.2015 | 2025 |
| 3 | Набережная | 29 |  | 1964 | 1 | 2 | рубленые | 54,0 | 46-р от 15.05.2015 | 2025 |
| 4 | Набережная | 75 |  | 1965 | 1 | 3 | рубленые | 94,5 | 51-р от 15.05.2015 | 2025 |
| 5 | Центральная | 20 |  | 1946 | 1 | 2 | рубленые | 92,3 | 56-р от 15.05.2015 | 2025 |
| 6 | Центральная | 35 |  | 1966 | 1 | 2 | рубленые | 87,1 | 57-р от 10.03.2016 | 2025 |
| 7 | Центральная | 40 |  | 1968 | 2 | 8 | рубленые | 331,6 | 131-р от 31.12.2014 | 2025 |
| 8 | Центральная | 53 |  | 1952 | 2 | 8 | рубленые | 411,7 | 54-р от 15.05.2015 | 2025 |
| 9 | Центральная | 55 |  | 1976 | 2 | 8 | рубленые | 390,7 | 58-р от 15.05.2015 | 2025 |
| 10 | Центральная | 6 |  | 1973 | 1 | 2 | рубленые | 108,9 | 55-р от 15.05.2015 | 2025 |
| 11 | Центральная | 59б |  | 1968 | 1 | 3 | рубленые | 105,0 | 103-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 12 | Центральная | 70 |  | 1970 | 2 | 12 | шлакобетонные | 500,9 | 139-р от 24.10.2018 | 2026 |
| 13 | Центральная | 83 |  | 1992 | 2 | 12 | шлакобетонные | 574,7 | 138-р от 24.10.2018 | 2026 |
| 14 | Центральная | 91 |  | 1985 | 2 | 12 | шлакобетонные | 565,1 | 137-р от 24.10.2018 | 2026 |
| 15 | Набережная | 47 |  | 1987 | 1 | 2 | рубленые | 96,2 | 105-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 16 | Центральная | 111 |  | 1978 | 1 | 2 | рубленые | 102,2 | 150-р от 04.12.2019 | 2026 |
| 17 | Центральная | 111а |  | 1974 | 1 | 3 | рубленые | 106,7 | 149-р от 04.12.2019 | 2026 |
| 18 | Центральная | 69 |  | 1970 | 1 | 2 | рубленые | 106,1 | 182-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 19 | Центральная | 135 |  | 1970 | 1 | 2 | из прочих материалов | 79,4 | 98-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 20 | Центральная | 139 |  | 1970 | 1 | 2 | из прочих материалов | 80,3 | 97-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 21 | Озерная | 37 |  | 1953 | 1 | 4 | из прочих материалов | 191,2 | 72-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 22 | Озёрная | 49 |  | 1983 | 1 | 2 | рубленые | 140,1 | 144-р от 29.06.2021 | 2027 |
| 23 | Набережная | 67 |  | 1964 | 1 | 2 | рубленые | 72,4 | 195-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 24 | Набережная | 119 |  | 1965 | 1 | 4 | рубленые | 184,7 | 194-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 25 | Центральная | 14 |  | 1960 | 1 | 4 | рубленые | 138,8 | 192-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 26 | Центральная | 82 |  | 1965, 1989 | 1 | 2 | из прочих материалов | 89,8 | 90-р от 05.07.2022 | 2027 |
| 27 | Набережная | 125 |  | 1966 | 1 | 4 | из прочих материалов | 140,7 | 119-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 28 | Центральная | 129 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 87,00 | 24-р от 15.02.2023 | 2027 |
| 29 | Центральная | 22 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 92,4 | 128-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 30 | Озерная | 33 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 77,9 | 40-р от 10.04.2024 | 2027 |
| 31 | Центральная | 105 |  | 1985 | 2 | 2 | из прочих материалов | 164 | 53-р от 18.04.2024 | 2027 |
| 32 | Центральная | 106 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 92,5 | 112-р от 23.09.2024 | 2027 |
| 33 | Центральная | 100 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 106,5 | 113-р от 23.09.2024 | 2027 |
| 34 | Озерная | 49А |  | 1983 | 1 | 3 | из прочих материалов | 164,8 | 114-р от 26.09.2024 | 2027 |
| 35 | Центральная | 102 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 153,6 | 121-р от 07.10.2024 | 2027 |
| 36 | Центральная | 108 |  | 1966 | 1 | 2 | из прочих материалов | 103,6 | 147-р от 11.12.2024 | 2027 |
| 37 | Центральная | 121 |  |  |  |  | из прочих материалов |  | 148-р от 11.12.2024 | 2027 |
| 38 | Озерная | 36 |  | 1968 | 1 | 4 | из прочих материалов | 93,1 | 54-р от 26.03.2025 | 2027 |
| 39 | Озерная | 38 |  | 1967 | 1 | 4 | из прочих материалов | 106,5 | 81-р от 09.06.2025 | 2027 |
| 40 | Центральная | 125 |  |  |  |  | из прочих материалов | 61 | 111-р от 18.08.2025 | 2027 |
| 41 | Набережная | 129 |  | 1969 | 1 | 2 | рубленые | 111,8 | 109-р от 18.08.2025 | 2027 |
| населенный пункт село Пихтовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленая | 2 |  | 1990 | 1 | 2 | рубленые | 72,0 | 4-р от 14.01.2016 | 2025 |
| 2 | Нагорная | 5 |  | 1950 | 1 | 2 | рубленые | 102,2 | 112-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 3 | Нагорная | 7 |  | 1951 | 1 | 2 | рубленые | 74,8 | 111-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 4 | Охотничья | 3 |  | 1961 | 1 | 2 | рубленые | 77,5 | 93-р от 03.08.2015 | 2025 |
| 5 | Подгорная | 4 |  | 1961 | 1 | 2 | рубленые | 106,4 | 110-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 6 | Почтовая | 12 |  | 1982 | 1 | 2 | рубленые | 103,5 | 108-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 7 | Почтовая | 14 |  | 1950 | 1 | 2 | рубленые | 95,6 | 107-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 8 | Центральная | 13 |  | 1960 | 1 | 2 | рубленые | 97,6 | 101-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 9 | Центральная | 15 |  | 1963 | 1 | 2 | рубленые | 76,3 | 217-р от 24.08.2016 | 2025 |
| 10 | Центральная | 21 |  | 1989 | 1 | 2 | рубленые | 49,0 | 103-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 11 | Центральная | 24 |  | 1960 | 1 | 2 | рубленые | 114,1 | 115-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 12 | Центральная | 28 |  | 1963 | 1 | 2 | рубленые | 76,1 | 113-р от 05.08.2015 | 2025 |
| 13 | Центральная | 3 |  | 1977 | 1 | 2 | рубленые | 93,9 | 98-р от 03.08.2015 | 2025 |
| 14 | Центральная | 8 |  | 1954 | 1 | 2 | рубленые | 119,0 | 88-р от 03.08.2015 | 2025 |
| 15 | Школьная | 2 |  | 1950 | 1 | 4 | рубленые | 197,7 | 90-р от 03.08.2015 | 2025 |
| 16 | Нагорная | 11 |  | 1954 | 1 | 3 | рубленые | 125,0 | 126-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 17 | Новая | 5 |  | 1977 | 1 | 2 | рубленые | 93,9 | 127-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 18 | Почтовая | 8 |  | 1957 | 1 | 2 | рубленые | 93,5 | 125-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 19 | Охотничья | 2 |  | 1963 | 1 | 2 | рубленые | 77,3 | 93-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 20 | Нагорная | 9 |  | 1950 | 1 | 3 | рубленые | 104,0 | 113-р от 22.09.2020 | 2026 |
| 21 | Нагорная | 18 |  | 1991 | 1 | 2 | рубленые | 91,3 | 135-р от 07.12.2020 | 2026 |
| 22 | Центральная | 20 |  | 1950 | 1 | 2 | рубленые | 55,4 | 4-р от 21.01.2021 | 2027 |
| 23 | Подгорная | 9 |  | 1962 | 1 | 2 | рубленые | 125,1 | 25-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 24 | Подгорная | 3 |  | 1954 | 1 | 4 | рубленые | 120,4 | 26-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 25 | Подгорная | 1 |  | 1963 | 1 | 2 | рубленые | 77,0 | 27-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 26 | Нагорная | 12 |  | 1952 | 1 | 2 | рубленые | 77,1 | 28-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 27 | Новая | 6 |  | 1967 | 1 | 2 | из прочих материалов | 78,0 | 73-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 28 | Почтовая | 17 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 92,00 | 53-р от 20.03.2023 | 2027 |
| 29 | Нагорная | 8 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 94,1 | 79-р от 05.06.2023 | 2027 |
| 30 | Нагорная | 15 |  | 1988 | 1 | 2 | из прочих материалов | 95,4 | 40-р от 24.03.2022 | 2027 |
| 31 | Новая | 14 |  | 1976 | 1 | 2 | из прочих материалов | 95,2 | 115-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 32 | Охотничья | 9 |  | 1963 | 1 | 2 | из прочих материалов | 77,5 | 116-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 33 | Почтовая | 9 |  | 1981 | 1 | 2 | из прочих материалов | 112,2 | 117-р от 30.08.2022 | 2027 |
| 34 | Подгорная | 12 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 122,9 | 216-р от 23.12.2022 | 2027 |
| 35 | Центральная | 6 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 82,7 | 217-р от 23.12.2022 | 2027 |
| 36 | Охотничья | 7 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 77,5 | 62-р от 06.05.2024 | 2027 |
| 37 | Центральная | 1 |  | 1960 | 1 | 2 | из прочих материалов | 72,9 | 146-р от 11.12.2024 | 2027 |
| населенный пункт село Тамбовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная | 13 |  | 1978 | 2 | 8 | из прочих материалов | 340,0 | 118-р от 30.08.2022 | 2027 |
| населенный пункт село Береговое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная | 10 |  | 1966 | 1 | 2 | рубленые | 95,1 | 86-р от 03.08.2015 | 2025 |
| 2 | Центральная | 8а |  | 1957 | 1 | 3 | рубленые | 110,4 | 91-р от 12.07.2019 | 2026 |
| 3 | Центральная | 4 |  | 1962 | 1 | 2 | рубленые | 79,0 | 196-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 4 | Центральная | 5 |  | 1956 | 1 | 2 | рубленые | 72,1 | 131-р от 25.09.2023 | 2027 |
| 5 | Центральная | 1 |  |  | 1 | 2 | из прочих материалов | 108,9 | 25-р от 15.02.2023 | 2027 |

*    Данные представлены на основании имеющейся информации, могут быть уточнены».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326)

.

Реестр аварийного жилого фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного    жилого фонда, признанного таковым в связи с физическим износом с 01.01.2017 по 31.12.2021,

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.03.2021 № 113

| № п/п | Адрес МКД | Тип МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД | Дата признания МКД аварийным | Сведения о расселении |  | Планируемая дата окончания расселения МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв.м | количество граждан, подлежащих расселению, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Корсаков, ул. Авиационная, д. 32 | Многоквартирный дом | 1930 | 05.07.2018 | 62,9 | 2 | 2026 |
| 2 | г. Корсаков, ул. Авиационная, д. 51 | Многоквартирный дом | 1981 | 16.04.2018 | 21 | 1 | 2026 |
| 3 | г. Корсаков, пер. Артиллерийский, д. 19е | Многоквартирный дом | 1950 | 16.07.2020 | 118,4 | 3 | 2026 |
| 4 | г. Корсаков, пер. Артиллерийский, д. 19ж | Многоквартирный дом | 1968 | 26.02.2021 | 277,6 | 7 | 2027 |
| 5 | г. Корсаков, ул. Вокзальная, д. 50 | Многоквартирный дом | 1968 | 26.02.2021 | 204,2 | 16 | 2027 |
| 6 | г. Корсаков, ул. Восточная, д. 44 | Многоквартирный дом | 1926 | 26.02.2021 | 26,1 | 1 | 2027 |
| 7 | г. Корсаков, ул. Восточная, д. 62 | Многоквартирный дом | 1936 | 06.12.2017 | 34,3 | 1 | 2026 |
| 8 | г. Корсаков, ул. Восточная, д. 98 | Многоквартирный дом | 1952 | 30.10.2019 | 31,7 | 1 | 2026 |
| 9 | г. Корсаков, ул. Гастелло, д. 14 | Многоквартирный дом | 1954 | 23.12.2019 | 48 | 2 | 2026 |
| 10 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 34 | Многоквартирный дом | 1953 | 11.10.2017 | 309,1 | 10 | 2026 |
| 11 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 36 | Многоквартирный дом | 1962 | 26.02.2021 | 333,9 | 14 | 2027 |
| 12 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 35/а | Многоквартирный дом | 1961 | 02.12.2019 | 205,7 | 10 | 2026 |
| 13 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 37а | Многоквартирный дом | 1961 | 01.11.2019 | 261,3 | 17 | 2026 |
| 14 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 38 | Многоквартирный дом | 1962 | 24.07.2019 | 88,6 | 3 | 2026 |
| 15 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 38/а | Многоквартирный дом | 1964 | 23.12.2019 | 305 | 12 | 2026 |
| 16 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 38б | Многоквартирный дом | 1964 | 22.10.2021 | 307,6 | 9 | 2027 |
| 17 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 51 | Многоквартирный дом | 1966 | 22.10.2021 | 53,6 | 1 | 2027 |
| 18 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 55 | Многоквартирный дом | 1967 | 11.10.2017 | 45,5 | 1 | 2026 |
| 19 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 90 | Многоквартирный дом | 1967 | 22.10.2021 | 54,1 | 1 | 2027 |
| 20 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 95 | Многоквартирный дом | 1975 | 26.02.2021 | 514,5 | 21 | 2027 |
| 21 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 105 | Многоквартирный дом | 1948 | 30.03.2020 | 34,4 | 1 | 2026 |
| 22 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 117 | Многоквартирный дом | 1977 | 21.01.2021 | 107,2 | 4 | 2027 |
| 23 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 128а | Многоквартирный дом | 1981 | 16.07.2020 | 80,7 | 2 | 2026 |
| 24 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 132а | Многоквартирный дом | 1985 | 22.10.2021 | 192,6 | 7 | 2027 |
| 25 | г. Корсаков, пер. Гвардейский, д. 10 | Многоквартирный дом | 1929 | 07.12.2017 | 21,5 | 1 | 2026 |
| 26 | г. Корсаков, пер. Гвардейский, д. 15 | Многоквартирный дом | 1953 | 16.07.2020 | 18,9 | 1 | 2026 |
| 27 | г. Корсаков, пер. Гвардейский, д. 17 | Многоквартирный дом | 1977 | 22.10.2021 | 84,5 | 3 | 2027 |
| 28 | г. Корсаков, пер. Гвардейский, д. 21 | Многоквартирный дом | 1973 | 26.02.2021 | 57,6 | 2 | 2027 |
| 29 | г. Корсаков, ул. Дзержинского, д. 7 | Многоквартирный дом | 1962 | 20.02.2020 | 44,3 | 1 | 2026 |
| 30 | г. Корсаков, ул. Дзержинского, д. 13 | Многоквартирный дом | 1930 | 16.07.2020 | 51,2 | 1 | 2026 |
| 31 | г. Корсаков, ул. Железнодорожная, д. 18, к. а | Многоквартирный дом | 1927 | 13.08.2018 | 24,3 | 1 | 2026 |
| 32 | г. Корсаков, ул. Железнодорожная, д. 20, к. А | Многоквартирный дом | 1927 | 30.03.2020 | 32,8 | 4 | 2026 |
| 33 | г. Корсаков, ул. Железнодорожная, д. 20б | Многоквартирный дом | 1927 | 26.02.2021 | 35,5 | 1 | 2027 |
| 34 | г. Корсаков, ул. Железнодорожная, д. 22 | Многоквартирный дом | 1951 | 12.07.2019 | 43,1 | 3 | 2026 |
| 35 | г. Корсаков, ул. Заозерная, д. 17/а | Многоквартирный дом | 1960 | 12.07.2019 | 35,8 | 2 | 2026 |
| 36 | г. Корсаков, ул. Заозерная, д. 24 | Многоквартирный дом | 1980 | 16.07.2020 | 177,2 | 4 | 2026 |
| 37 | г. Корсаков, ул. Заозерная, д. 24/а | Многоквартирный дом | 1981 | 26.02.2021 | 273,7 | 17 | 2027 |
| 38 | г. Корсаков, ул. Заозерная, д. 24/б | Многоквартирный дом | 1989 | 02.12.2019 | 350,9 | 17 | 2026 |
| 39 | г. Корсаков, ул. Заозерная, д. 24/в | Многоквартирный дом | 1991 | 02.12.2019 | 43,4 | 2 | 2026 |
| 40 | г. Корсаков, ул. Зеленая, д. 10 | Многоквартирный дом | 1953 | 05.07.2019 | 22,3 | 2 | 2026 |
| 41 | г. Корсаков, ул. Зеленая, д. 16 | Многоквартирный дом | 1969 | 24.07.2019 | 32,3 | 1 | 2026 |
| 42 | г. Корсаков, ул. Зеленая, д. 25 | Многоквартирный дом | 1930 | 30.12.2020 | 64,2 | 5 | 2026 |
| 43 | г. Корсаков, ул. Калинина, д. 5 | Многоквартирный дом | 1953 | 22.10.2021 | 119,8 | 3 | 2027 |
| 44 | г. Корсаков, ул. Калинина, д. 14 | Многоквартирный дом | 1953 | 20.02.2020 | 31,7 | 1 | 2026 |
| 45 | г. Корсаков, ул. Кирпичная, д. 19/а | Многоквартирный дом | 1960 | 26.02.2021 | 31,7 | 1 | 2027 |
| 46 | г. Корсаков, ул. Кирпичная, д. 28 | Многоквартирный дом | 1953 | 27.08.2020 | 94,9 | 1 | 2026 |
| 47 | г. Корсаков, ул. Комсомольская, д. 6а | Многоквартирный дом | 1958 | 15.10.2021 | 461,2 | 12 | 2027 |
| 48 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 23, к. 1 | Многоквартирный дом | 1961 | 26.02.2021 | 374,9 | 9 | 2027 |
| 49 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 25, к. 1 | Многоквартирный дом | 1960 | 02.12.2019 | 255 | 6 | 2026 |
| 50 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 25/2 | Многоквартирный дом | 1960 | 22.01.2021 | 298,6 | 11 | 2027 |
| 51 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 25/3 | Многоквартирный дом | 1959 | 26.02.2021 | 281,1 | 7 | 2027 |
| 52 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 32 | Многоквартирный дом | 1955 | 23.11.2017 | 646,1 | 33 | 2026 |
| 53 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 134 | Многоквартирный дом | 1972 | 26.02.2021 | 265 | 7 | 2027 |
| 54 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 136 | Многоквартирный дом | 1974 | 26.02.2021 | 358,7 | 8 | 2027 |
| 55 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 138 | Многоквартирный дом | 1975 | 26.02.2021 | 322,6 | 7 | 2027 |
| 56 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 140 | Многоквартирный дом | 1975 | 26.02.2021 | 364,8 | 13 | 2027 |
| 57 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 142 | Многоквартирный дом | 1976 | 22.01.2021 | 593,9 | 22 | 2027 |
| 58 | г. Корсаков, ул. Котовского, д. 8 | Многоквартирный дом | 1930 | 14.06.2019 | 29,8 | 2 | 2026 |
| 59 | г. Корсаков, ул. Котовского, д. 12 | Многоквартирный дом | 1959 | 12.07.2019 | 39,9 | 2 | 2026 |
| 60 | г. Корсаков, ул. Котовского, д. 20 | Многоквартирный дом | 1972 | 07.12.2017 | 44 | 3 | 2026 |
| 61 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 61 | Многоквартирный дом | 1935 | 12.10.2020 | 22 | 1 | 2026 |
| 62 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 77, к. Б | Многоквартирный дом | 1961 | 26.02.2021 | 365,4 | 9 | 2027 |
| 63 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 80, к. А | Многоквартирный дом | 1959 | 23.12.2019 | 62,5 | 1 | 2026 |
| 64 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 82, к. б | Многоквартирный дом | 1960 | 30.10.2019 | 60,5 | 2 | 2026 |
| 65 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 84, к. Б | Многоквартирный дом | 1960 | 23.12.2019 | 102,2 | 4 | 2026 |
| 66 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 85, к. В | Многоквартирный дом | 1959 | 16.04.2018 | 62,2 | 5 | 2026 |
| 67 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 86 | Многоквартирный дом | 1957 | 20.02.2020 | 38 | 1 | 2026 |
| 68 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 87, к. Б | Многоквартирный дом | 1959 | 23.12.2019 | 34,3 | 1 | 2026 |
| 69 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 89 | Многоквартирный дом | 1959 | 20.02.2020 | 32 | 2 | 2026 |
| 70 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 92 | Многоквартирный дом | 1960 | 23.12.2019 | 47,4 | 1 | 2026 |
| 71 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 93 | Многоквартирный дом | 1959 | 16.07.2020 | 71,4 | 2 | 2026 |
| 72 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 93, к. А | Многоквартирный дом | 1960 | 22.01.2021 | 92,6 | 2 | 2027 |
| 73 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 95 | Многоквартирный дом | 1959 | 27.08.2020 | 154,5 | 4 | 2026 |
| 74 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 96 | Многоквартирный дом | 1961 | 16.07.2020 | 69,1 | 2 | 2026 |
| 75 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 97, к. А | Многоквартирный дом | 1961 | 20.02.2020 | 89,5 | 2 | 2026 |
| 76 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 98 | Многоквартирный дом | 1960 | 16.04.2018 | 92,2 | 4 | 2026 |
| 77 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 99 | Многоквартирный дом | 1960 | 26.02.2021 | 32 | 1 | 2027 |
| 78 | г. Корсаков, пер. Красноармейский, д. 3 | Многоквартирный дом | 1950 | 16.07.2020 | 62,2 | 1 | 2026 |
| 79 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 23а | Многоквартирный дом | 1953 | 13.08.2018 | 352,4 | 19 | 2026 |
| 80 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 54 | Многоквартирный дом | 1955 | 01.11.2019 | 129,3 | 8 | 2026 |
| 81 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 57 | Многоквартирный дом | 1959 | 13.08.2018 | 63,9 | 2 | 2026 |
| 82 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 57, к. а | Многоквартирный дом | 1960 | 20.02.2020 | 32,1 | 1 | 2026 |
| 83 | г. Корсаков, ул. Лермонтова, д. 5/3 | Многоквартирный дом | 1930 | 11.10.2017 | 31,1 | 3 | 2026 |
| 84 | г. Корсаков, ул. Лермонтова, д. 5/4 | Многоквартирный дом | 1930 | 02.08.2017 | 15,3 | 1 | 2026 |
| 85 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 38 | Многоквартирный дом | 1961 | 16.04.2018 | 31,3 | 1 | 2026 |
| 86 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 38а | Многоквартирный дом | 1960 | 07.12.2017 | 59,5 | 3 | 2026 |
| 87 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 38/б | Многоквартирный дом | 1961 | 24.07.2019 | 32,7 | 1 | 2026 |
| 88 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 40 | Многоквартирный дом | 1950 | 22.10.2021 | 22 | 1 | 2027 |
| 89 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 42 | Многоквартирный дом | 1950 | 23.12.2019 | 18,2 | 1 | 2026 |
| 90 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 44 | Многоквартирный дом | 1950 | 07.12.2017 | 19,6 | 6 | 2026 |
| 91 | г. Корсаков, ул. Морская, д. 46 | Многоквартирный дом | 1939 | 13.08.2018 | 58 | 3 | 2026 |
| 92 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 41, к. а | Многоквартирный дом | 1989 | 16.04.2018 | 135,1 | 6 | 2026 |
| 93 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 49а | Многоквартирный дом | 1930 | 23.12.2019 | 36,7 | 1 | 2026 |
| 94 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 49б | Многоквартирный дом | 1928 | 07.12.2017 | 49,9 | 2 | 2026 |
| 95 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 51б | Многоквартирный дом | 1976 | 23.12.2019 | 28,9 | 1 | 2026 |
| 96 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 51г | Многоквартирный дом | 1974 | 22.10.2021 | 79 | 3 | 2027 |
| 97 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 57а | Многоквартирный дом | 1990 | 20.02.2020 | 72,1 | 2 | 2026 |
| 98 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 56 | Многоквартирный дом | 1948 | 11.10.2017 | 29,9 | 1 | 2026 |
| 99 | г. Корсаков, пер. Нагорный, д. 4 | Многоквартирный дом | 1967 | 05.07.2018 | 58,7 | 3 | 2026 |
| 100 | г. Корсаков, пер. Нагорный, д. 8 | Многоквартирный дом | 1950 | 14.08.2018 | 33,1 | 3 | 2026 |
| 101 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 15а | Многоквартирный дом | 1959 | 08.12.2017 | 155,6 | 5 | 2026 |
| 102 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 17 | Многоквартирный дом | 1959 | 22.01.2021 | 126,7 | 4 | 2027 |
| 103 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 18а | Многоквартирный дом | 1958 | 23.12.2019 | 33,7 | 1 | 2026 |
| 104 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 20, к. а | Многоквартирный дом | 1953 | 13.08.2018 | 10,3 | 1 | 2026 |
| 105 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 27б | Многоквартирный дом | 1959 | 20.02.2020 | 71,9 | 2 | 2026 |
| 106 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 49 | Многоквартирный дом | 1968 | 16.04.2021 | 91,9 | 2 | 2027 |
| 107 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 68 | Многоквартирный дом | 1974 | 15.09.2021 | 103,8 | 4 | 2027 |
| 108 | г. Корсаков, ул. Овражная, д. 39 | Многоквартирный дом | 1930 | 01.11.2017 | 35,5 | 3 | 2026 |
| 109 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 42 | Многоквартирный дом | 1961 | 19.05.2021 | 281,3 | 8 | 2027 |
| 110 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 50 | Многоквартирный дом | 1952 | 16.07.2020 | 375,8 | 11 | 2026 |
| 111 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 74б | Многоквартирный дом | 1970 | 14.03.2018 | 104,5 | 9 | 2026 |
| 112 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 150 | Многоквартирный дом | 1952 | 22.10.2021 | 381,8 | 12 | 2027 |
| 113 | г. Корсаков, ул. Октябрьская, д. 2а | Многоквартирный дом | 1956 | 26.02.2021 | 180 | 7 | 2027 |
| 114 | г. Корсаков, ул. Октябрьская, д. 18 | Многоквартирный дом | 1961 | 03.12.2019 | 176,2 | 7 | 2026 |
| 115 | г. Корсаков, ул. Островского, д. 1 | Многоквартирный дом | 1926 | 05.07.2018 | 58,63 | 2 | 2026 |
| 116 | г. Корсаков, ул. Островского, д. 9 | Многоквартирный дом | 1982 | 22.01.2021 | 84,6 | 2 | 2027 |
| 117 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 33, к. а | Многоквартирный дом | 1959 | 13.08.2018 | 343,5 | 24 | 2026 |
| 118 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 40 | Многоквартирный дом | 1930 | 23.12.2019 | 99,2 | 4 | 2026 |
| 119 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 42 | Многоквартирный дом | 1930 | 23.12.2019 | 95,4 | 3 | 2026 |
| 120 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 42, к. б | Многоквартирный дом | 1960 | 13.08.2018 | 214,4 | 11 | 2026 |
| 121 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 51 | Многоквартирный дом | 1953 | 07.12.2017 | 54,9 | 5 | 2026 |
| 122 | г. Корсаков, ул. Подгорная, д. 13а | Многоквартирный дом | 1975 | 22.10.2021 | 38,9 | 1 | 2027 |
| 123 | г. Корсаков, ул. Портовая, д. 9 | Многоквартирный дом | 1948 | 22.01.2021 | 438,1 | 19 | 2027 |
| 124 | г. Корсаков, ул. Портовая, д. 17 | Многоквартирный дом | 1957 | 07.12.2017 | 72 | 2 | 2026 |
| 125 | г. Корсаков, ул. Портовая, д. 31 | Многоквартирный дом | 1960 | 16.07.2020 | 260,3 | 6 | 2026 |
| 126 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 19 | Многоквартирный дом | 1962 | 07.12.2017 | 248,9 | 16 | 2026 |
| 127 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 31 | Многоквартирный дом | 1968 | 22.01.2021 | 83 | 2 | 2027 |
| 128 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 33 | Многоквартирный дом | 1954 | 16.04.2018 | 23,5 | 2 | 2026 |
| 129 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 35 | Многоквартирный дом | 1953 | 12.07.2019 | 56,9 | 1 | 2026 |
| 130 | г. Корсаков, пер. Пролетарский, д. 8 | Многоквартирный дом | 1950 | 23.12.2019 | 58,4 | 6 | 2026 |
| 131 | г. Корсаков, пер. Пролетарский, д. 9 | Многоквартирный дом | 1964 | 29.03.2021 | 33,5 | 1 | 2027 |
| 132 | г. Корсаков, пер. Пролетарский, д. 10 | Многоквартирный дом | 1950 | 07.12.2017 | 31,8 | 7 | 2026 |
| 133 | г. Корсаков, пер. Пролетарский, д. 14 | Многоквартирный дом | 1958 | 23.12.2019 | 69,1 | 2 | 2026 |
| 134 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 2 | Многоквартирный дом | 1959 | 11.12.2020 | 71,5 | 1 | 2026 |
| 135 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 8 | Многоквартирный дом | 1958 | 22.01.2021 | 85,3 | 2 | 2027 |
| 136 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 10 | Многоквартирный дом | 1958 | 20.02.2020 | 30,5 | 2 | 2026 |
| 137 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 14 | Многоквартирный дом | 1958 | 20.02.2020 | 92 | 4 | 2026 |
| 138 | г. Корсаков, пер. Рейдовый, д. 12 | Многоквартирный дом | 1954 | 24.07.2019 | 49,1 | 3 | 2026 |
| 139 | г. Корсаков, пер. Рейдовый, д. 19 | Многоквартирный дом | 1958 | 22.01.2021 | 89,7 | 3 | 2027 |
| 140 | г. Корсаков, пер. Рейдовый, д. 21 | Многоквартирный дом | 1950 | 22.01.2021 | 35,6 | 1 | 2027 |
| 141 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 2 | Многоквартирный дом | 1948 | 11.10.2017 | 375,46 | 23 | 2026 |
| 142 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 4 | Многоквартирный дом | 1947 | 14.03.2018 | 374 | 21 | 2026 |
| 143 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 43 | Многоквартирный дом | 1957 | 22.10.2021 | 117,5 | 3 | 2027 |
| 144 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 47 | Многоквартирный дом | 1957 | 16.04.2018 | 23,2 | 1 | 2026 |
| 145 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 49 | Многоквартирный дом | 1956 | 07.12.2017 | 59,1 | 4 | 2026 |
| 146 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 51 | Многоквартирный дом | 1956 | 23.12.2019 | 30,1 | 1 | 2026 |
| 147 | г. Корсаков, пер. Рыбацкий, д. 1 | Многоквартирный дом | 1960 | 19.05.2021 | 46,9 | 4 | 2027 |
| 148 | г. Корсаков, пер. Рыбацкий, д. 2 | Многоквартирный дом | 1960 | 11.10.2017 | 62,4 | 1 | 2026 |
| 149 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 54 | Многоквартирный дом | 1951 | 07.03.2019 | 50,8 | 2 | 2026 |
| 150 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 69 | Многоквартирный дом | 1959 | 11.10.2017 | 285,5 | 26 | 2026 |
| 151 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 71а | Многоквартирный дом | 1964 | 26.02.2021 | 233,7 | 9 | 2027 |
| 152 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 73 | Многоквартирный дом | 1961 | 22.01.2021 | 202,3 | 5 | 2027 |
| 153 | г. Корсаков, ул. Серафимовича, д. 18 | Многоквартирный дом | 1935 | 22.01.2021 | 53,9 | 2 | 2027 |
| 154 | г. Корсаков, ул. Серафимовича, д. 37 | Многоквартирный дом | 1953 | 07.12.2017 | 31,8 | 3 | 2026 |
| 155 | г. Корсаков, ул. Солнечная, д. 35 | Многоквартирный дом | 1930 | 24.07.2019 | 35,1 | 1 | 2026 |
| 156 | г. Корсаков, ул. Солнечная, д. 52 | Многоквартирный дом | 1920 | 26.02.2021 | 38,7 | 1 | 2027 |
| 157 | г. Корсаков, ул. Солнечная, д. 58 | Многоквартирный дом | 1958 | 20.12.2020 | 28,5 | 3 | 2026 |
| 158 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1950 | 20.02.2020 | 95,8 | 4 | 2026 |
| 159 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 10 | Многоквартирный дом | 1946 | 23.09.2020 | 71,9 | 1 | 2026 |
| 160 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 11 | Многоквартирный дом | 1949 | 14.03.2018 | 47,1 | 5 | 2026 |
| 161 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 12 | Многоквартирный дом | 1935 | 23.12.2019 | 40,6 | 2 | 2026 |
| 162 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 13 | Многоквартирный дом | 1949 | 31.08.2021 | 47,1 | 1 | 2027 |
| 163 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 19 | Многоквартирный дом | 1950 | 23.12.2019 | 56,7 | 2 | 2026 |
| 164 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 20 | Многоквартирный дом | 1947 | 22.01.2021 | 91,9 | 6 | 2027 |
| 165 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 21 | Многоквартирный дом | 1975 | 16.10.2020 | 73,3 | 1 | 2026 |
| 166 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 24 | Многоквартирный дом | 1950 | 03.06.2019 | 267 | 11 | 2026 |
| 167 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 30а | Многоквартирный дом | 1930 | 22.01.2021 | 24,6 | 1 | 2027 |
| 168 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 68/а | Многоквартирный дом | 1960 | 23.12.2019 | 109,3 | 6 | 2026 |
| 169 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 89 | Многоквартирный дом | 1927 | 24.07.2017 | 62,1 | 1 | 2026 |
| 170 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 93 | Многоквартирный дом | 1924 | 07.06.2019 | 34,6 | 1 | 2026 |
| 171 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 93/а | Многоквартирный дом | 1971 | 07.06.2019 | 161,6 | 8 | 2026 |
| 172 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 105 | Многоквартирный дом | 1950 | 07.12.2017 | 81,2 | 1 | 2026 |
| 173 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 27 | Многоквартирный дом | 1967 | 07.12.2017 | 31,2 | 1 | 2026 |
| 174 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 31 | Многоквартирный дом | 1992 | 23.12.2019 | 50,4 | 8 | 2026 |
| 175 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 39 | Многоквартирный дом | 1947 | 16.07.2020 | 30,2 | 1 | 2026 |
| 176 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 72 | Многоквартирный дом | 1971 | 16.07.2020 | 78,2 | 2 | 2026 |
| 177 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 6 | Многоквартирный дом | 1952 | 26.02.2021 | 734,7 | 33 | 2027 |
| 178 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 20/2 | Многоквартирный дом | 1986 | 11.12.2020 | 75,2 | 5 | 2026 |
| 179 | г. Корсаков, ул. Чапаева, д. 3а | Многоквартирный дом | 1958 | 29.03.2021 | 196,5 | 5 | 2027 |
| 180 | г. Корсаков, ул. Чехова, д. 9 | Многоквартирный дом | 1956 | 16.07.2020 | 366,9 | 11 | 2026 |
| 181 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 29/а | Многоквартирный дом | 1958 | 22.10.2021 | 59,6 | 6 | 2027 |
| 182 | с. Береговое, ул. Центральная, д. 4 | Многоквартирный дом | 1952 | 22.10.2021 | 37,5 | 1 | 2027 |
| 183 | с. Береговое, ул. Центральная, д. 8а | Многоквартирный дом | 1957 | 12.07.2019 | 55,2 | 1 | 2026 |
| 184 | с. Дачное, д. 6 | Многоквартирный дом | 1983 | 28.11.2018 | 253,7 | 17 | 2026 |
| 185 | с. Новиково, ул. Горная, д. 4 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 166,7 | 10 | 2026 |
| 186 | с. Новиково, ул. Горная, д. 5 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 128,2 | 4 | 2027 |
| 187 | с. Новиково, ул. Горная, д. 6 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 223,5 | 17 | 2026 |
| 188 | с. Новиково, ул. Горная, д. 7 | Многоквартирный дом | 1964 | 06.12.2017 | 206,8 | 16 | 2026 |
| 189 | с. Новиково, ул. Горная, д. 8 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 178,5 | 8 | 2027 |
| 190 | с. Новиково, ул. Горная, д. 10 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 265,6 | 16 | 2026 |
| 191 | с. Новиково, ул. Горная, д. 12 | Многоквартирный дом | 1964 | 06.12.2017 | 48,6 | 8 | 2026 |
| 192 | с. Новиково, ул. Набережная, д. 5 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 166,8 | 9 | 2026 |
| 193 | с. Новиково, ул. Набережная, д. 7 | Многоквартирный дом | 1964 | 06.12.2017 | 238,85 | 18 | 2026 |
| 194 | с. Новиково, ул. Набережная, д. 9 | Многоквартирный дом | 1964 | 06.12.2017 | 218,2 | 9 | 2026 |
| 195 | с. Новиково, ул. Пограничная, д. 16 | Многоквартирный дом | 1980 | 22.01.2021 | 90,6 | 5 | 2027 |
| 196 | с. Новиково, ул. Пограничная, д. 18 | Многоквартирный дом | 1980 | 16.04.2018 | 76,6 | 3 | 2026 |
| 197 | с. Новиково, ул. Советская, д. 23 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 116,8 | 4 | 2027 |
| 198 | с. Новиково, ул. Советская, д. 23, к. А | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 259,2 | 14 | 2026 |
| 199 | с. Новиково, ул. Советская, д. 25 | Многоквартирный дом | 1968 | 06.12.2017 | 128,6 | 5 | 2026 |
| 200 | с. Новиково, ул. Советская, д. 25а | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 129,6 | 3 | 2027 |
| 201 | с. Новиково, ул. Советская, д. 25, к. Б | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 219,1 | 12 | 2026 |
| 202 | с. Новиково, ул. Советская, д. 27 | Многоквартирный дом | 1967 | 06.12.2017 | 76,9 | 2 | 2026 |
| 203 | с. Новиково, ул. Советская, д. 29 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 168,8 | 10 | 2026 |
| 204 | с. Новиково, ул. Советская, д. 29, к. А | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 165,4 | 9 | 2026 |
| 205 | с. Новиково, ул. Советская, д. 39 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 169,5 | 10 | 2026 |
| 206 | с. Новиково, ул. Советская, д. 39, к. А | Многоквартирный дом | 1965 | 23.12.2019 | 215,1 | 9 | 2026 |
| 207 | с. Новиково, ул. Советская, д. 41 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 274 | 18 | 2026 |
| 208 | с. Новиково, ул. Советская, д. 41, к. А | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 40,1 | 3 | 2026 |
| 209 | с. Новиково, ул. Советская, д. 43 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 166,5 | 6 | 2026 |
| 210 | с. Новиково, ул. Советская, д. 45 | Многоквартирный дом | 1964 | 06.12.2017 | 257,4 | 13 | 2026 |
| 211 | с. Новиково, ул. Советская, д. 47 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 167,9 | 2 | 2027 |
| 212 | с. Новиково, ул. Советская, д. 49 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 217 | 12 | 2026 |
| 213 | с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 1 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 126,9 | 3 | 2027 |
| 214 | с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 2 | Многоквартирный дом | 1966 | 26.02.2021 | 77,6 | 1 | 2027 |
| 215 | с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 3 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 89,8 | 2 | 2027 |
| 216 | с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 4 | Многоквартирный дом | 1965 | 26.02.2021 | 149,1 | 4 | 2027 |
| 217 | с. Озерское, ул. Набережная, д. 47 | Многоквартирный дом | 1987 | 24.07.2019 | 48,5 | 3 | 2026 |
| 218 | с. Озерское, ул. Набережная, д. 67 | Многоквартирный дом | 1964 | 22.10.2021 | 72,4 | 7 | 2027 |
| 219 | с. Озерское, ул. Набережная, д. 119 | Многоквартирный дом | 1965 | 22.10.2021 | 67,8 | 8 | 2027 |
| 220 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 37 | Многоквартирный дом | 1953 | 26.02.2021 | 48,9 | 1 | 2027 |
| 221 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 40 | Многоквартирный дом | 1969 | 01.08.2017 | 45,8 | 1 | 2026 |
| 222 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 14 | Многоквартирный дом | 1960 | 22.10.2021 | 92,4 | 5 | 2027 |
| 223 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 59, к. Б | Многоквартирный дом | 1968 | 13.08.2018 | 98,2 | 6 | 2026 |
| 224 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 69 | Многоквартирный дом | 1970 | 23.12.2019 | 106,1 | 6 | 2026 |
| 225 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 | Многоквартирный дом | 1970 | 24.10.2018 | 496,3 | 23 | 2026 |
| 226 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 83 | Многоквартирный дом | 1992 | 24.10.2018 | 574,1 | 23 | 2026 |
| 227 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 91 | Многоквартирный дом | 1985 | 24.10.2018 | 477,1 | 17 | 2026 |
| 228 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 139 | Многоквартирный дом | 1970 | 16.07.2020 | 63 | 2 | 2026 |
| 229 | с. Охотское, ул. Набережная, д. 2 | Многоквартирный дом | 1991 | 16.04.2018 | 48,7 | 1 | 2026 |
| 230 | с. Охотское, пер. Школьный, д. 1 | Многоквартирный дом | 1970 | 20.02.2020 | 105,1 | 2 | 2026 |
| 231 | с. Первая Падь, д. 1 | Многоквартирный дом | 1970 | 22.10.2021 | 280,8 | 14 | 2027 |
| 232 | с. Первая Падь, ул. Арсенальная, д. 12 | Многоквартирный дом | 1964 | 16.07.2020 | 51 | 1 | 2026 |
| 233 | с. Первая Падь, ул. Океанская, д. 3 | Многоквартирный дом | 1955 | 07.12.2020 | 69,9 | 2 | 2026 |
| 234 | с. Первая Падь, ул. Прибрежная, д. 28/1 | Многоквартирный дом | 1970 | 22.10.2021 | 293,9 | 23 | 2027 |
| 235 | с. Пихтовое, ул. Нагорная, д. 9 | Многоквартирный дом | 1950 | 22.09.2020 | 39,2 | 1 | 2026 |
| 236 | с. Пихтовое, ул. Нагорная, д. 11 | Многоквартирный дом | 1954 | 06.12.2017 | 40,5 | 1 | 2026 |
| 237 | с. Пихтовое, ул. Нагорная, д. 12 | Многоквартирный дом | 1952 | 22.01.2021 | 38,5 | 4 | 2027 |
| 238 | с. Пихтовое, ул. Нагорная, д. 18 | Многоквартирный дом | 1991 | 28.09.2020 | 91,3 | 2 | 2026 |
| 239 | с. Пихтовое, ул. Новая, д. 6 | Многоквартирный дом | 1967 | 26.02.2021 | 39,5 | 1 | 2027 |
| 240 | с. Пихтовое, ул. Охотничья, д. 2 | Многоквартирный дом | 1963 | 13.08.2018 | 38,4 | 3 | 2026 |
| 241 | с. Пихтовое, ул. Подгорная, д. 1 | Многоквартирный дом | 1963 | 22.01.2021 | 38,6 | 1 | 2027 |
| 242 | с. Пихтовое, ул. Подгорная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1954 | 21.01.2021 | 20,1 | 1 | 2027 |
| 243 | с. Пихтовое, ул. Подгорная, д. 9 | Многоквартирный дом | 1962 | 21.01.2021 | 105,1 | 2 | 2027 |
| 244 | с. Пихтовое, ул. Почтовая, д. 8 | Многоквартирный дом | 1957 | 06.12.2017 | 93,5 | 4 | 2026 |
| 245 | с. Пихтовое, ул. Почтовая, д. 15 | Многоквартирный дом | 1950 | 31.08.2021 | 42,7 | 1 | 2027 |
| 246 | с. Пихтовое, ул. Центральная, д. 20 | Многоквартирный дом | 1950 | 21.01.2021 | 46 | 3 | 2027 |
| 247 | с. Раздольное, ул. Окружная, д. 1 | Многоквартирный дом | 1968 | 16.04.2018 | 35 | 4 | 2026 |
| 248 | с. Раздольное, ул. Окружная, д. 2 | Многоквартирный дом | 1967 | 22.10.2021 | 114,7 | 5 | 2027 |
| 249 | с. Раздольное, ул. Окружная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1968 | 14.03.2018 | 70,4 | 5 | 2026 |
| 250 | с. Раздольное, ул. Школьная, д. 19 | Многоквартирный дом | 1979 | 24.07.2019 | 204,7 | 11 | 2026 |
| 251 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 8 | Многоквартирный дом | 1957 | 06.12.2017 | 74,1 | 3 | 2026 |
| 252 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 9 | Многоквартирный дом | 1956 | 22.10.2021 | 102,2 | 8 | 2027 |
| 253 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 14 | Многоквартирный дом | 1958 | 27.08.2020 | 47 | 1 | 2026 |
| 254 | с. Третья Падь, д. 4-2 | Многоквартирный дом | 1960 | 01.12.2017 | 42,2 | 1 | 2026 |
| 255 | с. Третья Падь, д. 4/3 | Многоквартирный дом | 1985 | 22.01.2021 | 94,5 | 2 | 2027 |
| 256 | с. Чапаево, ул. Заречная, д. 9 | Многоквартирный дом | 1954 | 26.02.2021 | 29,7 | 1 | 2027 |
| 257 | с. Чапаево, ул. Заречная, д. 19 | Многоквартирный дом | 1981 | 11.10.2017 | 125,31 | 5 | 2026 |
| 258 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 5 | Многоквартирный дом | 1979 | 11.10.2017 | 93 | 6 | 2026 |
| 259 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 5 | Многоквартирный дом | 1981 | 11.06.2018 | 51 | 3 | 2026 |
| 260 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 11 (2) | Многоквартирный дом | 1979 | 16.07.2020 | 56,8 | 1 | 2026 |
| 261 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 11 | Многоквартирный дом | 1965 | 06.12.2017 | 109,9 | 6 | 2026 |
| 262 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 11 | Многоквартирный дом | 1979 | 11.10.2017 | 56,6 | 4 | 2026 |
| 263 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 13 | Многоквартирный дом | 1965 | 11.10.2017 | 468 | 19 | 2026 |
| 264 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 17 | Многоквартирный дом | 1974 | 11.10.2017 | 29,9 | 2 | 2026 |
| 265 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 34 | Многоквартирный дом | 1962 | 06.12.2017 | 58,6 | 2 | 2026 |
| 266 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 35 | Многоквартирный дом | 1960 | 21.01.2021 | 56,3 | 1 | 2027 |
| 267 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 21 | Многоквартирный дом | 1987 | 30.11.2019 | 56,6 | 2 | 2026 |
| 268 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 28 | Многоквартирный дом | 1966 | 11.10.2017 | 44,8 | 1 | 2026 |
| 269 | с. Чапаево, ул. Школьная, д. 1 | Многоквартирный дом | 1960 | 14.06.2019 | 267,1 | 13 | 2026 |
| 270 | с. Чапаево, ул. Школьная, д. 8 | Многоквартирный дом | 1986 | 26.02.2021 | 61,4 | 1 | 2027 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 21.05.2026 № 921)

Реестр аварийного жилого фонда, признанного таковым после 01.01.2022, не подлежащего расселению в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда

| № п/п | Адрес МКД | Тип МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД* | Дата признания МКД аварийным | Сведения о расселении |  | Планируемая дата окончания расселения МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв.м* | количество граждан, подлежащих расселению, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Корсаков, ул. Котовского, д. 7 | Многоквартирный дом | 1969 | 43-р от 24.03.2022 | 113,6 | 0 | 2027 |
| 2 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 78а | Многоквартирный дом | 1959 | 34-р от 24.03.2022 | 145,1 | 2 | 2027 |
| 3 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 57б | Многоквартирный дом | 1959 | 33-р от 24.03.2022 | 127,8 | 8 | 2027 |
| 4 | г. Корсаков, ул. Лермонтова, д. 5/2 | Многоквартирный дом | 1936 | 32-р от 24.03.2022 | 65,3 | 2 | 2027 |
| 5 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 28 | Многоквартирный дом | 1950 | 37-р от 24.03.2022 | 73 | 8 | 2027 |
| 6 | г. Корсаков, ул. Окружная, д. 64б | Многоквартирный дом | 1960 | 36-р от 24.03.2022 | 271,6 | 13 | 2027 |
| 7 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 35 | Многоквартирный дом | 1940 | 35-р от 24.03.2022 | 61,5 | 2 | 2027 |
| 8 | г. Корсаков, ул. Калинина, д. 8 | Многоквартирный дом | 1953 | 53-р от 07.04.2022 | 122,6 | 4 | 2027 |
| 9 | г. Корсаков, переулок Красноармейский, д. 2 | Многоквартирный дом | 1962 | 63-р от 27.04.2022 | 132,1 | 9 | 2027 |
| 10 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 86а | Многоквартирный дом | 1960, 1976 | 61-р от 25.04.2022 | 126,8 | 2 | 2027 |
| 11 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 15 | Многоквартирный дом | 1959 | 62-р от 25.04.2022 | 128 | 2 | 2027 |
| 12 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 25а | Многоквартирный дом | 1959 | 60-р от 25.04.2022 | 134,2 | 5 | 2027 |
| 13 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 78б | Многоквартирный дом | 1969 | 77-р от 01.06.2022 | 126,5 | 4 | 2027 |
| 14 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 85б | Многоквартирный дом | 1960 | 83-р от 22.06.2022 | 123,3 | 5 | 2027 |
| 15 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 80 | Многоквартирный дом | 1959 | 123-р от 30.08.2022 | 133,9 | 5 | 2027 |
| 16 | г. Корсаков, ул. Дачная, д. 4 | Многоквартирный дом | 1955 | 124-р от 30.08.2022 | 115,3 | 3 | 2027 |
| 17 | г. Корсаков, ул. Железнодорожная, д. 26 | Многоквартирный дом | 1948, 1967 | 137-р от 30.08.2022 | 89,8 | 7 | 2027 |
| 18 | г. Корсаков, ул. Зеленая, д. 12 | Многоквартирный дом | 1958 | 125-р от 30.08.2022 | 129,1 | 5 | 2027 |
| 19 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 87 | Многоквартирный дом | 1959 | 126-р от 30.08.2022 | 130,8 | 3 | 2027 |
| 20 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 91а | Многоквартирный дом | 1959 | 127-р от 30.08.2022 | 149,7 | 2 | 2027 |
| 21 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 95а | Многоквартирный дом | 1960, 1974 | 128-р от 30.08.2022 | 145,7 | 4 | 2027 |
| 22 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 99а | Многоквартирный дом | 1961 | 129-р от 30.08.2022 | 140,3 | 4 | 2027 |
| 23 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 102 | Многоквартирный дом | 1963, 1987 | 130-р от 30.08.2022 | 91,5 | 6 | 2027 |
| 24 | г. Корсаков, переулок Красноармейский, д. 4 | Многоквартирный дом | 1962, 1985 | 132-р от 30.08.2022 | 136,6 | 4 | 2027 |
| 25 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 76 | Многоквартирный дом | 1968 | 135-р от 30.08.2022 | 79,7 | 2 | 2027 |
| 26 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 32 | Многоквартирный дом | 1953 | 136-р от 30.08.2022 | 237,4 | 4 | 2027 |
| 27 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 4 | Многоквартирный дом | 1958, 1968 | 134-р от 30.08.2022 | 82,8 | 2 | 2027 |
| 28 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 9 | Многоквартирный дом | 1958 | 133-р от 30.08.2022 | 95,1 | 4 | 2027 |
| 29 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 12 | Многоквартирный дом | 1958 | 138-р от 30.08.2022 | 65,3 | 6 | 2027 |
| 30 | г. Корсаков, ул. Юго-Восточная, д. 11 | Многоквартирный дом | 1976 | 139-р от 30.08.2022 | 372,5 | 12 | 2027 |
| 31 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 56 | Многоквартирный дом | 1948, 1968 | 140-р от 30.08.2022 | 67,8 | 6 | 2027 |
| 32 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 3а | Многоквартирный дом | 1958 | 141-р от 30.08.2022 | 114,3 | 5 | 2027 |
| 33 | г. Корсаков, ул. Пригородная, д. 5/2 | Многоквартирный дом | 1978 | 144-р от 05.09.2022 | 222 | 3 | 2027 |
| 34 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 33 | Многоквартирный дом | 1930, 1976 | 148-р от 08.09.2022 | 56,2 | 2 | 2027 |
| 35 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 22а | Многоквартирный дом | 1953 | 167 р от 19.10.2022 | 102 | 2 | 2027 |
| 36 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 117 | Многоквартирный дом | 1963 | 168-р от 19.10.2022 | 91,5 | 3 | 2027 |
| 37 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 47 | Многоквартирный дом | 1958 | 200-р от 02.12.2022 | 186,6 | 1 | 2027 |
| 38 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 5а | Многоквартирный дом | 1958 | 201-р от 02.12.2023 | 135,9 | 4 | 2027 |
| 39 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 25б | Многоквартирный дом | 1959 | 208-р от 13.12.2022 | 140,3 | 6 | 2027 |
| 40 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 25 | Многоквартирный дом | 1960 | 206-р от 13.12.2022 | 332 | 9 | 2027 |
| 41 | г. Корсаков, переулок Нагорный, д. 6 | Многоквартирный дом | 1967 | 209-р от 13.12.2022 | 74,7 | 3 | 2027 |
| 42 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 52 | Многоквартирный дом | 1953 | 5-р от 19.01.2023 | 148,5 | 4 | 2027 |
| 43 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 10 | Многоквартирный дом | 1972 | 4-р от 19.01.2023 | 369,8 | 14 | 2027 |
| 44 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 97 | Многоквартирный дом | 1961 | 18-р от 15.02.2023 | 134,5 | 6 | 2027 |
| 45 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 63 | Многоквартирный дом | 1930 | 20-р от 15.02.2023 | 67,9 | 1 | 2027 |
| 46 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 80б | Многоквартирный дом | 1959 | 23-р от 15.02.2023 | 125,5 | 1 | 2027 |
| 47 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 87а | Многоквартирный дом | 1959 | 28-р от 16.02.2023 | 109,8 | 5 | 2027 |
| 48 | г. Корсаков, ул. Матросова, д. 2б | Многоквартирный дом | 1951 | 27-р от 15.02.2023 | 109,2 | 4 | 2027 |
| 49 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 33 | Многоквартирный дом | 1967 | 22-р от 15.02.2023 | 273,9 | 14 | 2027 |
| 50 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 53 | Многоквартирный дом | 1958 | 19-р от 15.02.2023 | 249,9 | 13 | 2027 |
| 51 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 32а | Многоквартирный дом | 1974 | 21-р от 15.02.2023 | 100,7 | 8 | 2027 |
| 52 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 77 | Многоквартирный дом | 1985 | 26-р от 15.02.2023 | 110 | 6 | 2027 |
| 53 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 41 | Многоквартирный дом | 1956 | 31-р от 20.02.2023 | 141 | 9 | 2027 |
| 54 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 116 | Многоквартирный дом | 1960 | 71-р от 12.05.2023 | 147.3 | 5 | 2027 |
| 55 | г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 19 | Многоквартирный дом | 1961 | 50-р от 20.03.2023 | 461,4 | 22 | 2027 |
| 56 | г. Корсаков, переулок Красноармейский, д. 6 | Многоквартирный дом | 1962 | 54-р от 20.03.2023 | 149,2 | 3 | 2027 |
| 57 | г. Корсаков, ул. Лесная, д. 5 | Многоквартирный дом | 1959 | 49-р от 20.03.2023 | 164,1 | 9 | 2027 |
| 58 | г. Корсаков, ул. Федько, д. 4 | Многоквартирный дом | 1950 | 51-р от 20.03.2023 | 864.7 | 39 | 2027 |
| 59 | г. Корсаков, ул. Пригородная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1974 | 52-р от 20.03.2023 | 201,1 | 3 | 2027 |
| 60 | г. Корсаков, переулок Рыбацкий, д. 6 | Многоквартирный дом | 1962 | 56-р от 20.03.2023 | 112,5 | 8 | 2027 |
| 61 | г. Корсаков, ул. Строительная, д. 5 | Многоквартирный дом | 1948 | 93-р от 06.07.2023 | 96 | 3 | 2027 |
| 62 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 26а | Многоквартирный дом | 1981 | 105-р от 21.08.2023 | 144,8 | 5 | 2027 |
| 63 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 10 | Многоквартирный дом | 1953 | 115-р от 22.09.2023 | 73,7 | 6 | 2027 |
| 64 | г. Корсаков, ул. Островского, д. 4 | Многоквартирный дом | 1969 | 123-р от 22.09.2023 | 111,5 | 2 | 2027 |
| 65 | г. Корсаков, ул. А.Матросова, д. 2а | Многоквартирный дом | 1957 | 137-р от 03.10.2023 | 106,6 | 8 | 2027 |
| 66 | г. Корсаков, переулок Рейдовый, д. 27 | Многоквартирный дом | 1950 | 124-р от 22.09.2023 | 88,3 | 12 | 2027 |
| 67 | г. Корсаков, переулок Красноармейский, д. 1 | Многоквартирный дом | 1962 | 116-р от 22.09.2023 | 146,6 | 5 | 2027 |
| 68 | г. Корсаков, переулок Красноармейский, д. 5 | Многоквартирный дом | 1962 | 120-р от 22.09.2023 | 124,3 | 2 | 2027 |
| 69 | г. Корсаков, переулок Красноармейский, д. 8 | Многоквартирный дом | 1962 | 119-р от 22.09.2023 | 125,9 | 0 | 2027 |
| 70 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 103 | Многоквартирный дом | 1960 | 117-р от 22.09.2023 | 123,2 | 2 | 2027 |
| 71 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 115 | Многоквартирный дом | 1962 | 118-р от 22.09.2023 | 79,2 | 4 | 2027 |
| 72 | г. Корсаков, ул. Адмирала Макарова, д. 19 | Многоквартирный дом | 1980 | 121-р от 22.09.2023 | 482.9 | 9 | 2027 |
| 73 | г. Корсаков, ул. Адмирала Макарова, д. 19А | Многоквартирный дом | 1980 | 122-р от 22.09.2023 | 499,1 | 18 | 2027 |
| 74 | г. Корсаков, ул. Заозерная, д. 28а | Многоквартирный дом | 1971 | 166-р от 28.11.2023 | 280,9 | 2 | 2027 |
| 75 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1958 | 138-р от 03.10.2023 | 73,5 | 2 | 2027 |
| 76 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 91 | Многоквартирный дом | 1959 | 184-р от 28.12.2023 | 130,4 | 4 | 2027 |
| 77 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 38 | Многоквартирный дом | 1938 | 63-р от 06.05.2024 | 74,1 | 1 | 2027 |
| 78 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 45 | Многоквартирный дом | 1957 | 75-р от 06.06.2024 | 93,6 | 4 | 2027 |
| 79 | г. Корсаков, переулок Гвардейский, д. 16Б | Многоквартирный дом | 1957 | 80-р от 20.06.2024 | 65,5 | 7 | 2027 |
| 80 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 101 | Многоквартирный дом | 1960 | 97-р от 09.08.2024 | 123,4 | 4 | 2027 |
| 81 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 86 | Многоквартирный дом | 1927 | 111-р от 23.09.2024 | 106,8 | 4 | 2027 |
| 82 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 89А | Многоквартирный дом | 1959 | 110-р от 23.09.2024 | 158,2 | 6 | 2027 |
| 83 | г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 30 | Многоквартирный дом | 1958 | 123-р от 16.10.2024 | 412 | 11 | 2027 |
| 84 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 33А | Многоквартирный дом | 1958 | 124-р от 16.10.2024 | 117,5 | 13 | 2027 |
| 85 | г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 116А | Многоквартирный дом | 1960 | 125-р от 16.10.2024 | 111 | 4 | 2027 |
| 86 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 27А | Многоквартирный дом | 1959 | 149-р от 11.12.2024 | 204 | 8 | 2027 |
| 87 | г. Корсаков, ул. Невельская, д. 29 | Многоквартирный дом | 1961 | 150-р от 11.12.2024 | 125 | 10 | 2027 |
| 88 | г. Корсаков, ул. Артиллерийская, д. 35 | Многоквартирный дом | 1954 | 13-р от 07.02.2024 | 100,3 | 2 | 2027 |
| 89 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 119 | Многоквартирный дом | 1963 | 30-р от 21.03.2024 | 103,9 | 3 | 2027 |
| 90 | г. Корсаков, ул. Восточная, д. 14 | Многоквартирный дом | 1957 | 32-р от 21.03.2024 | 410,7 | 10 | 2027 |
| 91 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 31А | Многоквартирный дом | 1958 | 31-р от 21.03.2024 | 128,8 | 7 | 2027 |
| 92 | г. Корсаков, переулок Авиационный, д. 14 | Многоквартирный дом | 1959 | 39-р от 10.04.2024 | 51,1 | 2 | 2027 |
| 93 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 29а | Многоквартирный дом | 1935 | 56-р от 18.04.2024 | 57,2 | 3 | 2027 |
| 94 | г. Корсаков, переулок Гвардейский, д. 19г | Многоквартирный дом | 1958 | 52-р от 18.04.2024 | 147,3 | 4 | 2027 |
| 95 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 60 | Многоквартирный дом | 1973 | 50-р от 18.04.2024 | 221,3 | 3 | 2027 |
| 96 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 88 | Многоквартирный дом | 1960 | 51-р от 18.04.2024 | 135,1 | 5 | 2027 |
| 97 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 68 | Многоквартирный дом | 1960 | 55-р от 18.04.2024 | 158 | 3 | 2027 |
| 98 | г. Корсаков, ул. Дзержинского, д. 21 | Многоквартирный дом | 1930 | 49-р от 18.04.2024 | 68,8 | 5 | 2027 |
| 99 | г. Корсаков, ул. Портовая, д. 33 | Многоквартирный дом | 1961 | 47-р от 18.04.2024 | 269,5 | 11 | 2027 |
| 100 | г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 72 | Многоквартирный дом | 1981 | 48-р от 18.04.2024 | 396,9 | 13 | 2027 |
| 101 | г. Корсаков, ул. Артиллерийская, д. 30А | Многоквартирный дом | 1959 | 54-р от 18.04.2024 | 76,3 | 1 | 2027 |
| 102 | г. Корсаков, ул. Пригородная, д. 5 | Многоквартирный дом | 1974 | 88-р от 25.06.2025 | 193,8 | 3 | 2027 |
| 103 | г. Корсаков, ул. Чкалова, д. 19 | Многоквартирный дом | 1958 | 104-р от 18.08.2025 | 137,5 | 4 | 2027 |
| 104 | г. Корсаков, ул. Дзержинского, д. 54 | Многоквартирный дом | 1959 | 105-р от 18.08.2025 | 96,2 | 3 | 2027 |
| 105 | г. Корсаков, ул. Путинная, д. 7 | Многоквартирный дом | 1958 | 117-р от 26.08.2025 | 86,8 | 3 | 2027 |
| 106 | г. Корсаков, пер. Пограничный, д. 14 | Многоквартирный дом | 1970 | 106-р от 18.08.2025 | 86,9 | 2 | 2027 |
| 107 | г. Корсаков, ул. А.Макарова, д. 21 | Многоквартирный дом | 1954 | 107-р от 18.08.2025 | 100,8 | 2 | 2027 |
| 108 | г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 48 | Многоквартирный дом | 1938 | 108-р от 18.08.2025 | 171,3 | 4 | 2027 |
| 109 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 128 | Многоквартирный дом | 1952 | 129-р от 22.09.2025 | 118,1 | 2 | 2027 |
| 110 | с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 9 | Многоквартирный дом | 1957 | 152-р от 26.10.2023 | 73,2 | 3 | 2027 |
| 111 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 6 | Многоквартирный дом | 1961 | 173-р от 07.12.2023 | 123,2 | 4 | 2027 |
| 112 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 12 | Многоквартирный дом | 1959 | 113-р от 30.08.2022 | 144 | 3 | 2027 |
| 113 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 10 | Многоквартирный дом | 1959 | 55-р от 20.03.2023 | 175,6 | 4 | 2027 |
| 114 | с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 4 | Многоквартирный дом | 1955 | 39-р от 10.04.2024 | 136,5 | 5 | 2027 |
| 115 | с. Соловьевка, ул. Железнодорожная, д. 2 | Многоквартирный дом | 1991 | 112-р от 18.08.2025 | 294,7 | 4 | 2027 |
| 116 | село Дачное, д. 7 | Многоквартирный дом | 1979 | 92-р от 06.07.2023 | 408,1 | 12 | 2027 |
| 117 | с. Третья Падь, д. 4/4 | Многоквартирный дом | 1960 | 41-р от 24.03.2022 | 96,3 | 1 | 2027 |
| 118 | с. Первая Падь, д. 1 | Многоквартирный дом | 1927, 1979 | 114-р от 30.08.2022 | 78,6 | - | 2027 |
| 119 | с. Первая Падь, ул. Океанская, д. 16 | Многоквартирный дом | 1927 | 38-р от 24.03.2022 | 147 | 6 | 2027 |
| 120 | с. Первая Падь, ул. Прибрежная, д. 41 | Многоквартирный дом | 1954 | 39-р от 24.03.2022 | 189,3 | 5 | 2027 |
| 121 | с. Новиково, ул. Пограничная, д. 14 | Многоквартирный дом | 1980 | 17-р от 15.02.2023 | 169,4 | 3 | 2027 |
| 122 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 15 | Многоквартирный дом | 1963 | 42-р от 24.03.2022 | 117,7 | 2 | 2027 |
| 123 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 26 | Многоквартирный дом | 1987 | 89-р от 05.07.2022 | 109,4 | 4 | 2027 |
| 124 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 22 | Многоквартирный дом | 1987 | 186-р от 18.11.2022 | 96,6 | 3 | 2027 |
| 125 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 20 | Многоквартирный дом | 1988 | 41-р от 09.03.2023 | 124 | 3 | 2027 |
| 126 | с. Чапаево, ул. Заречная, д. 20 | Многоквартирный дом | 1984 | 130-р от 25.09.2023 | 129,7 | 10 | 2027 |
| 127 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 36 | Многоквартирный дом | 1960 | 129-р от 25.09.2023 | 123,7 | − | 2027 |
| 128 | с. Чапаево, ул. Центральная, д. 8 | Многоквартирный дом | 1963 | 74-р от 06.06.2024 | 84,4 | 3 | 2027 |
| 129 | с. Чапаево, ул. Таежная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1984 | 104-р от 09.09.2024 | 184,8 | 2 | 2027 |
| 130 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 3А | Многоквартирный дом | 1989 | 108-р от 18.09.2024 | 121 | 5 | 2027 |
| 131 | с. Чапаево, ул. Школьная, д. 10 | Многоквартирный дом | 1970 | 126-р от 16.10.2024 | 83,6 | 2 | 2027 |
| 132 | с. Чапаево, ул. Заречная, д. 14 | Многоквартирный дом | 1979 | 110-р от 18.08.2025 | 144.0 | - | 2027 |
| 133 | с. Охотское, ул. Кедровая, д. 4 | Многоквартирный дом | 1966 | 132-р от 25.09.2023 | 619,7 | 25 | 2027 |
| 134 | с. Охотское, ул. Набережная, д. 3 | Многоквартирный дом | 1971 | 187-р от 18.11.2022 | 92,2 | 4 | 2027 |
| 135 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 82 | Многоквартирный дом | 1965, 1989 | 90-р от 05.07.2022 | 89,8 | 3 | 2027 |
| 136 | с. Озерское, ул. Набережная, д. 125 | Многоквартирный дом | 1966 | 119-р от 30.08.2022 | 140,7 | 1 | 2027 |
| 137 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 129 | Многоквартирный дом | 1966 | 24-р от 15.02.2023 | 87 | 8 | 2027 |
| 138 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 22 | Многоквартирный дом | 1976 | 128-р от 25.09.2023 | 92,4 | 4 | 2027 |
| 139 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 33 | Многоквартирный дом | 1956 | 40-р от 10.04.2024 | 77,9 | 2 | 2027 |
| 140 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 105 | Многоквартирный дом | 1985 | 53-р от 18.04.2024 | 164 | 4 | 2027 |
| 141 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 106 | Многоквартирный дом | 1966 | 112-р от 23.09.2024 | 92,5 | 4 | 2027 |
| 142 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 100 | Многоквартирный дом | 1969 | 113-р от 23.09.2024 | 106,5 | 1 | 2027 |
| 143 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 49А | Многоквартирный дом | 1983 | 114-р от 26.09.2024 | 164,8 | 7 | 2027 |
| 144 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 102 | Многоквартирный дом | 1992 | 121-р от 07.10.2024 | 153,6 | 3 | 2027 |
| 145 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 108 | Многоквартирный дом | 1966 | 147-р от 11.12.2024 | 103,6 | 3 | 2027 |
| 146 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 121 | Многоквартирный дом | 1950 | 148-р от 11.12.2024 | - | 4 | 2027 |
| 147 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 36 | Многоквартирный дом | 1968 | 54-р от 26.03.2025 | 93,1 | 4 | 2027 |
| 148 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 38 | Многоквартирный дом | 1967 | 81-р от 09.06.2025 | 106,5 | 4 | 2027 |
| 149 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 125 | Многоквартирный дом | - | 111-р от 18.08.2025 | 61 | - | 2027 |
| 150 | с. Озерское, ул. Набережная, д. 129 | Многоквартирный дом | 1969 | 109-р от 18.08.2025 | 111,8 | 2 | 2027 |
| 151 | с. Пихтовое, ул. Почтовая, д. 17 | Многоквартирный дом | 1954 | 53-р от 20.03.2023 | 92 | 1 | 2027 |
| 152 | с. Пихтовое, ул. Нагорная, д. 8 | Многоквартирный дом | 1950 | 79-р от 05.06.2023 | 94,1 | 3 | 2027 |
| 153 | с. Пихтовое, ул. Нагорная, д. 15 | Многоквартирный дом | 1988 | 40-р от 24.03.2022 | 95,4 | 3 | 2027 |
| 154 | с. Пихтовое, ул. Новая, д. 14 | Многоквартирный дом | 1976 | 115-р от 30.08.2022 | 95,2 | 1 | 2027 |
| 155 | с. Пихтовое, ул. Охотничья, д. 9 | Многоквартирный дом | 1963 | 116-р от 30.08.2022 | 77,5 | 3 | 2027 |
| 156 | с. Пихтовое, ул. Почтовая, д. 9 | Многоквартирный дом | 1981 | 117-р от 30.08.2022 | 112,2 | 2 | 2027 |
| 157 | с. Пихтовое, ул. Подгорная, д. 12 | Многоквартирный дом | 1975 | 216-р от 23.12.2022 | 122,9 | 3 | 2027 |
| 158 | с. Пихтовое, ул. Центральная, д. 6 | Многоквартирный дом | 1953 | 217-р от 23.12.2022 | 82,7 | 1 | 2027 |
| 159 | с. Пихтовое, ул. Охотничья, д. 7 | Многоквартирный дом | 1965 | 62-р от 06.05.2024 | 77,5 | 1 | 2027 |
| 160 | с. Пихтовое, ул. Центральная, д. 1 | Многоквартирный дом | 1960 | 146-р от 11.12.2024 | 72,9 | 2 | 2027 |
| 161 | с. Тамбовское, ул. Центральная, д. 13 | Многоквартирный дом | 1978 | 118-р от 30.08.2022 | 340 | 0 | 2027 |
| 162 | с. Береговое, ул. Центральная, д. 5 | Многоквартирный дом | 1956 | 131-р от 25.09.2023 | 72,1 | 2 | 2027 |
| 163 | с. Береговое, ул. Центральная, д. 1 | Многоквартирный дом | 1956 | 25-р от 15.02.2023 | 108,9 | 5 | 2027 |

*    Данные представлены на основании имеющейся информации, могут быть уточнены

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326)

Реестр аварийного жилого фонда, включенный в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, реализация которых завершена, но остались жилые помещения, не расселенные в силу определенных «непредвиденных обстоятельств» (местонахождение гражданина не определено, судебные споры, вступление в наследство и т.д.)

по состоянию на 01.01.2025

| № п/п | Адрес МКД | Номер жилого помещения, подлежащего расселению (включенного в реестр "непредвиденных обстоятельств") | Сведения о расселении |  | Дата признания МКД аварийным | Планируемая дата окончания расселения МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв.м | количество граждан, подлежащих расселению, чел. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, пер. Рейдовый, д. 19 | 4 | 33,4 | 1 | 22-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 2 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Восточная, д. 44 | 1 | 26,1 | 1 | 40-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 3 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 32 | 5 | 43,2 | 1 | 106-р от 23.11.2017 | 2026 |
| 4 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Морская, д. 40 | 3 | 22 | 1 | 204-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 5 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Морская, д. 42 | 2 | 18,2 | 1 | 175-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 6 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 31 | 1 | 47,8 | 1 | 20-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 7 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, пер. Красноармейский, д. 3 | 1 | 62,2 | 1 | 99-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 8 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, пер. Рейдовый, д. 12 | 3 | 23,3 | 2 | 101-р от 24.07.2019 | 2026 |
| 9 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 128а | 5 | 35,7 | 1 | 86-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 10 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 51 | 1 | 53,6 | 1 | 199-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 11 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 90 | 1 | 54,1 | 1 | 198-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 12 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Комсомольская, д. 6а | 8 | 43,1 | 1 | 185-р от 15.10.2021 | 2027 |
| 13 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 87, к. Б | 2 | 34,3 | 1 | 165-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 14 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 98 | 1 | 31 | 1 | 48-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 15 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Невельская, д. 20, к. а | 1 | 10,3 | 1 | 91-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 16 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Окружная, д. 42 | 6 | 38,6 | 1 | 126-р от 19.05.2021 | 2027 |
| 17 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Первомайская, д. 40 | 2 | 37,6 | 1 | 170-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 18 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 33 | 3 | 23,5 | 2 | 55-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 19 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Речная, д. 49 | 3 | 29,8 | 3 | 153-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 20 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Речная, д. 49 | 2 | 29,3 | 1 | 153-р от 07.12.2017 | 2026 |
| 21 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Речная, д. 51 | 2 | 30,1 | 1 | 158-р от 23.12.2019 | 2026 |
| 22 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 54 | 6 | 24,1 | 1 | 29-р от 07.03.2019 | 2026 |
| 23 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 71а | 4 | 18,6 | 1 | 47-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 24 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Свердлова, д. 71а | 22 | 12 | 1 | 47-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 25 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Солнечная, д. 52 | 3 | 38,7 | 1 | 45-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 26 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Строительная, д. 30а | 3 | 24,6 | 1 | 13-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 27 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Толстого, д. 93/А | 1 | 31,7 | 1 | 71-р от 07.06.2019 | 2026 |
| 28 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 4 | 8 | 38,3 | 1 | 137-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 29 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 4 | 1 | 37,7 | 1 | 137-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 30 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 5 | 6 | 39,5 | 1 | 82-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 31 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 7 | 7 | 50,5 | 1 | 135-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 32 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 7 | 2 | 40,1 | 3 | 135-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 33 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 8 | 7 | 50,5 | 1 | 81-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 34 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Горная, д. 8 | 5 | 38,5 | 1 | 81-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 35 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Пограничная, д. 18 | 4 | 37,7 | 1 | 57-р от 16.04.2018 | 2026 |
| 36 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 23 | 6 | 40 | 1 | 80-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 37 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 25а | 2 | 41 | 1 | 79-р от 26.02.2021 | 207 |
| 38 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 25, к. Б | 3 | 50,9 | 1 | 140-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 39 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 29, к. А | 5 | 37,1 | 1 | 143-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 40 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 29, к. А | 2 | 39,2 | 3 | 143-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 41 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 41 | 7 | 51,2 | 1 | 145-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 42 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 41 | 5 | 38,3 | 4 | 145-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 43 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 43 | 1 | 38,5 | 1 | 147-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 44 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 45 | 8 | 38,4 | 1 | 129-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 45 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 49 | 6 | 39,5 | 1 | 128-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 46 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Советская, д. 49 | 5 | 38,3 | 1 | 128-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 47 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 3 | 6 | 39,5 | 1 | 75-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 48 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 4 | 7 | 50,3 | 1 | 74-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 49 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Новиково, ул. Энтузиастов, д. 4 | 4 | 38,4 | 2 | 74-р от 26.02.2021 | 2027 |
| 50 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Озерная, д. 40 | 1 | 45,8 | 1 | 66-р от 01.08.2017 | 2026 |
| 51 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Центральная, д. 14 | 4 | 30,8 | 1 | 192-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 52 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Центральная, д. 14 | 1 | 30,3 | 2 | 192-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 53 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Центральная, д. 59, к. Б | 2 | 27 | 1 | 103-р от 13.08.2018 | 2026 |
| 54 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Охотское, пер. Школьный, д. 1 | 1 | 60,5 | 1 | 28-р от 20.02.2020 | 2026 |
| 55 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Первая Падь, ул. Арсенальная, д. 12 | 7 | 51 | 1 | 101-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 56 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Первая Падь, ул. Океанская, д. 3 | 3 | 46,7 | 1 | 136-р от 07.12.2020 | 2026 |
| 57 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Пихтовое, ул. Почтовая, д. 8 | 2 | 47 | 2 | 125-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 58 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Пихтовое, ул. Почтовая, д. 8 | 1 | 46,5 | 2 | 125-р от 06.12.2017 | 2026 |
| 59 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Соловьевка, ул. Сельская, д. 9 | 3 | 28,5 | 4 | 191-р от 22.10.2021 | 2027 |
| 60 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Третья Падь, д. 4/3 | 2 | 47 | 1 | 29-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 61 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Третья Падь, д. 4/3 | 1 | 47,5 | 1 | 29-р от 22.01.2021 | 2027 |
| 62 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 11 (2) | 2 | 56,8 | 1 | 96-р от 16.07.2020 | 2026 |
| 63 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Озерная, д. 37 | 1 | 48,9 | 1 | 72-р от 26.02.2021 | 2027 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326)

Реестр аварийного жилого фонда, признанного таковым по причинам, не относящимся к физическому износу (пожар, влияние окружающей среды, причины техногенного характера, и т.д.), не подлежащего расселению в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда

| № п/п | Адрес МКД | Тип МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД | Дата признания МКД аварийным | Сведения о расселении |  | Планируемая дата окончания расселения МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв.м | количество граждан, подлежащих расселению, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Восточная, д. 35 | Многоквартирный дом | 1938 | 22.10.2021 | 64,9 | 0 | 2027 |
| 2 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 123 | Многоквартирный дом | 1964 | 23.12.2019 | 167,8 | 6 | 2026 |
| 3 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Невельская, д. 26 | Многоквартирный дом | 1953 | 24.07.2019 | 57,8 | 4 | 2026 |
| 4 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 36 | Многоквартирный дом | 1953 | 26.02.2021 | 226,0 | 1 | 2027 |
| 5 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Озерная, д. 49 | Многоквартирный дом | 1983 | 29.06.2021 | 159,0 | 2 | 2027 |
| 6 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Центральная, д. 111 | Многоквартирный дом | 1978 | 04.12.2019 | 102,2 | 3 | 2026 |
| 7 | обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, с. Озерское, ул. Центральная, д. 111а | Многоквартирный дом | 1974 | 04.12.2019 | 106,7 | 3 | 2027 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Корсаковского муниципального округа качественным жильем»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 09.06.2025 № 1326, от 21.05.2026 № 921)

Перечень жилых домов (индивидуально-определенных зданий), жилые помещения в которых признаны

непригодными для проживания, не подлежащих расселению в рамках региональных адресных программ

по переселению граждан из аварийного жилого фонда

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД* | Дата признания МКД аварийным (заключение МВК) | Сведения о расселении* |  | Планируемая дата окончания расселения МКД* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь жилых помещений, подлежащих расселению, кв.м | количество граждан, подлежащих расселению, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Корсаков, ул. Речная, д. 62 | − | 30.08.2017 № 185 | 55,5 | 1 | − |
| 2 | с. Дачное | − | 13.12.2017 № 338 | 40,5 | − | − |
| 3 | с. Третья Падь | − | 14.03.2018 № 50 | 40,1 | − | − |
| 4 | г. Корсаков, ул. Толстого, 54/2 | − | 12.12.2018 № 281 | 36,3 | 1 | − |
| 5 | г. Корсаков, ул. Толстого, д. 33 | 1930 | 15.02.2019 № 50 | 56,2 | 1 | − |
| 6 | с. Первая Падь, ул. Прибрежная, д. 27 | − | 18.04.2019 № 107 | 32,4 | − | − |
| 7 | г. Корсаков, ул. Пролетарская, д. 6В | − | 21.06.2019 № 180 | 43,7 | 3 | − |
| 8 | г. Корсаков, ул. Чапаева, д. 39а | − | 04.07.2019 № 187 | 40,4 | 2 | − |
| 9 | с. Первая Падь, ул. Прибрежная, д. 27 | − | 16.08.2019 № 206 | 32,4 | − | − |
| 10 | г. Корсаков, ул. Ушакова, д. 69 | − | 23.10.2019 № 283 | 53,3 | − | − |
| 11 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 37 | − | 13.11.2019 № 305 | 42 | 1 | − |
| 12 | г. Корсаков, пер. Авиационный, д. 19 | 1959 | 16.12.2020 № 344 | 46,3 | − | − |
| 13 | г. Корсаков, пер. Гвардейский, д. 18 | 1958 | 16.12.2020 № 345 | 53,2 | − | − |
| 14 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 77А | 1968 | 16.12.2020 № 351 | 48 | − | − |
| 15 | с. Озерское, ул. Озерная, д. 19 | 1950 | 16.12.2020 № 365 | 44,0 | 4 | − |
| 16 | с. Пихтовое, ул. Подгорная, д. 7 | 1950 | 16.12.2020 № 369 | 43,0 | − | − |
| 17 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 134 | 1957 | 31.03.2021 № 154 | 86,4 | − | − |
| 18 | с. Третья Падь, д. 13 | − | 31.03.2021 № 163 | 35,2 | 1 | − |
| 19 | г. Корсаков, пер. Нагорный, д. 4 | 1967 | 29.04.2021 № 181 | 58,7 | − | − |
| 20 | с. Озерское, ул. Центральная, д. 123 | 1948 | 20.07.2021 № 273 | 36,2 | − | − |
| 21 | г. Корсаков, ул. Крутая, д. 33 | − | 06.08.2021 № 284 | 35,9 | − | − |
| 22 | с. Чапаево, ул. Корсаковская, д. 15 | 1950 | 06.08.2021 № 287 | 36,0 | 7 | − |
| 23 | г. Корсаков, ул. Кирпичная, д. 14а | 1949 | 03.02.2022 № 31 | 60,8 | 2 | − |
| 24 | с. Чапаево, ул. Школьная, д. 6 | − | 07.04.2022 № 182 | 36,0 | 2 | − |
| 25 | с. Лесное, ул. Морская, д. 56 | − | 24.05.2022 № 217 | 72,9 | − | − |
| 26 | г. Корсаков, ул. Красноармейская, д. 50 | 1955 | 15.07.2022 № 255 | 37,7 | 2 | − |
| 27 | г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 73 | − | 15.07.2022 № 257 | 84,4 | − | − |
| 28 | с. Озерское, ул. Набережная, д. 14 | − | 15.07.2022 № 285 | 80,1 | − | − |
| 29 | Корсаков, ул. Корсаковская, д. 130 | 1960 | 29.11.2022 № 382 | 55,9 | − | − |
| 30 | Озерское, ул. Озерная, 31 | 1957 | 28.12.2022 № 428 | 35,6 | 4 | − |
| 31 | с.Озерское, ул. Центральная, д. 86 | − | 27.04.2023 № 13 | 25,5 | 4 | − |
| 32 | Корсаков, ул. Чапаева, д. 27а | − | 30.06.2023 № 196 | 63,9 | − | − |
| 33 | Охотское, ул. Лесная, д. 13 | − | 10.08.2023 № 215 | 48 | − | − |
| 34 | Корсаков, ул. Толстого, д. 30 | − | 14.09.2023 № 258 | 104,9 | 5 | − |
| 35 | Озерское, ул. Набережная, д. 7 | − | 21.03.2024 № 33 | 52,5 | 2 | − |
| 36 | Раздольное, ул. Заречная, д. 2 | − | 21.03.2024 № 41 | 36,0 | − | − |
| 37 | Озерское, ул. Набережная, д. 37 | 1964 | 04.04.2024 № 59 | − | 1 | − |
| 38 | Корсаков, ул. Невельская, д. 31 | 1960 | 04.04.2024 № 68 | − | 4 | − |
| 39 | Озерское, ул. Центральная, д. 72 | − | 11.06.2024 № 103 | 50 | 1 | − |
| 40 | Озерское, ул. Набережная, д. 73 | − | 11.06.2024 № 104 | 58,9 | 1 | − |
| 41 | Корсаков, ул. Речная, д. 102 | 1958 | 15.08.2024№ 183 | 97,6 | − | − |
| 42 | Озерское, ул. Лесная, д. 3 | 1956 | 14.11.2024 № 368 | 41,5 | 2 | − |
| 43 | Третья Падь, д. 27 | − | 17.08.2023 № 222 | − | 1 | − |
| 44 | Корсаков, ул. Окружная, д. 64 | 1955 | 22.05.2025 № 80 | 70,0 | 1 | − |
| 45 | Корсаков, ул. Кирпичная, д. 70а | 2021 | 17.07.2025 № 96 | 75,8 | 1 | − |
| 46 | Корсаков, ул. Чапаева, д. 23 | 1949 | 15.08.2025 № 101 | 44,9 | 1 | − |
| 47 | Лесное, пер. Рыбный, д. 3 | 1947 | 08.08.2025 № 116 | 54,4 | 1 | − |
| 48 | Корсаков, ул. Гастелло, д. 10 | 1959 | 18.09.2025 № 129 | 54,8 | 1 | − |

*    Данные представлены на основании имеющейся информации, могут быть уточнены