От 30.09.2024 № 2440 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2970, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 723, от 02.09.2025 № 2099, от 15.01.2026 № 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 №162)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  Корсаковского городского округа от 10.06.2024 № 1414 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа», постановлением администрации Корсаковского городского округа от 20.06.2024 № 1504 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа на период с 2025 по 2030 годы» администрация Корсаковского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014            № 1600 «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

2.2. Постановление администрации Корсаковского муниципального округа от 14.05.2024   № 1125 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1600 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за исключением пункта 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход».

| Мэр Корсаковского городского округа | А.В. Ивашов |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Корсаковского городского округа от 30.09.2024 № 2440 |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2970, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 723, от 02.09.2025 № 2099, от 15.01.2026 № 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 №162)

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С УКАЗАНИЕМ СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

1. Оценка текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства Корсаковского муниципального округа

Исторически жилищно-коммунальное хозяйство и строительство являются одними из самых значимых отраслей экономики нашей страны, определяют динамику ее развития, обеспечивают занятость, доходы миллионов граждан, а также вносят непосредственный вклад в создание комфортных и удобных условий жизнедеятельности граждан.

Сельский жилой фонд существенно уступает по уровню комфорта городскому (удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства, в сельских населенных пунктах составляет порядка 39 процентов, в то время как в городе – 72 процента).

Актуальными мировыми трендами сегодня являются декарбонизация сектора жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для реализации климатических проектов с привлечением частных инвестиций, а также оценка углеродного следа реализуемых проектов и создание рынка углеродных единиц. Весомая доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, выслужила нормативные сроки службы и/или не соответствует по своему физическому и моральному состоянию современным требованиям безопасности и экологичности.

На территории Корсаковского муниципального округа реализуется стратегический проект «Перевод котельных Корсаковского муниципального округа на газ», в проекте принимает участие порядка 20 организаций различных форм собственности, разрабатываются мероприятия, направленные на газификацию объектов сельскохозяйственного назначения.

В рамках реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Корсаковского муниципального округа, ведется проектирование и строительство блочно-модульных газовых котельных. Всего за период реализации концессионных соглашений запланировано построить на территории округа 11 новых корпусов муниципальных газовых котельных (в том числе в сельских населенных пунктах с. Чапаево, с. Озерское, с. Новиково, с. Соловьевка, с. Дачное), вывести из эксплуатации 7 неэффективных источников теплоснабжения.

Вопросы подготовки к зиме, своевременной заготовки топлива занимают важное место в деятельности отрасли округа. Это во многом определяет специфику расходования бюджетных средств.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести: дефицит в воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;  использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей; сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов в поверхностные водные объекты; ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан, который опережает темп роста доходов населения, как следствие – в том числе недополученные доходы организаций коммунального комплекса, риски возникновения признаков банкротства. Необходимо комплексом мер обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность организаций строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что требует, как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В секторе жилищно-коммунального хозяйства наиболее энергоемкими являются процессы водоснабжения и водоотведения (водоочистки), а также сбор, обработка и утилизация отходов. В сфере электроэнергетики и теплоэнергетики 44 процента общего объема ресурсов потребляют электрические станции, 28 процентов приходится на потребление котельными.

К ключевым проблемам повышения энергетической эффективности в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве можно отнести: недостаточно развитые механизмы финансирования энергоэффективной модернизации многоквартирных домов и стимулирования снижения удельного энергопотребления; отсутствие информации об уровне энергетической эффективности жилищного сектора и потенциале его повышения (около 90 процентов жилых зданий не имеют установленного класса энергетической эффективности); низкий уровень технической эксплуатации отремонтированных зданий и нового оборудования; рассинхронизация планирования и реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с планами модернизации коммунальной инфраструктуры для использования потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и др.

Энергоэффективные технологии также внедряются и в дорожной инфраструктуре (применение энергоэффективных светильников позволяет значительно снизить совокупный расход электрической энергии на уличное и дорожное освещение).

Обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам; предоставление дополнительных мер поддержки гражданам, получившим земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» на территориях, расположенных в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации одно из направлений создания инвестиционной привлекательности развития территорий, эффективности капитализации ресурсов, в том числе энергетических.

На территории Корсаковского муниципального округа реализуется энергосервисный контракт, мероприятия которого направлены на энергосбережение и повышении энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов освещения на территории Корсаковского муниципального округа.  Комплекс энергосервисных мероприятий рассчитан на долгосрочный период реализации и получение экологического и экономического эффекта от снижения энергопотребления в среднем (согласно международному опыту) 15-20 процентов в год.

Создание эффективной безотходной экономической модели, основанной на принципах циркулярной экономики, невозможно без грамотного обращения с отходами производства и потребления. Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) на территории Корсаковского муниципального округа направляются на объекты размещения отходов для утилизации и захоронения, Корсаковский муниципальный округ имеет на своей территории действующий полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Сахалинская область, Корсаковский район, на удалении 5 км от города Корсакова по трассе Корсаков-Новиково (далее – полигон).

Как основа по созданию условий, способствующих улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Корсаковского муниципального округа, осуществляется обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе в местах организованного отдыха, местах массового скопления, прохождения туристических маршрутов.

Важнейшим этапом по созданию основы для сбалансированного развития Корсаковского муниципального округа является оптимизация документов и процедур территориального планирования, градостроительного и социально-экономического развития территорий, установление возможности проведения единой градостроительной, тарифной и транспортной политики в городских агломерациях и опорных населенных пунктах, в том числе на межмуниципальном уровне, а также использование единых нормативов по обеспечению инфраструктурой населенных пунктов, учитывая в том числе важность развития сельских поселений, малых и средних городов.

На территории Корсаковского муниципального округа действует территориальное общественное самоуправление (ТОС) — это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования (к таким территориям относятся: микрорайон, квартал, улица, двор, дом, подъезд). ТОС - это тот концепт, который выражает естественную тягу людей к удобным условиям жизни, труда, общения с окружающим миром, а также тягу к созданию таких условий своими собственными усилиями. На территории Корсаковского муниципального округа зарегистрировано 16 ТОСов, в управлении которых находится 33 дома, в том числе 27 многоквартирных домов.

Участие ТОС проявляется в выдвижении и реализации различных инициатив по вопросам местного значения. Взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными общественными самоуправлениями осуществляется путем содействия в реализации проектов благоустройства ТОС, оказания консультативной, юридической и иной помощи в организации и осуществлении деятельности ТОС, вовлечению жителей в процесс осуществления местного самоуправления.

На территории округа организовано 51 садовое некоммерческое товарищество (далее – СНТ). В СНТ предоставляются фактически социально ориентированные услуги по оздоровлению и отдыху всем категориям жителей Корсаковского муниципального округа, создаются условия для решения задач продовольственного обеспечения, формирования здорового образа жизни, создаются предпосылки для повышения уровня и качества жизни горожан, тем самым снимается социальная напряженность в обществе.

В данной сфере задействованы группы населения, среди которых в основном малообеспеченные граждане, а также относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, дети и подростки. Поддержка реализуется в рамках создания условий для адаптации экономики и инфраструктуры СНТ, в частности в целях осуществление мероприятий, направленных на обустройство инженерной инфраструктурой, иных мероприятий, направленных на создание и улучшение эксплуатационных характеристик имущества общего пользования СНТ.

Новый ритм развития – это цифровая трансформация и развитие цифровой системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства, городского и жилищно-коммунального хозяйства, отвечающей современным отраслевым вызовам.

Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и соответственно приведет к качественному и надежному снабжению потребителей коммунальными услугами, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения Корсаковского муниципального округа.

Показатели Программы отражены в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (приложении № 1 к Программе).

Достижение намеченных показателей позволит обеспечить улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и соответственно приведет к качественному и надежному снабжению потребителей коммунальными услугами, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения Корсаковского муниципального округа.

2. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы

Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы определены с учетом стратегических документов Российской Федерации, Сахалинской области, Корсаковского муниципального округа, в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019         № 618 (далее - Стратегия до 2035 года), государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 № 364 (далее – региональная программа № 364),  с учетом генерального плана Корсаковского муниципального округа, схемы теплоснабжения Корсаковского муниципального округа, схемы водоснабжения и водоотведения Корсаковского муниципального округа и других нормативно-правовых актах.

Основными стратегическими приоритетами жилищно-коммунальной и жилищной сферы Корсаковского муниципального округа являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения:

- приоритет в жилищно-коммунальной сфере - обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и формирование комфортной городской среды, финансовое обеспечение (возмещение затрат) территорий общественного самоуправления, садоводческих некоммерческих товариществ на обеспечение инженерной инфраструктурой, финансовая поддержка ресурсоснабжающих организаций, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт  объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, внедрение технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита, своевременное прогнозирование перспектив развития инженерных систем, диагностирование и отражение аварийных участков сетей в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения населения безопасными условиями проживания и своевременными принятиями мер по проведению мероприятий по восстановлению их работоспособности через строительство  (реконструкцию), капитальный ремонт или замену отдельных участков  инженерных сетей, создание мест для хранения твердых бытовых отходов, перевод котельных на газ и пр.;

-  приоритет в области энергетической и ресурсной энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве - увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных, дворовых территорий, экономия эксплуатационных расходов,  эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающих энергосбережение, использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов и пр.;

Реализация стратегических приоритетов Программы непосредственно направлена на достижение национальной цели:

- Комфортная и безопасная среда для жизни, по целевым показателям и задачам:

- Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году, Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году;

- Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве.

В результате реализации указанных стратегических приоритетов в жилищно-коммунальной и жилищной сфере к 2030 году планируется достигнуть качественно новый уровень, соответствующий установленным национальным целям, государственным стандартам и показателям Программы.

Система целеполагания Программы включает в себя:

Цель 1.  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, водоподготовки и водоотведения.

Цель 2. Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Цель 3. Обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Достижение целей Программы планируется путем реализации:

-муниципального проекта «Чистая вода»;

-муниципального проекта «Строительство инженерных сетей для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков в рамках программы «Дальневосточный квартал»;

-муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

-комплекса процессных мероприятий «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

-комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В целях решения задач Программы запланирована система мероприятий, отраженных в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к Программе.

Развернутая информация по мероприятиям Программы со сроками реализации, а также их связь с показателями (индикаторами) приведены в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к Программе.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства при реализации Программы определены в рамках комплекса процессных мероприятий:

- Обеспечение деятельности администрации Корсаковского муниципального округа, его структурных подразделений, подведомственных учреждений и реализации направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование на реализацию данного комплекса процессных мероприятий не предусмотрено.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Корсаковского городского

округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением мэра

Корсаковского муниципального округа

от 30.09.2024 № 2440

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 19.09.2025 № 2219, от 15.01.2026 № 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 № 162)

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Корсаковского муниципального округа (департамент архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа, департамент по управлению делами администрации Корсаковского муниципального округа) |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Корсаковское дорожное ремонтно-строительное управление» Корсаковского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского муниципального округа», другие подразделения администрации Корсаковского муниципального округа, муниципальные учреждения, предприятия различных форм собственности |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения, питьевого водоснабжения, водоподготовки и водоотведения. Цель 2. Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Цель 3. Обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 7 793 784,0 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 № 364 |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Цель муниципальной программы «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий на инженерных сетях | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 1.2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97,32 | 97,33 | 97,34 | 97,35 | 97,36 | 97,37 | 97,38 |  |  |
| 1.3. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | процент | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.5. | Осуществление деятельности регионального оператора, обеспечивающего формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского муниципального округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.6. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой | единица | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.7. | Количество многоквартирных домов не обустроенных местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| - Цель муниципальной программы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения, питьевого водоснабжения, водоподготовки, водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| 2.2. | Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных муниципальными комплексными планами, нарастающим итогом, ед. | единица | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | 1.Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году 2.Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 103,38 | 104,4 | 105,4 | 106,4 | 107,4 | 108,4 | 109,4 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Чистая вода» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | Планируется ввести в промышленную эксплуатацию мощности и/или оформить акт приемке законченного строительством объекта (для линейных объектов) по объектам – 8 единиц | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года |
| 2. | Муниципальный проект «Строительство инженерных сетей для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков в рамках программы «Дальневосточный квартал» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |  |
| 2.1. | Обеспечение технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков посредством строительства объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Осуществлены капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, создано 3 объекта инженерной инфраструктуры, обустройство земельного участка инженерной инфраструктурой произведено. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 3. | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |  |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Осуществлен капитальный ремонт и реконструкция 3 объектов водоснабжения | Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных муниципальными комплексными планами, нарастающим итогом, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 4.1. | Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 1.Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 97,38%. 2.Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод составит 95%. | 1.Количество аварий на инженерных сетях. 2.Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 3.Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод. |
| 4.2. | Создание условий для инфраструктурного развития территорий | 1. Обеспечены земельные участки, предназначенные под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям. 2. Проведено обустройство земельных участков инженерной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей. 3. Проведено обустройство земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в рамках реализации Федерального закона (Дальневосточный гектар). | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 4.3. | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан | 1.Предоставлена субсидия некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской | 1.Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | области». |  |
|  |  | 2.Выполнены мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов. 3. Реализованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. | многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде 2. Осуществление деятельности регионального оператора, обеспечивающего формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского муниципального округа. |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 4.4. | Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами | Обустроены местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов 100% многоквартирных домов. | Количество многоквартирных домов не обустроенных местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов. |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 5.1. | Создание условий для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов | 1.Обеспечен рост энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве на 6,8%. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации Корсаковского муниципального округа, его структурных подразделений, подведомственных учреждений и реализации направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления и подведомственных учреждений и реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечена деятельность администрации, департаментов администрации подведомственных учреждений. Выполнены функции по выработке и реализации муниципальной политики и нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработаны нормативно-правовые документы |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 02.02.2026 № 162)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | 7793784,0 | 1207763,5 | 681790,9 | 1976729,0 | 348362,8 | 2012316,3 | 1566821,5 |
| Местный бюджет | 667319,5 | 113789,2 | 73942,0 | 126617,2 | 72691,6 | 145619,8 | 134659,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 7126464,5 | 1093974,3 | 607848,9 | 1850111,8 | 275671,2 | 1866696,5 | 1432161,8 |
| Муниципальный проект «Чистая вода» (всего), в том числе: | 4096088,0 | 301236,0 | 103092,8 | 964809,4 | 0,0 | 1592849,8 | 1134100,0 |
| Местный бюджет | 123578,4 | 9531,8 | 3092,8 | 28944,3 | 0,0 | 47909,5 | 34100,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 3972509,6 | 291704,2 | 100000,0 | 935865,1 | 0,0 | 1544940,3 | 1100000,0 |
| Муниципальный проект «Строительство инженерных сетей для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков в рамках программы «Дальневосточный квартал» (всего), в том числе: | 996345,7 | 299088,8 | 0,0 | 697256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 38593,2 | 17675,4 | 0,0 | 20917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 957752,5 | 281413,4 | 0,0 | 676339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 570773,1 | 209164,0 | 266920,6 | 21573,7 | 73114,8 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5708,0 | 2091,7 | 2669,3 | 215,8 | 731,2 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 565065,1 | 207072,3 | 264251,3 | 21357,9 | 72383,6 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» (всего), в том числе: | 1880609,9 | 375535,8 | 286176,0 | 268515,2 | 250674,2 | 343259,5 | 356449,2 |
| Местный бюджет | 346472,6 | 61751,4 | 42578,4 | 51965,5 | 47386,6 | 70003,3 | 72787,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 1534137,3 | 313784,4 | 243597,6 | 216549,7 | 203287,6 | 273256,2 | 283661,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 249967,3 | 22738,9 | 25601,5 | 24573,8 | 24573,8 | 76207,0 | 76272,3 |
| Местный бюджет | 152967,3 | 22738,9 | 25601,5 | 24573,8 | 24573,8 | 27707,0 | 27772,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 97000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48500,0 | 48500,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации Корсаковского муниципального округа, его структурных подразделений, подведомственных учреждений и реализации направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» В 2025 ГОДУ

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 02.02.2026 № 162)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - Цель муниципальной программы «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий на инженерных сетях | единица | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1.2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97,33 | 97,33 | 97,33 | 97,34 |
| 1.3. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | процент | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | процент | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5. | Осуществление деятельности регионального оператора, обеспечивающего формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского муниципального округа | процент | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1.6. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой | единица | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1.7. | Количество многоквартирных домов не обустроенных местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II. Цель муниципальной программы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения, питьевого водоснабжения, водоподготовки и водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | единица | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.2. | Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных муниципальными комплексными планами, нарастающим итогом, ед. | единица | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | III. Цель муниципальной программы «Обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 105,4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Корсаковского городского

округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением администрации

Корсаковского муниципального округа

от 30.09.2024 № 2440

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Чистая вода» | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Селезнев Денис Сергеевич | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вирясов Дмитрий Юрьевич | Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения, питьевого водоснабжения, водоподготовки и водоотведения. Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | единица | 1 | 2024 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2025-2030 | Планируется ввести в промышленную эксплуатацию мощности и/или оформить акт приемки законченного строительством объекта (для линейных объектов) по объектам – 8 единиц. Реконструкция системы водоотведения г. Корсакова /БР 10000 м3/сутки, линейные объекты, ГКНС, КНС. Реконструкция очистных сооружений, канализационных насосных станций и канализационных сетей в с. Озерском. Строительство очистных сооружений и канализации в с. Соловьевке Корсаковского городского округа. Строительство очистных сооружений и канализации в с. Новиково Корсаковского городского округа. Строительство глубоководного выпуска сточных вод канализационных очистных сооружений БР-10000, расположенных по улице Свердлова (в том числе разработка проектной документации). |
|  |  |  | Реконструкция магистрального водовода «Мицулевский» (от РЧВ по ул. Федько до стелы на выезде из города Корсаков). Разработана и утверждена проектная документация на объекты: Строительство глубоководного выпуска сточных вод канализационных очистных сооружений БР-10000, расположенных по улице Свердлова (в том числе разработка проектной документации); Реконструкции отдельных участков сетей водоснабжения и водоотведения Корсаковского городского округа в рамках исполнения решений судов, в том числе разработка проектной документации; Реконструкция магистрального водовода «Мицулевский» (от стелы на выезде из города Корсаков до села Дачное). Иные объекты коммунальной инфраструктуры, потребность в строительстве, реконструкции (техническом перевооружении), модернизации которых возникла в ходе реализации Программы, в том числе по решению судов. |

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 19.09.2025 № 2219, от 15.01.2026

№ 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 № 162)

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 301236,0 | 103092,8 | 964809,4 | 0,0 | 1592849,8 | 1134100,0 | 4096088,0 |
| 1.1. | Местный бюджет | 9531,8 | 3092,8 | 28944,3 | 0,0 | 47909,5 | 34100,0 | 123578,4 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 291704,2 | 100000,0 | 935865,1 | 0,0 | 1544940,3 | 1100000,0 | 3972509,6 |
| Всего по муниципальному проекту «Чистая вода», в том числе: |  | 301236,0 | 103092,8 | 964809,4 | 0,0 | 1592849,8 | 1134100,0 | 4096088,0 |
| Местный бюджет |  | 9531,8 | 3092,8 | 28944,3 | 0,0 | 47909,5 | 34100,0 | 123578,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 291704,2 | 100000,0 | 935865,1 | 0,0 | 1544940,3 | 1100000,0 | 3972509,6 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Корсаковского городского

округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением администрации

Корсаковского муниципального округа

от 30.09.2024 № 2440

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. КОРСАКОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КВАРТАЛ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Строительство инженерных сетей для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков в рамках программы «Дальневосточный квартал» | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Селезнев Денис Сергеевич | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вирясов Дмитрий Юрьевич | Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Обеспечение технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков посредством строительства объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Обеспечение технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков посредством строительства объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой | единица | 0 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществлены капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 2025-2030 | Обеспечено технологическое присоединение жилой застройки в г. Корсаков (1 этап) в рамках программы «Дальневосточный квартал» созданием объектов строительства: - системы водоснабжения для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков (1 этап) в рамках программы «Дальневосточный квартал»; -системы водоотведения для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков (1 этап) в рамках программы «Дальневосточный квартал»; -системы теплоснабжения для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков (1 этап) в рамках программы «Дальневосточный квартал; -системы электроснабжения для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков (1 этап) в рамках программы «Дальневосточный квартал; - системы газоснабжения для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков (1 этап) в рамках программы «Дальневосточный квартал. Иные объекты. |

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 19.09.2025 № 2219, от 15.01.2026 № 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 № 162)

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Осуществлены капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 299088,8 | 0,0 | 697256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996345,7 |
| 1.1. | Местный бюджет | 17675,4 | 0,0 | 20917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38593,2 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 281413,4 | 0,0 | 676339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957752,5 |
| Всего по муниципальному проекту «Строительство инженерных сетей для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков в рамках программы «Дальневосточный квартал», в том числе: |  | 299088,8 | 0,0 | 697256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996345,7 |
| Местный бюджет |  | 17675,4 | 0,0 | 20917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38593,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 281413,4 | 0,0 | 676339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957752,5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Корсаковского городского

округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением администрации

Корсаковского муниципального округа

от 30.09.2024 № 2440

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Селезнев Денис Сергеевич | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вирясов Дмитрий Юрьевич | Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных муниципальными комплексными планами, нарастающим итогом, ед | единица | 0 | 2024 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2025-2030 | Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ТЭЦ. Реконструкция магистрального водовода от водозабора "Мицулевский до города Корсаков (1 этап) РЧВ-стела на выезде. Капитальный ремонт водовода от ГНС "Головные сооружения" до НС-1 пер. Заречный 9/1 Капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора "Среднекорсаковский" до головной насосной станции на ул. Гвардейской, 139. Реконструкция магистрального водовода от водозабора "Мицулевский до города Корсаков (1 этап) РЧВ-стела на выезде. Реконструкция тепловых сетей Котельной с. Новиково Иные объекты коммунальной инфраструктуры. |

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 02.02.2026 № 162)

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 209164,0 | 266920,6 | 21573,7 | 73114,8 | 0,0 | 0,0 | 570773,1 |
| 1.1. | Местный бюджет | 2091,7 | 2669,3 | 215,8 | 731,2 | 0,0 | 0,0 | 5708,0 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 207072,3 | 264251,3 | 21357,9 | 72383,6 | 0,0 | 0,0 | 565065,1 |
| Всего по муниципальному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в том числе: |  | 209164,0 | 266920,6 | 21573,7 | 73114,8 | 0,0 | 0,0 | 570773,1 |
| Местный бюджет |  | 2091,7 | 2669,3 | 215,8 | 731,2 | 0,0 | 0,0 | 5708,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 207072,3 | 264251,3 | 21357,9 | 72383,6 | 0,0 | 0,0 | 565065,1 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Корсаковского городского

округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением администрации

Корсаковского муниципального округа

от 30.09.2024 № 2440

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа Структурные подразделения администрации Корсаковского муниципального округа (департамент архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа, департамент по управлению делами администрации Корсаковского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Корсаковское дорожное ремонтно-строительное управление» Корсаковского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского муниципального округа» и др. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество аварий на инженерных сетях | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97,32 | 97,33 | 97,34 | 97,35 | 97,36 | 97,37 | 97,38 |  |
| 3. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | процент | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 4. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой | единица | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 5. | Осуществление деятельности регионального оператора, обеспечивающего формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского муниципального округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |
| 6. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |
| 7. | Количество многоквартирных домов не обустроенных местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано техническое задание, заключены муниципальные контракты (договоры), выполнены мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Выполнены мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 1.Приобретение товаров, работ, услуг 2. Иные мероприятия | Разработано техническое задание, выдано муниципальное задание (при необходимости) заключены муниципальные контракты (договоры) на реализацию мероприятий, актуализированы (разработаны)схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, предоставлена финансовая поддержка (субсидии) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя, физическим лицам, выполнены работы в сфере коммунального хозяйства по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Предоставлены субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений | Иные мероприятия | Предоставлена поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Реализованы мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления в Корсаковском муниципальном округе | Иные мероприятия | Предоставлена поддержка территориальных общественных самоуправлений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Выполнены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и иными объектами недвижимого имущества, входящими в состав многоквартирного дома | Приобретение товаров, работ, услуг | Сформировано земельных участков от потребности в текущем году | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для инфраструктурного развития территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены земельные участки технологическим присоединением к инженерным сетям | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществлено содействие в обеспечение строительства инженерной инфраструктуры обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации Федерального закона (Дальневосточный гектар) Корсаковский муниципальный округ. обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, обеспечены земельные участки, предназначенные под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда | 1.Приобретение товаров, работ, услуг 2.Иные мероприятия | Выполнены мероприятия по организации и проведению текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе осуществлена финансовая поддержка, плата за капитальный ремонт в доле муниципальных помещений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Реализованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставлена и реализована Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 июля 2020 года № 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Созданы условия по обеспечению многоквартирных домов обустроенными местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Обустроены места накопления твердых коммунальных отходов для обеспечения земель, для исключения возможности возникновения несанкционированных свалок, негативного воздействия накопленного вреда окружающей среде | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 19.09.2025 № 2219, от 15.01.2026 № 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 № 162)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» (всего), в том числе: | 1880609,9 | 375535,8 | 286176,0 | 268515,2 | 250674,2 | 343259,5 | 356449,2 |
| Местный бюджет | 346472,6 | 61751,4 | 42578,4 | 51965,5 | 47386,6 | 70003,3 | 72787,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 1534137,3 | 313784,4 | 243597,6 | 216549,7 | 203287,6 | 273256,2 | 283661,8 |
| - Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры», в том числе: | 6364,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3120,0 | 3244,8 |
| Местный бюджет | 6364,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3120,0 | 3244,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», в том числе: | 795373,1 | 134352,4 | 133424,5 | 108616,8 | 114471,8 | 149268,4 | 155239,2 |
| Местный бюджет | 60766,5 | 13390,1 | 10433,9 | 7010,1 | 3434,2 | 12989,3 | 13508,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 734606,6 | 120962,3 | 122990,6 | 101606,7 | 111037,6 | 136279,1 | 141730,3 |
| 3. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений», в том числе | 3113,2 | 1624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 759,2 |
| Местный бюджет | 2113,2 | 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 759,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления в Корсаковском муниципальном округе», в том числе | 4086,6 | 1000,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1169,9 | 1216,7 |
| Местный бюджет | 4086,6 | 1000,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1169,9 | 1216,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и иными объектами недвижимого имущества, входящими в состав многоквартирного дома», в том числе | 2283,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1094,8 | 1138,6 |
| Местный бюджет | 2283,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1094,8 | 1138,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Мероприятие (результат) «Обеспечены земельные участки технологическим присоединением к инженерным сетям» | 133996,4 | 106948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13524,1 | 13524,1 |
| Местный бюджет | 4020,2 | 3208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,8 | 405,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 129976,2 | 103739,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13118,3 | 13118,3 |
| 7. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда» | 551356,9 | 87758,1 | 101237,9 | 98310,0 | 63952,4 | 98087,4 | 102011,1 |
| Местный бюджет | 263543,1 | 42478,7 | 31444,5 | 44955,4 | 43952,4 | 49368,6 | 51343,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 287813,8 | 45279,4 | 69793,4 | 53354,6 | 20000,0 | 48718,8 | 50667,6 |
| 8. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 380740,7 | 42803,1 | 50813,6 | 61588,4 | 72250,0 | 75140,0 | 78145,6 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 380740,7 | 42803,1 | 50813,6 | 61588,4 | 72250,0 | 75140,0 | 78145,6 |
| 9. Мероприятие (результат) «Созданы условия по обеспечению многоквартирных домов обустроенными местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов» | 3294,8 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,9 | 1169,9 |
| Местный бюджет | 3294,8 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,9 | 1169,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

Раздел 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.1.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 1.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.2.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.2.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 1.2.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.3.1. Контрольная точка: Принято бюджетное | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.3.2. Контрольная точка: Заключено соглашение (я) о предоставлении субсидии | Ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии |
| 1.3.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии, достижении результата предоставления субсидии |
| 1.4. Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления в Корсаковском муниципальном округе |  | Департамент по управлению делами администрации Корсаковского муниципального округа, Силищева Марина Евгеньевна, и.о. директора департамента по управлению делами администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.4.1. Контрольная точка: Принято бюджетное | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.4.2. Контрольная точка: Заключено соглашение (я) о предоставлении субсидии | Ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии |
| 1.4.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии, достижении результата предоставления субсидии |
| 1.5. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и иными объектами недвижимого имущества, входящими в состав многоквартирного дома» |  | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Корсаковского муниципального округа, Толкушенкова Оксана Валерьевна вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента |  |
| 1.5.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.5.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 1.5.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для инфраструктурного развития территорий» |  |  |  |
| 2.1. Обеспечены земельные участки технологическим присоединением к инженерным сетям |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 2.1.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 2.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 2.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда» |  | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, Худякова Татьяна Александровна, директор департамента имущественных отношений |  |
| 3.1.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 3.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 3.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 3.2. Мероприятия (результат) «Реализованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, Худякова Татьяна Александровна, директор департамента имущественных отношений |  |
| 3.2.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 3.2.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 3.2.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия (результат) «Созданы условия по обеспечению многоквартирных домов обустроенными местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| 4.1.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 4.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 4.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение населения Корсаковского городского

округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением администрации

Корсаковского муниципального округа

от 30.09.2024 № 2440

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа Структурные подразделения администрации Корсаковского муниципального округа (департамент архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа, департамент по управлению делами администрации Корсаковского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Участники | Муниципальное бюджетное учреждение «Корсаковское дорожное ремонтно-строительное управление» Корсаковского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского муниципального округа» и др. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | I. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 103,38 | 104,4 | 105,4 | 106,4 | 107,4 | 108,4 | 109,4 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1.Приобретение товаров, работ, услуг 2.Иные мероприятия | Выполнены работы по ремонту и восстановлению бесхозяйных и муниципальных распределитель-ных сетей и подстанций, осуществлено технологическое присоединение энергопринимаю-щих устройств, выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях, реализованы мероприятия, направленные эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов, в том числе уличного освещения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 19.09.2025 № 2219, от 15.01.2026 № 41, от 22.01.2026 № 106, от 02.02.2026 № 162)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 249967,3 | 22738,9 | 25601,5 | 24573,8 | 24573,8 | 76207,0 | 76272,3 |
| Местный бюджет | 152967,3 | 22738,9 | 25601,5 | 24573,8 | 24573,8 | 27707,0 | 27772,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 97000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48500,0 | 48500,0 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия, способствующие энергосбережения и повышению энергетической эффективности» | 249967,3 | 22738,9 | 25601,5 | 24573,8 | 24573,8 | 76207,0 | 76272,3 |
| Местный бюджет | 152967,3 | 22738,9 | 25601,5 | 24573,8 | 24573,8 | 27707,0 | 27772,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 97000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48500,0 | 48500,0 |

Раздел 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов» |  |  |  |
| 1.1 Выполнены мероприятия, способствующие энергосбережения и повышению энергетической эффективности |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.1.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 1.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |