(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012, от 20.08.2025 № 2018, от 15.01.2026 № 40, от 22.01.2026 № 107, от 28.01.2026 № 122) От 30.09.2024 № 2441

Об утверждении муниципальной программы «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации  Корсаковского городского округа от 10.06.2024        № 1414 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа», постановлением администрации Корсаковского городского округа от 20.06.2024 № 1504 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа на период с 2025 по 2030 годы», администрация Корсаковского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014            № 1443 «Газификация Корсаковского городского округа».

2.2. Постановление администрации Корсаковского городского округа от 14.05.2024 № 415 «О внесении изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 29.08.2014 № 1443 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Корсаковского городского округа» за исключением пункта 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход».

| Мэр Корсаковского городского округа | А.В. Ивашов |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Корсаковского городского округа от 30.09.2024 № 2441 |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012,

от 20.08.2025 № 2018, от 15.01.2026 № 40, от 22.01.2026 № 107,

от 28.01.2026 № 122)

РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С УКАЗАНИЕМ СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ (ДАЛЕЕ - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ)

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

1. Оценка текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства Корсаковского муниципального округа

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

В сфере газификации:

на территории Корсаковского муниципального округа газифицировано (завершается газификация) девять из семнадцати населенных пунктов: город Корсаков, село Озёрское, село Раздольное, село Чапаево, село Первая Падь, село Вторая Падь, село Третья Падь, село Соловьевка, село Дачное - возведено 125,7 километров сетей газоснабжения разного давления. Подача газа осуществляется в 2 населенных пунктах – город Корсаков и село Раздольное.

После пуска газа в 7 населенных пунктах уровень газификации в Корсаковском муниципальном округе возрастет с 0 процентов до 53 процентов, практически догнав показатель Сахалинской области - уровень газификации возрос с 38 процентов до 57 процентов, однако, по сравнению со средним показателем газификации по России, который составил 73 процента остается низким.

В перспективе, при условиях отражения в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Сахалинской области, реализуется возможность газифицировать природным газом  село Пихтовое, село Береговое, село Муравьево, село Новиково, село Тамбовское, село Подорожное, село Лесное, село Охотское, территория Мальково, а также объекты (в том числе жилые помещения), размещенные на вовлеченных в оборот земельных участках, в том числе в рамках программы Дальневосточный гектар, некоммерческих организаций (товариществ), созданных гражданами для ведения садоводчества и огородничества.

Синхронно с развитием инженерной инфраструктуры для подачи трубопроводного газа на направлениях – от села Озёрского до села Пихтового, села Берегового, села Муравьево, села Новиково, от села Раздольного до села Чапаево через село Новое, от села Чапаево до села Тамбовского, села Лесного, села Охотского, территории Мальково, а также к земельным участкам, имеющим инвестиционную привлекательность на территории туристско-рекреационного кластера «Лагуна Буссе», стимулируется развитие  Тонино-Анивского полуострова.

Газификация системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) имеет важный экологический эффект в результате снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и выбросов парниковых газов. В 2022 году котельная № 11 в городе Корсакове была полностью переведена с твердого и жидкого видов топлива (уголь и мазут) на природный газ, благодаря этому на газовой котельной Комсомольская выбросы вредных веществ в атмосферу снизились в среднем в 2,5-4 раза.

С 2023 года начато проектирование и  строительство  блочно-модульных котельных. Газовые котельные возводятся в рамках реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области.  Всего за период реализации концессионных соглашений запланировано построить на территории округа 11 новых корпусов муниципальных газовых котельных (в том числе в сельских населенных пунктах с. Чапаево, с. Озёрское, с. Новиково, с. Соловьевка, с. Дачное), вывести из эксплуатации 7 неэффективных источников теплоснабжения.

Также на территории Корсаковского муниципального округа реализуется стратегический проект «Перевод котельных Корсаковского муниципального округа на газ», в проекте принимают участие 20 организаций округа различных форм собственности, прогнозный  экологический эффект от реализации проекта  - снижение выбросов CO2 в объеме 3212 тонн/ год.

В рамках проводимых мероприятий по подготовке домовладений к приему газа выделяются денежные средства из областного бюджета Сахалинской области, бюджета Корсаковского муниципального округа, что позволяет компенсировать гражданам расходы по выполненным и оплаченным гражданином работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа. Всего в 2022-2023 годах газифицировано – 764 жилых помещения.

В конце 2022 года ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» приступил к отпуску сетевого газа потребителям Корсаковского муниципального округа. В 2023 году отпущено 2561,243 тыс. куб. метров газа, в том числе населению 804,606 тыс. куб. метров, газовая котельная Комсомольская – 1756,637 тыс. куб. метров.

Единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» продолжается работа по развитию газификации и реализации мероприятий по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе осуществлено проектирование и строительство объектов газоснабжения и газораспределения. Продолжается газификация населенных пунктов Корсаковского муниципального округа (с 2010 года между Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром» утверждается совместная Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области. В целях координации работ ежегодные совместные мероприятия по газификации утверждаются планом-графиком синхронизации, подписываемым Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром»).

В сфере перевода автомобильного транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива:

транспорт является одним из основных источников вредных выбросов в окружающую среду, на него приходится около 40 процентов суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и порядка 10 процентов выбросов парниковых газов.

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств. Одновременно развитие данного сегмента окажет мультипликативный эффект, связанный с увеличением объемов реализации природного газа внутри Корсаковского муниципального округа и загрузки действующих систем газораспределения. С 2019 года Корсаковский муниципальный округ участвует в проекте по переходу на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития и достижению углеродной нейтральности экономики округа к 2025 году.

Осуществляется переоборудование автомобильного транспорта на использование природного газа (метана) в качестве топлива, развивается газозаправочная инфраструктура, переведено на газ – 269 ед. техники. Заправка всех видов транспорта осуществляется передвижным автомобильным газовым заправщиком (ПАГЗ). ООО «Газпром газомоторное топливо» запланировано строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), которая станет частью сети газозаправочных станций, обеспечивающих возможность передвижения транспорта, использующего газомоторное топливо, по всей протяженности автомобильных дорог Корсаковского муниципального округа и Сахалинской области до г. Оха.

В сфере электроэнергетики:

системообразующие ЛЭП Корсаковского муниципального округа являются частью «Центрального энергорайона», основным производителем электрической энергии в котором является ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Ногликская газовая электрическая станция, и электрическая подстанция 110/35/10кв «Корсаковская».

С целью повышения надежности и пропускной способности схемы сетей в период до 2026 года планируется реконструкция ВЛ - 110КВ и оборудования подстанции «Маяк».

ЛЭП сформированы на классе напряжения 35 - 220 кВ. Электрические сети напряжением 35 кВ и выше находятся в основном в эксплуатации у ПАО «Сахалинэнерго», электрические сети, собственником которых является Корсаковский муниципальный округ, и сети освещения, включая освещение придомовых территорий, находятся в эксплуатации МУП «РЭС».

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется на напряжении 0,4 - 6(10) кВ.

Потребителями электроэнергии в муниципальном округе являются: жилищно-коммунальный сектор города Корсакова и сельских населенных пунктов; промышленные предприятия; сельскохозяйственное производство; прочие потребители.

Основными проблемами в сфере энергетики Корсаковского муниципального округа  являются:

1) низкий уровень газификации Корсаковского муниципального округа;

2) неразвитая инфраструктура газовых заправок на территории округа;

3) изношенность основных фондов, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования;

4) нехватка генерирующей электрической мощности и энергетической инфраструктуры для подключения перспективных объектов.

Показатели Программы отражены в Паспорте муниципальной программы «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» (приложении № 1 к Программе).

2. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены с учетом стратегических документов Российской Федерации, Сахалинской области, Корсаковского муниципального округа: Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», в стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 ((далее - Стратегия до 2035 года),  государственной программе Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361, генерального плана Корсаковского муниципального округа, иных государственных и муниципальных нормативно правовых актах.

Приоритетами Программы являются создание комфортной среды для жизни, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения, передовая инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и стандартам, развитие и распространение прорывных технологий в сфере энергетики, в том числе технологий использования возобновляемых источников энергии, распределенной генерации электрической энергии, накопителей энергии, добычи углеводородного сырья из трудноизвлекаемых запасов, энергосберегающих и энергоэффективных технологий на транспорте.

Реализация стратегических приоритетов Программы непосредственно направлена на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», по целевому показателю «Обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году» и связанными с показателями задачам.

В результате реализации указанных стратегических приоритетов к 2030 году планируется достигнуть качественно новый уровень развития энергетики округа, соответствующий установленным национальным целям, государственным стандартам и показателям Программы.

Система целеполагания программы включает в себя:

Цель 1: «Газификация Корсаковского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа».

Цель 2: «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надежности и качества энергоснабжения потребителей».

Достижение целей Программы планируется путем реализации:

- муниципального проекта «Создание инфраструктуры с применением концессионного соглашения»;

-     муниципальный проект «Развитие электроэнергетики»;

-     комплекса процессных мероприятий «Развитие газификации»;

-  комплекса процессных мероприятия «Создание условий по максимальному использованию преимуществ централизованных систем тепло-, энерго-, газоснабжения».

В целях решения задач Программы запланирована система мероприятий, отраженных в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Программе.

Развернутая информация по мероприятиям Программы со сроками реализации, а также их связь с показателями (индикаторами) приведены в приложениях № 1, № 2, № 3,      № 4, № 5 к Программе.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления планируется достичь путем выработки и реализации муниципальной политики и нормативному правовому регулированию в сфере энергетики, разработке нормативно-правовых документов, муниципальных правовых актов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие энергетики

Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(в редакции постановлений администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012, от 20.08.2025 № 2018, от 15.01.2026 № 40, от 22.01.2026 № 107, от 28.01.2026 № 122)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: «Газификация Корсаковского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа». Цель 2: «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надежности и качества энергоснабжения потребителей». |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 296 568,2 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361 |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 22.01.2026 № 107)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Цель муниципальной программы «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надежности и качества энергоснабжения потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ | километр | - | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |
| 1.2. | Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ | штука | 2 | 1 | - | - | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |
| 1.3. | Количество построенных и реконструированных ТП, ПС, РП, ЛЭП | штука | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |
| 1.4. | Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных и (или) реконструированных в рамках концессионных соглашений, третьей стороной по которым | штука | 7 | 2 | - | - | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | выступает Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель муниципальной программы «Газификация Корсаковского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество газифицированных домовладений | единица | 200 | 401 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |
| 2.2. | Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | единица | -/40 | -/40 | -/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |
| 2.3. | Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | - |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Создание инфраструктуры с применением концессионного соглашения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 1.2. | Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых | Созданы объекты в рамках концессионного соглашения | Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных и (или) реконструированных в рамках концессионных соглашений, третьей стороной по которым выступает Сахалинская область |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |  |
| 2.1. | Обеспечение технической доступности инфраструктуры топливно-энергетического комплекса для различных групп потребителей и возможности оказания им услуг в сфере энергетики | Реализованы мероприятия по строительству (реконструкции) электрических сетей, повышена надежность и качество электроснабжения | Количество построенных и реконструированных ТП, ПС, РП, ЛЭП |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 3.1. | Повышение уровня газификации | 1.Осуществлена газификация домовладений, предоставлена финансовая поддержка населению на приобретение газового оборудования, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ внутридомового | 1. Газификация домовладений. 2. Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в |
| 1 | 2 |  |  |
|  |  | газового оборудования. 2.Предоставлена финансовая поддержка юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за выполнение работ по газификации объектов. 3.Предоставлена поддержка населению при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо. 4.Приобретен автотранспорт и техника, использующая природный газ в качестве моторного топлива. 5.Обеспечена безаварийная работа объектов газоснабжения. | качестве моторного топлива. 3. Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий по максимальному использованию преимуществ централизованных систем тепло-, энерго-, газоснабжения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации 2025 – 2030 годы |
| 4.1. | Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса | Выполнены работы по ремонту и реконструкции ЛЭП 0,4 - 35 кВ. Выполнены работы по ремонту ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ. | 1.Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ. 2.Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ. |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012, от 20.08.2025 № 2018, от 15.01.2026 № 40, от 22.01.2026 № 107, от 28.01.2026 № 122)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» (всего), в том числе: | 4296568,2 | 2462172,6 | 1604672,1 | 45082,5 | 43642,5 | 69569,8 | 71428,7 |
| Местный бюджет | 149518,4 | 88271,9 | 51050,3 | 1352,5 | 1309,3 | 3718,3 | 3816,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 4147049,8 | 2373900,7 | 1553621,8 | 43730,0 | 42333,2 | 65851,5 | 67612,6 |
| Муниципальный проект «Создание инфраструктуры с применением концессионного соглашения» (всего), в том числе: | 1053055,3 | 1053055,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 31591,7 | 31591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 1021463,6 | 1021463,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики» (всего), в том числе: | 2809766,0 | 1271693,7 | 1535865,8 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 | 1124,9 |
| Местный бюджет | 86433,4 | 38150,9 | 46076,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 | 1124,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 2723332,6 | 1233542,8 | 1489789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации» (всего), в том числе: | 382767,2 | 133574,0 | 64167,1 | 34773,2 | 33333,2 | 57766,5 | 59153,2 |
| Местный бюджет | 29963,6 | 18413,7 | 4835,1 | 1043,2 | 1000,0 | 2315,0 | 2356,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 352803,6 | 115160,3 | 59332,0 | 33730,0 | 32333,2 | 55451,5 | 56796,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий по максимальному использованию преимуществ централизованных систем тепло-, энерго-, газоснабжения», в том числе: | 50979,7 | 3849,6 | 4639,2 | 10309,3 | 10309,3 | 10721,7 | 11150,6 |
| Местный бюджет | 1529,7 | 115,6 | 139,2 | 309,3 | 309,3 | 321,7 | 334,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 49450,0 | 3734,0 | 4500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10400,0 | 10816,0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» В 2025 ГОДУ

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, от 28.01.2026 № 122)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - Цель муниципальной программы «Повышение доступности электросетевой инфраструктуры, надежности и качества энергоснабжения потребителей» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ | километр | - | - | - | 3,9 |
| 1.2. | Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ | штука | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество построенных и реконструированных ТП, ПС, РП, ЛЭП | штука | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных и (или) реконструированных в рамках концессионных соглашений, третьей стороной по которым выступает Сахалинская область | штука | - | - | - | - |
| 2. | II. Цель муниципальной программы «Газификация Корсаковского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество газифицированных домовладений | единица | - | 30 | 65 | 85 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | единица | - | -/10 | -/20 | -/35 |
| 2.3. | Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие энергетики

Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в редакции постановлений администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, от 19.08.2025 № 2012)

| Краткое наименование муниципального проекта | «Создание инфраструктуры с применением концессионного соглашения» | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Селезнев Денис Сергеевич | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вирясов Дмитрий Юрьевич | Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных и (или) реконструированных в рамках концессионных соглашений, третьей стороной по которым выступает Сахалинская область | единица | 7 | 2024 | 2 | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы объекты в рамках концессионного соглашения | 2025-2030 | Концессионером ООО «ИКС-Корсаков» выполнена инвестиционная программа концессионного соглашения от 29.01.2021 № 1, введено в эксплуатацию газовых котельных – 2 единицы |

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 20.08.2025 № 2018, от 15.01.2026 № 40,

от 22.01.2026 № 107)

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Созданы объекты в рамках концессионного соглашения | 1053055,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053055,3 |
| 1.1. | Местный бюджет | 31591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31591,7 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 1021463,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021463,6 |
| Всего по муниципальному проекту «Создание инфраструктуры с применением концессионного соглашения», в том числе: |  | 1053055,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053055,3 |
| Местный бюджет |  | 31591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31591,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 1021463,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021463,6 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие энергетики

Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, от 19.08.2025 № 2012)

| Краткое наименование муниципального проекта | «Развитие электроэнергетики» | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Селезнев Денис Сергеевич | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вирясов Дмитрий Юрьевич | Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Обеспечение технической доступности инфраструктуры топливно-энергетического комплекса для различных групп потребителей и возможности оказания им услуг в сфере энергетики |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Обеспечение технической доступности инфраструктуры топливно-энергетического комплекса для различных групп потребителей и возможности оказания им услуг в сфере энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных и реконструированных ТП, ПС, РП, ЛЭП | единица | - | 2024 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 15.01.2026 № 40)

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализованы мероприятия по строительству (реконструкции) электрических сетей, повышена надежность и качество электроснабжения | 2025-2030 | Создано 7 объектов, из прогнозируемых к реализации: Строительство ПС 110/35/10 кВ по ул. Толстого «Маяк» и КЛ электроснабжения до существующей ПС «Корсаковская»; Строительство распределительных сетей 10 кВ (для обеспечения технологического присоединения жилой застройки в г. Корсаков в рамках программы «Дальневосточный квартал»); ЛЭП 35/10 кВ от с. Озерское до с. Муравьево; ЛЭП 10/0,4кВ от с. Озерское до с. Береговое; ВЛ-10кВ в с. Лесное; ВЛ-10кВ в с. Дачное»; ВЛ-10кВ в с. Новиково; ВЛ-0,6 в с. Пихтовое, Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2017 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Корсаковский городской округ» (территория Подорожное); Иные объекты, необходимость строительства (реконструкции) которых возникнет в ходе реализации Программы, в том числе в рамках решения судов. |

РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012, от 20.08.2025 № 2018,

от 15.01.2026 № 40, от 22.01.2026 № 107, от 28.01.2026 № 122)

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по строительству (реконструкции) электрических сетей, повышена надежность и качество электроснабжения | 1271693,7 | 1535865,8 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 | 1124,9 | 2809766,0 |
| 1.1. | Местный бюджет | 38150,9 | 46076,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,6 | 1124,9 | 86433,4 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 1233542,8 | 1489789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2723332,6 |
| Всего по муниципальному проекту «Развитие электроэнергетики», в том числе: |  | 1271693,7 | 1535865,8 | 0,0 | 1040,0 | 1081,6 | 1124,9 | 2809766,0 |
| Местный бюджет |  | 38150,9 | 46076,0 | 0,0 | 1040,0 | 1081,6 | 1124,9 | 86433,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 1233542,8 | 1489789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2723332,6 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие энергетики

Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники | - |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 22.01.2026 № 107)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество газифицированных домовладений | единица | 200 | 401 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа/Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа (показатель 2 –количество транспортных средств, приобретенных) |
| 2. | Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | единица | -/40 | -/40 | -/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 |  |
| 3. | Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня газификации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Выплаты физическим лицам | Оказана адресная единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (жилфонд), предоставлена единовременная компенсационная выплата отдельным категориям граждан за приобретение внутридомового газового оборудования, выплата за проектирование внутридомового газового оборудования муниципальных жилых помещений, осуществлена поддержка физическим лицам за перевод автотранспорта на газ. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при газификации объектов социального назначения | Иные мероприятия | Предоставлена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при газификации объектов социального назначения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо | Выплаты физическим лицам | Предоставлена поддержка при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретен транспорт на газомоторном топливе | единица | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012, от 20.08.2025 № 2018, от 15.01.2026 № 40, от 22.01.2026 № 107, от 28.01.2026 № 122)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации» (всего), в том числе: | 382767,2 | 133574,0 | 64167,1 | 34773,2 | 33333,2 | 57766,5 | 59153,2 |
| Местный бюджет | 29963,6 | 18413,7 | 4835,1 | 1043,2 | 1000,0 | 2315,0 | 2356,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 352803,6 | 115160,3 | 59332,0 | 33730,0 | 32333,2 | 55451,5 | 56796,6 |
| - Мероприятие (результат) «Поддержка населения при газификации жилищного фонда», в том числе: | 135079,1 | 86879,8 | 15600,0 | 9000,0 | 7560,0 | 7862,4 | 8176,9 |
| Местный бюджет | 21077,8 | 16721,8 | 3378,0 | 270,0 | 226,8 | 235,9 | 245,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 114001,3 | 70158,0 | 12222,0 | 8730,0 | 7333,2 | 7626,5 | 7931,6 |
| 2. Мероприятие (результат) «Поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при газификации объектов социального назначения», в том числе: | 1500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 600,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 1500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 600,0 | 600,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо», в том числе: | 50771,5 | 5771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 | 22500,0 |
| Местный бюджет | 1523,2 | 173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 | 675,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 49248,3 | 5598,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21825,0 | 21825,0 |
| 4. Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива», в том числе: | 195416,6 | 40622,7 | 48567,1 | 25773,2 | 25773,2 | 26804,1 | 27876,3 |
| Местный бюджет | 5862,6 | 1218,7 | 1457,1 | 773,2 | 773,2 | 804,1 | 836,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 189554,0 | 39404,0 | 47110,0 | 25000,0 | 25000,0 | 26000,0 | 27040,0 |

Раздел 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, постановления администрации Корсаковского муниципального округа от 19.08.2025 № 2012)

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня газификации» |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Поддержка населению при газификации жилищного фонда» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.1.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | В порядке, установленном муниципальными правовыми актами |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), заявление от физического лица, трехстороннее соглашение и/или контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг, акт (ы) выполненных работ, документы, подтверждающие стоимость выполненных работ, решение департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа об оказании финансовой поддержи в порядке установленном муниципальными актами |
| 1.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при газификации объектов социального назначения» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.2.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.2.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | Ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии, контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг, акт (ы) выполненных работ, документы, подтверждающие стоимость выполненных работ, решение департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа об оказании финансовой поддержи в порядке установленном муниципальными актами |
| 1.2.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии, достижении результата предоставления субсидии |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.3.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.3.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | В порядке, установленном муниципальными правовыми актами |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), заявление от физического лица, трехстороннее соглашение и/или контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг, акт (ы) выполненных работ, документы, подтверждающие стоимость выполненных работ, решение департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа об оказании финансовой поддержи в порядке установленном муниципальными актами |
| 1.3.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |
| 1.4. Мероприятие (результат) «Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.3.1. Контрольная точка. Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.3.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости), контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 1.3.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие энергетики

Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ЭНЕРГО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники | - |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие энергетики Корсаковского муниципального округа» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ЭНЕРГО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество отремонтированных и реконструированных ЛЭП 0,4 - 35 кВ | километр | - | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 2. | Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ | штука | 2 | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | единица | -/40 | -/35 | -/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 |  |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ЭНЕРГО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация, энерго-, тепло-, газоснабжения | 1.Приобретение товаров, работ, услуг 2.Иные мероприятия | Реализованы мероприятия для обеспечения безаварийной работы энергетического комплекса, предоставлена финансовая поддержка | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ЭНЕРГО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, от 01.04.2025 № 724, от 19.08.2025 № 2012, от 20.08.2025 № 2018, от 28.01.2026 № 122)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий по максимальному использованию преимуществ централизованных систем тепло-, энерго-, газоснабжения» (всего), в том числе: | 50979,7 | 3849,6 | 4639,2 | 10309,3 | 10309,3 | 10721,7 | 11150,6 |
| Местный бюджет | 1529,7 | 115,6 | 139,2 | 309,3 | 309,3 | 321,7 | 334,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 49450,0 | 3734,0 | 4500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10400,0 | 10816,0 |
| 1. Мероприятие (результат) «Организация, энерго-, тепло-, газоснабжения», в том числе: | 50979,7 | 3849,6 | 4639,2 | 10309,3 | 10309,3 | 10721,7 | 11150,6 |
| Местный бюджет | 1529,7 | 115,6 | 139,2 | 309,3 | 309,3 | 321,7 | 334,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 49450,0 | 3734,0 | 4500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10400,0 | 10816,0 |

Раздел 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-, ЭНЕРГО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ» В 2025 ГОДУ

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2975, от 19.08.2025 № 2012)

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса» |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Организация, энерго-, тепло-,газоснабжения» |  | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, Вирясов Дмитрий Юрьевич, директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа |  |
| 1.1.1. Контрольная точка: Принято бюджетное обязательство | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 01.12.2030 |  | Сводная бюджетная роспись |
| 1.1.2. Контрольная точка: Оформлены документы, необходимые для реализации мероприятия | в соответствии с План-графиком закупок и/или ежегодно, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами |  | Соглашение(я) о предоставлении субсидии (при необходимости) и/или контракт (договор) на приобретение товаров, работ и услуг |
| 1.1.3. Контрольная точка: Физическое исполнение в денежном выражении | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030 31.12.2030 |  | Реестр платежных поручений, документы об исполнении контракта (договора) на приобретение товаров, работ и услуг (при наличии), отчет об исполнении Соглашения(й) о предоставлении субсидии (при наличии), достижении результата предоставления субсидии (при наличии) |