# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 30.09.2024 № 2416 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа» |

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2965, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 17.03.2025 № 581, от 26.05.2025 № 1112, от 04.09.2025 № 2113, от 26.12.2025 № 2975,

от 17.02.2026 № 261)

В соответствии с постановлениями администрации Корсаковского городского округа от 20.06.2024 № 1504 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корсаковского городского округа на период с 2025 по 2030 годы», от 10.06.2024 № 1414 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского городского округа» администрация Корсаковского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа» (прилагается).

в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2965

- Признать утратившими силу постановления администрации Корсаковского городского округа:

- от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 17.07.2019 № 1157 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 06.09.2019 № 1494 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 03.04.2020 № 495 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 09.04.2020 № 518 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 08.06.2020 № 894 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 13.01.2021 № 23 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 01.02.2021 № 115 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 24.02.2021 № 236 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 30.03.2021 № 444 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 05.08.2021 № 1177 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 19.11.2021 № 1823 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 19.01.2022 № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 30.03.2022 № 1267 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 19.09.2022 № 1872 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 26.12.2022 № 2655 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 27.01.2023 № 147 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 28.03.2023 № 597 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 19.05.2023 № 1049 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 16.06.2023 № 1281 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 12.10.2023 № 2293 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 25.01.2024 № 114 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 28.02.2024 № 442 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 15.04.2024 № 907 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 16.04.2024 № 930 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа»;

- от 17.09.2024 № 2337 «О внесении изменений в постановление администрации Корсаковского городского округа от 28.12.2017 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход» и разместить на официальном сайте администрации Корсаковского муниципального округа в сети «Интернет».

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2965)

| # Мэр # Корсаковского городского округа | # А.В. Ивашов |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Корсаковского городского округа

от 30.09.2024 № 2416

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(в редакции постановления администрации Корсаковского городского округа от 22.11.2024 № 2965, постановлений администрации Корсаковского муниципального округа от 17.03.2025 № 581, от 26.05.2025 № 1112, от 04.09.2025 № 2113, от 26.12.2025 № 2975, от 17.02.2026 № 261)

1. Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики»

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

В существующем жилищном фонде на территории Корсаковского муниципального округа  объекты благоустройства не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, значительное количество детских и спортивных площадок не отвечает установленным требованиям.

В большинстве дворов Корсаковского муниципального округа система уличного освещения не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов необходим последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Городскую среду формирует комплексный подход к развитию различных сфер благоустройства и оформления. Вывески и информационные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, фасады, ограждающие конструкции, малые архитектурные формы и другие объекты необходимо привести в соответствие с дизайн-кодом городской среды - комплексным документом, представляющим собой свод правил по формированию стилистически единой городской среды, обязательный для исполнения на территории Корсаковского муниципального округа и являющийся неотъемлемой частью Правил благоустройства территории Корсаковского муниципального округа, утвержденных решением Собрания Корсаковского городского округа от 29.09.2016 № 115.

На решение указанных вызовов предусмотрена реализация настоящей муниципальной программы (далее – Программа).

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими стратегическими документами:

- посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента);

- Государственной программой Сахалинской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 346 (далее – Государственная программа).

Муниципальная программа сформирована в соответствии с Государственной программой и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (в связи с отсутствием единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, срок разработки которого Указом Президента определен до 31.12.2024).

К стратегическим приоритетам в сфере реализации Программы относятся следующие национальные приоритеты:

а) обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

б) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс отбора дворовых и общественных территорий в целях их благоустройства;

г) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий Корсаковского муниципального округа в надлежащем комфортном состоянии;

д) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента.

Цель Программы «Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения, улучшение инфраструктуры, поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий Корсаковского муниципального округа».

Достижение указанных целей планируется путем реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципального проекта и комплексов процессных мероприятий, определенных Программой.

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации программы

Ключевыми задачами муниципального управления в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа определены:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;

- повышение значения индекса качества городской среды по г. Корсакову.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках Программы путем реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципального проекта «Внедрение дизайн-кода городской среды», комплекса процессных мероприятий Программы.

Ожидаемые результаты реализации программы приведены в «Разделе 2. Показатели муниципальной программы паспорта муниципальной программы «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа» (Приложение № 1 к Программе).

IV. Задачи программы, определенные в соответствии

с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (в связи с отсутствием единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, срок разработки которого Указом Президента определен до 31.12.2024).

Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Комфортная и безопасная среда для жизни» и ее показателей:

- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году;

- благоустройство не менее чем 30 общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

2. Раздел «Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

Паспорт Программы приведен в Приложении № 1 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент социального развития администрации Корсаковского муниципального округа, администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений, департамента экономического развития, департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |
| Участники | МКУ «Служба обеспечения», департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, МКУ «УКС Корсаковского муниципального округа» |
| Период реализации | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель Программы: «Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения, улучшение инфраструктуры, поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий Корсаковского муниципального округа» |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 874 970,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды» |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

| № пп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | Цель «Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения, улучшение инфраструктуры, поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий Корсаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество мероприятий в рамках благоустройства | единица | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 11.2 | Количество отремонтированных дворовых территорий | штуки | 130 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |
| 11.3 | Количество реализованных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Корсаковского муниципального округа | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 11.4 | Количество объектов, приведенных в соответствие с дизайн-кодом городской среды | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений, департамента экономического развития | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 11.5 | Количество участников смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий | единиц | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 61.6 | Количество участников конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории | единиц | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 11.7 | Площадь локализации борщевика Сосновского | га | 10 | 19,56 | 11,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия2 | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента3 | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 |  |
| 11. | Муниципальный проект «Внедрение дизайн-кода городской среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: администрация Корсаковского муниципального округа в лице департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений, департамента экономического развития, |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 11.1 | Приведение в соответствие с дизайн-кодом городской среды информационных конструкций на территории Корсаковского муниципального округа | Обеспечение возмещения затрат на изготовление и установку информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом городской среды | Количество объектов, приведенных в соответствие с дизайн-кодом |  |
| 12.2 | Приведение объектов в соответствие с дизайн-кодом городской среды | Обеспечение возмещения затрат на приведение объектов в соответствие с дизайн-кодом городской среды | Количество объектов, приведенных в соответствие с дизайн-кодом |  |
| 22. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент социального развития администрации Корсаковского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 22.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Повышение качества комфортной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа | Количество реализованных инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Корсаковского муниципального округа |  |
| 33 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа» |  |  |  |
| 1 | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа, департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа, МКУ «УКС Корсаковского муниципального округа» |  |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 11. | Создание для жителей и гостей Корсаковского муниципального округа инфраструктуры городской среды, благоустройство территорий для активного времяпровождения и отдыха с высоким уровнем комфортности | Приведение улиц, городских и сельских общественных пространств в формат, отвечающий современным требованиям | Мероприятия в рамках благоустройства |  |
| 22. | Благоустройство и ремонт дворовых территорий Корсаковского муниципального округа | Приведение к современному облику дворовых территорий Корсаковского муниципального округа, отвечающие современным требованиям | Количество отремонтированных дворовых территорий |  |
| 33. | Проведении смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий | Развитие инициативы хозяйствующих субъектов по благоустройству и улучшению эстетического состояния объектов Корсаковского муниципального округа и облика муниципального округа в целом в весенне-летний сезон | Количество участников смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий |  |
| 44. | Проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Замедлен рост темпов засорения земель борщевиком Сосновского; предотвращена угроза здоровью населения | Площадь локализации борщевика Сосновского |  |
| 5. | Проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории | Развитие инициативы хозяйствующих субъектов по благоустройству и улучшению эстетического состояния объектов Корсаковского муниципального округа и облика муниципального округа в целом в зимний период | Количество участников конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения5 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1 874 970,5 | 748 183,3 | 333 744,1 | 226 800,5 | 185 842,1 | 188 709,3 | 191 691,2 |
| местный бюджет | 1 119 459,3 | 392 431,3 | 217 755,9 | 133 597,5 | 124 793,9 | 125 219,2 | 125 661,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 755 511,2 | 355 752,0 | 115 988,2 | 93 203,0 | 61 048,2 | 63 490,1 | 66 029,7 |
| 1. Муниципальный проект «Внедрение дизайн-кода городской среды», в том числе: | 6 552,0 | 918,9 | 1 040,0 | 1 081,6 | 1 124,9 | 1 169,9 | 1 216,7 |
| местный бюджет | 6 552,0 | 918,9 | 1 040,0 | 1 081,6 | 1 124,9 | 1 169,9 | 1 216,7 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | 238 398,2 | 182 146,0 | 31 126,1 | 25 126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 324,5 | 1 821,7 | 251,4 | 251,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 236 073,7 | 180 324,3 | 30 874,7 | 24 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа» (всего), в том числе: | 1 630 020,3 | 565 118,4 | 301 578,0 | 200 592,8 | 184 717,2 | 187 539,4 | 190 474,5 |
| местный бюджет | 1 110 582,8 | 389 690,7 | 216 464,5 | 132 264,5 | 123 669,0 | 124 049,3 | 124 444,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 519 437,5 | 175 427,7 | 85 113,5 | 68 328,3 | 61 048,2 | 63 490,1 | 66 029,7 |

Раздел 5. Поквартальный план

достижения показателей в 2025 году муниципальной программы

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: «Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения, улучшение инфраструктуры, поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территорий Корсаковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий в рамках благоустройства | единица | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 1.2 | Количество отремонтированных дворовых территорий | единица | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 1.3 | Количество реализованных инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Корсаковского муниципального округа | единица | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4. | Количество объектов, приведенных в соответствие с дизайн-кодом городской среды | единица | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1.5. | Количество участников смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий | единица | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 1.6. | Площадь локализации борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 19,56 | 19,56 |
| 1.7. | Количество участников конкурса новогоднее оформление дворовой территории | единица | 0 | 0 | 0 | 20 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Внедрение дизайн-кода городской среды»

(наименование муниципального проекта)

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Внешний облик зданий в соответствии с дизайн-кодом | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа Троян Сергей Анатольевич |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений Брусенцев Алексей Анатольевич |  |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |

- Цели и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение1 |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, приведенных в соответствие с дизайн-кодом городской среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных конструкций, приведенных в соответствие с дизайн-кодом городской среды | 3 | 2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество иных объектов, приведенных в соответствие с дизайн-кодом городской среды | 0 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение объектов в соответствие с дизайн-кодом городской среды | 2025-2030 | Обеспечение возмещения затрат на изготовление и установку информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом городской среды. Обеспечение возмещения затрат на приведение объектов в соответствие с дизайн-кодом городской среды |

3. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Муниципальный проект «Внедрение дизайн-кода городской среды», в том числе: | 918,9 | 1 040,0 | 1 081,6 | 1 124,9 | 1 169,9 | 1 216,7 | 6 552,0 |
| местный бюджет |  | 918,9 | 1 040,0 | 1 081,6 | 1 124,9 | 1 169,9 | 1 216,7 | 6 552,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

(наименование муниципального проекта)

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Вице-мэр Корсаковского муниципального округа Троян Сергей Анатольевич |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Голодников Григорий Петрович, вице-мэр Корсаковского муниципального округа, директор департамента социального развития |  |  |
| Связь с муниципальными программами Корсаковского муниципального округа | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа» |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |

- Цели и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение1 |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1: Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Корсаковского муниципального округа | 3 | 2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2. Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реализованных проектов по формированию комфортной городской среды | 2025-2030 | Повышение качества комфортной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа |

3. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе: |  | 182 146,0 | 31 126,1 | 25 126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 398,2 |
| 1. | Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Корсаковского муниципального округа» | 182 146,0 | 31 126,1 | 25 126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 398,2 |
| местный бюджет |  | 1 821,7 | 251,4 | 251,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 324,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 180 324,3 | 30 874,7 | 24 874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236 073,7 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство и формирование

современной городской среды

на территории Корсаковского

муниципального округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа, департамент имущественных отношений Корсаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники | МКУ «Служба обеспечения», департамент городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа, МКУ «УКС Корсаковского муниципального округа» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование современной городской среды на территории Корсаковского муниципального округа» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое Значение1 | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество мероприятий в рамках благоустройства | единица | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 2. | Количество отремонтированных дворовых территорий | штуки | 130 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 3. | Количество оформленных входных групп и прилегающих территорий в рамках смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий | единица | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 4 | Площадь локализации борщевика Сосновского | га | 10 | 19,56 | 11,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |
| 5. | Количество оформленных дворовых территорий в рамках конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории | единица | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)2 |  | Характеристика3 | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Создание для жителей и гостей Корсаковского муниципального округа инфраструктуры городской среды, благоустройство территорий для активного времяпровождения и отдыха с высоким уровнем комфортности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнены работы по благоустройству территорий | приобретение товаров, работ и услуг |  | комплексное благоустройство общественных территорий | единиц |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 2. | Выполнены работы по текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | приобретение товаров, работ и услуг |  | приведение к современному облику дворовых территорий Корсаковского муниципального округа, отвечающие современным требованиям | штуки |  | 130 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 3. | Выполнены работы по обустройству комплексных детских игровых площадок на территории Корсаковского муниципального округа | приобретение товаров, работ и услуг |  | устройство новых детских игровых площадок соответствующим стандартам | единиц |  | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа | приобретение товаров, работ и услуг |  | устройство новых объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Проведение на территории Корсаковского муниципального округа смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий | приобретение товаров, работ и услуг |  | вручение сертификатов в целях благоустройства прилегающих территорий | единиц |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | оказание услуг (выполнение работ) по проведению комплекса мероприятий борьбе с борщевиком Сосновского |  | проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского механическим и химическим способами | га |  | 10 | 19,56 | 11,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Проведение на территории Корсаковского муниципального округа конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории | приобретение товаров, работ и услуг |  | вручение сертификатов в целях благоустройства прилегающих территорий | единиц |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача комплекса процессных мероприятий № 2: Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустройства и озеленения территорий Корсаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустройства и озеленения территорий Корсаковского муниципального округа |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена деятельность МБУ «Корсаковское ДРСУ» |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА

ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения4 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа всего», в том числе: | 1 630 020,3 | 565 118,4 | 301 578,0 | 200 592,8 | 184 717,2 | 187 539,4 | 190 474,5 |
| местный бюджет | 1 110 582,8 | 389 690,7 | 216 464,5 | 132 264,5 | 123 669,0 | 124 049,3 | 124 444,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 519 437,5 | 175 427,7 | 85 113,5 | 68 328,3 | 61 048,2 | 63 490,1 | 66 029,7 |
| 1. Мероприятие (результат) «Выполнение работ по благоустройству территории Корсаковского муниципального округа», в том числе: | 165 596,6 | 86 633,7 | 33 603,5 | 5 868,6 | 12 650,8 | 13 156,9 | 13 683,1 |
| местный бюджет | 130 339,4 | 86 633,7 | 33 603,5 | 5 868,6 | 1 356,2 | 1 410,5 | 1 466,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 35 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 294,6 | 11 746,4 | 12 216,2 |
| 2. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по текущему и капитальному ремонту дворовых территорий», в том числе: | 317 192,7 | 114 985,3 | 113 367,8 | 37 030,7 | 16 596,9 | 17 260,8 | 17 951,2 |
| местный бюджет | 70 668,4 | 5 268,7 | 58 828,6 | 2 030,7 | 1 454,5 | 1 512,7 | 1 573,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 246 524,3 | 109 716,6 | 54 539,2 | 35 000,0 | 15 142,4 | 15 748,1 | 16 378,0 |
| 3. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обустройству комплексных детских игровых площадок на территории Корсаковского муниципального округа», в том числе: | 228 857,6 | 42 250,6 | 34 395,7 | 37 316,1 | 36 806,5 | 38 278,7 | 39 810,0 |
| местный бюджет | 19 507,7 | 2 189,0 | 5 149,7 | 5 316,1 | 2 195,3 | 2 283,1 | 2 374,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 209 349,9 | 40 061,6 | 29 246,0 | 32 000,0 | 34 611,2 | 35 995,6 | 37 435,5 |
| 4. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа», в том числе: | 292 428,9 | 66 175,1 | 44 904,4 | 45 070,8 | 45 243,8 | 45 423,8 | 45 611,0 |
| местный бюджет | 292 428,9 | 66 175,1 | 44 904,4 | 45 070,8 | 45 243,8 | 45 423,8 | 45 611,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по реализации проектов благоустройства общественных пространств на сельских территориях» | 40 237,1 | 40 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 915,9 | 15 915,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 24 321,2 | 24 321,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустройства и озеленения территорий Корсаковского муниципального округа» | 581 329,2 | 213 197,2 | 73 937,2 | 73 937,2 | 73 419,2 | 73 419,2 | 73 419,2 |
| местный бюджет | 581 329,2 | 213 197,2 | 73 937,2 | 73 937,2 | 73 419,2 | 73 419,2 | 73 419,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Мероприятие (результат) «Проведение на территории Корсаковского муниципального округа смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий» | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Мероприятие (результат) «Выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского на территорий Корсаковского муниципального округа» | 4 108,2 | 1 369,4 | 1 369,4 | 1 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 123,3 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 3 984,9 | 1 328,3 | 1 328,3 | 1 328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки5 | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий № 1: Создание для жителей и гостей Корсаковского муниципального округа инфраструктуры городской среды высокого уровня комфортности |  |  |  |
| 1. Благоустройство территорий Корсаковского муниципального округа |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка: определение общественных территорий Корсаковского муниципального округа | до 01.10 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Протокол заседания общественной комиссии |
| 1.2. Контрольная точка: проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий с использованием электронных информационных систем | до 01.07 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Протокол подведения итогов рейтингового голосования |
| 1.3. Контрольная точка: разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории | до 01.12 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Проектно-сметная документация |
| 1.4. Контрольная точка: проведение торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству общественных территорий | до 01.09 ежегодно | Е.А. Максимова, начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения» | Муниципальный контракт |
| 1.5. Контрольная точка: выполнение работ по благоустройству общественных территорий | до 01.11 ежегодно | Ю.В. Кузнецова, исполняющий обязанности директора МКУ «УКС Корсаковского муниципального округа» | КС-2; КС-3; КС-6 (журнал работ); исполнительная схема; исполнительная документация на материалы и изделия |
| 2. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Корсаковского муниципального округа |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка: определение дворовых территорий Корсаковского муниципального округа для проведения текущего и капитального ремонта | до 01.03 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Реестр дворовых территорий для благоустройства |
| 2.2. Контрольная точка: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дворовых территорий | до 01.04 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Проектно-сметная документация |
| 2.3. Контрольная точка: проведение торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ текущего и капитального ремонта дворовых территорий | до 01.08 ежегодно | Е.А. Максимова, начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения» | Муниципальный контракт |
| 2.4. Контрольная точка: выполнение работ по текущему и капитальному ремонту дворовых территорий | до 01.11 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | КС-2; КС-3; КС-6 (журнал работ); исполнительная схема; исполнительная документация на материалы и изделия |
| 3. Реновация и устройство новых детских игровых площадок на территории Корсаковского муниципального округа |  |  |  |
| 3.1. Контрольная точка: определение детских игровых площадок на территории Корсаковского муниципального округа для проведения их реновации и устройства новых детских игровых площадок | до 01.03 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Реестр детских игровых площадок |
| 3.2. Контрольная точка: разработка проектно-сметной документации | до 01.04 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Проектно-сметная документация |
| 3.3. Контрольная точка: проведение торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по реновации и устройству новых детских игровых площадок | до 01.08 ежегодно | Е.А. Максимова, начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения» | Муниципальный контракт |
| 3.4. Контрольная точка: выполнение работ по реновации и устройству новых детских игровых площадок | до 01.11 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | КС-2; КС-3; КС-6 (журнал работ); исполнительная схема; исполнительная документация на материалы и изделия |
| 4. Содержание и ремонт объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа |  |  |  |
| 4.1. Контрольная точка: определение перечня объектов установки объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа | до 01.03 ежегодно | С.И. Казакова, исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | План работ по объектам уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа на календарный год |
| 4.2. Контрольная точка: монтаж (установка) объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа | до 01.05 ежегодно | А.В. Деменок, директор МУП «РЭС» | Проектно-сметная документация |
| 4.3. Контрольная точка: содержание и ремонт объектов уличного освещения в границах Корсаковского муниципального округа | до 31.12 ежегодно | С.И. Казакова, исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Корсаковского муниципального округа | КС-2; КС-3; КС-6 (журнал работ); исполнительная схема; исполнительная документация на материалы и изделия |
| 5. Проведение на территории Корсаковского муниципального округа смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочное оформление входных групп и прилегающих территорий | до 01.10 | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольная точка: Информирование о начале конкурса, его условиях | до 01.06 | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Объявление |  |  |  |
| 5.2. Прием заявок, осуществление осмотра объектов | с 01.06 по 30.06 | Члены комиссии | Заявки |  |  |  |
| 5.3. Подведение итогов конкурса | до 01.08 | Члены комиссии | Оценочные протоколы, сводный протокол |  |  |  |
| 5.4. Награждение победителей | до 01.10 | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Сводный протокол |  |  |  |
| 6. Проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 01.11 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа |  |  |  |  |
| 6.2. Контрольная точка: проведение торгов по отбору подрядной организации для выполнения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | до 25.05 ежегодно | Е.А. Максимова, начальник управления закупочной деятельности МКУ «Служба обеспечения» | Муниципальный контракт |  |  |  |
| 6.3. Контрольная точка: выполнения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | до 01.11 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | акты выполненных работ, исполнительная документация |  |  |  |
| 7. Проведение на территории Корсаковского муниципального округа конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории | до 29.12 | Т.А. Худякова, директор департамента имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа | положение о проведении конкурса |  |  |  |
| 7.1. Контрольная точка: Информирование о начале конкурса, его условиях | с 04.12 | Т.А. Худякова, директор департамента имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа | Объявление |  |  |  |
| 7.2. Прием заявок | с 04.12 по 12.12 | Члены комиссии | Заявки |  |  |  |
| 7.3. Подведение итогов конкурса | с 22.12 по 29.12 | Члены комиссии | сводный протокол |  |  |  |
| 7.4. Награждение победителей | до 29.12 | Т.А. Худякова, директор департамента имущественных отношений администрации Корсаковского муниципального округа | протокол |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий № 2: Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустройства и озеленения территорий Корсаковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 8. Контрольная точка: формирование муниципального задания для учреждения | До 01.01 ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Муниципальное задание |
| 8.1 Контрольная точка: выполнение работ по обеспечению деятельности учреждений в сфере благоустройства и озеленения территорий Корсаковского муниципального округа | До 31.12. ежегодно | А.П. Корнюшина, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Корсаковского муниципального округа | Акт выполненных работ |

».